Муниципальной общественной комиссией и Общественной палатой Ярославского муниципального района разработан совместный план мероприятий мониторинга и контроля за ходом выполнения работ по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

В рамках указанного плана члены общественной комиссии, члены Общественной палаты, сотрудники администрации района и просто неравнодушные граждане еженедельно выезжают на объекты, реализуемые в рамках губернаторского проекта с целью контроля и оценки выполняемых работ.

На прошлой неделе выезд был осуществлен в Туношенское сельское поселение, где реализуется три проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование реализуемого проекта | Общая оценка выполнения работ |
| 1 | Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы МУ Туношенский культурно-спортивный центр ЯМР | Работы по данному объекты на момент выезда были практически закончены и серьезных нареканий не вызывали |
| 2 | Обустройство места массового отдыха жителей: парк с.Туношна | Во время проверки велись лишь подготовительные работы. Но, по состоянию на сегодня, обустройство парка уже началось |
| 3 | Благоустройство дворов многоквартирных домов с.Туношна, ул.Школьная, д.11, 13 | Во время посещения данного объекта, работы велись, их выполнение оценивалось примерно в 30% от общего объема. |

На текущей неделе выезды будут осуществлены в Заволжское и Ивняковское сельские поселения.

Напомним, что всего на территории района реализуется 24 проекта в рамках «Решаем вместе!». В настоящее время работы закончены по 6 проектам, на 15 объектах работы ведутся.