

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**31.03.2017 № 1053**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие дорожного**

**хозяйства в Ярославском**

**муниципальном районе**

**на 2014-2016 годы» в новой редакции**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 16.09.2015 № 3078 «Об утверждении порядка разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Ярославского муниципального района», Администрация района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в новой редакции.

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР (А.Ю.Леонова) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 18.03.2016 № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы » в новой редакции.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства Е.Е.Грачеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Т.И.Хохлова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЯМР

от 31.03.2017 № 1053

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожного хозяйства**

**в Ярославском муниципальном районе**

**на 2014-2016 годы» в новой редакции**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2014-2016 годы»  в новой редакции | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства Е.Е.Грачева | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014 – 2016 годы | |
| Цель муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ | |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  | | Областной бюджет | 84 553,5 | 29 154,3 | 24 417,4 | 30 981,8 | | Местный бюджет | 34 752,7 | 11 431,7 | 9 485,2 | 13 835,8 | | **ИТОГО** | **119 306,2** | **40 586,0** | **33 902,6** | **44 817,6** | | |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2012-2014 годы» | МКУ «МФЦР» ЯМР |
| МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы» |

**2. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения Ярославского муниципального района, включая бесхозяйные, по состоянию на 01.01.2014 составляет 328,4 км, в том числе по типам покрытий:

- с твердым покрытием –75,71км (23,05% );

- грунтовые – 252,69 км (76,95% ).

В настоящее время 85 процентов (280,57 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Кроме того, из 15 мостовых сооружений 14 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время часть сети автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети:

- развитие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- своевременное обеспечение проектно-изыскательских работ и ремонтных дорожных работ;

- обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам, позволяющее сократить затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

**3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты**

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании и в развитие нормативно-правовых актов, принятых на уровне региона и федерации.

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», подпрограмма «Автомобильные дороги», принята постановлением Правительства РФ от 05 декабря 2010 года № 848.

Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы, утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2008 № 708-п.

Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утверждена приказом департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 24.01.2014 № 5.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит:

2014 год – 85%, 2015 год – 82%, 2016 год – 75%.

Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (% от норматива):

2014 год – 23,83%, 2015 год – 40,88%, 2016 год – 49,77%.

**4. Цель и целевые показатели муниципальной программы**

Целью Программы является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое на 01.01.2014 | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 |
| плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» на 2014-2016 годы** | | | | | |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | км | 10,97 | 6,3 | 11,94 | 9,75 |
| МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2012-2014 годы», на 2015-2019 годы | | | | | |
| Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог | км/год | 9,5 | - | - | - |

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Всего** | **Оценка расходов (тыс. руб.)**  **в том числе по годам реализации** | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Наименование МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2012-2014», на 2015-2019 годы*** | ***119 306,2*** | ***40 586,0*** | ***33 902,6*** | ***44 817,6*** |
| - районный бюджет | 34 752,7 | 11 431,7 | 9 485,2 | 13 835,8 |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 84 553,5 | 29 154,3 | 24 417,4 | 30 981,8 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **119 306,2** | **40 586,0** | **33 902,6** | **44 817,6** |
| **- районный бюджет** | ***34 752,7*** | ***11 431,7*** | ***9 485,2*** | ***13 835,8*** |
| **- бюджет поселений** |  |  |  |  |
| **- областной бюджет** | ***84 553,5*** | ***29 154,3*** | ***24 417,4*** | ***30 981,8*** |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |

**6. Основные сведения о подпрограммах,**

**входящих в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ***МЦП "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2011-2014 годы»*** |
| Срок реализации | 2011 – 2014 годы |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Многофункциональный центр развития ЯМР» |
| Цель | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ |
| Задачи | -приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям;  -увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям |
| Целевые показатели | -ремонт автомобильных дорог местного значения;  -капитальный ремонт и ремонт мостов;  -межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Администрации ЯМР  от 06.02.2014 № 393 |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ***МЦП "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы"*** |
| Срок реализации | 2014 – 2016 годы |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Многофункциональный центр развития ЯМР» |
| Цель | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ |
| Задачи | -приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям;  -увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям |
| Целевые показатели | -ремонт автомобильных дорог местного значения;  -капитальный ремонт и ремонт мостов;  -межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Администрации ЯМР  от 21.02.2017 № 410 |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php |