

#### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

**Ярославского муниципального района**

# Р Е Ш Е Н И Е

**04.04.2023 № 16**

**О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
Ярославского муниципального района от 27.06.2017 № 48 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2030 годы»**

Принято на заседании

Муниципального Совета

Ярославского муниципального района

«04»апреля 2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 22.03.2023 № 11 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:**

1. Внести в программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 27.06.2017 № 48, изменения согласно приложению.

2. Разместить текст настоящего Решения на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Ярославского  муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Золотников  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шибаев  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г |

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района

от 04.04.2023 № 16

**Изменения в программу  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений  
Ярославского муниципального района Ярославской области  
на 2017-2030 годы»**

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | Общий объем финансирования Программы составит в 2017 - 2030 годах 1 568 655 тысяч рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. |

2. Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы» изложить в следующей редакции:

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района**

**Ярославской области на 2017-2030 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость всего,  тыс. руб. | Стоимость реализации Программы по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | **815** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 183 | 123 | 93 | 83 |
| 2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | **514** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 102 | 101 | 106 | 105 |
| 3. | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой схем организации дорожного движения | **244144** | 0 | 8249 | 7566 | 28242 | 39353 | 59619 | 66316 | 31579 | 0 | 630 | 640 | 650 | 645 | 655 |
| 4. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | **206377** | 6887 | 11825 | 5990 | 14130 | 23156 | 22135 | 17968 | 1181 | 1181 | 19198 | 19774 | 20367 | 20978 | 21607 |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **632876** | 27826 | 32559 | 9858 | 65786 | 15444 | 80442 | 56519 | 27949 | 30889 | 53795 | 55409 | 57071 | 58783 | 60546 |
| 6. | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | **483928** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80203 | 87706 | 95959 | 105037 | 115023 |
|  | **Итого** | **1568655** | **34713** | **52633** | **23415** | **108158** | **77953** | **162196** | **140803** | **60709** | **32070** | **154259** | **163814** | **174271** | **185642** | **198019** |