УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты ЯМР

_________________ О.С. Исадичева

«___» ___________________ 2019г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

№01-18/12 от «27» ноября 2019г.

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Заволжского сельского поселения, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году – выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 (параллельное контрольное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Ярославской области)

Контрольно-счетной палатой ЯМР (далее – Палата) в соответствии с п. 3.2.1, 3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты ЯМР на 2019 год проведено два контрольных мероприятия:

1.  «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Заволжского сельского поселения, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году – выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 (параллельное контрольное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Ярославской области)» - акт проверки №19 от 13.11.2019г.

2.  «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Заволжского сельского поселения, направленных МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» на исполнение муниципальных контрактов № А02-2018 от 15.06.2018 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 и № А04-2018 от 06.08.2018 года на выполнение работ по ремонту дорог в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения д. Красный Бор от д. №2 до д. №17» (параллельное контрольное мероприятие с Прокуратурой Ярославского района) (далее – проверка ремонта дорог) - акт проверки №18 от 19.07.2019г.

Целью проверок являлось определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году – выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36.

Объект контрольных мероприятий – Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» (далее – Учреждение, Заказчик).

Отчет №01-18/11 о результатах проверки ремонта дорог направлен 04.09.2019г.

Настоящий отчет содержит сводную информацию о результатах двух контрольных мероприятий: в целом по объекту благоустройства, реализованному в рамках Губернаторского проекта "Решаем вместе!".

- Основания, источники и объемы средств бюджета Заволжского СП ЯМР ЯО, выделенных Учреждению на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году – выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 произведены в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной Постановлением Администрации Заволжского сельского поселения от 29.12.2017г. №377, муниципальной целевой программы «Решаем вместе!» на 2018-2022 годы, утвержденной Постановлением Администрации Заволжского сельского поселения от 29.12.2017г. №378.

Муниципальной общественной комиссией Ярославского муниципального района по проекту «Решаем вместе!» утвержден перечень дворовых территорий ЯМР по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (Протокол №8 от 16.05.2018г.), в который включена дворовая территория многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36.

По результатам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по направлению «Формирование современной городской среды» межведомственной комиссией по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" утвержден адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству (приложение 4 к региональной программе "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2018 - 2024 годы", утвержденной Постановлением Правительства ЯО от 29.03.2018 N 196-п).

Механизм финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы предусматривает предоставление из областного бюджета средств субсидий (областной, федеральный бюджеты) на условиях софинансирования с привлечением средств Заволжского сельского поселения и внебюджетных источников в виде средств граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предоставление и распределение субсидии из вышестоящего бюджета на формирование современной городской среды в 2018 - 2024 годах производится в рамках региональной программы "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2018 - 2024 годы, утвержденной  постановлением Правительства ЯО от 29.03.2018г. N 196-п.

Постановлением Правительства ЯО от 29.03.2018 N 196-п "О региональной программе "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2018 - 2024 годы" утверждено распределение субсидии на формирование современной городской среды на 2018 год бюджету Заволжского сельского поселения в размере 2 500,0 тыс.руб.

Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидии на формирование современной городской среды (приложение 1 к Региональной программе "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2018 - 2024 годы) (далее – Правила).

Между Администрацией Заволжского сельского поселения и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – Департамент) 16.07.2018г. заключено Соглашение №78650410-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету Заволжского сельского поселения Ярославского МР на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды (далее  –  Соглашение).

Дополнительным соглашением №78650410-1-2018-001/1 от 07.11.2018г. внесены изменения в распределение финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальной программы, общий размер субсидии не изменился и составил 2 500,0 тыс.руб.

Пунктом 3.2 Соглашения установлены условия предоставления субсидии, предусмотренные пп. 12.1 – 12.14, 12.17 Правил.

Палатой проведена проверка соблюдения указанных условий, в результате которой установлено следующее.

Согласно пп. 12.12 Правил условием предоставления субсидии является обеспечение финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости мероприятий по формированию современной городской среды.

Подпунктом 12.2 Правил определено, что заинтересованные лица – это собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащих благоустройству.

Согласно акту приемки проекта инициативного бюджетирования фактическая стоимость мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 (без учета распределения экономии) составила 1 990,09 тыс.руб., финансовое участие заинтересованных лиц – 5,0 тыс.руб., трудовое участие – 2,0 тыс.руб.

Заинтересованные лица приняли следующее трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: произведена высадка цветов в вазоны, высадка декоративных кустарников, разбивка клумб.

Документы, подтверждающие стоимость трудового участия заинтересованных лиц (локальный сметный расчет), проверке не представлены.

Определение стоимости нефинансового вклада не представляется возможным в связи с невозможностью оценки работ по озеленению территории после зимнего периода.

Так как фактическая стоимость трудового участия заинтересованных лиц достоверно не определена, проверка соблюдения условия предоставления субсидии,  установленного пп. 12.12 Правил, не возможна.

Остальные условия предоставления субсидии в целом соблюдены.

Для мониторинга использования субсидии, а также оценки ее результативности и эффективности Администрация Заволжского сельского поселения представляет Департаменту следующие отчеты:

- о расходах бюджета Заволжского сельского поселения Ярославского МР, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- достижении значений показателей результативности;

- о выполнении условий предоставления субсидий.

При проведении выборочного анализа полноты и достоверности отчетов отклонений не установлено.

Исполнителем мероприятия по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 является Учреждение.

Проверкой ведения бюджетной сметы в части средств, выделенных Учреждению по КБК 844040906101L5550, 844050306101L5550 нарушений не установлено, ведение бюджетной сметы осуществлялось Учреждением в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Заволжского сельского поселения.

Документом, содержащим ключевые характеристики проекта инициативного бюджетирования, является Паспорт проекта инициативного бюджетирования. В состав проекта включена в том числе следующая информация:

- Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия, отсутствие освещения, заборов, парковок для автомобилей.

- Описание ожидаемых последствий реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: ремонт асфальтового покрытия на площади 1 037 кв.м, установка бордюров, установка 3-х уличных светильников, асфальтирование парковки, установка забора, выпиловка старых деревьев, озеленение, установка 2 лавок и 2 урн.

Согласно акту приемки проекта инициативного бюджетирования состояние объекта после реализации проекта следующее: отремонтировано асфальтовое покрытие на площади 1 037 кв.м, установлены бордюры, установлены три уличных столба и шесть светильников, двор оснащен парковочными местами, установлен новый металлический забор, выпилены старые деревья, озеленение, установлены две лавки, две урны и два вазона.

Общая стоимость проекта согласно Паспорту проекта инициативного бюджетирования составляет 2 198,08 тыс.руб.

- Соблюдение Учреждением законодательства Российской Федерации при размещении заказов  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36

По решению Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в Учреждении создана приемочная комиссия в количестве 5 сотрудников. Приказом Учреждения утверждено положение о работе приемочной комиссии (далее - Положение о порядке приемки).

В нарушение ч.7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) пунктом 4.2 Положения о порядке приемки установлено, что приемочная «комиссия правомочна осуществлять полномочия при наличии кворума в соответствии с ч.8 ст.39 Закона № 44-ФЗ». В соответствии с ч.7 ст. 94 Закона о контрактной системе в случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. Положение о порядке приемки противоречит действующему законодательству о контрактной системе.

В рамках выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 Учреждением заключены следующие договоры:

- с ООО «Филино-Электро» 15.05.2018г. заключен договор №73 на поставку электротехнических товаров на сумму 39,94 тыс.руб. (далее – договор поставки электротехнических товаров);

- с ООО строительная компания «Дортехстрой» 15.06.2018г. заключен муниципальный контракт № А02-2018 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 на сумму 1 561,46 тыс.руб. (локальный сметный расчет №4905, прошедший 18.04.2018г.  экспертизу в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза») (далее – муниципальный контракт);

- с ООО Фирмой «Агропромэнерго» 15.06.2018г. заключен договор №59 на выполнение работ по устройству уличного освещения дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 на сумму 99,57 тыс.руб. (локальный сметный расчет №4906, прошедший 22.05.2018г.  экспертизу в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза») (далее – договор на устройство уличного освещения);

- с ООО «НордСтройСервис» 09.07.2018г. заключен договор б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории – установка металлического ограждения у дома №36 п. Красный Бор на сумму 89,59 тыс.руб. (локальный сметный расчет №4909, прошедший 22.05.2018г.  экспертизу в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза») (далее – договор на установку ограждения);

- с ООО «НордСтройСервис» 09.07.2018г. заключен договор б/н на выполнение работ по благоустройству дворовой территории – устройство тротуара в п. Красный Бор на сумму 65,67 тыс.руб. (локальный сметный расчет №4910, прошедший 22.05.2018г.  экспертизу в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза») (далее – договор на устройство тротуара);

- с ООО «НордСтройСервис» 09.07.2018г. заключен договор б/н на выполнение работ по озеленению дворовой территории у дома №18 и дома №36 в п. Красный Бор на сумму 99,50 тыс.руб. (далее – договор на озеленение);

- с ООО «РЕЗГОР» 01.08.2018г. заключен договор №65/018 поставки малых архитектурных форм на сумму 34,36 тыс.руб. (далее – договор поставки МАФ);

- с ИП Ширшовым И.В. 05.10.2018г. заключен договор №11 поставки товара на сумму 63,90 тыс.руб. (далее – договор поставки сушилок);

- с ИП Деевым В.Н. 05.10.2018г. заключен договор №08.10.18 об оказании услуг по установке информационных стендов на сумму 64,01 тыс.руб. (далее – договор на установку стендов);

- с ООО «НордСтройСервис» 22.10.2018г. заключен договор б/н на выполнение работ по установке сушилок для белья на дворовой территории у дома №18 и дома №36 в п. Красный Бор на сумму 6,83 тыс.руб. (далее – договор на установку сушилок).

Фактическая стоимость проекта составила 2 092,82 тыс.руб.

Контрольно-счетная палата ЯМР отмечает, что в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе в договорах, которые указаны в пунктах 1, 3-10, заключенных в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, не указан идентификационный код закупки.

При проверке обоснованности и законности выбора Заказчиком способа и формы закупок на выполнение работ по муниципальному контракту нарушений не установлено.

При проверке правильности выбора Заказчиком способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя по заключенным в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе договорам Палатой установлено следующее.

Учреждением 09.07.2018г. с ООО «НордСтройСервис» заключены три договора: договор на установку ограждения, договор на устройство тротуара, договор на озеленение.

Согласно п.3.23 "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр) к элементам благоустройства территории отнесены: декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, применяемые как составные части благоустройства.

В соответствии с п. 1.4 методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,  утвержденных Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр, элементами благоустройства являются:

- элементы озеленения;

- покрытия;

- ограждения (заборы);

- водные устройства;

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

- игровое и спортивное оборудование;

- элементы освещения;

- средства размещения информации и рекламные конструкции;

- малые архитектурные формы и городская мебель;

- некапитальные нестационарные сооружения;

- элементы объектов капитального строительства.

Содержание трех рассматриваемых договоров с ООО «НордСтройСервис» и их назначение показывают, что единым предметом указанных договоров является выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

Фактически рассматриваемые договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную тремя самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Принимая во внимание тождественность предмета договоров, одного исполнителя, временной интервал, в течение которого они были заключены (в один день), выполнение работ на одной и той же территории и в одинаковые сроки (с 09.07.2018г. по 15.08.2018г.), единую цель договоров – благоустройство дворовой территории п. Красный Бор у д. 18, 36, из чего следует, что закупка намеренно была разбита на три договора на сумму до 100 000 рублей в целях обеспечения формальной возможности не проведения конкурентных процедур и заключения договоров с единственным поставщиком.

Все вышеперечисленное дает основание рассматривать данные закупки как одну (на сумму 254,76 тыс.руб., превышающую 100,00 тыс.руб.). Таким образом, заказчиком нарушены ч. 5 ст. 24, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

Учреждение, заключив договоры с ООО «НордСтройСервис» без проведения торгов и в нарушение Закона о контрактной системе, создало преимущественные условия деятельности одному хозяйствующему субъекту, необоснованно сократив число подрядчиков, которые могли бы участвовать в торгах и конкурировать за получение контракта, в том числе снизить цену закупки.

Таким образом, Учреждением допущено нарушение ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившееся в заключении между сторонами рассматриваемых договоров антиконкурентного соглашения об искусственном дроблении на три договора одной сделки по благоустройству дворовой территории, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции при выборе подрядчика для заключения договоров на выполнение указанных работ.

Палатой проведена проверка включения закупок в рамках выполнения работ по благоустройству дворовой территории в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд на 2018г. (далее – план-график).

Установлен факт включения в план-график начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой отсутствует обоснование – не заполнена графа 5 «Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок.

Учреждением допущено нарушение ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе, п. 3 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555.

Требования ч.11 ст.21 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки на выполнение работ по муниципальному контракту соблюдены.

Проверкой определения поставщика по муниципальному контракту установлено - Учреждением допущено сокращение сроков подачи заявок на участие в электронном аукционе, что является нарушением ч. 6 ст. 63 Закона о контрактной системе (п. 4.26. Классификатора нарушений).

Также в нарушение п. 6 ст. 42 Закона о контрактной системе в извещении и в документации об электронном аукционе выявлено разночтение в сроках окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Палатой установлено, что в информационной карте документации об электронном аукционе указан неверный код бюджетной классификации (КБК), отличающийся от КБК в платежных документах. Требование о необходимости указания кода бюджетной классификации в документации о закупке Закон о контрактной системе не устанавливает, равно как не предусматривает и запрет на такое указание. Несоответствие КБК, указанного в документации о закупке, коду, который указан в документах на осуществление оплаты, не может рассматриваться в качестве основания для привлечения Заказчика к какой-либо ответственности.

Также в информационной карте документации об электронном аукционе указано недостоверное наименование объекта закупки: «Выполнение работ по асфальтировке парковок п. Заволжье у д. №12 и д. №9, размером 5х30 и 5х20». Тогда как объектом закупки является «выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов п. Красный Бор у д. №18,36. Данное разночтение вводит участников аукциона в заблуждение и нарушает п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе.

При проверке содержания заключенных в рамках выполнения работ по благоустройству дворовой территории договоров установлено:

- муниципальный контракт соответствует условиям, определенным документацией о закупке; в контракт включены обязательные условия, предусмотренные ст. 34 Закона о контрактной системе;

- в нарушение ч.2 ст. 34 Закона о контрактной системе в договоре поставки МАФ отсутствует условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подрядчиком представлена банковская гарантия. Гарантия является надлежащей; внесена в реестр банковских гарантий в сроки, установленные ст.45 Закона о контрактной системе.

Контрольно-счетной палатой ЯМР в ходе проверки установлено, что  в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, п.12 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" Заказчиком документ о приемке выполненной работы по муниципальному контракту размещен в ЕИС с нарушением срока: акт о приемке выполненных работ №1 по форме КС-2 подписан сторонами 07.09.2018г., размещен в ЕИС 19.11.2018г., с нарушением срока на 66 календарных дней (п. 4.53. Классификатора нарушений).

Также в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, п.12 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" Заказчиком информация о частичной оплате муниципального контракта размещена в ЕИС с нарушением срока: платежное поручение №749 от 18.09.2018г. на сумму 8,22 тыс.руб. размещено в ЕИС 19.11.2018г., позднее на 55 календарных дней (п. 4.53. Классификатора нарушений).

В нарушение требований, установленных пунктами 26, 27 Положения о порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093, Заказчиком в Отчете от 19.11.2018г. об исполнении муниципального контракта:

- в разделе IV формы отчета не отражена информация о ненадлежащем исполнении контракта подрядчиком;

- не отражена информация о документах (платежном поручении, заявке на кассовый расход) и реквизитах документов (акта о приемке выполненных работ), подтверждающих исполнение контракта: показатели 3, 4 графы 5 «Документ, подтверждающий исполнение» раздела III формы отчета;

- отражена недостоверная информация о показателе 2 «Дата окончания исполнения контракта»: раздел III формы отчета графа 3 "Предусмотрено контрактом" и графа 4 «Исполнено».

- Эффективность, правомерность и целевое использование средств бюджета Заволжского СП ЯМР ЯО, выделенных Учреждению на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году – выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36

В ходе проверки своевременности исполнения подрядчиками, поставщиками, исполнителями условий заключенных договоров Палатой установлено, что при исполнении муниципального контракта подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 55 календарных дней.

Пунктом 6.4.1 муниципального контракта предусмотрена ответственность подрядчика за несвоевременное выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в виде пени.

В период проведения проверки Заказчиком в адрес подрядчика направлено требование об уплате пени за несоблюдение им сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере 21,47 тыс.руб. со сроком исполнения в течение десяти дней.

Нарушений подрядчиками и поставщиками сроков выполнения остальных договоров не установлено.

Палатой обнаружено, что Заказчиком допущены нарушения ст. 309, ст. 314 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе и условий договоров, заключенных при выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в части срока оплаты за поставленные товары, выполненные работы на срок от 2-х до 96-ти дней на общую сумму 2 052,88 тыс.руб. (п. 4.44. Классификатора нарушений). Причиной нарушения является несвоевременное поступление средств субсидии из областного бюджета.

Неустойка за просрочку исполнения Учреждением обязательств по оплате подрядчиками и поставщиками не предъявлялась.

Согласно п. 4.5 Положения о порядке приемки решение приемочной комиссии оформляется документом о приемке. Акт приемки товаров (работ, услуг) утверждается Заказчиком по форме, установленной приложением 1 к Положению о порядке приемки.

Однако в нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе приемка результатов выполненных работ и поставленных товаров осуществлялась не приемочной комиссией, а единолично руководителем Учреждения. Акт приемки по утвержденной Учреждением форме не составлялся. Документы о приемке товаров и работ (товарные накладные, акты по форме КС-2 и пр.) не подписаны членами приемочной комиссии.

Положение о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненной работы или оказанной услуги и проведения экспертизы, утвержденное приказом Учреждения от 02.07.2018г. №21, отменено приказом Учреждения от 26.06.2019г. №20.

Проверкой использования субсидии на формирование современной городской среды установлен факт нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,  утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013  № 65н, выразившийся в неправильном отнесении на коды бюджетной классификации  расходов  в сумме 39,94 тыс.руб. (п. 1.2.6. Классификатора нарушений).

Оплата поставки электротехнических товаров (светильники диодные, кронштейны, провод, зажимы, комплекты подвески) произведена Учреждением на основании утвержденной бюджетной сметы по коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 310 «Увеличение стоимости основных средств».

В соответствии с п. 39 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,  утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее – Инструкция 157н) к основным средствам не относятся материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с положениями Инструкции N 157н к материальным запасам.

Согласно п. 118 Инструкции N 157н электротехнические материалы относятся к материальным запасам. Затраты на их приобретение следовало отражать по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Для проверки соответствия фактически выполненных работ и поставленных товаров условиям заключенных договоров и паспорту проекта проведен осмотр и выборочный контрольный обмер.

Фактическое состояние объекта благоустройства на момент осмотра в полной мере соответствовало паспорту проекта.

В результате обследования объекта благоустройства установлено, что фактические объемы отдельных работ превышают объемы, указанные в локальных сметных расчетах.

Палата отмечает, что объемы работ, выполненные подрядчиками, сверх объемов, предусмотренных условиями договоров, выполнены им при отсутствии обязательства. Следовательно, исходя из п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежит взысканию плата за фактически выполненные работы для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального контракта.

В ходе проверки Палатой также установлено, что подрядчиком  муниципального контракта не в полном объеме выполнены обязательства, предусмотренные условиями контракта в части проведения на всех этапах работ контроля качества в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, с внесением показателей в журнал производства работ.

Пунктом 12.5.2 СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" установлено, что в процессе строительства покрытия и основания следует контролировать «качество асфальтобетона всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок) в трех местах по ГОСТ 9128, ГОСТ 31015».

В нарушение п.1.1, 5.2 муниципального контракта подрядчик не произвел контроль качества асфальтобетона по показателям кернов (вырубок), что подтверждается общим журналом работ и  актом визуального осмотра и выборочного контрольного обмера. В результате осмотра дорожного полотна  комиссией было установлено, что следов вырубок не обнаружено.

В свою очередь, при исполнении муниципального контракта Заказчик «обязуется осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ», «требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта». А «при неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем работ в соответствии с техническим заданием» не производить оплату выполненных работ до момента надлежащего их выполнения.

Однако Заказчиком требования по осуществлению подрядчиком контроля качества асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) не предъявлялись; акт о приемке выполненных работ №1 от 07.09.2018г. по форме № КС-2 подписан без замечаний; оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме.

В результате Заказчиком приняты и оплачены работы по муниципальному контракту на ремонт дороги, при этом качество асфальтобетонного покрытия на момент приемки не подтверждено документально.

Для определения качества асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирных домов п. Красный Бор у д. №18, 36 специалистами ГКУ ЯО «Ярдорслужба» в присутствии инспектора Палаты Курамбаевой Н.В. и директора МУ БИХВ Староверова К.В. 26.06.2019г. отобраны вырубки из покрытия проезда.

Лабораторными испытаниями установлено следующее:

- фактически уложено два слоя асфальтобетонного покрытия; толщина верхнего слоя составляет 4,1 см, нижнего – 7,1 см;

- верхний слой асфальтобетона  - мелкозернистая смесь тип «В» марка III, отвечает требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012;

- нижний слой асфальтобетона  - мелкозернистая смесь марка II, отвечает требованиям ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012.

Результаты испытаний свидетельствуют о соответствии асфальтобетонного покрытия (проезда дворовой территории) условиям муниципального контракта.

В остальном поставленные товары и выполненные работы соответствуют условиям заключенных договоров по благоустройству.

Уполномоченным представителем Заказчика по вопросам строительного контроля  работ по муниципальному контракту на ремонт дороги являлся ООО «Строй-Заказ». Обязанности и права лица, осуществляющего строительный контроль (технический надзор), определены условиями заключенного договора.

В ходе проверки исполнительной документации Палатой установлены расхождения, которые свидетельствуют о наличии в исполнительной документации по муниципальному контракту признаков недостоверности содержащихся в ней сведений:

- акты освидетельствования скрытых работ составлены до окончания проведения этих работ;

- один акт освидетельствования скрытых работ не подписан инженером по строительному контролю ООО «Строй-Заказ». То есть работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка не освидетельствованы представителем Заказчика;

- расхождения в датах выполнения работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ и общем журнале работ.

При проверке документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ по муниципальному контракту строительных материалов, Палатой выявлено следующее:

- качество использованного при производстве работ по муниципальному контракту щебня подтверждено документально не в полном объеме (не на все примененные марки и фракции щебня представлены паспорта качества);

- характеристики и качество использованного песка документально не подтверждены;

- в составе исполнительной документации отсутствуют лабораторные заключения на асфальтобетонную смесь, подтверждающие ее качество. Таким образом, качество и марка применяемой на объекте асфальтобетонной смеси на момент выполнения работ документально не подтверждены.

Согласно договору с ООО «Строй-Заказ» на осуществление функций строительного контроля «исполнитель осуществляет контроль за соответствием применяемых материалов».

На основании вышеуказанных фактов следует, что ООО «Строй-Заказ» ненадлежащим образом исполнил принятые обязательства по строительному контролю.

Услуги по осуществлению ООО «Строй-Заказ» функций строительного контроля Учреждение приняло и оплатило в полном объеме.

В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе Заказчиком осуществлена приемка оказанных услуг строительного контроля, не соответствующих условиям договора, когда выявленное несоответствие не устранено исполнителем в соответствии с ч. 8 ст. 94 Закона о контрактной системе (п. 4.45. Классификатора нарушений).

В результате чего в нарушение ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ Учреждением не обеспечено соблюдение принципа эффективности (экономности) использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, на сумму 37,87 тыс.руб. В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса РФ бюджету Заволжского сельского поселения на указанную сумму причинен ущерб.

- Состояние бюджетного учета и отчетности

Минимальным перечнем работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 предусмотрено устройство уличного освещения дворовой территории. Для выполнения указанных работ Учреждением заключены два договора: договор поставки электротехнических товаров и договор на устройство уличного освещения.

Характер работ (устройство уличного освещения) в рамках заключенных договоров указывает на создание некого материального объекта - линии (системы) уличного освещения, который по своим свойствам необходимо отнести к основным средствам.

Система уличного освещения удовлетворяет условиям принятия ее на учет в составе основных средств согласно п. 7 ФСБУ "Основные средства",  утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н.

Комиссией по списанию и принятию материальных запасов и основных средств первичный учетный документ о поступлении системы уличного освещения в проверяемом периоде не составлялся.

В нарушение п. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 8 ФСБУ "Основные средства", п.23 Инструкции 157н к учету не принята система наружного (уличного) освещения в качестве основного средства на счет 1.101.Х2.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» первоначальной стоимостью 139,51 тыс.руб.

Выявленное нарушение повлекло искажение показателя представленной годовой отчетности по форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» на 01.01.2019г.: по строке 012 «Нежилые помещения (здания и сооружения)», выраженного в денежном измерении на сумму 139,51 тыс.руб. или на 2,5% (п. 1.2.91. Классификатора нарушений).

Исходя из изложенного, Учреждением допущено нарушение требований к бюджетному учету, повлекшее представление бюджетной отчетности за 2018 год, содержащей значительное искажение показателя бюджетной отчетности.

В ходе проверки Палатой установлено, что в нарушение п. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 39, 118 Инструкции N 157н в бюджетном учете Учреждения на счете 1.101.38.000 "Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения" учитывались электротехнические товары на общую сумму 39,94 тыс.руб., которые следовало учитывать на счете 1.105.00.000 "Материальные запасы ".

Также установлено, что в нарушение п. 15 ФСБУ "Основные средства" Учреждением неправильно определена первоначальная стоимость принятых к учету на счет 1.101.36.000 "Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения" объектов основных средств – сушилок для белья в количестве 9 штук. В первоначальную стоимость основных средств ошибочно не включены затраты на их установку. Стоимость сушилок занижена на сумму 6,83 тыс.руб.

В ходе проверки Палатой выявлено нарушение требований ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.11 Инструкции 157н - Учреждением допущено несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета фактов выполнения работ и оказания услуг (п. 2.3. Классификатора нарушений).

Выявленные нарушения ведения бюджетного учета повлияли на достоверность бюджетной отчетности за 9 месяцев 2018 года и привели к искажению информации об обязательствах Учреждения.

Учреждением в регистрах бухгалтерского учета на 01.10.2018г. не отражена сумма кредиторской задолженности, что повлекло искажение показателя представленной отчетности по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (вид задолженности: кредиторская) на 01.10.2018г., выраженного в денежном измерении на общую сумму 1 480,89 тыс.руб. или на 47,2% от объема обязательств (п. 1.2.91. Классификатора нарушений).

Исходя из изложенного, Учреждением допущено искажение показателя бюджетной отчетности за 9 месяцев 2018 года, выраженного в денежном измерении, более чем на 10 %, что является грубым нарушением требований к бюджетному учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной отчетности.

Проверкой также выявлено, что в нарушение п. 351 Инструкции 157н, Учреждением не организован забалансовый учет обеспечения исполнения обязательств в виде банковских гарантий. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" не отражена полученная в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковская гарантия на сумму 88,47 тыс.руб.

В нарушение п. 352 Инструкции 157н Учреждением не ведется аналитический учет банковских гарантий по счету 10 в многографной карточке (ф. 0504054) в разрезе обязательств по видам имущества (обеспечения), его количеству, местам его хранения, а также обязательствам, в обеспечение которых они поступили.

Нарушения ведения учета банковских гарантий не повлияли на достоверность бюджетной отчетности за 2018 год.

По итогам проверки директору МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» направлены представления: №2 от 02.09.2019г., №3 от 22.11.2019г.

Представление №2 от 02.09.2019г. рассмотрено, Учреждением приняты меры. Исполнение представления №3 от 22.11.2019г.  находится на контроле Контрольно-счетной палаты ЯМР.

По результатам проведенных контрольных мероприятий Палатой составлен Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 15.15.6 КоАП РФ. Должностному лицу назначен административный штраф.

За нарушения законодательства о контрактной системе и бухгалтерского учета главный бухгалтер и контрактный управляющий МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Инспектор Контрольно-счетной

палаты ЯМР							               Н.В. Курамбаева

По договору установлены два стенда: по одному на каждый объект благоустройства в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2018 году. Один на объекте по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный Бор у д. №18, 36;  второй - Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье.