УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты ЯМР

_________________ О.С. Исадичева

«___» ___________________ 2020г.

ОТЧЕТ №01-18/12 от «13» ноября 2020г.

о результатах проверки

законности, эффективности и целевого использования в 2019 году бюджетных средств на восстановление грунтовых дорог после завершения работ по строительству наружных сетей бытовой канализации внутри п. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР у домов №20, 22, 24, 26, 27, 29

1. Основание для проведения проверки: статьи 266.1, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, Положение о Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района, утвержденное Решением Муниципального Совета ЯМР № 52 от 27.10.2011г., п. 3.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты ЯМР на 2020 год, программа проведения проверки, утвержденная приказом Контрольно-счётной палаты ЯМР №17 от 11.09.2020г., удостоверение № 17 от 11.09.2020г.

2. Цель проверки: определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Ярославского муниципального района, выделенных МКУ "МФЦР" ЯМР  на восстановление грунтовых дорог после завершения работ по строительству наружных сетей бытовой канализации внутри п. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР у домов №20, 22, 24, 26, 27, 29.

3. Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района (далее – Учреждение, Заказчик).

4. Сроки проведения проверки: 16.09.2020 – 15.10.2020 г.г.

5. Проверяемый период: 2019 г.

# 6. Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки выборочным способом. Проверка проведена по представленным финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, относящимся к вопросам программы проверки:

# - законность, эффективность, в том числе целевой характер, использования средств бюджета Ярославского муниципального района, выделенных МКУ "МФЦР" ЯМР  на восстановление грунтовых дорог после завершения работ по строительству наружных сетей бытовой канализации внутри п. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР у домов №20, 22, 24, 26, 27, 29;

# - состояние бюджетного учета и отчетности.

| I. Итоги проверки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Акт проверки |  | # №18 от 15.10.2020г. | # Подписан без разногласий |  |  |
| II. Количество объектов проверки, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - муниципальное учреждение |  |  | 1 ед. |  |  |
| III. Объем проверенных средств (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |
| - бюджет Ярославского муниципального района |  |  | 12 320,0 |  |  |
| IV. Результаты проверки: |  |  |  | Количество нарушений, ед. | Сумма нарушения, тыс.руб. |
| 1. | Работы осуществлялись для достижения уставной цели Учреждения - оказание содействия в деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения Ярославского муниципального района. Согласно ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах сельского поселения водоснабжения населения и водоотведения отнесена к вопросам местного значения муниципального района. |  |  | - |  |
| 2. | Проверка ведения бюджетной сметы (в части проверяемых средств). |  |  | Нарушений не установлено |  |
| 3. | Соблюдение порядка применения бюджетной классификации расходов бюджетов (в части проверяемых средств). |  |  | Нарушений не установлено |  |
| 4. | Средства бюджета Ярославского муниципального района на оплату работ по восстановлению дорожного полотна внутри п. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР у домов №20, 22, 24, 26, 27, 29 израсходованы в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, муниципальной программой. |  |  | Нецелевого использования средств бюджета Ярославского муниципального района не установлено |  |
| 5. | В нарушение ч.13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчиком ненадлежащим образом установлен срок оплаты выполненных работ по Договору на выполнение работ №11-19С от 18.11.2019г. |  |  | 1 | - |
| 6. | Проверка соответствия выполненных работ условиям заключенных договоров. |  |  | Нарушений не установлено |  |
| 14. | Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в регистрах бухгалтерского учета операции по оплате и затрат (в части проверяемых средств). |  |  | Нарушений не установлено |  |

Инспектор Контрольно-счетной

палаты ЯМР							               Н.В. Курамбаева