УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты ЯМР

_________________ О.С. Исадичева

«___» ___________________ 2021г.

ОТЧЕТ №01-18/1 от «26» февраля 2021г.

о результатах проверки

по доводам жалобы в части законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Карабихского сельского поселения

1. Основание для проведения проверки: статьи 266.1, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, Положение о Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района, утвержденное Решением Муниципального Совета ЯМР № 52 от 27.10.2011г., п. 3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты ЯМР на 2020 год, программа проведения проверки, утвержденная приказом Контрольно-счётной палаты ЯМР №22 от 30.11.2020г., удостоверение № 20 от 30.11.2020г.

2. Цель проверки: определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования средств бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР, выделенных на выполнение работ по ремонту дороги к роднику р.п. Красные Ткачи.

3. Объект проверки: Муниципальное учреждение "Многофункциональный центр развития" Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Учреждение, Заказчик).

4. Сроки проведения проверки: 03.12.2020 – 31.12.2020 г.г.

5. Проверяемый период: 2018 - 2020 г.

# 6. Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки выборочным способом. Проверка проведена по представленным финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, относящимся к вопросам программы проверки:

# - законность, эффективность, в том числе целевой характер, использования средств бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР на выполнение работ по ремонту дороги к роднику р.п. Красные Ткачи;

# - соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

# - состояние бюджетного учета и отчетности.

| I. Итоги проверки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Акт проверки |  | # № 22 от 31.12.2020г. | # Подписан без разногласий |  |  |
| II. Количество объектов проверки, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - муниципальное учреждение |  |  | 1 ед. |  |  |
| III. Объем проверенных средств (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |
| - бюджет Ярославского муниципального района |  |  | 469,4 |  |  |
| IV. Результаты проверки: |  |  |  | Количество нарушений, ед. | Сумма нарушения, тыс.руб. |
| 1. | Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет текущее содержание дорог, посредством реализации муниципального заказа в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  | - |  |
| 2. | Проверка ведения бюджетной сметы (в части проверяемых средств). |  |  | Нарушений не установлено |  |
| 3. | Соблюдение порядка применения бюджетной классификации расходов бюджетов (в части проверяемых средств). |  |  | Нарушений не установлено |  |
| 4. | В нарушение ч. 4, 8 ст. 34 Закона о контрактной системе, п. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, Заказчиком в контракте не установлен размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. |  |  | 1 | - |
| 5. | Заказчиком допущено нарушение ст. 309, ст. 314 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе1 и п. 3.3, 4.3.2 контракта в части срока оплаты за выполненные работы. (п. 4.44. Классификатора нарушений) |  |  | 1 | 469,4 |
| 6. | В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе1, п.12 Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 Заказчиком в единой информационной системе (ЕИС) документы о приемке выполненной работы размещены в ЕИС с нарушением срока. (п. 4.53. Классификатора нарушений) |  |  | 1 | - |
| 7. | Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в регистрах бухгалтерского учета операции по оплате и затрат (в части проверяемых средств). |  |  | Нарушений не установлено |  |
| V. Сведения по принятым мерам по реализации материалов проверки: |  |  |  |  |  |
| Направлено представление. Представление рассмотрено в установленные сроки. |  |  |  | № 1 от 20.01.2021г. |  |

Инспектор Контрольно-счетной

палаты ЯМР							               Н.В. Курамбаева

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".