                                                                                                    Приложение №____

                                                                                                    к Договору №___________

                                                                                                    от  _______________ 2021 г.
График выполнения строительно-монтажных работ (СМР)
объект: «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения,                            Ярославский район, Ярославская область»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида               работ 
	Наименование этапа  выполнения                   контракта и (или) комплекса работ                     и (или) вида работ и (или) части                работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа  выполнения                 контракта  и (или)  комплекса работ и                     (или) вида  работ и  (или) части работ                  отдельного вида  работ                                                 (с момента начала производства  работ)
	Физический объем                       работ

	
	
	начало (дней)
	окончание               (дней)
	

	        1
	                    2
	      3
	       4
	           5

	        1
	Выполнение работ                       по строительству  газопровода                                          в дер. Глебовское Кузнечихинского               сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область
	      1
	61
	Газопровод                  высокого давления                        протяженностью                 по пикетам 2075 м;       м;                                 установка пункта   редуцирования-                                                             1 шт.                       

	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка                    (объекта капитального строительства)  условиям Договора                             (дней с момента  начала производства работ -26.07.2021)      
	1                                        



	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка                 условиям Договора при завершении строительства (КС-11)                              (дней с начала производства работ -61 день)
	61                               




        Заказчик: МКУ «МФЦР» ЯМР                                 Подрядчик:
        И.о. директора - заместитель

        директора по строительству 

       ________________ / Е.Г. Щеголева/                                  ______________ / _________________/
       МП                                                                                        МП
