|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора- заместитель директора по строительству муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района ___________ /Е.Г. Щеголева / «____» ____________ 2021 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений

Объект закупки: на выполнение работ по строительству объекта

«Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения,                                                        Ярославский район, Ярославская область»

Способ определения подрядчика: запрос предложений

Содержание документации о проведении запроса предложений:

Пояснения по порядку проведения процедуры определения подрядчика

Раздел 1. Информационная карта запроса предложений

Раздел 2. Описание объекта закупки

Проект договора

Пояснения по порядку проведения процедуры определения подрядчика

Правовой основой настоящего запроса предложений является Гражданский Кодекс РФ.

Настоящий запрос предложений проводится с целью выбора подрядчика для выполнения работ по строительству объекта «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область».  По результатам проведения запроса предложений заключается договор (проект договора является приложением к документации о проведении запроса предложений), сторонами которого являются Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР (заказчик) и подрядчик, выбранный в качестве победителя настоящего запроса предложений. Подрядчик, выбранный в качестве победителя настоящего запроса предложений, обязан подписать проект договора не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов запроса предложений. Протокол подведения итогов запроса предложений размещается на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района (http://yamo.adm.yar.ru/) в день его подписания членами комиссии.

Финансирование работ осуществляется АО «Газпром газораспределение Ярославль» (Инвестор) в соответствии с условиями Инвестиционного договора № УПР-З-535/21 от 24.06.2021г., заключенного между АО «Газпром газораспределение Ярославль» и Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития» ЯМР.

Запрос предложений включает в себя следующие последовательные этапы:

1) публикация документации;

2) прием заявок - не менее 5 календарных дней;

3) вскрытие конвертов - не более 1 календарного дня;

4) рассмотрение и оценка заявок (подведение итогов) – не более 3-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов;

5) заключение договора – не более 7 рабочих дней (победитель настоящего запроса предложений, обязан подписать проект договора не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола подведения итогов).

Победителем запроса предложений является участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, установленными заказчиком. В случае, если к моменту окончания приема заявок на участие в запросе предложений поступила только одна заявка, соответствующая требованиям документации, участник, представивший такую заявку признается победителем запроса предложений.

В случае, если по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений только одна заявка признана соответствующей требованиям документации, участник, представивший такую заявку, признается победителем запроса предложений.

В случае, если к моменту окончания приема заявок на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки, запрос предложений признается не состоявшимся, и заказчик вправе принять решение о проведении повторной процедуры.

Раздел 1

Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике |  |
|  | Наименование: | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
|  | Место нахождения: | 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 422 |
|  | Почтовый адрес: | 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 422 |
|  | Адрес электронной почты: | mfcr@mail.ru |
|  | Номер контактного телефона: | (4852) 79-59-28 |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика: | Соловьева Алевтина Борисовна |
| 2 | Краткое изложение условий договора |  |
|  | Наименование объекта закупки | выполнение работ по строительству объекта «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область» |
|  | Описание объекта закупки | см. раздел 2 «Описание объекта закупки» |
|  | Количество товара, объём работ, услуг | в объёме, указанном в разделе 2 «Описание объекта закупки» |
|  | Расположение объекта | Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Глебовское |
|  | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора. Завершение выполнения работ: 1 этап (СМР) - 60 рабочих дней с даты начала работ; 2 этап (ИТД) - 60 рабочих дней с 01.01.2022. Общий объем финансирования составляет 9 563 343,18 руб., в том числе по годам: 2021 г. - 5 411 148 руб. с учетом НДС в размере 20%; 2022 г.- 4 152 195,18 руб. с учетом НДС в размере 20%. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена Договора 9 563 343,18 руб., (Девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста сорок три рубля) 18 копеек с учетом НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством: |
|  | Источник финансирования | Инвестиционный договор № УПР-З-535/21 от 24.06.2021 с АО «Газпром газораспределение Ярославль» |
| 3 | Единые требования к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. |
| 4 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |
|  | Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | НЕТ |
|  | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не предусмотрено |
| 5 | Преимущества участникам закупки |  |
|  | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы | Не предусмотрено. |
|  | Преимущества организациям инвалидов | Не предусмотрено. |
| 6 | Способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений | Документация о проведении запроса предложений размещена в открытом доступе на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района (http://yamo.adm.yar.ru/), и любое заинтересованное лицо имеет возможность с ней ознакомиться. |

| 7 | Язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении запроса предложений | Русский |
| --- | --- | --- |
| 8 | Плата за предоставление документации о проведении запроса предложений, способ осуществления и валюта платежа | Не предусмотрено |
| 9 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрены |
| 10 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявки на участие в запросе предложений подаются с 23 июля 2021 года до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений по адресу: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 422, ежедневно с 8.30 до 17.30 (кроме праздничных и выходных дней, в пятницу и предпраздничные дни до 16.30), обед с 12.00 до 12.48. |
| 11 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрения и оценки таких заявок |  |
|  | место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений | Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу:150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 422, 30 июля 2021 года в 09 часов 00 минут по московскому времени. |
|  | дата и время рассмотрения и оценки таких заявок | Рассмотрение и оценка заявок завершится не позднее 3-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов |
| 12 | Требования к содержанию, в том числе к составу, форме заявок на участие в запросе предложений и инструкция по их заполнению |  |
|  | Требования к форме заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта (при этом, необходимо указывать на таком конверте наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка). Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. |
|  | Требования к составу заявки на участие в запросе предложений и инструкция по ее заполнению | Заявки на участие в запросе предложений представляются по форме и в порядке, которые указаны в документации о проведении запроса предложений, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в документации о проведении запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующую информацию: 1) информацию и документы об участнике запроса предложений, подавшем заявку на участие в запросе предложений: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (данные сведения необходимо представить по форме, предусмотренной приложением №1 к разделу 1 «Информационная карта запроса предложений») б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте документации о проведении запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запроса предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) выписка из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданная не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке по форме согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». При этом: - СРО, членом которой является участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, предусмотренный частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Требование о наличии выписки из реестра СРО не распространяется на случаи, предусмотренные частями 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; д) декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным в п.3. раздела 1 «Информационная карта запроса предложений» (данные сведения необходимо представить по форме, предусмотренной приложением №1 к разделу 1 Информационная карта запроса предложений); е) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника запроса предложений поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие взапросе предложений, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 2) согласие участника закупки выполнить работы в полном соответствии с условиями документации о проведении запроса предложений и проекта договора 3) предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки (данные сведения необходимо представить по форме, предусмотренной приложением №2 к разделу 1 Информационная карта запроса предложений) 4) копия платежного поручения, подтверждающего обеспечение заявки Копии документов, предоставляемые участником закупки, должны быть представлены в полном объеме, в том числе содержать все страницы и не иметь нечитаемых фрагментов (не воспроизводящих или воспроизводящих не в полной мере информацию подлинника) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» В соответствии с указанным ГОСТ под копией документа понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. Информация для участников закупки – хозяйственных обществ: Решения общего собрания участников хозяйственного общества, принятые с 1 сентября 2014 года, предоставляемые в составе заявки должны соответствовать требованиям части 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 13 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта |  |
|  | Сведения о возможности по соглашению сторон снизить цену контракта при его исполнении без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта | Предусмотрено |
|  | Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения | Предусмотрено |
|  | Сведения о возможности заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Не предусмотрено |
| 14 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема) |  |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений | Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. |
|  | Порядок возврата заявок на участие в запросе предложений (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок) | Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается посредством почтовой связи. |
| 15 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений |  |
|  | Стоимостные критерии оценки, их значимость; нестоимостные критерии оценки, их значимость; показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям оценки; значимость каждого показателя, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения | Критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: Для оценки заявок устанавливаются следующие критерии оценки заявок, значимость критериев оценки заявок (%): Критерии оценки заявок; Значимость критериев оценки заявок (%); Коэффициент значимости критериев оценки заявки. 1.Цена контракта; 10%; 0,1. 2.Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (качество работ); 90%; 0,9. ## Сумма значимости критериев оценки заявок, установленных в документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных участниками запроса предложений, оцениваются и сопоставляются такие заявки в соответствии с нижеуказанными критериями. Оценка заявки по стоимостному критерию оценки: При оценке заявок по стоимостному критерию «Цена контракта» (10%) лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей предложенной в заявке на участие в закупке ценой контракта. Цена контракта указывается в российских рублях. Рейтинг участника закупки по критерию определяется исходя из сравнения цены контракта (не превышающей начальной (максимальной) цены контракта), предложенной участником закупки, с ценами контракта, предложенными другими участниками закупки, и с начальной (максимальной) ценой контракта. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле: а) в случае если , , где: - предложение участника закупки, предложение которого оценивается; - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; б) в случае если , , где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. Рейтинг заявки по стоимостному критерию оценки «Цена контракта» рассчитывается путем умножения результата расчета на КЗ – коэффициент значимости критерия оценки (КЗ=0,8). Оценка заявки по нестоимостному критерию оценки: По критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (качество работ)» оценивается предложение участника закупки по показателю «качество работ», В качестве показателя «Качество работ» оцениваются предложения участника запроса предложений с описанием конкретных мероприятий по процессу организации выполнения работ, порядку применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ. Порядок оценки заявок: Баллы по критерию присваиваются от 0 до 100 в зависимости от степени детализации и содержательной проработанности предложения. Оценка 0 баллов присваивается участнику, при отсутствии в заявке предложения по описанию процесса организации выполнения работ, порядка применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ. Оценка 25 баллов присваивается участнику, в заявке которого даны предложения по описанию процесса организации выполнения работ, порядка применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ, - не по всему составу работ, предусмотренных документацией, и без учета специфики объекта. Оценка 50 баллов присваивается участнику, в заявке которого даны предложения по описанию процесса организации выполнения работ, порядка применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ, - по всему составу работ, предусмотренных документацией, и без учета специфики объекта. Оценка 75 баллов присваивается участнику, в заявке которого даны предложения по описанию процесса организации выполнения работ, порядка применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ, - не по всему составу работ, предусмотренных документацией, и с учетом специфики объекта. Оценка 100 баллов присваивается участнику, в заявке которого даны предложения по описанию процесса организации выполнения работ, порядка применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ, - по всему составу работ, предусмотренных документацией, и с учетом специфики объекта. Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (стоимостному и нестоимостному). На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. |
|  | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений | Заявки на участие в запросе предложений отклоняются, а участник, представивший такую заявку подлежит отстранению в следующих случаях: 1) заявка не соответствует требованиям настоящей документации; 2) участник закупки не соответствует требованиям настоящей документации. |

| 16 | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размер обеспечения | 1 500 000,00 руб. |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения заявки | Обеспечение заявки предоставляется заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заявка обеспечивается внесением денежных средств. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: ИНН 7606072278 КПП 760601001 МКУ «МФЦР» ЯМР счет 03232643786500007100 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНК РОССИИ // УФК по Ярославской области г. Ярославль БИК 017888102 кор/сч. № 40102810245370000065 Обеспечение заявки возвращается участнику закупки (исключение составляет участник закупки, признанный победителем запроса предложений) в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов запроса предложений. Обеспечение заявки возвращается участнику закупки, который признан победителем запроса предложений, в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. |

Приложение №1

к разделу 1 «Информационная карта запроса предложений»

Информация об участнике запроса предложений, декларация о соответствии

Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, установленным вп.3. раздела 1 «Информационная карта запроса предложений», а также сообщаем следующие сведения:

Для юридического лица

| 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии)* |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения* |  |
| 3. Почтовый адрес* |  |
| 4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений* |  |
| 5. Номер контактного телефона* |  |
| 6. Адрес электронной почты |  |
| 7. Банковские реквизиты |  |

Для физического лица

| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)* |  |
| --- | --- |
| 2. Место жительства* |  |
| 3. Паспортные данные* |  |
| 4. Номер контактного телефона* |  |
| 5. Адрес электронной почты |  |
| 6. Банковские реквизиты |  |

* Графы, обязательные для заполнения

# Участник закупки

(уполномоченный представитель)________________________        ____________________

М.П.(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение №2

к разделу 1«Информационная карта запроса предложений»

Предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки

Предлагаем выполнить работы по строительству объекта: «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область»

| Наименование работ | Предложение участника закупки в соответствии с критериями, установленными документацией |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цена договора в рублях, 10%* | Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (качество работ), 90 %, ** |
| выполнение работ по строительству объекта «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область»» |  |  |

# * заполняется участником закупки

# **Участником закупки указывается описание конкретных мероприятий по процессу организации выполнения работ, порядку применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ

# Участник закупки

(уполномоченный представитель) ________________________        ____________________

М.П.(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Раздел 2 «Описание объекта закупки»

выполнение работ по строительству Объекта: «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область»

Работы выполняются в полном соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией (размещена на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района http://yamo.adm.yar.ru/)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта

«Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения,                                                        Ярославский район, Ярославская область»

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основание для строительства | Региональная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017-2021 годы (раздел Х, пункт 5) |
| 2. Наименование объекта | «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область» |
| 3. Расположение объекта | Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Глебовское |
| 4. Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района (МКУ «МФЦР» ЯМР) |
| 5. Источник финансирования | Инвестиционный договор № УПР-З-535/21 от 24.06.2021 с АО «Газпром газораспределение Ярославль» |
| 6. Виды работ и технико-экономические показатели | Строительство газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) с установкой пункта редуцирования. Протяженность газопровода по пикетам -2075 м. |
| 7. Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора. Завершение выполнения работ: 1 этап (СМР) - 60 рабочих дней с даты начала работ; 2 этап (ИТД) – 60 рабочих дней с 01.01.2022 . Общий объем финансирования составляет 9 563 343,18 руб., в том числе по годам: 2021 г. - 5 411 148 руб. с учетом НДС в размере 20%; 2022 г. - 4 152 195,18 руб. с учетом НДС в размере 20%. |
| 8. Требования к Подрядчику | ## Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. ## При этом: ## - СРО, членом которой является участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ## - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, предусмотренный частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ## Требование о наличии выписки из реестра СРО не распространяется на случаи, предусмотренные частями 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ## Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. Аукционная комиссия рассматривает документы, предусмотренные частью 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 9. Сметная стоимость работ | Начальная (максимальная) цена Договора 9 563 343,18 руб., с учетом НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством, с разбивкой по годам: 2021 г. – 5 411 148,00 руб. ## 2022 г. - 4 152 195,18 руб. |
| 10. Обязанности Подрядчика | 1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) и представить его Заказчику. 2. На дату начала производства работ заключить договоры: - на вынос оси трассы газопровода; - на ведение авторского надзора; - на ведение строительного контроля (технического надзора) в размере сумм, предусмотренных проектной документацией, раздел 9 «Смета на строительство». Исполнителей по данным договорам предварительно согласовать с Заказчиком. 3. Обеспечить предоставление исполнительно-технической документации в ходе всего периода строительства объекта совместно с предъявляемыми справками и актами о стоимости и приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 4. Перед началом производства земляных работ в охранной зоне инженерных коммуникаций необходимо вызвать представителей эксплуатирующих служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. |
| 11. Особые условия | 1. Наличие свидетельства о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. 2. Наличие свидетельства об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03. 3. Наличие аттестации специалистов сварочного производства 1-го и 2-го уровня. 4. Наличие аттестации ИТР. 5. Наличие аттестованной лаборатории или заверенная копия договора с организацией, имеющей аттестованную лабораторию. 6. Наличие техники, оборудования, технических средств и приспособлений, необходимых для производства строительно-монтажных работ сетей газораспределения. 7. Подрядная организация обязана в указанный срок предоставить полный пакет подписанной исполнительно-технической документации на построенный объект, включая исполнительную геодезическую съёмку, выполненную специализированной организацией. 8. Получение и оплата подрядчиком всех необходимых справок, протоколов и актов (проверка защитного покрытия изоляции футляров, замеры электропотенциалов изолирующих соединений, проверка контура заземления, провода-спутника и маркеров и пр.), а также справок о выполнении ТУ. 9. Изготовление технического плана на построенный объект и описание охранной зоны. |
| 12. Качественные характеристики | Качество выполненных работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации. Качество используемых материалов и конструкций должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также они должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами, протоколами испытаний и другими документами, удостоверяющими их качество. |
| 13. Гарантийные обязательства | Гарантийный срок нормальной эксплуатации газопровода, оборудования, материалов и работ устанавливаются в течение 5 (пяти) лет (60 месяцев) от даты акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. |

Проект договора

Договор № __________

на выполнение работ

г. Ярославль                                                  	                                      «___» _______2021г.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  и.о. директора - заместителя директора по строительству  Щеголевой  Елены Геннадьевны, действующего на основании Распоряжения Администрации ЯМР от 10.03.2020г. № 51 – л/с, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего  на  основании __________________,                       с другой стороны, руководствуясь положениями Инвестиционного договора № УПР-З-535/21        от 24.06.2021г,  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта: «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область» (далее – Работа), сдать их результат Заказчику и обеспечить ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию в установленный Договором срок, а Заказчик принимает обязательства создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ и принять их результат.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора,                         в соответствии с Техническим заданием (Приложение  №1), проектно-сметной документацией (Приложение № 2), Графиком производства работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями ГОСТ, требованиями СНиП, СанПиН, пожарной и экологической безопасности и других нормативных документов.

1.3. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет производить выполнение Работ.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет______________________ (_______________________________________) руб., в том числе НДС по ставке в соответствии                    с законодательством РФ о налогах и сборах.

2.2. Финансирование строительства Объекта осуществляется Инвестором. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС – 3) направляет Инвестору финансовое поручение на перечисление денежных средств Подрядчику.

Инвестор финансирует строительство Объекта перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Инвестор осуществляет финансирование в соответствии с финансовыми поручениями Заказчика в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней со дня  получения финансового поручения от Заказчика.

2.3. Окончательный расчет за выполненные строительно-монтажные работы и услуги производится после подписания  Сторонами Акта приема-передачи законченного Объекта, с учетом ранее оплаченных финансовых поручений, с приложением подтверждающих затраты документов.

2.4. Финансирование (зачет) затрат по оплате работ и услуг третьих лиц производится Инвестором  после подписания Акта приема-передачи законченного строительством Объекта по письму от Заказчика при условии подписания Сторонами Отчета по оплате работ и услуг третьих лиц  при предоставлении Заказчиком подтверждающих эти затраты документов.

2.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

2.6. Стороны договорились, что Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, письменное соглашение, о чем не было предварительно достигнуто Сторонами, а также Работы, выполненные Подрядчиком, необходимость проведения которых с Заказчиком предварительно не согласована и не оформлена в письменном виде, Заказчиком не оплачивается.

- Срок и место выполнения Работ

3.1. Сторонами определен следующий срок выполнения Работ:

Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Завершение выполнения работ: 1 этап (СМР) – 60 рабочих дней с даты начала работ;

2 этап (ИТД) - 60 рабочих дней с 01.01.2022 г.

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ.

3.3. Место выполнения Работ: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Глебовское.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

4.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения согласно Техническому заданию, проектно-сметной документации, требованиями нормативных документов в области строительства систем газораспределения.

4.1.4. Давать распоряжения (указания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.5.	Предъявить Подрядчику требования, связанные с устранением недостатков результата Работ, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику проектно-сметную документацию.

4.2.2. Произвести приемку  Работ, выполненных Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных  настоящим Договором.

4.2.3. Обеспечить осуществление  контроля на Объекте. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов.

4.2.4. Совместно с Подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации (Инвестора) испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта Работы с оформлением соответствующих документов.

Передать эксплуатирующей организации (Инвестору) исполнительно-техническую документацию.

4.2.5. Назначать своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении Работ в рамках настоящего Договора.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.7. Обеспечить и организовать приемку выполненных Работ по Договору при условии, что они выполнены качественно и в сроки, предусмотренные Договором.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1.	Подрядчик имеет право:

5.1.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию.

5.1.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

5.1.4. Сдать выполненную Работу досрочно.

5.2.	Подрядчик обязан:

5.2.1. Принять от Заказчика проектно-сметную документацию, разрешительную документацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим Договором Работ.

5.2.2. Заключить договоры и осуществить их оплату из собственных средств:

- на  разбивку оси трассы газопровода;

- на ведение авторского надзора;

- на ведение строительного контроля (технического надзора);

- на изготовление технического плана (техпаспорта) Объекта и описание охранных зон.

Исполнителей по данным договорам предварительно согласовать с Заказчиком.

5.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора приступить к выполнению Работ.

5.2.4. Оформить, подписать исполнительно-техническую документацию на построенный газопровод в полном объеме, включая исполнительную геодезическую съемку, выполненную специализированной организацией, и передать ее Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

Все необходимые справки, протоколы  и акты (проверка защитного покрытия изоляции футляров, замеры электропотенциалов изолирующих соединений, проверка провода-спутника и маркеров и пр.), а так же справки о выполнении технических условий, получаются и оплачиваются Подрядчиком.

5.2.5. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению выявленных недостатков, указанных Заказчиком (при наличии выявленных Заказчиком недостатков при ведении указанных журналов).

5.2.6. Оформлять акты скрытых работ по каждому виду строительно-монтажных работ.

Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых Работ (Работ, скрываемых последующими Работами и конструкциями,  качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ) не менее чем за 24 часа до начала приемки соответствующих скрытых Работ.

К выполнению последующих Работ Подрядчик приступает только после приемки  Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения специалистов Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, а затем восстановить за свой счет.

5.2.7. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использованию земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения Работ.

5.2.8. Обеспечить надлежащую охрану Объекта строительства, оборудования,  материалов и другого имущества, находящегося на строительной площадке, до даты окончания Работ по Договору.

5.2.9. Устно и письменно уведомить Заказчика об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствий проектно-сметной документации действующим строительным нормам и правилам, другим действующим нормативным актам в сфере строительства, которые могут повлиять на безопасность труда при выполнении Работ, либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполнения Работ. При этом, Подрядчик обязан приостановить Работы, выполнение которых может повлиять на безопасность труда, либо может отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц.

5.2.10. Качественно выполнить все Работы, предусмотренные п. 1.1 Раздела 1 настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Разделом 3 настоящего Договора, в соответствии с условиями Договора, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

5.2.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ  в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2.12. В случае привлечения к производству Работ субподрядчиков, предоставить Заказчику договоры субподряда в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их заключения.

Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (при наличии) как за свои собственные.

5.2.13. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата  выполненных  Работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию, а также риск полной или частичной гибели результата выполненных Работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели явилось неудовлетворительное выполнение Работ Подрядчиком.

5.2.14. Назначить приказом руководителя в трехдневный срок с момента заключения настоящего Договора своих представителей, ответственных за ход выполнения Работы по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде.

5.2.15. Вести и своевременно оформлять всю исполнительно-техническую документацию, предусмотренную требованиями СНиП и настоящего Договора.

5.2.16. Совместно с Заказчиком выполнить весь комплекс мероприятий по вводу законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

5.2.17. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наем всего персонала и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их труда,  перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив Заказчика от данных обязательств. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1.  Обеспечение материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком.

6.2. Все поставляемые для выполнения Работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов или других документов должны быть предоставлены Заказчику не менее, чем за 1 (один) рабочий день до монтажа материалов, конструкций, оборудования.

6.3. Стороны договорились, что заключение Подрядчиком договоров с субподрядчиками, на выполнение Работ, поставку материалов или оказание услуг которые, необходимы для исполнения обязательств по настоящему Договору, будут производиться Подрядчиком только в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.

7.  Порядок сдачи – приемки Работ, ввод Объекта в эксплуатацию

7.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы, графика производства работ, условий Договора. Подрядчик передает Заказчику результаты выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),                                   на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, а так же счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в установленном порядке, в объеме финансирования, предусмотренного  Договором, на 2021 год.

После подписания приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (форма   КС-11)  Подрядчик  передает Заказчику Акт                      о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, а так же счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в установленном порядке, в объеме финансирования, предусмотренного Договором, на 2022 год.

7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных  п. 7.1 Договора, Заказчик осуществляет проверку результата выполненных Работ по настоящему Договору на предмет соответствия выполненных по видам Работ и представленной  документации требованиям и условиям настоящего Договора.

7.3. С даты завершения рассмотрения результатов выполненных Работ по каждому виду работ в соответствии с Графиком производства работ по настоящему Договору Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

7.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней составляют двухсторонний Акт о несоответствии результата выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Договора с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик на основании мотивированного отказа Заказчика от принятия результата выполненных Работ устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат  выполненных Работ Заказчику в срок, установленный Заказчиком.

7.5. Заказчик в течение трех рабочих дней повторно рассматривает результат  выполненных Работ и, если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС – 3) направляет Инвестору финансовое поручение на перечисление денежных средств Подрядчику.

7.7. Подрядчик в срок за 5 (пять) рабочих дней в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности к сдаче Объекта строительства.

7.8. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется Комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Подрядчика, Инвестора, иных лиц по усмотрению Заказчика и Инвестора.

7.9. Результатом выполненной Работы по Договору является построенный Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение Центрального Управления Ростехнадзора о приемке и подтверждению построенного объекта требованиям, установленным Техническим регламентом, а также требованиям, установленным иными  техническими регламентами, к объектам  регулирования Технического регламента.

7.10. До момента передачи Подрядчиком результата выполненной Работы (законченного строительством Объекта) Заказчику, Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.11. После передачи Подрядчиком Заказчику результата выполненной Работы  и подписанного акта приемки законченного строительством Объекта газораспределительной системы, Заказчик передает законченный строительством Объект Инвестору по Акту приема – передачи законченного строительством Объекта с приложением реестров платежных документов, сводного счета-фактуры Заказчика, счетов-фактур Подрядчика, поставщиков, других организаций, заверенных копий платежных документов, подтверждающих возмещение налога на добавленную стоимость Инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии качества выполненных Работ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ, применяемых материалов, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации газопровода, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение  5 (пяти)  лет  (60 месяцев) от даты акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных Работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет  в сроки, согласованные с Инвестором  и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных Работ и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае, соответственно, продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных Работ.

9. Ответственность  Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств  в случае:

10.2.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к установленному Договором сроку становится явно невозможным.

10.2.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

10.2.3. Если отступления в Работах от условий  Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

10.3. При расторжении настоящего Договора Заказчик и Подрядчик в течение 10 (десяти)  дней со дня подписания Соглашения о расторжении подписывают Акт, фиксирующий выполненный за отчетный период объем Работ, являющийся основанием для завершения Инвестором финансовых расчетов по настоящему Договору. При расторжении Договора незавершенный строительством Объект передается Заказчику.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они соответствуют действующему законодательству РФ, составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11. Страхование

11.1. Подрядчик обязан застраховать в страховом обществе риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, составляющего предмет договора, а также материалов, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, до сдачи Объекта Подрядчиком Заказчику.

11.2. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанностей принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

12. Заключительные положения

12.1. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензии одной Стороной Договора другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

12.3. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

12.4. При отсутствии возможности финансирования строительства Объекта, предусмотренного настоящим Договором, Инвестор обязан сообщить об этом Заказчику в письменном виде не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до прекращения финансирования. В этом случае Заказчик осуществляет консервацию Объекта.

Консервация незавершенного строительством Объекта производится за счет денежных средств Инвестора.

12.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств, но не далее  31.12.2022 г.

12.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр для Инвестора.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: МКУ «МФЦР» ЯМР Место нахождения: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, офис 422 тел./ факс (4852) 79-59-31 ОКПО 88743602 ОГРН 1087606005167 ОКТМО 78701000001 ИНН 7606072278 КПП 760601001 УФ и СЭР Администрации ЯМР (МКУ «МФЦР» ЯМР, л/с 800020040) Счет 03231643786500007100 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНК РОССИИ// УФК по Ярославской области г. Ярославль БИК 017888102 счет № 40102810245370000065 ____________________Е.Г. Щеголева м.п. | ____________________ м.п. |

Приложение  № 1

к Договору № ______  от «____»____  2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта

«Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения,                                                        Ярославский район, Ярославская область»

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основание для строительства | Региональная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017-2021 годы (раздел Х, пункт 5) |
| 2. Наименование объекта | «Газопровод в дер. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, Ярославский район, Ярославская область» |
| 3. Расположение объекта | Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Глебовское |
| 4. Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района (МКУ «МФЦР» ЯМР) |
| 5. Источник финансирования | Инвестиционный договор № УПР-З-535/21 от 24.06.2021 с АО «Газпром газораспределение Ярославль» |
| 6. Виды работ и технико-экономические показатели | Строительство газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) с установкой пункта редуцирования. Протяженность газопровода по пикетам -2075 м. |
| 7. Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора. Завершение выполнения работ: 1 этап (СМР) – 60 рабочих дней с даты начала работ; 2 этап - (ИТД) -60 рабочих дней с 01.01.2022г. Общий объем финансирования составляет 9 563 343,18 руб., в том числе по годам: 2021 г. - 5 411 148 руб. с учетом НДС в размере 20%; 2022 г.- 4 152 195,18 руб. с учетом НДС в размере 20%. |
| 8. Требования к Подрядчику | ## Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. ## При этом: ## - СРО, членом которой является участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ## - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, предусмотренный частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ## Требование о наличии выписки из реестра СРО не распространяется на случаи, предусмотренные частями 2.1 и 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ## Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. Аукционная комиссия рассматривает документы, предусмотренные частью 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 9. Сметная стоимость работ | Начальная (максимальная) цена Договора 9 563 343,18 руб., с учетом НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством: на 2021 год – 5 411 148,00 руб. ## на 2022 год - 4 152 195,18 руб. |
| 10. Обязанности Подрядчика | 1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) и представить его Заказчику. 2. На дату начала производства работ заключить договоры: - на вынос оси трассы газопровода; - на ведение авторского надзора; - на ведение строительного контроля (технического надзора) в размере сумм, предусмотренных проектной документацией, раздел 9 «Смета на строительство». Исполнителей по данным договорам предварительно согласовать с Заказчиком. 3. Обеспечить предоставление исполнительно-технической документации в ходе всего периода строительства объекта совместно с предъявляемыми справками и актами о стоимости и приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 4. Перед началом производства земляных работ в охранной зоне инженерных коммуникаций необходимо вызвать представителей эксплуатирующих служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. |
| 11. Особые условия | 1. Наличие свидетельства о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. 2. Наличие свидетельства об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03. 3. Наличие аттестации специалистов сварочного производства 1-го и 2-го уровня. 4. Наличие аттестации ИТР. 5. Наличие аттестованной лаборатории или заверенная копия договора с организацией, имеющей аттестованную лабораторию. 6. Наличие техники, оборудования, технических средств и приспособлений, необходимых для производства строительно-монтажных работ сетей газораспределения. 7. Подрядная организация обязана в указанный срок предоставить полный пакет подписанной исполнительно-технической документации на построенный объект, включая исполнительную геодезическую съёмку, выполненную специализированной организацией. 8. Получение и оплата подрядчиком всех необходимых справок, протоколов и актов (проверка защитного покрытия изоляции футляров, замеры электропотенциалов изолирующих соединений, проверка контура заземления, провода-спутника и маркеров и пр.), а также справок о выполнении ТУ. 9. Изготовление технического плана на построенный объект с описанием охранной зоны. |
| 12. Качественные характеристики | Качество выполненных работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации. Качество используемых материалов и конструкций должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также они должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами, протоколами испытаний и другими документами, удостоверяющими их качество. |
| 13. Гарантийные обязательства | Гарантийный срок нормальной эксплуатации газопровода, оборудования, материалов и работ устанавливаются в течение 5 (пяти) лет (60 месяцев) от даты акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. |

# И.о. директора-

# заместитель директора по строительству ______________  Е.Г. Щеголева

Приложение № 2

к договору №________ от «____»____  2021г.

Проектно-сметная документация

(размещена на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района http://yamo.adm.yar.ru/).

Приложение  № 3

к Договору № ______  от «____»____  2021г.

График производства работ по строительству объекта

«Газопровод в дер. Глебовское  Кузнечихинского сельского поселения,                                     Ярославский район, Ярославская область»

| № п/п | Виды работ | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | январь | февраль | март | апрель |
| 1 | Подготовительные работы | 9-13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекультивация земель | 10-13 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наружные газопроводы | 16-31 | 1-30 | 1-29 |  |  |  |  |
| 4 | Установка ГРПШ |  |  | 1-10 |  |  |  |  |
| 5 | Проезд к ГРПШ |  |  | 10-20 |  |  |  |  |
| 6 | Формирование исполнительно-технической документации |  |  |  | 10-31 |  |  |  |
| 7 | Изготовление технического паспорта |  |  |  |  | 1-28 |  |  |
| 8 | Предъявление построенного объекта комиссии, ввод в эксплуатацию (выезд комиссии на объект, рассмотрение и подписание исполнительно-технической документации: Заказчик, проектная организация, эксплуатационная организация, Управление Ростехнадзора) |  |  |  |  | 1-28 | 1-31 | 1-5 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________Е.Г. Щеголева м.п. | ____________________ м.п. |