**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23.01.2023 № 101**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Комплексное развитие**

**сельских территорий Ярославского**

**муниципального района**

**на 2023-2025 годы»**

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярославском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» (далее – Программа).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

Заместитель Главы Администрации ЯМР

по экономике и финансам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Щербак

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

Начальник управления финансов

и социально-экономического развития

Администрации ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.С. Грибанова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

Директор МКУ МФЦР ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Комлев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

Начальник управления правового обеспечения

и муниципального заказа Администрации ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю. Килипченко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

электронная копия сдана:

Евдокимов М.В.

79-59-32

Направить:

В дело – 2экз.

Управление финансов - 2 экз.

МКУ МФЦР ЯМР - 1 экз.

газета «Ярославскийагрокурьер» -1 экз.

Итого - 6экз

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

**Муниципальная программа**

**Ярославского муниципального района**

**«Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР | |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации ЯМР | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2023-2025 годы | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в Ярославском муниципальном районе | |
| Объём финансирования муниципальной программы,  в том числе  по годам реализации | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | Федеральный бюджет | 570 293,00 | 149 568,00 | 420 725,00 | 0,00 | | областной бюджет | 168 962,20 | 31 232,00 | 137 730,20 | 0,00 | | районный бюджет | 190 010,11 | 104 240,79 | 82 117,32 | 3 652,00 | | внебюджетные источники | 85 450,00 | 42 725,00 | 42 725,00 | 0,00 | | **ИТОГО** | **1 014 715,31** | **327 765,79** | **683 297,52** | **3 652,00** | | |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы .  Плановые объемы финансирования подпрограмм | 2.Подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | Федеральный бюджет | 570 293,00 | 149 568,00 | 420 725,00 | 0,00 | | Областной бюджет | 168 962,20 | 31 232,000 | 137 730,20 | 0,00 | | Местный бюджет | 190 010,11 | 104 240,79 | 82 117,32 | 3 652,00 | | внебюджетные источники | 85 450,00 | 42 725,000 | 42 725,00 | 0,00 | | **ИТОГО** | **1 014 715,31** | **327 765,79** | **683 297,52** | **3 652,00** | | МКУ МФЦР ЯМР |
| Конечные результаты муниципальной программы | Количество проектов комплексного развития сельских территорий, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы – 1 ед. ежегодно | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php | |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

МП «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»определяет основные направления развития сельскихтерриторий Ярославского муниципального района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий и обеспечения выполнения ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной,пространственно-коммуникационной. Созданиеэкономически устойчивых и социально развитых сельских территорий является гарантом сохранения историко-культурных основ идентичности народов, тем самым способствует повышением качества жизни сообщества.

Развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе осуществляется точечно и неравномерно. Уровень жизни сельского населения отстает от городского, имеет место проблема инфраструктурных ограничений, недостаточен доступ сельского населения к социальным услугам, информационным технологиям и средствам массовой коммуникации.

Реальное состояние сфере ЖКХ требует принятия соответствующих мер по созданию новых и реконструкции существующих объектов для улучшения качества жизни на сельских территориях. Приотсутствии своевременного реагирования на возникающие проблемывозможны негативные социально-экономические последствия.

Одной их важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения, является проблема качества питьевой воды. Это предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора. Необходимость решения данной проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды в связис тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуютпо органолептическим показателям (цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.107-01. В рамках решение данной проблемы проводится анализ состояния инженерных сетей с учетом существующих тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой соответствующей требованиям, предъявляемым к показателям качества питьевой воды.

Состояние сети автомобильных дорог районного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

В настоящее время 49,5% процентов (485,4 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующийся местными дорогами, растёт ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.В настоящее время существует тенденция к снижению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте.

В сфере образования существующая система дошкольного образования в ЯМР не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения Ярославского муниципального района в услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования. Учитывая активное развитие территории Ярославского муниципального района (комплексное строительство многоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых комплексов) потребность в дошкольных образовательных организациях в дальнейшем продолжить расти. Для создания новых мест требуется строительство новых дошкольных образовательных организаций.

В ряде активно развивающихся территорий Ярославского района существует проблема недостаточности мест в общеобразовательных организациях. Есть потребность строительства новых школ.

Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий позволит удовлетворить потребности сельского населения, создаст предпосылки для приезда новых специалистов, закрепления на селе молодых семей, а также будет содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» определяет цели, задачи и основные направления комплексного развития сельских территорий и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2023-2025 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются комплексное развитие всех отраслей АПК с учетом необходимости обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также развитие малых форм хозяйствования.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696  
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 17 ноября 2021 г. № 767 «Об утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, а также требований к составу заявочной документации, представляемой на отбор проектов»;

-постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской областии признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденная постановлением Администрации ЯМР от 29.12.2016 г. №1629.

Подпрограмма «Развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» позволит обеспечить комплексное развитие сельских территорий и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Ярославского муниципального района, сохранить численность проживающих на сельских территориях,.

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского муниципального района, направленных на комплексное развитие сельских территорий.

В рамках муниципальной программы предполагается:

-осуществление мер финансового характера путем финансирования мероприятий программы;

- принятие мер по привлечению средств вышестоящих бюджетов и средств из внебюджетных источников на развитие сельских территорий

.

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Реализует муниципальную программу и управляет процессами ее реализации исполнитель – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР.

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий муниципальной программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целевого использования средств.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с параметрами бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. Цель муниципальной программы

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в Ярославском муниципальном районе.

1. Задачи муниципальной программы

1) Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономического потенциаласельских территорий Ярославского муниципального района

1. Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изме  рения | | Значение показателя | | | | | |
| базовое  на 01.01.2023 | | на 01.01.2024 | на  01.01.2025 | на 01.01.2026 | |
| плановое | плановое | плановое | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»** | | | | | | | | |
| Количество проектов комплексного развития сельских территорий, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | ед. | | 1,0 | | 0 | 0 | | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| Количество мероприятий, включенных в проекты комплексного развития сельских территорий по Ярославскому муниципальному району, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | ед. | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |

**VI.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **МП «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»** | | | | |
| ***подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»*** | ***1 014 715,31*** | ***327 765,79*** | ***683 297,52*** | ***3 652,00*** |
| - федеральный бюджет | 570 293,00 | 149 568,00 | 420 725,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 168 962,20 | 31 232,00 | 137 730,20 | 0,00 |
| - районный бюджет | 190 010,11 | 104 240,79 | 82 117,32 | 3 652,00 |
| - внебюджетные источники | 85 450,00 | 42 725,000 | 42 725,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе«Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»** | **1 014 715,31** | **327 765,79** | **683 297,52** | **3 652,00** |
| - федеральный бюджет | 570 293,00 | 149 568,000 | 420 725,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 168 962,20 | 31 232,000 | 137 730,20 | 0,00 |
| -районный бюджет | 190 010,11 | 104 240,79 | 82 117,32 | 3 652,00 |
| - внебюджетные источники | 85 450,00 | 42 725,000 | 42 725,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

**Подпрограмма**

«Развитие сельских территорий

Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«**Развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации ЯМР |
| Сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУМФЦР ЯМР  Администрация Заволжского сельского поселения |
| Участники мероприятий подпрограммы | - МКУ «МФЦР» ЯМР,  - управление образования Администрации ЯМР;  - управление культуры Администрации ЯМР;  - Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономического потенциала сельских территорий Ярославского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | Федеральный бюджет | 570 293,00 | 149 568,00 | 420 725,00 | 0,00 | | Областной бюджет | 168 962,20 | 31 232,00 | 137 730,20 | 0,00 | | Местный бюджет | 190 010,11 | 104 240,79 | 82 117,32 | 3 652,00 | | Внебюджетные источники | 85 450,00 | 42 725,000 | 42 725,00 | 0,00 | | **ИТОГО** | **1 014 715,31** | **327 765,79** | **683 297,52** | **3 652,00** | |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Количество мероприятий, включенных в проекты комплексного развития сельских территорий по Ярославскому муниципальному району, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы - не менее 4 ед. в год |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php |

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономического потенциала сельских территорий Ярославского муниципального района

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  измере-ния | Базовое значение на 01.01.2023 | Значение показателя | | |
| на  01.01.2024 | на 01.01.2025 | на 01.01.2026 |
| плановое | плановое | плановое |
| Количество мероприятий, включенных в проекты комплексного развития сельских территорий по Ярославскому муниципальному району, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Определение мероприятий по развитию сельских территорий для включения в проекты комплексного развития сельских территорий Ярославского муниципального района.

2) Проведение мероприятий по обеспечению получения максимально возможного балла предоставляемой для участия в конкурсном отборе документации в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы.

1. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | |
| Всего | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Цель:** Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономического потенциала сельских территорий Ярославского муниципального района | | | | | | | | |
| ***Задача 1.*** Определение мероприятий по развитию сельских территорий для включения в проекты комплексного развития сельских территорий Ярославского муниципального района | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство средней общеобразовательной школы на 350 учащихся в п.Заволжье ЯМР | 2023-2024 | МФЦР  УО | федеральный бюджет | 499 331,40 | 126 768,00 | 372 563,40 | 0,00 |
| областной бюджет | 20 805,40 | 5 282,00 | 15 523,40 | 0,00 |
| районный бюджет | 112 825,60 | 49 675,00 | 63 150,60 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 85 450,00 | 42 725,00 | 42 725,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство Многофункционального центра в д.Пестрецово | 2023-2024 | МФЦР  УК | федеральный бюджет | 70 961,60 | 22 800,00 | 48 161,60 | 0,00 |
| областной бюджет | 2 956,80 | 950,00 | 2 006,80 | 0,00 |
| районный бюджет | 45 890,40 | 43 250,00 | 2 640,40 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство линий электропередач в п.Заволжье ЯМР | 2023-2025 | Администрация Заволжского сельского поселения | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ДОО Красный Бор на 220 мест | 2024-2025 | МФЦР  УО | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Строительство общественно-культурного центра в п. Красный Бор Заволжское СП | 2023-2024 | МФЦР  УК | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 145 200,00 | 25 000,00 | 120 200,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 7 642,11 | 1 315,79 | 6 326,32 | 0,00 |
| 1.6 | Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в п. Красный Бор ЯМР | 2023-2024 | МФЦР  УО | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 23 652,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 652,00 |
| **Итого по задаче 1, в том числе:** | | | | | **1 014 715,31** | **327 765,79** | **683 297,52** | **3 652,00** |
| **- федеральный бюджет** | | | | | **570 293,00** | **149 568,00** | **420 725,00** | **0,00** |
| **- областной бюджет** | | | | | **168 962,20** | **31 232,00** | **137 730,20** | **0,00** |
| **- районный бюджет** | | | | | **190 010,11** | **104 240,79** | **82 117,52** | **3 652,00** |
| **- внебюджетные источники** | | | | | **85 450,00** | **42 725,00** | **42 725,00** | **0,00** |
| ***Задача 2.*** Проведение мероприятий по обеспечению получения максимально возможного балла предоставляемой для участия в конкурсном отборе документации в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка и представление документов по проектам комплексного развития сельских территорий по Ярославскому муниципальному району в ДАПКиПР ЯО для включения в состав заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом России в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной  программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 2023-2025 | УФиСЭР  МФЦР  УО  УК  УМПСиТ  Поселения ЯМР | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО по Программе** | | **ВСЕГО** | | | **1 014 715,31** | **327 765,79** | **683 297,52** | **3 652,00** |
| **федеральный бюджет** | | | **570 293,00** | **149 568,00** | **420 725,00** | **0,00** |
|  | | **областной бюджет** | | | **168 962,20** | **31 232,00** | **137 730,20** | **0,00** |
|  | | **районный бюджет** | | | **190 010,11** | **104 240,79** | **82 117,52** | **3 652,00** |
|  | | **внебюджетные источники** | | | **85 450,00** | **42 725,00** | **42 725,00** | **0,00** |