**АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**30.11.2022 № 2633**

**Об утверждении комплексного плана развития территории Ярославского муниципального района на 2023-2027 годы**

В соответствии с поручением Губернатора области М.Я. Евраева   
о разработке комплексных планов развития территорий муниципальных образований области, Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить комплексный план развития территории Ярославского муниципального района на 2023-2027 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИО Главы

Администрации ЯМР А.Н. Кошлаков

Приложение

к Постановлению

Администрации ЯМР

от 30.11.2022 № 2633

# Общая информация о социально-экономическом положении Ярославского муниципального района

***Общая характеристика района***

Общая площадь – 1 915 кв. км.

В состав района входят 8 поселений (583 населенных пункта):

- 1 городское поселение Лесная Поляна

- 7 сельских поселений: Заволжское, Ивняковское, Карабихское, Курбское, Кузнечихинское, Некрасовское и Туношенское.

Численность района в 2021 году составила 69 554 человека.

Основное преимущество района – его географическое положение, близость к областному центру, развитая транспортная инфраструктура и, как следствие, высокая инвестиционная привлекательность.

Ярославский муниципальный район расположен на юге восточной части области вдоль важного внутреннего водного пути р. Волга (Горьковское водохранилище), автомобильных и железнодорожных путей сообщения.

На 1 января 2022 года на территории Ярославского муниципального района зарегистрировано 1512 организаций.

Количество рабочих мест, занятых в экономике района, составляет более 15 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 48 864 руб.

На 31.12.2021 уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%.

***Промышленность***. На территории Ярославского района зарегистрировано 153 промышленных организации. Промышленность в Ярославском муниципальном районе представлена обрабатывающим производством, производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Крупные организации, осуществляющие деятельность на территории Ярославского района:

1. ОАО «Стройконструкция»

2. ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций»

3. ООО «Коксохиммонтаж-Волга»

4. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»

5. АО «Спецмонтаж»

6. АО «ПК «Ярославич»

7. АО «Ярдормост»

8. ООО «Завод ПСМ»

9. АО «Скоково»

10. ООО «Транснефть-Балтика» Ярославское районное нефтепроводное управление

11. ООО «Хуадянь-Тенинская Тэц»

***Сельское хозяйство***. Приоритетной отраслью экономики района является сельское хозяйство. В районе функционируют крупные сельскохозяйственные предприятия:

- ООО «Племзавод Родина»,

- АО «Племзавод Ярославка»,

- ПСХК «Искра»,

- ЗАО Агрофирма «Пахма»,

- ООО «Агромир»,

- ООО СПК «Революция»,

- ООО «Меленковский».

***Дорожное хозяйство***. По территории района проходят:

- автомобильные дороги: федеральная автомагистраль М8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Архангельск, Ярославль – Кострома, Ярославль – Любим, Ярославль – Гаврилов-Ям – Иваново, Гаврилов-Ям – Курба – Тутаев, Ярославль – Большое Село – Углич (Мышкин), Ярославль – Тутаев – Рыбинск, Ярославль – Тутаев (левый берег) – Рыбинск.

- железные дороги: Москва – Ярославль – Архангельск (Воркута), Нижний Новгород – Иваново (Кострома) – Ярославль – Рыбинск – Бологое – Санкт-Петербург.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района составляет 972,91 км, из них:

- автодорог, находящихся в муниципальной собственности района – 385,56 км; не соответствуют нормативным требованиям – 307,55 км;

- автодорог, находящихся в собственности поселений – 587,35 км, не соответствуют нормативным требованиям – 346,35 км.

На территории района единственный действующий на территории области грузо-пассажирский аэропорт «Аэропорт Туношна».

***Жилищное строительство***. Общая площадь жилого фонда на 01.01.2022 составила 2929,6 тыс. кв. метров. На конец 2021 года на территории района были расположены 1633 многоквартирных жилых дома.

***Газификация.*** В Ярославском муниципальном районе активно ведется газификация населенных пунктов. Всего газифицировано 106 населенных пунктов. В газифицированных населенных пунктах 63 638 жителям предоставлена техническая возможность газификации. Природным газом пользуются 27 607 абонентов.

***Образование***. Система образования Ярославского района состоит из 47 образовательных учреждений, в том числе:

- 17 дошкольных образовательных учреждений;

- 26 общеобразовательных учреждений;

- 4 учреждения дополнительного образования.

Число обучающихся в образовательных учреждениях – 6400 чел. Для своевременной доставки детей к месту обучения по 70 маршрутам задействованы 33 автобуса. Обеспечивается подвоз 1338 обучающихся. В первую смену обучается 92,8% детей.

На 01.01.2022 дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены детскими садами в полном объеме.

***Здравоохранение***. Лечебно-диагностическим и организационно-методическим центром здравоохранения Ярославского муниципального района является Центральная районная больница в деревне Карабиха. Структура ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ:

- Отделение сестринского ухода – 1;

- Поликлиники – 2;

- Врачебные амбулатории – 15;

- Фельдшерско-акушерские пункты (в т.ч. 1 передвижной) – 21;

- Отделение скорой медицинской помощи – 6 бригад (2 врачебные; 4 фельдшерские).

***Культура***. Отрасль «Культура» Ярославского муниципального района представлена 8 муниципальными бюджетными нового типа учреждениями культуры и 1 автономным учреждением культуры. В структуру отрасли входят 54 структурные единицы: 27 сельских Домов культуры, 27 сельских библиотек.

***Физическая культура и спорт***. В структуру системы физической культуры и массового спорта района входят: 8 культурно-спортивных центров с 27 филиалами, на которые возложены функции организации и руководства спортивной работой на местах. Всего в районе имеется 143 спортивных сооружения, из них:

* плоскостные спортивные сооружения – 94;
* спортивные залы - 28;
* лыжные базы - 2;
* тир - 2
* тренажерные залы – 17.

***Туризм.*** Ярославский район является одним из лидеров по количеству парков активного отдыха – 4 парка. Ежегодно Ярославский район посещают более 100 тыс. туристов. На территории района проходят всероссийские и международные мероприятия. Основные объекты отрасли:

-3 санатория: «Красный холм», «ЯНОС», «Ясные Зори»;

- 6 баз отдыха: «Ярославль», «Астра», «Прибрежный Ярбург», «Европа», «Солнечный берег», «Папин дом»;

- 4 спортивных парка: «Подолино», «Забава», «Изгиб», «Шакша»;

- 3 аэродрома: АТК «Левцово», Туношна, Карачиха;

- Ярославский Океанариум

- 2 музейных комплекса: Музей-усадьба «Карабиха», музейный комплекс им. Ф.И. Толбухина.

**Комплексный план развития территории Ярославского муниципального района на 2023-2027 годы**

**I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ**

# 1. Промышленность

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель**1 | **на 01.01.2022** |
| 1. | Число зарегистрированных организаций промышленных видов деятельности (по данным Ярославльстата на конец года, следующего за отчетным) | 154 ед. |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)1 | 2 199 чел. |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО (без субъектов малого предпринимательства)1 | 24 197 млн. руб.2) |
| 4. | Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | 4 052,0 млн. руб. |

1 На основании данных Ярославльстата

2 Без учета вида экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

**Инвестиционные проекты в промышленности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Инвестор** | **Срок реализации проекта** | **Объем инвестиций, млн. рублей** | **Количество созданных рабочих мест, единиц** | **Меры поддержки проектов** |
| 2. | Реализация инвестиционных проектов в промышленности не запланирована |  |  |  |  |  |

# 2. Сельское хозяйство

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **На 01.01.2022** |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | 95,7 |
| 2. | Объем производства продукции животноводства, млн. руб. | 3807,5 |
| 3. | Объем производства продукции растениеводства, млн. руб. | 3686,5 |
| 4. | Количество хозяйств всех категорий | 33 |
| 4.1. | в том числе КФХ и ЛПХ | 9 КФХ |
| 5. | Общая площадь земель с/х назначения | 63094 |
| 5.1. | в том числе пашня | 50661 |
| 5.1.1. | из них используемая пашня | 43177 |
| 6. | Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций / без субъектов МП)/ всех 34 предприятий | 1264/2465 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия**  *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Реализация инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди молочно-товарной фермы на 1180 коров. Приобретение племенных нетелей. (инвестор – ООО «Агромир»,  ЯМР, Кузнечихинское с.п.  с. Медягино) | Недостаточное производство продукции животноводства  Удорожание проекта за счет увеличения стоимости строительных материалов | Ввод в эксплуатацию новых производственных объектов | Рост объемов производства молока; увеличение прибыли, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Создание 56 рабочих мест | Подготовлена проектно-сметная документация, завершается Госэкспертиза проекта, финансирование согласно проектно-сметной документации.  Объем инвестиций 590,0 млн. руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2023-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.2 | Строительство овощехранилища (инвестор – СПК «Красное»,  ЯМР, Туношенское с.п.  с. Красное) | Недостаточное оснащение сельскохозяйственных организаций необходимыми мощностями.  Требуется урегулирование земельных вопросов | Увеличение сроков хранения продукции | Улучшение качества продукции, создание новых рабочих мест | Создание 9 рабочих мест | Строительство на стадии завершения.  Объем инвестиций 47,0 млн. руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2022-2023 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.3 | Строительство молочно-товарной фермы до 2000 голов дойного стада КРС, с. Богослов (инвестор – ЗАО «Агрофирма «Пахма»,  ЯМР, Ивняковское с.п.  с. Богослов) | Недостаточное производство продукции животноводства.  Удорожание проекта за счет увеличения стоимости строительных материалов | Ввод в эксплуатацию новых производственных объектов; | Рост объемов производства молока, увеличение прибыли, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Создание 25 рабочих мест | Проект находится в стадии завершения. Строительно-монтажные работы выполнены  Строительно-монтажные работы выполнены. Объект сдан.  Объем инвестиций 1092,25 млн. руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2018-2022 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.4 | Создание и модернизация молочной фермы до 500 голов дойного стада КРС (инвестор – ООО «СПК Революция»,  ЯМР, Заволжское с.п.  д. Юрьево) | Требуется урегулирование земельных вопросов Проблема недостаточности мощностей энергоресурсов | Увеличение производства молока | Увеличение прибыли, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Создание 5 рабочих мест | Наличие проектно-сметной документации,  удорожание проекта за счет увеличения стоимости строительных материалов. Объем инвестиций 250,0 млн. руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2021-2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.5 | Строительство животновод-ческого комплекса молочного направления в д.Андроники на 1200 голов КРС  (инвестор – ООО племзавод «Родина»,  ЯМР, Кузнечихинское с.п.  с.Андроники) | Недостаточное производство продукции животноводства Требуется урегулирование земельных вопросов | Увеличение производства молока | Увеличение прибыли, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Создание 40 рабочих мест | Требуется разработка проектно-сметной документации; удорожание проекта за счет увеличения стоимости строительных материалов, требуется урегулирование земельных вопросов | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2023-2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.6 | Строительство зерносушильного комплекса с семенной линией  (инвестор - АО «Племзавод Ярославка»,  ЯМР, Кузнечихинское с.п.,  п.Ярославка, 2В) | Недостаточное оснащение сельскохозяйственных организаций необходимыми мощностями | Увеличение производительности труда | Создание новых рабочих мест | Создание 2 рабочих мест | Строительно-монтажные работы завершены, продолжается монтаж семенных линий,  удорожание проекта за счет увеличения стоимости строительных материалов | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2020-2023 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.7 | Реконструкция тепличного отделения №1 для выращивания и доращивания цветов. (инвестор - ООО ТК «Ярославский»,  ЯМР, Карабихское с.п.  п. Дубки) | Недостаточное оснащение сельскохозяйственных организаций необходимыми мощностямиТребуется урегулирование земельных вопросов | Увеличение производства | Увеличение прибыли, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Создание 30 рабочих мест | Строительно-монтажные работы завершены, требуется урегулирование земельных вопросов | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2021-2022 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.8 | Реконструкция теплиц под выращивание фаленопсиса 5 га (инвестор - ООО «ТК «Ярославский»,  ЯМР, Карабихское с.п.  п. Дубки) | Недостаточное оснащение сельскохозяйственных организаций необходимыми мощностями | Увеличение производства | Создание новых рабочих мест | Создание 11 рабочих мест | Требуется разработка проекта | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2023-2023 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.9 | Реконструкция рассадно -салатного отделения теплиц под выращивание розы горшечной, 1 га (инвестор - ООО ТК «Ярославский»,  ЯМР, Карабихское с.п.  п. Дубки) | Недостаточное оснащение сельскохозяйственных организаций необходимыми мощностями | Увеличение производства | Создание новых рабочих мест | Создание 35 рабочих мест | Разработана проектно-сметная документация, заключен договор на поставку оборудования BOSMAN VZ | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2021-2023 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.1.10 | Создание полносистемного рыбоводного хозяйства (инвестор – КФХ ИП Глава Атаманов М.Ю.,  ЯМР, Заволжское с.п.  озеро Глубокое) | Обеспечение населения рыбной продукцией | Увеличение производства продукции | Увеличение прибыли, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Создание 6 рабочих мест | Соглашение с Администрацией Ярославского муниципального района на внедрение инвестпроекта; требуется урегулирование земельных вопросов | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2023-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.2. Продвижение локальной продукции | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация и проведение выставок-ярмарок | Недостаточный рынок сбыта локальной продукции | Продвижение локальных брендов; увеличение прибыли | Увеличение прибыли, увеличение налоговых отчислений в бюджет | Количество выставок-ярмарок – 25 | Наличие специализированных площадок~~;~~ план проведения ярмарок на территории муниципальных районов м городских округов Ярославской области | МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2026 (не менее 5 ярмарок в год) | Администрация Ярославского муниципального района  Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 2.3. Развитие с/х кооперации | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Низкая конкурентоспособность мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей; недостаточный рынок сбыта | Увеличение производства и продвижения продукции, оказанных услуг | Развитие сельских территорий; создание системы продвижения и позиционирования сельскохозяйственной продукции; повышение благосостояния каждого члена кооператива | Создание 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Проведение обучающих семинаров для населения (не менее 1 мероприятия в год) | МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 2.4. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам на мероприятие «Введению личного подсобного хозяйства» | Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума по независящим от него причина | Увеличение количества личных подсобных хозяйств, увеличение доходов граждан | Снижение уровня бедности | Ежегодный плановый показатель | Финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов | Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О государственной социальной помощи», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года | 2022 - 2025 | Администрация Ярославского муниципального района, ОСЗН |

# 3. Малое и среднее предпринимательство

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2648 |
| 2. | Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. населения | 1662/239,8 |
| 3. | Число самозанятых, человек | 1763,  в т.ч. в рамках заключенных социальных контрактов - 17 |
| 4. | Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета | 63 |
| 5. | Количество сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям и самозанятым гражданам объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета | 6 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Недостаточный уровень развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 16% | Развитие социально-экономической сферы Ярославского муниципального района, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства с 2648 до 3070 единиц | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети | Необходимость оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП | Развитие экономической сферы Ярославского муниципального района,  обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения | Предоставление субсидии ежегодно не менее 5 организациям | Проведение конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети, ежегодно | МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2027  31.12.22 –  5 организаций;  31.12.2023 –  5 организаций;  31.12.2024 –  5 организаций;  31.12.2025 –  5 организаций;  31.12.2026 –  5 организаций | Администрация Ярославского муниципального района; Администрации городских и сельских поселений Ярославского муниципального района |
| 3.1.3 | Организация ярмарочной торговли | Привлечение сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и самозанятых к участию в ярмарочной деятельности | Увеличение количества мест на ярмарках Ярославского муниципального района на 24,0% | Реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной с/х организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и самозанятыми.  Обеспечение населения продуктами собственного производства с/х производителей | Увеличение количества мест на ярмарках Ярославского муниципального района с 121 до 150 единиц | Организация ярмарочной деятельности на местах, установленных нормативно-правовыми актами поселений ЯМР. Привлечение с/х производителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и самозанятых | МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2027 | Администрация Ярославского муниципального района; Администрации городских и сельских поселений Ярославского муниципального района |
| 3.2. Развитие самозанятости граждан | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реализация мероприятий  по обеспечению роста числа самозанятых граждан | Осуществление незаконной предпринимательской деятельности | Увеличение числа самозанятых граждан на 10% | Развитие экономической сферы ЯМР, увеличение числа занятых, повышение доходов населения | Увеличение числа самозанятых граждан с 1763 до 1940 | Информационная открытость, мониторинг ситуации по численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Постановление Администрации Ярославского муниципального района от 09.04.2021 № 830 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам на мероприятие «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» | Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума по независящим от него причина | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, самозанятых, увеличение дохода граждан | Снижение уровня бедности | Ежегодный плановый показатель | Финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов | Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О государственной социальной помощи», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года | 2022-2025 | Администрация Ярославского муниципального района, ОСЗН |

# 4. Развитие туризма

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 48600 |
| 2. | Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц | 17 |
| 3. | Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, % | 25% |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Развитие инфраструктуры для привлечения туристов | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт участка автодороги «Москва-Архангельск»-Дубки-СП «Изгиб» | Плохое дорожное покрытие автодороги | Ремонт дороги до туробъекта | увеличение туристского потока, повышение туристической привлекательности ЯМР | отремонтировано 770 м | Предполагаемая стоимость ремонта – 12 млн. руб.  Требуется разработка проектно-сметной документации | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт участка автодороги «с.Сеславино- СП «Шакша» | Плохое дорожное покрытие автодороги | Ремонт дороги до туробъекта | увеличение туристского потока, повышение туристической привлекательности ЯМР | отремонтировано 1,2 км | Предполагаемая стоимость ремонта - 17 млн. руб.  Требуется разработка проектно-сметной документации | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт автодороги «Григорьевское-Левцово» | Плохое дорожное покрытие автодороги | Ремонт дороги до туробъекта | увеличение туристского потока, повышение туристической привлекательности ЯМР | отремонтировано 3,3 км | 63 млн. руб. предусмотрены в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2023 год | НП «Безопасные и качественные автодороги»  Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района,  Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 4.2. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Создание новых туристических маршрутов | Потребность в привлечении туристов | Увеличение туристического потока | Развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма; популяризация туристического потенциала Ярославского муниципального района | Увеличение туристического потока на 10% | Включение мероприятий в МП Ярославского муниципального района с необходимым финансированием | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 01.01.2027 | Администрация Ярославского муниципального района,  Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 4.2.2 | Увеличение мест коллективных средств размещения | Потребность в увеличении числа мест размещения | Развитие туристской инфраструктуры, увеличение туристического потока | Развитие туристской инфраструктуры, развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест | Увеличение количества коллективных средств размещения до 15 | Включение мероприятий в МП Ярославского муниципального района с необходимым финансированием  Популяризация туристического потенциала ЯМР | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района,  Департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 4.2.3 | Стимулирование создания комфортной инфраструктуры для пребывания туристов на территории района | Потребность в увеличении числа объектов потребительского рынка | Развитие туристской инфраструктуры, увеличение туристического потока | Развитие туристской инфраструктуры, развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест | Увеличение субъектов МСП в сфере туризма | Включение мероприятий в МП Ярославского муниципального района с необходимым финансированием  Популяризация туристического потенциала ЯМР | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |

# II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# 1. Жилищная сфера

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади | 220,579 |
| 2 | Число многоквартирных домов | 1633 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 100 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 38 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде | 5407,4 |
| 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м | 313348 |
| 7 | Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров | 175400 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Жилищное строительство | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Достижение целевых показателей объемов ввода жилья | Отсутствие сведений о границах территориальных зон в ЕГРН | Повышение обеспеченности жильем населения  51,2 кв.м. на 1 чел.  в 2024 г. | Прирост численности населения ежегодно  на 2% | 2022 г. –  265 тыс. кв.м.  2023 г. –  193,5 тыс.кв.м.  2024 г. –  215 тыс. кв.м. | Наличие утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, сведения о границах территориальных зон в ЕГРН | Соглашение по ежегодным целевым показателям жилищного строительства на территории ЯМР, заключенным между Правительством Ярославской области и Администрацией ЯМР | Ввод жилья 2024 год – 215 тыс. кв.м. | Департамент строительства ЯО, Администрация ярославского муниципального района |
| 1.1.2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Отсутствие сведений по описанию о границах территориальных зон,  документация не соответствует современным требованиям законодательства | Наличие актуальных документов территориального планирования градостроительного зонирования | Увеличение объемов строительства,  удовлетворенность застройщиков | Актуальных документов  2023 - 60%  2024 - 65  2025 – 75  2026 - 100% | Наличие бюджетных средств на исполнение полномочий | МП «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском муниципальном районе» | 2026 - 100% | Администрация ярославского муниципального района |
| 1.1.3 | Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, установленных ПЗЗ | Низкий процент внесенных в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, установленных ПЗЗ | Сведения о границах территориальных зон, установленных ПЗЗ, внесены в ЕГРН - 100% | Возможность получения разрешения на строительство застройщиками | Доля территориальных зон, внесенных в ЕГРН:  2023 - 20%  2024 - 30  2025 – 40  2026 - 50% | Наличие бюджетных средств на исполнение полномочий | МП «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском муниципальном районе» | 2026 - 50% | Администрация ярославского муниципального района |
| 1.1.4 | Разработка дизайн-кода Ярославского муниципального района и реализация на территории ЯМР | Отсутствие дизайн-кода | Дизайн-код разработан | Повышение туристской привлекательности района и создание благоприятной среды для проживания жителей района | Создание дизайн-кода к 2026 году | Наличие бюджетных средств на исполнение полномочий | Стратегия социально-экономического развития ЯО | До 28.12.2022 | Администрация ярославского муниципального района |
| 1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры многоквартирных домов | Потребность в модернизации и капитальном ремонте изношенных инженерных коммуникаций многоквартирных домов | Проведение капитального ремонта и модернизации изношенных инженерных коммуникаций многоквартирных домов | Улучшение качества жизни населения | 33 МКД | 2022 год – 15 021,94 тыс. руб.,  2023 год – 36 462,91 тыс. руб.,  2024 год – 16 904,80 тыс. руб. | Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО на 2014-2043 гг. на 2022-2024 годы, утв. постановлением Правительства ЯО от 15.12.2021 №894-п | 2022-2024  2022 год – 14 МКД,  2023 год – 14 МКД,  2024 год – 5 МКД | Фонд капитального ремонта Ярославской области |

# 2. Теплоснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,42 |
| 2. | Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед. | 41 |
| 3. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км | 154,540 |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 91,317 |
| 5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км | 2,150 |
| 6. | Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | 79 198 |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м | 1 201,6 |
| 8. | Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения", в ед. и % к общей численности МР | 54810, 97,63% |
| 9. | Физический износ тепловых и паровых сетей, % | 57,86 |
| 10. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 126,262 |
| 11. | Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, % | 35,43% |
| 12. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 66 |
| 13. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 66 |
| 14. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 94 |
| 15. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 94 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Модернизация и реконструкция объектов | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Реконструкция котельной в п.Ярославка | Устаревшее оборудование | Предоставление качественной услуги подачи центрального отопления | Улучшение качества жизни населения | 1 котельная | Проектно-сметная документация в наличии - 33 216,10 тыс. руб. | Инвестиционная программа МП «Теплоресурс» | 2023 | МП «Теплоресурс» |
| 2.1.2 | Строительство блочно-модульных котельных в с.Ширинье, д.Мордвиново, | Устаревшее оборудование | Предоставление качественной услуги подачи центрального отопления | Улучшение качества жизни населения | 3 котельные | Требуется разработка проектно-сметной документации  Потребность в денежных средствах (источник не определен)  с.Ширинье – 24 000,00 тыс.руб.  д.Мордвиново – 32000,00 тыс. руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района | 2024-2025 | Администрация ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 2.1.3 | Строительство водогрейной блочно-модульной котельной в п.Красные Ткачи  (у здания МОУ Красноткацкая СШ), Карабихское с.п. Ярославского муниципального района | Устаревшее оборудование | Предоставление качественной услуги подачи центрального отопления | Улучшение качества жизни населения | 1 котельная | Требуется разработка проектно-сметной документации  Потребность в денежных средствах (источник не определен)  п.Красные Ткачи – 31523,252 тыс.руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района | 2023 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |

# 3. Водоснабжение и водоотведение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров | 1 239,8 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров | 1 134,14 |
| 3. | Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км | 201,035 |
| 4. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км | 167,954 |
| 5. | Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,99 |
| 6. | Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0 |
| 7. | Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км | 120,356 |
| 8. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 83,069 |
| 9. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2,44 |
| 10. | Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека | 43,42 |
| 11. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, % | 57,10 |
| 12. | Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР | 56337/81 |
| 13. | Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР | 39524/57 |
| 14. | Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, % | 66,18 |
| 15. | Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, % | 51,61 |
| 16. | Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 106,847 |
| 17. | Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 43,63 |
| 18. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 269 |
| 19. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 269 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция и модернизация сетей | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в д.Глебовское, д.Медягино | Износ 100%, | Проведен капитальный ремонт | Качественная очистка сточных вод, улучшение качества жизни населения | 2 сооружение | Требуется разработка проектно-сметной документации | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» | 2025-2026 | Администрация Ярославского муниципального района,  МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Михайловский | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | Проектно-сметная документация в разработке, 289288,3 тыс. руб.  Заявка подана для участия в конкурсном отборе | ВЦП «Современный   облик сельских территорий» ГП«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.3 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Туношна | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | Проектно-сметная документация в разработке, 101158,64 тыс. руб. | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.4 | Строительство канализационных очистных сооружений  в п.Туношна-городок, д.Мокеевское | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений ~~КОС~~, отсутствие очистки сточных вод | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 2 сооружения | Проектно-сметная документация в разработке, источник финансирования не определен.  п.Туношна-городок – 101 000,00 тыс. руб.  д.Мокеевское – 101 000,00 тыс. руб. | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области | 2025-2027 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.5 | Строительство канализационного коллектора  в д.Кузнечиха | 100% износ | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | 250 000,000 тыс. руб. Источник финансирования не определен | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области | 2023-2025 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.6 | Строительство системы водоотведения: сети и очистные сооружения канализации в д.Григорьевское (Заволжское СП) | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | 80 000,000 тыс.руб. Источник финансирования не определен. | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области | 2026 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.7 | Строительство системы водоотведения(сети и КНС) в г.п.Лесные Поляны ул.Железнодорожная –ЖК Радужный 710 п.м | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | 7 000,000 тыс. руб. Источник финансирования не определен. | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.1.8 | Строительство системы ливневой канализации в г.п. Лесные Поляны от д.28,29,30,31,32 | Необходимость качественного водоотвода, позволяющего избежать образование луж в населенном пункте | Эффективный водоотвод, позволяющий избежать образования луж и заболачивания местности. | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | 2000,000 тыс. руб. Источник финансирования не определен. | РП "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Строительство станции водоподготовки  в п. Туношна | Превышение показателей по содержанию железа в питьевой воде | Предоставление качественной услуги ХВС | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | ПСД в наличии, 77 259,55 тыс. руб. | В рамках региональной программы "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" на 2018 - 2024 годы утв. постановлением Правительства ЯО от 30.03.2018 № 234-п | 2022 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| 3.2.2 | Строительство станций водоочистки (обезжелезивания)  в п.Туношна-городок, с.Спас-Виталий, д.Григорьевское, с.Курба, п.Михайловский, д.Медягино, д.Карабиха, д.Глебовское | Превышение показателей по содержанию железа в питьевой воде | Предоставление качественной услуги холодного водоснабжения | Улучшение качества жизни населения | 8 сооружений | Требуется проектно-сметная документация  Источник финансирования не определен п.Туношна-городок – 84 000,00 тыс. руб. с.Спас-Виталий - 5 000,00 тыс. руб. д.Григорьевское - 5 000,00 тыс. руб. с.Курба - 77 000,00 тыс. руб. п.Михайловский - 99 000,00 тыс. руб. | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района | 2023-2026  2023 – 1 единица  2024 – 1 единица  2025-3 единицы  2026 – 3 единицы | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР |

# 4. Электроснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час | 154 434,9 |
| 2. | Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед. | 4151 |
| 3. | Общее количество светильников наружного освещения, ед. | 4151 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, кВт\*ч./м2 | 27,55 |
| 5. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 825 |
| 6. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 825 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Замена 15 опор и провода на ВЛ 0,4кВ ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ Курба протяженностью 0,6 км | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,6 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.2 | Расчистка просеки ВЛ 10 кВ № 2 «Каблуково» ПС «Ширинье», 1.8га | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1,8 га | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.3 | Замена изоляторов на ВЛ 10 кВ №6 Михаловское ПС 35/10 кВ Григорьевское в количестве 71 шт | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 71 шт. | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.4 | Монтаж новой цепи на ВЛ 0,4кВ ТП 374 Селифонтово ВЛ 10 кВ №2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская протяженностью 0,21 км. | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского АМР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,21 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.5 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с.Толгоболь Ярославский район (протяженность 0,384 км) | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского АМР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,384 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.6 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1214 ф.2 ПС 35/10 кВ Лесные поляны для усиления участка э/сети с.Толгоболь трансформаторная мощность 0,25 МВА), Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 258 ф.2 ПС 35/10 Лесные поляны с.Толгоболь (протяженность 0,051 км) | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского АМР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,051 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.7 | Замена 12 опор и провода на ВЛ 0,4кВ ТП 260 Троицкое ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 35/10 кВ Уткино протяженностью 0,45 км. | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,45 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.8 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 Толгополь ПС 35/10 кВ Лесные поляны совместным подвесом провода в пролете оп.1-5, с.Лесные поляны (протяженность 0,4 км) | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,4 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.9 | Расчистка просеки на ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ Лесные поляны в объеме 0,9 га | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,9 га | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.10 | Установка новой трансформаторной подстанции 400 кВА с переводом части нагрузки с ТП 1216 ВЛ 10кВ №2 РП 10 кВ ЯЗДА на вновь устанавливаемую ТП | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского АМР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | Установка 1 трансформаторной подстанции | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.11 | Замена 18 опор и провода на ВЛ 0,4кВ ТП 008 Аристово ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Матвеево протяженностью 0,28 км. | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,28 км | Включено в программу технического обслуживания и ремонта (капитальный ремонт) сетевой организации | ТОиР 2022-2025 | 2022-2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.12 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,145 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,741 км) в д.Филисово | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского АМР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,741 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.13 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 2,400 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,056 км) в дер. Бухалово | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 2,456 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 1,04 км) в д.Ракино | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1.04 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом новой цепи ЛЭП (протяженность 0,6 км), реконструкция ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.) в пос. Красные ткачи | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,6 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (14 шт.) (протяженность 0,7 км) в дер. Ямино | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,7 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.17 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (28 шт.) (протяженность 0,8 км), строительство ВЛ 0.4кВ по сущ. опорам (протяженность 0,1 км), реконструкция ТП 10 кВ с заменой трансформатора мощностью 0,063 МВА на 0,16 МВА, с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.) в с.Лаптево | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,9 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.18 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 0,4 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 0,45 км) в с. Сопелки | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,85 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.19 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом новой цепи ЛЭП (протяженность 0,8 км) в с.Курба | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,8 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом новой цепи ЛЭП (протяженность 0,4 км), строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,04 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,250 МВА), строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,1 км) в дер. М. Жарки | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,54 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.21 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,35 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,1 км) в дер. Болково | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,45 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.22 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 0,4 км) в дер. Селифонтово | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,4 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.23 | Реконструкция ТП 10 кВ с заменой трансформатора мощностью 0,04 МВА на 0,1 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (протяженность 2,2 км) в дер. Сенчугово | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 2,2 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.24 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,8 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,4 МВА), строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,1 км) в дер. Левцово | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,9 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.25 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (61 шт.) (протяженность 2,4 км) в дер. Матьково | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 2,4 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.26 | Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0,682 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,4 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 0,98 км) в дер. Шехнино | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 1,66 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.27 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,8 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,159 км) в с. Васильевское | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,96 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.28 | Реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,063 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (протяженность 0,4 км) в дер. Дулепово | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,4 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.29 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (34 шт) (протяженность 1,56 км), реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,100 МВА на 0,160 МВА в пос. Карабиха | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1,56 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.30 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ совместным подвесом провода в пролете опор от № 1 до № 10 (протяженность 0,610 км) в с. Ширинье | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,610 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.31 | Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0,040 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА), строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,040 км) в с. Медягино | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 0,080 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (12 шт.) (протяженность 0,62 км) в дер. Сосновцы | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,62 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.33 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (7 шт.) (протяженность 0,91 км) в дер. Большая Поповка | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,91 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (протяженность 1,7 км) в СНТ Надежда | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1,7 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.35 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (38 шт.) (протяженность 1,5 км) в дер. Прохоровское | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1,5 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.36 | Реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,063 МВА на 0,16 МВА в пос. Михайловский | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Замена 1 КТП | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.37 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (13 шт.) и провода на СИП (протяженность 1,625км) в д. Жуково | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1,625 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.38 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой существующего провода на СИП (протяженность 0,87 км) в с. Гавшинка | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,87 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.39 | Реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,160 МВА на 0,250 МВА в дер. Бор | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Замена 1 КТП | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.40 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом провода (протяженность 0,5 км), реконструкция ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.) в дер. Бор (СНОТ Бор) | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,5 км  Установка 1 АВ | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.41 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с заменой провода и опор (протяженность 4,5 м) в дер. Почаево | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 4,5 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.42 | Установка новой ТП 10 кВ с переводом части нагрузки с существующей ТП 10 кВ в СНТ «Соньга» (ст. Уткино, дер. Прокшино, с. Глебовское) | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Установка 1 ТП | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.43 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ (протяженность 1,367 км) с монтажом разъединителя (1 шт.), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (7 шт.) (протяженность 0,467 км) в дер. Троицкое | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Обеспечение развития территорий в населенных пунктах Ярославского МР | Обеспечение подключения к электрическим сетям новых потребителей | | 1,83 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.44 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (21 шт.) (протяженность 1,90 км) в дер. Хренино | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 1,90 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.45 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0,052 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,144 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА) в дер. Плотинки | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 0,2 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.46 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП (протяженность 4,3 км), реконструкция КЛ-0,4 кВ (протяженность 0,035 км) в СНОТ Оздоровитель | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 4,34 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.47 | 1 этап. 1. Замена ТТ в яч. ВЛ 10 кВ №2 ПС Лесные поляны на 400/5 и изменение уставок РЗ. 2. Установка разъединителя 10 кВ в районе оп.5 ВЛ 10 кВ №2 ПС Лесные поляны для возможности резервирования ЛЭП при выходе из строя (ремонте) одного из выключателей 10 кВ на ПС Лесные поляны. 2 этап (совместно с реконструкцией ВЛ 10 кВ №10 ПС Ватолино). 3. Строительство связующей ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ватолино по трассе ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Ватолино с совместным двухцепным подвесом проводом СИП-120 ориентировочно до оп.96 (8 км), далее новым одноцепным участком до оп.197 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Лесные поляны (3 км). Для резервирования участка за оп.197 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Лесные поляны от новой ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ватолино.  4. Ретрофит резервной яч.№8 ПС 35/10 кВ Ватолино. | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 11 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023-2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.48 | 1. Замена провода на СИП-120 в пролетах оп.1-оп.96 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Ватолино (8 км) с заменой опор и совместным двухцепным подвесом с новой ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ватолино. | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 8 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023-2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.49 | Замена провода на СИП-120 в пролетах оп.1-оп.215 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой опор (15 км). | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 15 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023-2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.50 | Замена провода на СИП-120 в пролетах оп.1-82, замена провода на СИП-95 в пролетах оп.160-247 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой опор (14 км). | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | 14 км | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023-2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.51 | Реконструкция ПС 35 кВ «Ананьино» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА (перемещение трансформаторов с ПС 35 кВ Великовская). | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Реконструкция 1 ПС, замена 2 трансформаторов | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.52 | Реконструкция ПС 35 кВ «Дорожаево» с заменой трансформаторов | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Реконструкция 1 ПС | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.53 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Филинская-1» и «Филинская-2» с монтажом участка 2-й цепи в опорах от № 8 до № 24  Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лесные Поляны» с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н). Строительство КЛ 35 кВ: кабельный переход ВЛ 35 кВ «Филинская-1» и «Филинская-2» с заходами на ПС 35/10 кВ «Лесные Поляны», с монтажом участка 2-й цепи в пролетах опор от № 24 до ПС 35/10 кВ «Лесные Поляны» | Частые перебои в электроснабжении, связанные с недостаточной мощностью электрооборудова-ния | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Реконструкция 2 ВЛ | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2025 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |
| 4.1.54 | Ремонт электросетей трансформаторной подстанции 400 кВт в г.п. Лесные Поляны | Частые отключения электроэнергии в домах с 29 по 34 | Улучшение качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославского муниципального района | Снижение количества обращений потребителей на некачественное электроснабжение | | Ремонт ЭТП | Включено в инвестиционную программу сетевой организации | Приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 23 | 2022-2026 | Филиал ПАО «Россети Центр» - Ярэнерго, Администрация ЯМР |

# 5. Газоснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. П. метров | - |
| 2. | Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц | 106 |
| 3. | Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек | 63,6389 |
| 4. | Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км | 882,39 |
| 5. | Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, % | 89,20% |
| 6. | Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего | 9 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство газопровода | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Межпоселковый газопровод от места врезки до д.Юрятино, д.Василево, с.Серенево распределительный газопровод по данным деревням | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации домовладений в  д.Юрятино, д.Василево, с.Сереново | Улучшение качества жизни населения района | 6,4 км/104 домовладения | Проектно-сметная документация в наличии, 10 863,57 тыс. руб. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района | 2022 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район» |
| 5.1.2 | Газопровод к д.Бутрево | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации домовладений в  д.Бутрево | Улучшение качества жизни населения района | 2,5 км/60 домовладений | Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, 7 124,93,00 тыс. руб. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района | 2023 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 5.1.3 | Распределительный газопровод д.Боровая | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации домовладений в  д.Боровая | Улучшение качества жизни населения района | 73 домовладения | Проектно-сметная документация. Источник финансирования не определен | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района» | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 5.1.4 | Распределительный газопровод д.Корюково | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации домовладений в  д.Корюково | Улучшение качества жизни населения района | 1,9 км/59 домовладений | Проектно-сметная документация в наличии, 9 758,97 тыс. руб.  Источник финансирования не определен | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района» | 2022-2023 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 5.1.5 | Газопровод высокого и среднего давления в д.Красный Бор | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации домовладений в  д. Красный Бор | Улучшение качества жизни населения района | 3,32 км/114 домовладений | Проектно-сметная документация в наличии, 13 468,92 тыс. руб. Источник финансирования не определен | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района» | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 5.1.6 | Газопровод в с.Спас-Виталий | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под застройку льготным категориям граждан | Улучшение качества жизни населения района | 3,37 км/132 земельных участков | Проектно-сметная документация в наличии, 10 440,11 тыс. руб. Источник финансирования не определен | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района» | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 5.1.7 | Газопровод в д.Бор | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации домовладений в д.Бор | Улучшение качества жизни населения района | 4,5 км/75 домовладений | Проектно-сметная документация в наличии, 21 935,41 тыс. руб. Источник финансирования не определен | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района» | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 5.1.8 | Межпоселковый газопровод ГРС Туношна-пос. Дорожный-дер. Бреховская-дер. Сорокино-дер. Дмитриево-дер. Поляны-с.Прусово-дер. Гаврилово-дер. Липовицы | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации данных населенных пунктов | Улучшение качества жизни населения района | 690 домовладений | Требуется разработка проектно-сметной документации | Программа развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район» |
| 5.1.9 | Межпоселковый газопровод дер. Медведково-с. Богослов-дер. Аристово-дер. Лаптево-с. Ширинье с отводом к дер. Мордвиново и дер. Афонино | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации данных населенных пунктов | Улучшение качества жизни населения района | 672 домовладений | Требуется разработка проектно-сметной документации | Программа развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации | 2025 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район» |
| 5.1.10 | Газопровод д.Глебовское | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под застройку льготным категориям граждан | Улучшение качества жизни населения района | 253 земельных участка | Требуется разработка проектно-сметной документации | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2022-2027 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район» |
| 5.1.11 | Газопровод д.Тарантаево | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность газификации населенного пункта | Улучшение качества жизни населения района | 12 домовладений | Требуется разработка проектно-сметной документации | Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2022-2027 | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район» |
| 5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения) | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Догазификация негазифицированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах | Отсутствие природного газа в населенных пунктах | Техническая возможность догазификации негазифицированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах | Улучшение качества жизни населения района | Заволжское сп:  д.Глухово-1; д.Ермолово-9; п.Заволжье-184; д.Григорьевское-26; д.Коченятино-4; с.Спас-Виталий-8; д.Дымокурицы-9; д.Лобаниха-5; д.Медведево-8; д.Мостец-14; д.Пестрецово-20; д.Шебунино-3; д.Семеновское-6; д.Ново-17.  Д. Кобыляево-7; д. Боброво-3; д. Алешково-17; п. Красный Бор-31; тер. ДПК «Ле-Вилль»-3;  дер. Кульнево-1; дер. Думино-15; дер. Липовцы-2;  дер. Бор-20; пос. Шебунино-1; дер. Ботово-1; дер. Полесье-1; тер. СНОТ Красный Бор-3; д. Липовицы-10; д. Малое Филимоново-8; д. Большое Филимоново-2.  Ивняковское П: д.Ивановский Перевоз-20; д.Зверинцы-3; с.Сарафоново-38; д.Чурилково-3; д.Сабельницы-15; п.Ивняки-6; п.Карачиха-7. Д. Медведково-11;  с. Пахна-4; дер. Пеньки- 1;  Карабихское П: п.Дубки-1;  д.Ершово-3; д.Карабиха-10; д. Комарово-11; д.Кормилицино-26; д.Лупычево-14; с.Лучинское-4; д.Сергеево-12; п.Щедрино-1; п.Красные Ткачи-38; д.Телегино-2; д.Черелисино-10; д.Алексеевское-41; д.Ананино-3; д. Ноготино-1; СНОТ Речное-1; западнее дер. Ананьино-1; пос. Речной-2; с. Введенье-1; дер. Белкино-2; пос. Нагорный-1; дер. Подолино-1  Кузнечихинское П: д. Кузнечиха-70; д.Филино-1; д.Курдумово-18; д.Мологино-59; д.Ракино-87; с.Толгоболь-145; д.Степанцево-2; д.Глебовское-8; с.Толбухино-28; д.Ватолино-10; с.Устье-14;  д.Малые Жарки-137; п. Ярославка-2; с.Пазушино-12; п.Красное-1; с.Медягино-4; д. Поповское-1; дер. Софино-2; Рютневский с/о-1; с. Андроники-3; дер. Бутрево-2  Курбское П: с.Курба-10; д.Иванищево-2; п.Козьмодемьянск-33; с. Васильевское-1. Некрасовское П: п.Михайловский-9; с.Григорьевское-14; д.Попадьино-3; д.Юрьево-12; д.Некрасово-11; д.Турыгино-2; д.Щеглевское-15; д. Хабарово-3; дер. Харитоново-5; дер. Ченцы-1;  Туношенское П: д.Заборное-22; с.Лютово-15; д.Новоселки-4; с.Туношна-51; п.Волга-43; д.Воробино-41; д.Мокеевское-7.  Д. Коргиш-29; д. Мужево-8; д. Твердино-5; | Заявительный принцип  Перечень мероприятий формируется в соответствии с обращениями граждан | План газификации населенных пунктов Ярославской области до 2025 года | 2022-2025 | Единый оператор газификации российской федерации |

# 6. Дорожное хозяйство и транспорт

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 979,87 |
| 2. | Доля дорог нормативного состояния, % | 50,46% |
| 3. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода, ед. | 1 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км | 357,81 |
| 5. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, ед. | 0 |
| 6. | Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед. | 199 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с административном центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 5,7% |

| **№**  **п/п** | | **Мероприятие** | | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | | | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | | **Показатель** | | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | | **Ответственный** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Ремонт автодорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Ремонт автоавтодороги «от автоавтодороги «ЯОКБ-д.Красный Бор-д.Алешково» протяжённостью 1,340 км | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Улучшение транспортной доступности для населения района | 1,340 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 58 903 578,12 руб. | | МП «Развитие дорожного хозяйства  в Ярославском муниципальном районе» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.2 | Ремонт участков автоавтодороги «Марьино-Конищево-Наумовское»-Никоновское» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 2,92 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 926 080,80 руб. | | МП «Развитие дорожного хозяйства  в Ярославском муниципальном районе» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.3 | Ремонт автодороги  «г. Ярославль-Рыбинск»-д.Губцево-д.Ильином» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 1,965 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 6 035 051,73 руб. | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.4 | Ремонт автоавтодороги «От автоавтодороги «Ярославль-Углич»-д.Бовыкино» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 2,903 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 4 921 314,0 руб. | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.5 | Капитальный ремонт автодороги п. Красные ткачи проезд 9 мая (Карабихское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 0,75 км | | Проектно-сметная документация в наличии  6 696 525,60 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения» ~~в~~ | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Карабихского сельского поселения | |
| 6.1.6 | Ремонт дороги д.Кормилицино ул.Лесная | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 1,2 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 2 478 035,40 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения» ~~в~~ | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Карабихского сельского поселения | |
| 6.1.7 | Ремонт улично-дорожной сети в д.Бердицино (Туношенское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 0,120 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 806096,40руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.8 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Бреховская (Туношенское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 0,100 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 469894,00руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.9 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Красное (Туношенское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 0,120 км | | Проектно-сметная документация в наличии, 681 006,87руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.10 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Туношна (Туношенское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 0,130 км | | Проектно-сметная документация в наличии  747173,78 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.11 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Мокеевское (Туношенское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | 0,240 км | | Проектно-сметная документация в наличии  591121,20 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.12 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Туношна ул. Садовая | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,250 кв | | Проектно-сметная документация в наличии 492470,40 руб | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.13 | Капитальный ремонт дороги протяженностью 216 м в д. Григорьевское, ул.Мирная (Заволжское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,216 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 126 640,40руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения» ~~в 2020-2022 годах~~ | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.14 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 612 м в д. Пестрецово (Заволжское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,612 км | | Проектно-сметная документация в наличии 2 933 524,80руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.15 | Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 175 м в д. Боярское (Заволжское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,175 км | | Проектно-сметная документация в наличии  966 882,00руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.16 | Ремонт дороги в д. Ботово (Заволжское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,706 км | | Проектно-сметная документация в наличии 1 243 629,60руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.17 | Ремонт дороги в д. Язвицево (Заволжское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,244 км | | Проектно-сметная документация в наличии 687 693,60руб | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.18 | Капитальный ремонт участка дороги поселок Красный Волгарь, улица Строителей (Некрасовское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,070 км | | Проектно-сметная документация в наличии  480 099,60 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Некрасовского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Некрасовского сельского поселения | |
| 6.1.19 | Ремонт участка дороги поселок Красный Волгарь, улица Молодежная  (Некрасовское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,020 км | | Проектно-сметная документация в наличии  20 644,80 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Некрасовского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Некрасовского сельского поселения | |
| 6.1.20 | Ремонт участка дороги деревня Некрасово, улица Луговая  (Некрасовское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,100 км | | Проектно-сметная документация в наличии  179 366,20 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Некрасовского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Некрасовского сельского поселения | |
| 6.1.21 | Ремонт участка дороги село Григорьевское, улица Тихая  (Некрасовское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,130 км | | Проектно-сметная документация в наличии  166 873,20руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Некрасовского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Некрасовского сельского поселения | |
| 6.1.22 | Ремонт участка дороги село Григорьевское, улица Дачная  (Некрасовское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,200 км | | Проектно-сметная документация в наличии 256 726,80 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Некрасовского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Некрасовского сельского поселения | |
| 6.1.23 | Ремонт д. Мордвиново ул. Молодёжная  (Курбское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,300 км | | Проектно-сметная документация в наличии  2 631 580,00 руб. | | МП «Сохранность  муниципальных автомобильных  дорог на территории Курбского  сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Курбского сельского поселения | |
| 6.1.24 | Ремонт дороги в дер. Юркино Ивняковского сельского поселения (Ивняковское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,615 км | | Проектно-сметная документация в наличии  4 626 777,60руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Ивняковского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Ивняковского сельского поселения | |
| 6.1.25 | Капитальный ремонт дороги в д. Глебовское 40 лет Победы от д.1 до ул. Лесной (Кузнечихинское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,33 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 448 521,84руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.26 | Капитальный ремонт дороги в д.Глебовское ул.Олимпийская 1а до школы (Кузнечихинское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,13 км | | Проектно-сметная документация в наличии  926 353,54 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.27 | Капитальный ремонт дороги в границах д.Ватолино (Кузнечихинское СП) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,23 км | | Проектно-сметная документация в наличии 2 971 178,40 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.28 | Ремонт участка дороги от КСЦ к центральной площади (у домов 18,19), между детским садом (Лесная Поляна) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,21 км | | Проектно-сметная документация в наличии 1 002 629,50 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Лесные Поляны сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация городского поселения Лесная Поляна | |
| 6.1.29 | Ремонт подъездных дорог к соцобъектам (Леснополянский культурно-спортивный центр; библиотека, детский сад) Городское поселение Лесная Поляна | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,24 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 384 954,79 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Лесные Поляны сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация городского поселения Лесная Поляна | |
| 6.1.30 | Ремонт автомобильной дороги в границах п. Заволжье (подъезд к МОУ «Начальная школа поселка Заволжье», ФАП и Дом культуры п.Заволжье) Заволжское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,59 км | | Проектно-сметная документация в наличии  3 443 053,20 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.31 | Капитальный ремонт а/д в п.Красный Бор Амбулатория, дом культуры Заволжское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,61 км | | Проектно-сметная документация в наличии 4 114 879,20 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Заволжского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Заволжского сельского поселения | |
| 6.1.32 | Капитальный ремонт п.Дубки ул.Спортивная, подъездная дорога к Дубковской дошкольной группе Карабихское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,32 км | | Проектно-сметная документация в наличии  2 369 303,14 руб. | | «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Карабихского сельского поселения | |
| 6.1.33 | Капитальный ремонт участка дороги д.Ноготино – от автомобильной дороги Ярославль – Шопша до детской поликлиники с обустройством тротуара Карабихское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,20 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 926 237,60 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Карабихского сельского поселения | |
| 6.1.34 | Капитальный ремонт п.Щедрино ул.Центральная подъездная дорога к ЦДТ «Шанс» Карабихское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,05 км | | Проектно-сметная документация в наличии  313 738,80 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Карабихского сельского поселения | |
| 6.1.35 | Капитальный ремонт п.Дубки, ул.Октябрьская подъездная дорога к детскому саду «Золотой петушок» Карабихское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,38 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 406 553,60 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Карабихского сельского поселения | |
| 6.1.36 | Капитальный ремонт ул.Центральной в д.Кузнечиха (от автодороги М-8-Пономарево – до Школы ул.Центральная д.34) Кузнечихинское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,12 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 658 077,10 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.37 | Капитальный ремонт ул. Центральной в д.Кузнечиха (от автодороги М-8-Пономарево – до д. №13 по ул.Советской) Кузнечихинское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,33 км | | Проектно-сметная документация в наличии  3 022 117,57 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.38 | Капитальный ремонт ул.Центральной в д.Кузнечиха (от автодороги М-8-Пономарево – до д. № 28 по ул. Центральной) Кузнечихинское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,14 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 437 040,77 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.39 | Ремонт участка автодороги в д.Мордвиново ул.Сосновая от автодороги «Тутаев-Шопша» МОУ Мордвиновская СОШ Курбское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,29 км | | Проектно-сметная документация в наличии  2 708 280,00 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Кузнечихинского сельского поселения | |
| 6.1.40 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от МОУ Ивняковского СШ до МДОУ №3 «Ивушка» Ивняковское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,51 км | | Проектно-сметная документация в наличии  6 363 702,00 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Ивняковского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Ивняковского сельского поселения | |
| 6.1.41 | Каптальный ремонт проездов по ул.Школьная в поселке Михайловский Некрасовского сельского поселения МОУ Михайловская СШ; ГОУ Ярославский муниципальный район «Михайловская школа-интернат» Некрасовское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,07 км | | Проектно-сметная документация в наличии  1 578 947,37 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Некрасовское сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Некрасовского сельского поселения | |
| 6.1.42 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от обласной дороги «с.Лютово – д.Мокеевское – д.Софряково – ст.Лютово» до д.32, участок от д.15 до д.34 Туношенское сельское поселение | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,800 км | | Проектно-сметная документация в наличии  3 745, 982 руб. | | МП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношенского сельского поселения» | | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Туношенского сельского поселения | |
| 6.1.43 | Ремонт автодороги «Сарафоново-Сады» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 2,22 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.44 | Ремонт автодороги Кочегино-Вощино | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,5 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2025 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.45 | Ремонт автодороги Вощино-Плотинки | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,2 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2023 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.46 | Ремонт автодороги подъезд д.Головинское | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,73 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2023 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район» | |
| 6.1.47 | Ремонт автодороги Починки-Кочегино | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,8 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2024 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.48 | Ремонт автодороги «с.Сеславино-СП Шакша» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,2 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2023 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.49 | Ремонт автодороги «Москва-Архангельск-п.Дубки»- СП Изгиб» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 0,77 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2024 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.50 | Ремонт автодороги «ЯОКБ-Красный Бор» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 2,883 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2024 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.1.51 | Капитальный ремонт  ул.Садовая пос.Карачиха Ивняковского СП | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,1км | | Проектно-сметная документация в наличии | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Администрация Ярославского муниципального района, Администрация Ивняковского сельского поселения | |
| 6.1.52 | Ремонт автодороги Тутаев – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 36,874 км | | Проектно-сметная документация в наличии  686 551 685,00 руб. | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2022 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.53 | Ремонт автодороги Ярославль – Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 3,22 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации  82 844 529,00руб. | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы | | 2022-2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.54 | Ремонт автодороги Ярославль – Шопша (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 1,601 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.55 | Ремонт автодороги Шебунино – Красный Профинтерн (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 10,0 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.56 | Ремонт автодороги Григорьевское – аэропорт | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 3,3 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.57 | Ремонт автодороги «Ярославль – Углич» – Сарафоново | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 13,98 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2024 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.58 | Ремонт автодороги Каменика – Медягино – Коченятино в Ярославском муниципальном районе | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 2,5 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2024 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.59 | Реконструкция участка автомобильной дороги Шебунино – Красный Профин-терн, включающего мостовой переход через реку Шиголость | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 10 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2024 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.60 | Ремонт автодороги Карачиха – Ширинье | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 4,32 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.61 | Ремонт автодороги Ярославль – Сабельницы | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 3,881 км | | Проектно-сметная документация в наличии  71 246 090,00руб. | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2022 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.62 | Ремонт автодороги Кормилицино – Курба | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 17,297 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2022-2025 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.63 | Ремонт автодороги Дубки – Зиновское – Никульское | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 4,581 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.63 | Ремонт автодороги «Шебунино-Игнатово» | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 2,98 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.1.64 | Приоритетный ремонт автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов, а также подъездных дорог к объектам социальной сферы | | Неудовлетворительное состояние автодорог | | | Ремонт автодороги | | Повышение инвестиционной привлекательности района, улучшение транспортной доступности для населения района | | 4,958 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | | 2023-2030 | | Департамент дорожного хозяйства Ярославский муниципальный район, Администрация Ярославского муниципального района | |
| 6.2. Строительство автодорог местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | | Строительство улично-дорожной сети в  пос. Красный – Бор | | | Отсутствие дорожной инфраструктуры | | Создание дорожной инфраструктуры в новых жилых массивах | Улучшение транспортной доступности для населения района | | 15 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2023-2027 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.2.2 | | Строительство дорожной инфраструктуры в  пос. Ивняки | | | Отсутствие дорожной инфраструктуры | | Создание дорожной инфраструктуры в новых жилых массивах | Улучшение транспортной доступности для населения района | | 4 км | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2023-2027 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |
| 6.3. Развитие общественного транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | | Создание и развитие современной инфраструктуры аэропорта Туношна | | | Недостаточно развитая инфраструктура воздушной гавани | | Увеличение пассажиропотока воздушным транспортом | Повышение привлекательности Ярославской области в инвестиционном и туристическом плане | | Рост пассажиропотока до 50,1 млн. чел. | | Проектно-сметная документация разработана 2 049 377,20 тыс. руб. | | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ярославской области» | | 2022-2024 | | Департамент транспорта Ярославской области | |
| 6.4. Строительство, модернизация и ремонт автостанций и остановочных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | | Обустройство остановочных пунктов в соответствии с современными требованиями, выполняемом при необходимости в рамках ремонта автодорог местного значения | | | Остановочные пункты устаревшего вида | | Создание современного облика остановочных пунктов | Повышение уровня комфорта для граждан, пользующихся общественным транспортом | | При необходимости | | Требуется разработка проектно-сметной документации | | МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» | | 2022-2026 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район | |

# 7. Благоустройство

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки\*** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Ремонт площадок для сбора ТКО (ремонт мешков заглубленного контейнера д.Пестрецово, д.29, п.Красный Бор, д.1, п.Заволжье, д.13), РЕМОНТ :п.Красные Ткачи – 3 площадки, п.Дубки, ул.Строителей у д.10, д.Кормилицино, ул.Московская, у д.67, д.Прохоровское, д.Высоково, д.Бегоулево, п.Речной, ул.Заводская, у д.1, с.Медягино,  ст.Лютово, ул.Восточная,  д.Каблуково, д.1 и д.24,  д.Лаптево, с.Новленское, д.Котово, д.Афонино | Площадки находятся в ненормативном состоянии (отсутствует твердое основание или ограждение) | Приведение площадок для ТКО в нормативное состояние | Улучшение качества жизни населения | Ремонт 20 площадок | ПСД в наличии | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения поселений» | 2022 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.1.2 | Строительство новых площадок для накопления ТКО: д.Суринское, п.Суринский, д.Большое Домнино, д.Кузнечиха, ул.Заводская, д.Кузнечиха, ул.Геологов,с.Толгоболь, ул.Крымская, п.Михайловский, ул.Спортивная (справа, при въезде с главной автодороги), д.Калинино, напротив дома №2 | Не все жители района охвачены услугой сбора и накопления ТКО | Улучшение экологической ситуации в районе | Улучшение качества жизни населения | 6 единиц | ПСД в наличии | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения поселений» | 2022 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.1.3. | Ремонт площадок для сбора ТКО:  Ивняковское сп -2 шт, Карабихское сп -10 шт.,  Кузнечихинское сп – 8 шт., Курбское сп. – 3 шт., Туношенское сп. – 1 шт., Некрасовское сп. – 1 шт. | Площадки находятся в ненормативном состоянии (отсутствует твердое основание или ограждение) | Приведение площадок для ТКО в нормативное состояние | Улучшение качества жизни населения | 25 площадок | Требуется разработка ПСД | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения поселений» | 2023-2024 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.2. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Благоустройство дворовых территорий  1. Ярославский район, рп.Лесная Поляна, д. 5, 6, 24, 25;  2. Ярославский район, п.Красный Бор, ул.Мирная, д. 1, 2;  3. Ярославский район, п.Щедрино, ул. Парковая, д. 16, 17, 18, 20, 21;  4. Ярославский район, п.Козьмодемьянск, ул. 2-я Привокзальная, д. 81;  5. Ярославский район, п.Михайловский, ул.Садовая, д. 6;  6. Ярославский район, д.Мокеевское, д. 1а | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовых территорий | Улучшение качества жизни населения | 6 дворовых территорий | Софинансирование мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов.  ПСД разработана  Стоимость 15 701 738,73 руб. | Губернаторский проект «Решаем вместе!»~~,~~ по направлению «Формирование комфортной городской среды» | 2022 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.2.2 | Благоустройство дворовых территорий  1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки р.п. Лесная Поляна, у домов 21, 23, 33;  2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п.Красный Бор, ул.Мирная, д.3;  3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки д.Ермолово Зеленый Бор;  4. Установка отдельной спортивно-игровой площадки п.Красный Бор, ул.Мирная, д. 1;  5. Установка отдельной спортивно-игровой площадки п.Красный Бор, «Экопарк»;  6. Установка площадки для выгула собак п.Красный Бор, рядом с «Экопарком»;  7. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п. Ивняки, ул. Центральная, д. №№ 6б-7;  8. Установка отдельной спортивно-игровой площадки п. Ивняки, ул. Центральная, д. 3-4;  9. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п.Щедрино, ул.Каштановая, д.11,12,13,14;  10. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п.Щедрино, ул.Каштановая, д.18,19,20;  11. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п.Щедрино, ул.Каштановая, д.10,22,26;  12. Установка отдельной спортивно-игровой площадки п. Дубки, ул. Строителей, д. 1-10;  13. Установка отдельной спортивно-игровой площадки д.Кормилицино, ул.Лесная, д.22,24,26,28;  14. Установка отдельной спортивно-игровой площадки д.Карабиха, ул.Юбилейная, у д. 6;  15. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п. Ярославка, д. 3,3а,24,25,26,17,8;  16. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки д. Кузнечиха. Ул.Центральная, д. 31,32;  17. Установка отдельной спортивно-игровой площадки д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д.11,12,18;  18. Установка отдельной спортивно-игровой площадки д. Глебовское за ДК;  19. Установка отдельной спортивно-игровой площадки д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.31,32;  20. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки д. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 1, 2, 3, 4;  21. Установка отдельной спортивно-игровой площадки п.Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 26, 27, 20;  22. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки п.Михайловский, ул.Садовая, д. 1,3,5,6, ул. Юбилейная, д. 4, 6;  23. Установка отдельной спортивно-игровой площадки п. Михайловский, у д.1 ул. Садовая;  24. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов с установкой спортивно-игровой площадки д. Мокеевское, д. 19,20,23,24;  25. Установка придворовой спортивно-игровой площадки д. Мокеевское, у д. 34;  26. Установка отдельной спортивно-игровой площадки д. Мокеевское, общественная территория у д. 34. | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовых территорий | Улучшение качества жизни населения | 12 дворовых территорий, 12 детских площадок, 1 площадка для выгула собак | ПСД разработана  Стоимость 110 846 373,4 руб. | Губернаторский проект «Наши дворы» | 2022 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.2.3 | Благоустройство дворовых территорий | Не достаточное оснащение объектами благоустройства дворовых территорий | Современный облик дворовых территорий | Улучшение качества жизни населения | 25 дворовых территорий, 27 детских спортивных площадок | Софинансирование мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов.  (объекты определяются путем конкурсного отбора)  Проводится отбор дворовых территорий  Сумма финансирования на 2023 год 34 млн. руб. | Губернаторский проект «Наши дворы» | 2023-2026 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.) | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Обустройство общественных территорий  1. Ярославский район, с.Спас-Виталий;  2. Ярославский район, с.Сарафоново (I этап);  3. Ярославский район, с.Сарафоново (II этап);  4. Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная;  5. Ярославский район, д.Мордвиново;  6. Ярославский район, с.Туношна, парк «Солнечный;  7. Ярославский район, п.Михайловский (приоритетные проекты);  8. Ярославский район, п.Красный Бор (приоритетные проекты).  9. Устройство детской площадкип. п.Карачиха, ул. Садовая, д. 11, д. 12а  10. Благоустройство и ремонтные работы у памятника д.Глебовское, ул. Олимпийская, в районе дома 1а | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Улучшение качества жизни населения | 6 общественных территорий + 2общественные территории (приоритетные проекты) +2общественные территории (поддержка местных инициатив) | Софинансирование мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов  ПСД разработана  Стоимость 44 914 148,79 руб. | Губернаторский проект «Решаем вместе» | 2022 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 7.3.2 | Обустройство общественных территорий  Адресный перечень на 2023 год:  1.Туношенское СП- парк «Солнечный»  2. Ивняковское СП – устрройство детской площадки д. Чурилково  3. Заволжское СП – обустройство детско-спортивной площадки п. Заволжье  4. Заваолжское Сп - благоустройство парка «Экопарк»  5. Кузнечихинское СП – благоустройство  д. Глебовское , ул. Олимпийская, д. 1 а | Не достаточное оснащение объектами благоустройства общественных территорий | Создание благоприятных условий для отдыха населения | Улучшение качества жизни населения | 30 общественных территорий | Софинансирование мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов (объекты определяются путем конкурсного отбора)  Средства ФБ и ОБ на 2023 год составляют 42 172 761 руб. | Губернаторский проект «Решаем вместе» | 2023-2026 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |

# 8. Экология, недропользование

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Природоохранные мероприятия | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Проблемы, связанные с образованием, обезвреживанием и переработкой бытовых и промышленных отходов | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки | ликвидация 100% несанкционированных свалок | Наличие финансирования на проведение мероприятий по ликвидации свалок | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 8.1.2. | Строительство комплекса по переработке отходов | В целях достижения целевых показателей национального проекта «Экология» | Снижение к 2030 году в 2 раза направляемых на полигон ТКО | Создание новых рабочих мест, улучшение экологической ситуации | Ввод мощностей по утилизации 220 тыс.тн в год | Планируется реализация мероприятия за счет средств инвесторов  Сумма вложений определяется в соответствии с инвестиционным проектом | НП «Экология»,  Территориальная схема обращения с отходами Ярославской области (приказ ДООСиП ЯО от 26.05.2022 № 7-н) | 2024-2026 | ДООСиП,  Администрация Ярославского муниципального района |
| 8.1.3. | Комплексная обработка от борщевика территорий населенных пунктов | Проблема, связанная с распространением борщевика Сосновского на территории населенных пунктов | Полное уничтожение борщевика  Сосновского | Улучшение качества жизни населения | 100 % ликвидация борщевика Сосновского на территории населенных пунктов | Наличие финансирования на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновкого | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2026 | Администрации сельских и городского поселений Ярославского муниципального района |
| 8.1.4. | Установление зон затопления, подтопления на территории Ярославского муниципального района | Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, определение зон затопления, подтопление | Своевременное предупреждение населения ор возниккающщих опасностях | Улучшение качества жизни населения | Установление зон затопления, подтопления на территории ЯМР | Наличие финансирования на проведение мероприятий по установлению зон подтопления | Государственный контракт от 23.08.2021 № Ф.2021.25. заказчик ДООСиПП ЯО. Исполнитель  ООО «Эколидер» | 4 квартал 2022 года | Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО  Администрация Ярославского муниципального района |
| 8.2. Реконструкция и модернизация сетей | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в д.Глебовское, д.Медягино | Износ 100%, | Снижение количества ненормативно-очищенных сбросов сточных вод в водные объекты, улучшение экологической ситуации | Улучшение качества жизни населения | 2 сооружения | Требуется разработка проектно-сметной документации | Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района | 2025-2026  2025 – 1 единица  2026 – 1 единица | Администрация Ярославского муниципального района, МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 8.2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Михайловский, с.Туношна, п.Туношна-городок, д.Мокеевское | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод | Снижение количества ненормативно-очищенных сбросов сточных вод в водные объекты, улучшение экологической ситуации | Улучшение качества жизни населения | 4 сооружения | Пректно-сметная документация в разработке. Источник финансирования не определен. Планируется подача заявки на участие в конкурсном отборе  п.Михайловский – 90 000,00 тыс. руб. с.Туношна – 101 158,64 тыс. руб  п.Туношна-городок – 101 000,00 тыс. руб.  д.Мокеевское – 101 000,00 тыс. руб~~.~~ | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий»; региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» | 2024-2027  2024 – 1 единица  2025 – 1 единица  2026 – 1 единица  2027 – 1 единица | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 8.2.3 | Строительство канализационного коллектора в д.Кузнечиха | 100% износ | Снижение количества ненормативно-очищенных сбросов сточных вод в водные объекты, улучшение экологической ситуации | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | Требуется разработка проектно-сметной документации. Источник финансирования не определен. 250 000,000 тыс. руб. | Региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» | 2023-2025 | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 8.2.4 | Строительство системы водоотведения: сети и очистные сооружения канализации в д.Григорьевское (Заволжское П) | Необходимость современных канализационно-очистных сооружений, отсутствие очистки сточных вод | Качественная очистка сточных вод | Улучшение качества жизни населения | 1 сооружение | Требуется разработка проектно-сметной документации Источник финансирования не определен. 80 000,000 тыс.руб | Региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» | 2026 | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |

\*- изменения в генеральный план по фактически предоставленным лицензиям ДИЗО

# III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

# Социальная поддержка населения

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Внедрение новой формы помощи на дому (услуги помощников по уходу) в рамках реализации государственного социального заказа | Потребность в осуществлении ухода и присмотра на дому за гражданами с психическими расстройствами; с признаками старческой деменции; гражданами после выписки из стационаров | Удовлетворение потребности в осуществлении ухода и присмотра за гражданами, которым требуется посторонняя помощь и уход, восстановление навыков | Организация системы долговременного ухода, в т.ч. обеспечение проживания граждан в привычной домашней среде. Снижение нагрузки на стационарные учреждения | Число граждан –получателей социальной услуги «Помощник по уходу» - в 2022 году - 12 ед. Расчет показателя ежегодно осуществляется исходя из анализа нуждаемости в услуге | Не требуется | Постановление Правительства области от 11.12.2019 № 895 – п «О программе «Повышение качества жизни старшего поколения в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы» | | 2022-2025 | Администрация Ярославского муниципального района, ОСЗН, КЦСОН «Золотая осень» |
| 1.1.2. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.  Оборудование зданий с целью обеспечения физической доступности | Необходимость принятия мер для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) | Оборудование зданий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) | Доступные для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Ярославского муниципального района | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности и нанесенных на карту доступности объектов и услуг Ярославской области, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района – 80% в 2025 г. | Финансирование за счет средств организаций независимо от организационно-правовой собственности | Федеральный закон [от 24.11.1995 № 181-ФЗ](garantF1://10064504.0) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», постановление Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020-2025 годы | | 2025 | Организации независимо от организационно-правовой собственности |
| 1.1.3. | Приобретение автотранспорта для оказания социальных услуг | Необходимость замены автотранспорта в связи с высоким износом | Приобретение автотранспорта: спецавтотранспорт | Осуществление доставки пожилых граждан и инвалидов в социально-значимые объекты, в т.ч. для проведения жизненно необходимой процедуры (гемодиализ) | 1 единица | Требуются средства областного бюджета в 2024 году в сумме 4 000 000 рублей | Постановление Правительства области от 11.12.2019 № 859-п «О программе «Повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы»  Постановление Правительства ЯО от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановления Правительства области» | | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района, ОСЗН, КЦСОН «Золотая осень» |
| 1.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Улучшение жилищных условий ветеранам ВОВ | Жилищные условия ненадлежащего качества | Ремонт жилых помещений | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | 6 ветеранов | 222,0 тыс. руб. (межбюджетные трансферты) | ГП Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» | 2022 | | Администрация Ярославского муниципального района; МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославский муниципальный район |
| 1.2.2 | Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальных программ сельских поселений «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» | Потребность в улучшении жилищных условий молодых семей | Улучшение жилищных условий молодых семей | Улучшение демографической ситуации, улучшение жилищных условий молодых семей | 10 семей\* | 2022 год – 6178,9 тыс.руб.\* | МП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» | 2022-2026  2022 – 10 единиц | | Администрация Ярославского муниципального района |
| 1.3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно | Очередь граждан, относящихся к льготным категориям (в том числе граждан, имеющих трёх и более детей), состоящих на учёте в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность | Сокращение очереди | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 1. Доля числа граждан, снятых с учета  для бесплатного предоставления в собственность земельных участков, от числа граждан, состоящих на учете для бесплатного предоставления в собственность земельных участков, на 1 января отчетного года не менее **15%** | 1.Наличие нормативно-правовой базы –имеется:Закон Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»  2. Необходимые ресурсы: наличие земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления земельных участков (в отдельных ОМСУ земельный ресурс ограничен) | Закон Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;  Земельный кодекс РФ | 2022-2026  контрольные точки – ежеквартально за отчетный год | | Администрация Ярославского муниципального района |
| 1.3.2. | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  гражданам, имеющим трех и более детей | Необходимость улучшения жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей | Получение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома | 1. Исполнение государственных обязательств по обеспечению земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан, имеющих трех и более детей  2. Реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства | Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок для индивидуального жилищного строительства, от числа  граждан, имеющих трех и более детей,  принятых на учет для бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 100% | 1. Наличие земельных участков  2. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Постановление Правительства ЯО от 21.02.2020 № 147-п | 2022-2027 гг. | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района |

\* в 2023-2026 годы реализация программ сельскими поселениями будет продолжена.

# 2. Труд и занятость населения

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Предоставление социальной помощи малоимущим гражданам в рамках заключения социальных контрактов на поиск работы | Среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума по независящим от него причинам | Трудоустройство граждан и увеличение их доходов | Снижение уровня бедности | Ежегодный плановый показатель | Финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов | Федеральный закон от 17.07.1999  № 178-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О государственной социальной помощи», Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 2022-2025 | Администрация Ярославского муниципального района, ОСЗН |
| 2.2. Проведение мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации | Наличие теневой занятости приводит к низкой собираемости налогов, увеличению количества случаев нарушения трудовых прав работников | Увеличение численности работников, с которыми заключены трудовые договоры, и количества хозяйствующих субъектов, оформивших свою деятельность в результате работы субъекта по снижению неформальной занятости | Рост численности занятого населения | 10 отчетов о проведённой работ (один раз в полгода) | постановление Администрации Ярославский муниципальный район Ярославский муниципальный район от 13.02.2015 № 730 «Об образовании межведомственной комиссии о снижению неформальной занятости в Ярославский муниципальный район» | Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |

# 3. Образование

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество муниципальных учреждений образования | 47 |
| 1.1. | - количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода | 17 |
| 1.2 | - количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода | 48 |
| 1.3 | - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода | 26 |
| 1.4 | - количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода | 4 |
| 2. | Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. | 512 |
| 3. | Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест | 2 090 |
| 4. | Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест | 600 |
| 5. | Численность учащихся, человек | 6400 |
| 6. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений | 16,8 |
| 7. | Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе (городском округе) | 47,14 |
|  |  |  |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | | **Социально-экономический эффект** | | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях и численности обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в п.Красный Бор | Отсутствие возможности получения дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет | Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования на территории пос.Красный Бор соответствующего современным требованиям. | Уменьшение очереди на предоставление мест в дошкольных учреждениях | | | Дополнительно 220 мест | Наличие проектно-сметной документации, наличие земельного участка. Осуществляется актуализация сметной стоимости.  Источники финансирования не определены. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.1.2 | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в п.Карачиха | Отсутствие дошкольного образовательного учреждения на территории поселка; по учету детей на данной территории зарегистрировано по состоянию на 01.01.2022 года -144 ребенка дошкольного возраста, по состоянию на 19.09.2022 – 172 ребенка (рост составил – 19,4%) | Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования на территории пос.Карачиха | Снижение социальной напряженности на территории пос.Карачиха Уменьшение очереди на предоставление мест в дошкольных учреждениях | | | Дополнительно 220 мест | Наличие проектно-сметной документации, наличие земельного участка 245 895,33 тыс.руб.  Источники финансирования не определены. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.1.3 | Строительство модульного детского сада на 120 мест в д.Карабиха | Существующее дошкольное учреждение находится в старом одноэтажном здании, не отвечающем требованиям законодательства | Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования на территории д.Карабиха | Снижение социальной напряженности на территории д.Карабиха Уменьшение очереди на предоставление мест в дошкольных учреждениях | | | Дополнительно  120 мест | Проектно-сметная документация отсутствует. Источники финансирования не определены | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий | 2026-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Строительство средней общеобразовательной школы на 350 учащихся в п.Заволжье Ярославского муниципального района Ярославской области | Отсутствует возможность получения основного общего и среднего общего образования. Количество детей школьного возраста, зарегистрированных на закрепленной территории – 691. | Ликвидация второй смены в образовательных организациях района (МОУ НШ п.Заволжье, МОУ Григорьевская Ш, МОУ Пестрецовская ОШ) | 1. Снижение социальной напряженности в Заволжском поселении Ярославского МР.  2.Повышению привлекательности жизни в п. Заволжье и близлежащих территориях.  3.Привлечению новых кадров, в том числе в сферу агропромышленного комплекса Ярославского района, развитие действующих производств, появлению рабочих мест, поступлению дополнительных доходов в бюджеты всех уровней. | | | Дополнительно 350 мест | Наличие земельного участка, проектно-сметной документации  Осуществляется актуализация сметной стоимости.  Источники финансирования не определены.  Заявка подана для участия в конкурсном отборе  Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий | 2023-2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 учащихся в п.Красный Бор | Отсутствие школы в п.Красный Бор. (зарегистрировано в близлежащих к п. Красный Бор 1394 ребенка от  6 до 17 лет) | 1.Осуществление предоставления качественных образовательных услуг  2. Увеличение охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей | 1. Снижение социальной напряженности в Заволжском поселении Ярославского МР.  2.Повышение привлекательности жизни в п.Красный Бор и близлежащих территориях.  3.Создание новых рабочих мест и поступление дополнительных доходов в бюджеты всех уровней | | | Дополнительно  1 100 мест | Земельный участок определен,  Проектно-сметная документация находится в стадии разработки  Планируется подача заявки для участия в конкурсном отборе  Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2023-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.3 | Строительство средней общеобразовательной школы на 640 учащихся совмещенная с детским садом на 160 мест в с.Лучинское | Действующая школа располагается в двухэтажном кирпичном здании 1971 года постройки. В настоящее время в МОУ Лучинская СШ обучается 272 ребенка. Проектная мощность здания – 180 мест | Осуществление предоставления качественных образовательных услуг | Создание условия для повышения эффективности работы муниципальной системы образования через развитие сети общеобразовательных организаций, ликвидация второй смены обучения | | | Дополнительно 640 мест в школе и 160 мест в дошкольном учреждении; создание 194 новых рабочих мест | Земельный участок определен, проектно-сметная документация в стадии разработки.  Источники финансирования не определены.  Заявка подана для участия в конкурсном отборе. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.4 | Строительство средней общеобразовательной школы на 770 учащихся и 280 воспитанников в п. Ивняки | Действующая школа располагается в здании проектной мощностью 650 мест. В настоящее время в ней обучается 840 детей в 2 смены. На территории ведется жилищное строительство. Существующих объектов недостаточно | Осуществление предоставления качественных образовательных услуг | Создание условия для повышения эффективности работы муниципальной системы образования через развитие сети общеобразовательных организаций, ликвидация второй смены обучения | | | Дополнительно 770 мест в школе и 280 мест в дошкольном учреждении; создание 194 новых рабочих мест | Проектно-сметная документация отсутствует, земельный участок определен. Источник финансирования не определено | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.5 | Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся в п. Карачиха | Общеобразовательная организация в настоящее время располагается в арендованном здании | Создание комфортных условий для обучения | Предоставление качественного образования | | | Дополнительно 250 мест в школе | Проектно-сметная документация отсутствует, земельный участок не выделен, источник финансирования не определен | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.6 | Строительство пристройки в п. Ивняки, для обучающихся по программам начального общего образования на 350 мест | Мощности существующего учреждения недостаточно для оказания качественной услуги, | Создание комфортных условий для обучения | Отказ от ведения образовательной деятельности в 2 смены | | | Дополнительно 350 мест в школе | Проектно-сметная документация отсутствует, источник финансирования не определен, имеется земельный участок школы | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.7 | Капитальный ремонт помещений МДОУ № 18 «Теремок»  ЯМР, с. Туношна, ул.Школьная, д.9 | Требуется капитальный ремонт помещений в соответствии с современными требованиями безопасности | Капитальный ремонт кровли, замена периметрального ограждения, переоборудование пищеблока, прачечной, музыкального зала. Утепление наружных стен пристроенных веранд.- Капитальный ремонт отмостки и цоколя. Капитальный ремонт асфальтовых дорожек и проездов. Замена системы АПС и СОУЭ | Осуществление предоставления качественных образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и существующим законодательством, создание оптимальных условий для пребывания детей | | | Ремонт внутренних помещений площадью 1 428,48 м2, ремонт кровли 288,5 м2, асфальтирование территории, ремонт отмостки и цоколя 1 279,26 м2,  замена ограждения  192 пог.м. | Наличие проектно-сметной документации, 7 140,59 тыс.руб.  Источники финансирования не определены.  Заявка подана для участия в конкурсном отборе. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.8 | Капитальный ремонт помещений МОУ «Средняя школа поселка Ярославка» под размещение «Многофункционального центра творчества и развития», «Многофункциональный центр творчества и развития», ЯМР, п. Ярославка, д.2г | Здание МОУ СШ п. Ярославка ЯМР введено в эксплуатацию в 1991 году. С даты открытия школы, часть здания, предусмотренная проектом строительства для устройства бассейна, не вводилась в эксплуатацию и не функционировала по причине отсутствия необходимой мощности коммунальных сетей в п. Ярославка, обеспечивающих подачу горячего водоснабжения и качественной холодной воды. Данные помещения за тридцать лет работы образо-вательного учреждения разрушаются, снижается несущая способность и эксплуатацион-ные характеристики конструкций. В школе отсутст-вует актовый зал. Кроме того, для достижения целей, показателей и результата регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а именно, повышения охвата обучающихся дополнительным образова-нием, необхо-димы дополни-тельные помещения | Перепланировка здания с восстановлением и заменой частей зданий или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением, на более долговечные и экономичные позволит не только сохранить здание, но и создаст возможность обучающимся реализовывать свои творческие способности | Осуществление предоставления качественных образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и существующим законодательством | | | Создание 1 многофункционального центра | Наличие проектно-сметной документации, 17 800,49 тыс.руб.  Источники финансирования не определены  Заявка подана для участия в конкурсном отборе. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ВЦП «Современный облик сельских территорий» ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.9 | Капитальный ремонт МОУ Михайловская СШ ЯМР, ЯМР, п.Михайлолвский,  ул. Школьная, д.7 | Школа 1964 года постройки требует модернизации | Улучшение материально-технической базы учреждения, создание современных условий для получения образования | Улучшение качества образования | | | Капитальный ремонт внутренних помещений 1, 2 и 3 этажей площадью 19 659,0 м2, капитальный ремонт скатной кровли 1 521 м2, капитальный ремонт фасада на площади 1 471 м2, капитальный ремонт отмостки площадью 222 м2 и цоколя 155,4 м2,замена окон на ПВХ 510,5 м2, дверных блоков 212 м2. Капитальный ремонт системы отопления и электроснабжения | Наличие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение на общую сумму 79 435,10тыс.руб.  Источники финансирования  ФБ, ОБ, МБ  Заявка подана для участия в конкурсном отборе на 2024 год. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | Федеральная программа модернизации, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | 2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.10 | Капитальный ремонт МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, ЯМР, д.Кузнечиха,  ул. Центральная д.34 | Школа 1985 года постройки требует модернизации | Улучшение материально-технической базы учреждения, создание современных условий для получения образования | Улучшение качества образования | | | Капитальный ремонт 1 учреждения | Проектно-сметная документация отсутствует | Федеральная программа модернизации, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | 2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.11 | Капитальный ремонт МОУ Красноткацкая СШ ЯМР, ЯМР, д.Ноготино, д.1 | Школа 1964 года постройки требует модернизации | Улучшение материально-технической базы учреждения, создание современных условий для получения образования | Улучшение качества образования | | | Капитальный ремонт 1 учреждения | Проектно-сметная документация отсутствует | Федеральная программа модернизации, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | 2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.12 | Капитальный ремонт МОУ Ивняковская СШ ЯМР,  ЯМР, п. Ивняки,  ул. Луговая, д.1а | Школа 1964 года постройки требует модернизации | Улучшение материально-технической базы учреждения, создание современных условий для получения образования | Улучшение качества образования | | | Капитальный ремонт 1 учреждения | Проектно-сметная документация отсутствует | Федеральная программа модернизации,реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | 2027 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.2.13 | Капитальный ремонт здания МОУ Дубковская СШ ЯМР,  ЯМР, п.Дубки, ул. Школьная, д. 3 | Требуется капитальный ремонт помещений в соответствии с современными требованиями безопасности | Улучшение материально-технической базы учреждения, создание современных условий для получения образования | Улучшение качества образования | | | Капитальный ремонт 1 учреждения | Проектно-сметная документация отсутствует | Федеральная программа модернизации,реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений | 2028 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.3. Обеспечение отдыха детей и их оздоровления | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Организация отдыха детей и их оздоровления | Нехватка мест в лагерях с дневным пребыванием детей | Увеличение количества детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровлением в лагерях с дневной формой пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений,  учреждений дополнительного образования,  реализация в ОУ профильных программ и организация ЛТО | | Удовлетворенность родителей (законных представителей) возможностью отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период, а также присмотра за детьми. Предоставление детям качественных дополнительных образовательных услуг,  дети смогут развивать и реализовывать свои творческие способности | Организация отдыха  3 142 детей | | **За счет бюджетных ассигнований в 2022 г.:**  - на предоставление субсидии в части стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания – 709,876тыс. руб. (ОБ) ; 1 046,047 тыс. руб. (МБ);  - на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей -3 949,238 тыс. руб. (ОБ);  -на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления -374,002 тыс. руб. (ОБ);  - на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления - 74,800 тыс. руб. (ОБ);  - на предоставление субсидии на государственную поддержку материально-технической базы МАУДО ДОЦ «Иволга» Ярославская область - 2 297,491 тыс. руб.(ОБ);  МБ – 574,374 тыс. руб.;  - на расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей – 60,0 тыс. руб. (МБ);  **За счет внебюджетных средств**, средств родителей (законных представителей), организаций | ГП Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области», [подпрограмм](#Par3456)а «Семья и дети Ярославии» на 2021 – 2025 годы;  МП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославском муниципальном районе», подпрограмма «Ведомственная целевая программа по отрасли «Образование» | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.3.2 | Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Иволга»,  ЯО, ЯМР, д. Нестерово | Устаревшая материально-техническая база загородной оздоровительной организации | Обновление устаревшей материально-технической базы загородной оздоровительной организации  МАУ ДО ДОЦ «Иволга».  Улучшение качества предоставляемой услуги по организации отдыха и оздоровления детей | | Осуществление предоставления качественных услуг дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в соответствии с существующим законодательством | Капитальный ремонт 1 учреждения | | Наличие проектно-сметной документации 62 917,773 тыс.руб.  Источник финансирования не определен | ГП Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области», [подпрограмм](#Par3456)а «Семья и дети Ярославии» | 2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.3.3 | Развитие инклюзивного отдыха детей и их оздоровления | Проблема доступности образовательных объектов для людей с ОВЗ | Обеспечение отдыхом и оздоровление детей с ОВЗ в 80% учреждений. | | Улучшение качества предоставления образовательной услуги детям с ОВЗ, разработка и реализация программ инклюзивного отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья | Доступность на базе образовательных учреждений:  2022 г. – 20  2023 г. – 20  2024 г. – 22  2025 г. – 22  2026 г. – 24 | | Финансирование данного мероприятия будет обеспечено за счет выделенных бюджетных ассигнований на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей –  3 949,238 тыс. руб. (ОБ) | Постановление Правительства Ярославская область от 22.03.2021 №128-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»  [подпрограмм](#Par3456)а «Семья и дети Ярославии» на 2021 – 2025 годы;  МП «Развитие образования и молодежная политика в Ярославском муниципальном районе», подпрограмма «Ведомственная целевая программа по отрасли «Образование» | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 3.3.4. | Создание стационарного палаточного лагеря для отдыха детей  (на базе МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Иволга»,  ЯМР, д. Нестерово) | Отсутствие стационарной палаточной базы | Организация малозатратных форм отдыха, развитие туристско-краеведческого направления деятельности | | Осуществление предоставления качественных услуг дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в соответствии с существующим законодательством | 1 объект | | Источники финансирования не определены | ГП Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области», [подпрограмм](#Par3456)а «Семья и дети Ярославии» | 2025-2028 | Администрация Ярославского муниципального района |

# 4. Здравоохранение

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество учреждений здравоохранения | 1 |
| 2. | Обеспеченность койками на 10 тыс. населения, единиц | 25,4 |
| 3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц | 18,5 |
| 4. | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц | 31,3 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения | 3178,2 |
| 6. | Стационарная помощь, койко-дней на 1000 населения | 714,3 |
| 7. | Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц | 294,3 |
| 8. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц | 3,2 |

| **№**  **п/п** | | **Мероприятие** | **Проблема**  *(Краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат**  **к 2024 г.** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **Контрольные точки** | **Ответственный** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Строительство взрослой поликлиники «ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 посещений в смену по адресу: Ярославский район, пос. Красный Бор | Активное жилищное строительство и рост численности населения, в том числе приписного к медицинской организации | Повышение качества и условий предоставления медицинской помощи населению Заволжского СП | Создание комфортных условий и доступность медицинской помощи населению | Строительство 1 поликлиники | ГП ЯО «Развитие здравоохранения в Ярославской области», на разработку проектно-сметной документации выделено в 2022 году 10,0 млн. руб. | Национальный проект «Здравоохранение» | 2023 | ДС ЯО, ДЗиФ ЯО | |
| 4.1.2 | | **Приобретение и монтаж модульных зданий амбулаторий (ФАП) модульные конструкции**  **2022 год – 4 объекта**  **Иванищевский ФАП**,  ЯМР, д.Иванищево, ул.Школьная,5  **Михайловская амбулатория**  ЯМР, п.Михайловский, ул.Ленина,1  **Щедринский ФАП**  ЯМР, п. Нагорный, ул.Школьная,2а  **Детское отделение Поликлиники № 1**  ЯМР, пос.Ноготино  **Поликлиника п.Красные Ткачи**  **2023 год – 2 объекта**  **Григорьевский ФАП**  ЯМР, с.Григорьевское, ул.Мира, 38  **Дорожаевский ФАП**  ЯМР, д.Дорожаево,14  **2024 год – 2 объекта**  **Гавриловский ФАП**  ЯМР, с.Прусово, ул.Набережная 1-я,13  **Прохоровский ФАП**  ЯМР, д.Прохоровское  **2025 год – 1 объект**  Толгобольский ФАП  ЯМР, с.Толгоболь, ул.Школьная,139 | Низкий уровень медицинского обслуживания в сельской местности | Повышение качества и условий предоставления медицинской помощи населению | Создание комфортных условий и доступность медицинской помощи населению | Приобретение 9 объектов | Приобретение и монтаж модульных зданий амбулаторий (ФАП) модульные конструкциив рамках.  Коммерческие предложения – имеются  **Михайловская амбулатория**  **2022 год – 38 200 000 руб.**  **Детское отделение Поликлиники №1**  **2023 год – 9 800 000 руб.**  **Поликлиника п.Красные Ткачи**  **2024 год – 9 800 000 руб.**  **Гавриловский ФАП 2025 год – 4 900 000 руб.** | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» | 2022-2025  2022 –  4 объекта  2023 –  2 объекта  2024 –  2 объекта  2025 –  1 объект | Департамент здравоохранения и фармации Ярославская область | |
| 4.1.3 | | Приобретение медицинского оборудования: | Износ медицинского оборудования  80-100% | 100 %  замена оборудования | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | Закупка 189 единиц оборудования | 2021 г. – 14 795 191,85 руб.  2022 год – 3 247 800 руб.  2023 год – 19 085 400 руб.  2024 год – 101 995 000 руб.  2025 год – 30 815 000 руб. | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области»- | 2022-2025  2021 год – 32 единицы  2022 год – 34 единицы  2023 год – 44 единицы  2024 год – 66 единиц  2025 год – 13 единиц | Департамент здравоохранения и фармации Ярославская область | |
| 4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | **Капитальные ремонты объектов здравоохранения:**  **2022 – 9 объектов**  **Поликлиника№1**  ЯМР, рп. Красные Ткачи, ул.Октябрьская Б.,15  **Поликлиника №2**  ЯМР, д. Ноготино, ул.Дорожная,1а  **Сарафоновская амбулатория**  ЯМР, д. Сарафоново, 58  **Толбухинская амбулатория**  ЯМР, с. Толбухино, ул.Кооперативная, 1  **Кузнечихинская амбулатория**  ЯМР, рп. Лесная Поляна, ул.Железнодорожная, 10  **Кузнечихинская амбулатория Отделение № 1**  ЯМР, рп. Лесная Поляна, ул.Железнодорожная, 42  **Кузнечихинская амбулатория Отделение №2**  ЯМР, д. Кузнечиха, ул.Центральная, 8  **Ивняковская амбулатория** ЯМР, п. Ивняки, ул.Центральная,4а  **Дубковская амбулатория** ЯМР, п.Дубки, ул.Некрасова,6  **2023 год – 6 объектов**  **Ананьинский ФАП**  ЯМР, д.Ананьино, ул.Садовая, 6  **Козьмодемьянская амбулатория**  ЯМР, п.Козьмодемьянск, ул.Центральная, 2  **Медягинский ФАП**  ЯМР, с.Медягино, 35а  **Мокеевская амбулатория**  ЯМР, д.Мокеевское, ул.Светлая, 32  **Пестрецовский ФАП**  ЯМР, д.Пестрецово, ул.Молодежная, 1а  **Туношенская амбулатория**  ЯМР, с.Туношна, ул.Центральная,5  **2024 год – 7 объектов**  **Амбулатория села Спас-** ЯМР, с.Спас-Виталий, 18  **Карачихская амбулатория** ЯМР, п.Карачиха, ул.Садовая, 25  **Курбская амбулатория** ЯМР, с.Курба, ул.Советская, 6  **Левцовский ФАП** ЯМР, д.Григорьевское, ул.Новая, 8  **Мордвиновский ФАП** ЯМР, д.Мордвиново, ул.Северная, 6  **Устьинский ФАП**  ЯМР, с.Устье, ул.Центральная, 8а  **Ширинский ФАП** ЯМР, с.Ширинье, ул.Мира, 7  **2025 год – 6 объектов**  **Амбулатория поселка Заволжье**  ЯМР, п.Заволжье, ул.Юности, 40  **Амбулатория поселка Ярославка**  ЯМР, п.Ярославка, ул.Школьная, 1в  **Андрониковский ФАП** ЯМР, с.Андроники,  ул. Ярославская, 12  **Глебовский ФАП**  ЯМР, д.Глебовское, ул.Строителей, 9а  **Красносельский ФАП**  ЯМР, с. Красное, 48а  **Меленковский ФАП**  ЯМР, д. Меленки, 40 | Значительный износ зданий | Создание комфортных условий для оказания медицинских услуг населению района | Повышение качества здравоохранения | Капитальный ремонт 28 объектов | Проектно-сметная документация имеется, прошли Госэкспертизу  **2022 год – 52 820 040 руб.**  **2023 год – 35 530 560 руб.**  **2024 год – 14 147 630 руб.**  **2025 год – 10 771 810 руб.** | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» | 2022-2025  2022 – 9 объектов  2023- 6 объектов  2024 – 7 объектов  2025 – 6 объектов | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | |
| 4.3. Привлечение специалистов в медицинские учреждения | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Привлечение специалистов в медицинские учреждения Ярославского муниципального района | | Кадровый дефицит среди медицинских работников | Устранение кадрового дефицита среди врачей и среднего медицинского персонала | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 5 человек | НП «Здравоохранение» Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области на 2020-2024гг.» («Земский доктор») | Постановление Правительства № 1640.  Постановление Правительства Ярославская область от 10.04.2020 № 307-п | 2020-2024 | | Департамент здравоохранения и фармации Ярославская область |

# 5. Культура

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество учреждений культуры (всех форм собственности) | 9 |
|  | - количество библиотек | 27 |
|  | - количество музеев | 2 |
|  | - количество учреждений культурно-досугового типа | 27 |
|  | - количество театров | 0 |
|  | - количество концертных организаций | 0 |
|  | - количество зоопарков | 0 |
|  | - количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ | 0 |
| 2. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО) | 138 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 33 890 |
| 4. | Количество пользователей библиотек, тыс.чел | 13,9 |
| 5. | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, % | 7,4 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (Автоклуб) 1 ед. (Ширинский КСЦ) | Неудовлетворительное состояние зданий, помещений учреждений культуры, инженерно-технических сетей. Устаревший внешний и внутренний вид, интерьер зданий несоответствие современным ожиданиям потребителей социально-культурных услуг | Приведение учреждений культуры в современное состояние | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | 1 единица | Субсидия на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы) | Национальный проект «Культура»  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» | 2022 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1.2 | Капитальный ремонт (капитальный ремонт внутренних помещений, отопительной системы, ремонт фасада, крыши)  Григорьевского ДК  (ЯМР, д. Григорьевское,  ул. Клубная, д.15),  Ананьинского ДК  (ЯМР, д.Ананьино, 11а), Кузнечихинского ДК  (ЯМР, д. Кузнечиха, ул. Центральная, 35),  Курбского ДК  (ЯМР, с. Курба,  ул. Школьная, д. 2),  Медягинского ДК  (ЯМР, с.Медягино, 34), Козьмодемьянского ДК  (ЯМР, п. Козьмодемьянск,  ул. Центральная, 36) , Рютневского ДК  (ЯМР, п. Ярославка, 2-б) | Неудовлетворительное состояние зданий, помещений учреждений культуры, инженерно-технических сетей. Устаревший внешний и внутренний вид, интерьер зданий несоответствие современным ожиданиям потребителей социально-культурных услуг | Приведение учреждений культуры в современное состояние | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Капитальный ремонт 7 объектов | Субсидия на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Планируется подача заявки на включение в  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области»  Национальный проект «Культура» | 2022-2025  2022 – 2 объекта  2023 – 2 объекта  2024 – 2 объекта  2025 – 1 объект | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1.3 | Строительство Общественно-культурного центра в поселке Красный Бор | Отсутствие учреждения досуга | Обеспечение жителей услугами досуга | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Строительство 1 объекта | Проектно-сметная документация в стадии разработки.  Источники финансирования не определены. Мероприятие будет реализовано в случае прохождения конкурсного отбора | ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2023 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1.4 | Строительство Многофункциональных культурных центров:  - в деревне Пестрецово,  - в поселке Красные Ткачи,  - в поселке Заволжье | Неудовлетворительное состояние зданий, помещений учреждений культуры, инженерно-технических сетей. Устаревший внешний и внутренний вид, интерьер зданий несоответствие современным ожиданиям потребителей социально-культурных услуг | Обеспечение жителей услугами досуга | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Строительство 3 объектов | Проектно-сметная документация в стадии разработки  Источники финансирования не определены | ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2023-2027  2023 – 1 объект  2025 – 1 объект  2026 – 1 объект | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1.5 | Реконструкция здания  Ивняковского КСЦ  (ЯМР, п. Ивняки,  ул. Светлая, д.4) | Недостаточно помещений в существующем доме культуры. Здание приспособленное (ФОК) | Обеспечение жителей услугами досуга в полном объеме | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Строительство 1 пристройки | Источники финансирования не определены | Планируется подача заявки на включение в  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области»  Национальный проект «Культура» | 2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1.6 | Реконструкция здания Дома культуры в п. Дубки  (ЯМР, п.Дубки,  ул. Некрасова, 1) | Недостаточно помещений в существующем доме культуры. Здание приспособленное | Обеспечение жителей услугами досуга в полном объеме | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Строительство 1 пристройки | Источники финансирования не определены | Планируется подача заявки на включение в  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области»  Национальный проект «Культура» | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1.7 | Капитальный ремонт Леснополянского КСЦ  (ЯМР, р.п. Лесная Поляна, д.36) | Недостаточно помещений в существующем доме культуры. Здание приспособленное | Обеспечение жителей услугами досуга в полном объеме | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Капитальный ремонт 1 объекта | Источники финансирования не определены | Планируется подача заявки на включение в  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области»  Национальный проект «Культура» | 2024-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 5.1,8 | Строительство многофункционального учреждения в п.Щедрино | Недостаточно помещений в существующем доме культуры. Здание приспособленное | Обеспечение жителей услугами досуга в полном объеме | Повышение качества и расширение спектра оказываемых населению социально-культурных услуг. Повышение посещаемости учреждений культуры. Увеличение охвата различных категорий населения | Строительство 1 объекта | Источники финансирования не определены | Планируется подача заявки на включение в  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области»  Национальный проект «Культура» | 2027-2030 | Администрация Ярославского муниципального района |

# 6. Физическая культура и спорт

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 50,63% |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 84.77% |
| 3. | Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, человек | 10651 |
| 4. | Количество спортивных сооружений | 144 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Строительство физкультурно-реабилитационного центра,  п. Михайловский | Отсутствие спортивного сооружение закрытого типа | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Увеличение количества рабочих мест, создание условий для занятия спортом и физической культурой | 1 объект | Проект в стадии реализации за счет средств инвестора | НП «Образование»,  МП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 6.1.2 | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной,  п. Заволжье | Отсутствие спортивного сооружение закрытого типа | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Увеличение количества рабочих мест, создание условий для занятия спортом и физической культурой | 1 объект | Проект в стадии реализации за счет средств инвестора | НП «Образование»,  МП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе» | 2022-2023 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 6.1.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д.Кузнечиха | Отсутствие спортивного сооружение закрытого типа | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Увеличение количества рабочих мест, создание условий для занятия спортом и физической культурой | 1объект | Включение проекта в Федеральный проект «Бизнес-спринт»  Источники финансирования не определены. | НП «Образование»,  МП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе» | 2024-2025 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 6.1.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный Бор | Отсутствие спортивного сооружение закрытого типа | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Увеличение количества рабочих мест, создание условий для занятия спортом и физической культурой | 1 объект | Требуется разработка проектно-сметной документации, Включение проекта в Федеральный проект «Бизнес-спринт»  Источники финансирования не определены. | НП «Образование»,  МП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе» | 2025-2026 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 6.1.5 | Строительство модульных спортивных залов:  - в д.Карабиха,  - в д.Григорьевское,  - в д.Пестрецово | Отсутствие спортивных залов в школах | Развитие территории, улучшение качества жизни, увеличение населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Создание условий для занятия спортом и физической культурой | 3 объекта | Требуется разработка проектно-сметной документации | НП «Образование»,  МП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе» | 2026-2030 | Администрация Ярославского муниципального района |
| 6.1.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональным игровым залом, тренажерным залом в пос. Щедрино Карабихского СП ЯМР | Отсутствие спортивного сооружение закрытого типа |  | Увеличение количества рабочих мест, создание условий для занятия спортом и физической культурой |  | Источники финансирования не определены |  | 2025-2026 | ДФКСиМП ЯО |
| 6.1.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональным игровым залом, тренажерным залом в пос. Дубки Карабихского СП ЯМР | Отсутствие спортивного сооружение закрытого типа |  | Увеличение количества рабочих мест, создание условий для занятия спортом и физической культурой |  | Источники финансирования не определены |  | 2025-2026 | ДФКСиМП ЯО |
| 6.1.8 | Строительство футбольного поля в с. Туношна ЯМР |  |  | Создание условий для занятия спортом и физической культурой |  | Источники финансирования не определены |  | 2023-2024 | ДФКСиМП ЯО |

# 7. Молодежная политика

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Ремонт помещения в п.Красный Бор для размещение молодежного центра  ЯМР, п. Красный Бор д.1 | Отсутствие молодежного пространства в Заволжском сельском поселении | Создание молодежного пространства | Увеличение охвата молодежи в Заволжском сельском поселении | Увеличение охвата молодежи – на 50 чел. в день;  создание рабочих мест – не менее  2 раб. мест | Проект в стадии реализации | МП «Развитие образования и молодежная политика в ЯМР» | 2022 год | Администрация Ярославского муниципального района |
| 7.1.2 | Создание молодежных пространств, содействие развитию молодежным движениям:  - на базе Дубковского ДК, ЯМР, п. Дубки,  ул. Некрасова, д.1  - на базе Глебовского ДК, ЯМР, д. Глебовское, ул. Олимпийская д. 1А  - на базе Спас-Витальевского ДК, ЯМР, с. Спас-Виталий, 16  - на базе Григорьевского КСЦ, ЯМР, д. Григорьевское, ул. Клубная д.15  - на базе Заволжского ДК, ЯМР, п. Заволжье д.26А  - на базе Ивняковского ДК, ЯМР, п. Ивняки, ул. Светлая д. 4А  - на базе Леснополянского КСЦ, ЯМР, п. Лесная Поляна д.36  - на базе Курбского ДК, ЯМР, с. Курба, ул. Школьная, 2  - на базе Михайловского КСЦ, ЯМР, п. Михайловский, ул. Ленина д.27  - на базе Туношенского КСЦ, ЯМР, с. Туношна, ул. Юбилейная д.7 | Отсутствие молодежных пространства в сельских поселениях ЯМР | Создание молодежных пространств в поселениях ЯМР | Увеличение охвата молодежи | Увеличение охвата молодежи – на 5000 чел. В год;  создание рабочих мест – не менее  2 раб. мест | Требуется разработка проектно-сметной документации | МП «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание я Ярославском муниципальном районе на 2023 -2025 гг.» | 2023-2027 | Администрация Ярославского муниципального района |

# 8. Некоммерческий сектор

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. | 14 |
| 2. | Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. | 500 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Поддержка некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Ярославского  муниципального района путем предоставления финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержек, развития кадрового потенциала | Отсутствие в бюджете муниципального образования средств на уставную деятельность организаций социальной направленности, недостаточное финансирование конкурсов проектов СОНКО, низкий уровень поданных на конкурс проектов, отсутствие профессиональных кадров в СОНКО | Участие СОНКО, зарегистрированных на территории муниципального района в конкурсах ФПГ и ПФКИ, Наличие ярких, решающих социально-значимых вопросов Ярославского муниципального района, проектов | Вовлечение, повышение заинтересованности и эффективности участия граждан и СОНКО в решение задач социального развития района, | 20 СОНКО, зарегистрированных на территории Ярославского муниципального района | Заявка для участия подана в рамках конкурса муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения подпрограммы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы.  Финансирование предусмотрено в МЦП Эффективная власть. в Ярославском муниципальном районе. на 2020-2022 годы» | МП «Эффективная власть в Ярославском муниципальном районе» | 2022 год | Администрация Ярославского муниципального района |

# IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*Общая информация*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2021** | **на 01.01.2022** | **на 01.01.2023** | **на 01.01.2024** | **на 01.01.2025** |
| 1. | Сведения о количестве осуществляемых деятельность муниципальных предприятий | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для предоставления услуг населению (МФЦ, ЗАГС и пр.) | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство объекта, в здании которого будут предусмотрены помещения для размещения отдела ЗАГС | Рассредоточение отделов ЗАГС по территории Ярославского муниципального района не требуется. С 31.12.2021 года услуги органов ЗАГС оказываются по экстерриториальному признаку | Быстрое и качественное оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния. Расширение помещения для архивного фонда. Возможность оснащения отдела банкоматом, что сделает услугу по оплате госпошлины более доступной для пожилых граждан | Уменьшение времени для приёма граждан, рост количества актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий. Доступность для граждан с ограниченными возможностями. Чествование супругов-юбиляров, молодых родителей, многодетных семей. | Отделом ЗАГС Ярославского района ежегодно регистрируется 1814 актов гражданского состояния и совершается 3232 иных юридически значимых действий | Проектная документация разработанабез сметы  Заявка на строительство объекта подана на участие в конкурсном отборе | МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 2023-2024 | Администрация Ярославского муниципального района |
| * 1. Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Перевод социально значимых муниципальных услуг в электронный формат | Отсутствие возможности предоставления муниципальных услуг в электронном формате в соответствии с требованиями  цифровой трансформации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  Возможное отсутствие технической базы у заявителя, для получения государственных и муниципальных услуг | Обеспечение целевого состояния предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями цифровой трансформации | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством, удобством и доступности предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (ожидаемое значение - 95%) | Наличие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с описаниями целевых состояний предоставления услуг, типовыми регламентами, разработанными ФОИВ, обеспечение ОМСУ необходимыми техническими и программными средствами | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  Распоряжение Губернатора Ярославской области «Об отдельных вопросах организации работы по цифровой трансформации в Ярославской области» от 25 ноября 2020 г. № 186-р | 2022 год | Администрация Ярославского муниципального района |
| * 1. Повышение эффективности муниципального управления | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реформирование унитарных предприятий на период до 01.01.2025 | Реформирование муниципальных предприятий ЯМР в краткосрочной перспективе не планируется | Сохранение муниципальных предприятий ЯМР | Устойчивое обеспечение социальной инфраструктуры и жилищного фонда Ярославского муниципального района коммунальными услугами | Количество муниципальных предприятий,  2 шт. | Расходы на проведение мероприятий не планируются | План мероприятий Ярославской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025, согласованный Ярославским УФАС России и утвержденный заместителем Председателя Правительства Ярославской области | Постоянно, контрольные точки – ежеквартально за отчетный год | Администрация Ярославского муниципального района |

# V. БЕЗОПАСНОСТЬ

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц | 66 |
| 2. | Число погибших в ДТП на 10 000 человек | 0,02  (погибло 22 чел.  на 68767 чел.) |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и социальных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Развитие добровольной пожарной охраны | | Отсутствие базы формирования и низкая активность граждан | | Сокращение числа пожаров | Снижение числа пожаров, минимизация ущерба | Создание 2 подразделений добровольной пожарной охраны | | Принятие НПА по материальной поддержке добровольных пожарных | Положение о рабочей группе КЧС и ОПБ ЯМР по развитию ДПО на территории ЯМР (утверждено 27.10.2017) | | Постоянно | Администрация Ярославского муниципального района |
| * 1. Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель (ручной и/или стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД)) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по дооснащению объектов образования, культуры, спорта, ДОЛ специальным оборудованием в зависимости от установленной категории опасности | | Недооснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием | | Разработка и актуализация паспортов безопасности объектов образования, культуры и спорта | Повышение безопасности населения | 100% обеспечение объектов образования, культуры, спорта, ДОЛ необходимым оборудованием | | Потребность в финансовом обеспечении антитеррористической защищенности объектов (территорий) – 53,1 млн руб. | МП «Образование и молодежная политика в Ярославском муниципальном районе», МП «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе» | | 2022-2026,  Контрольные точки – ежегодно по состоянию на 31.12. | Администрация Ярославского муниципального района |
| * 1. Модернизация и расширение уличного освещения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство электрических сетей уличного освещения в п.Заволжье (от Яковлеевская – Диево Городище до ул. Крайняя п. Заволжье) | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 0,71 км | Направлена заявка на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – госпрограмма) на 2023 г., 891,66 тыс. руб. | | ГП «Комплексное развитие сельских поселений» | | 2023 | Администрация Ярославского муниципального района  Администрация Заволжского сельского поселения |
| 1.3.2 | Устройство пешеходной дорожки в парке д.Кузнечиха с устройством уличного освещения | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта, | | Улучшение качества жизни населения | 0,206 км,  11 светильников | 1 685,18 тыс. руб. | | Заявка будет подана на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023г | | 2023 | Администрация Ярославского муниципального района  Администрация Кузнечихинского сельского поселения  » |
| 1.3.3 | Устройство уличного освещения в границах  с. Толгоболь,  ул. Петропавловская и ул. Преображенская | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта; формирование визуальной привлекательности ландшафта и архитектурных сооружений с.Толгоболь | | Улучшение качества жизни населения | 51 светильник | 1 314,27 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кузнечихинского сельского поселения» | | 2022 | Администрация Кузнечихинского сельского поселения |
| 1.3.4 | Установка уличного  освещения:  в д. Карабиха (ул.Софийская, ул.Кленовая, ул.Алмазная) | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 0,75 км | 1 000,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Карабихского поселения» | | 2022 | Администрация Карабихского сельского поселения |
| 1.3.5 | Установка уличного  освещения в д. Прохоровское | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 0,425 км | 500,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Карабихского поселения» | | 2022 | Администрация Карабихского сельского поселения |
| 1.3.6 | Расширение уличного освещения  с. Курба, ул. Молодежная | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 0,5 км | 270,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Курбского поселения» | | 2023 | Администрация Курбского сельского поселения |
| 1.3.7 | Расширение уличного освещения  п. Козьмодемьянск, ул. Центральная | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 0,18 км | 300,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Курбского поселения» | | 2024 | Администрация Курбского сельского поселения» |
| 1.3.8 | Модернизация уличного освещения в д. Чернеево, д. Воробино, с. Петрово, д. Ярцево, д. Телищево, с. Сопелки | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 8,5 км | Направлена заявка на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023г., 1 500,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Туношенского поселения» | | 2023 | Администрация Туношенского сельского поселения |
| 1.3.9 | Модернизация уличного освещения в д. Росляково, д. Облесцево, с. Сеславино,  д. Сатыево, д.Федоровское, д.Пашино, д.Акиншино, д. Когаево, д. Ушаково, д. Скородумки | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного  транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 10 км | Будет направлена заявка на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – госпрограмма) на 2023г , 1500,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Туношенского поселения» | | 2023 | Администрация Туношенского сельского поселения |
| 1.3.10 | Модернизация уличного освещения д. Мутовки,  д. Новоселки,  д. Малышево, д. Орлово, д. Шипцово, с. Лютово, д. Алексеевское,  д. Заборное | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного  транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 12,5 км | Будет направлена заявка на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – госпрограмма) на 2024г , 1600,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Туношенского поселения» | | 2024 | Администрация Туношенского сельского поселения |
| 1.3.11 | Модернизация уличного освещения д. Исаково, д. Мигачево, д. Усково, д. Юрьевское, д. Большая, д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Поляны, д. Мужево | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного  транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 11,5 км | Будет направлена заявка на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – госпрограмма) на 2025г , 1700,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Туношенского поселения» | | 2025 | Администрация Туношенского сельского поселения |
| 1.3.12 | Модернизация уличного освещения д. Анискино, д. Твердино, д. Сорокино, д. Приволье, д. Студеново, д. Жабино, д. Васильево, д. Харлово, д. Мальгино, д. Палутино, д. Высоцкое | Отсутствие уличного освещения | | Нормативное освещение улиц в вечернее и ночное время, создание безопасных условия для передвижения пешеходов и автомобильного  транспорта | | Улучшение качества жизни населения | 12 км | Будет направлена заявка на включение объекта в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – госпрограмма) на 2026г , 1 800,00 тыс. руб. | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Туношенского поселения» | | 2026 | Администрация Туношенского сельского поселения |
| * 1. Организация безопасности пешеходных зон, пешеходных переходов, светофоров и пр. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Обустройство пешеходных переходов, пешеходных зон и пр. в соответствии с современными требованиями, выполняемом при необходимости в рамках ремонта автодорог местного значения | Отсутствие пешеходных переходов | | Создание современного, безопасного облика дорожной инфраструктуры | | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  | | | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения поселений» | 2022-2026 | Администрация Ярославского муниципального района  МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР» |
| 1.4.2 | Установка камер видеонаблюдения, подключенных к системе Безопасный регион | Решениями областной комиссии по БДД рекомендована установка камер видеонаблюдения в местах концентрации ДТП. По информации ОГИБДД ОМВД России по Ярославскому району на территории района места концентрации ДТП расположены на областных и федеральных автодорогах. На автодорогах муниципальной собственности они отсутствуют | |  | |  |  |  | | |  | 2023-2027 |  |
| 1.4.3 | Приобретение мобильного комплекса по безопасному дорожному движению | Комплексами оснащаются патрульные автомашины ГИБДД. В ОГИБДД ОМВД России по Ярославскому району отсутствует патрульно-постовая служба. Патрулирование на улицах и дорогах районаосуществляется отдельным батальоном ППС УГИБДД УМВД России по Ярославской области. | |  | | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  | | |  | 2024-2026 |  |

# VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

# 1. Инвестиционные проекты

| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Инвестор** | **Срок реализации проекта** | **Объем инвестиций,**  **млн. рублей** | **Количество созданных рабочих мест, единиц** | **Меры поддержки проектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Агромир» Строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди молочно-товарной фермы на 1180 коров. Приобретение племенных нетелей. | ООО «Агромир» | 2021-2024 гг | 590,0 | 56 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | СПК «Красное» Овощехранилище | СПК «Красное» | 2022-2023 гг | 47 | 9 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | ЗАО «Агрофирма «Пахма» МТФ до 2000 голов дойного стада КРС, с. Богослов | ЗАО «Агрофирма «Пахма» | 2022г. | 1092,25 | 25 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | ООО «СПК Революция» Создание и модернизация молочной фермы до 500 голов дойного стада КРС | ООО «СПК Революция» | 2021-2024 гг | 250 | 2,6 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | ООО племзавод «Родина» Строительство животновод-ческого комплекса молочного направления д. Андроники на 1200 голов КРС | ООО племзавод «Родина» | 2023-2024 гг | 400 | 40 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | АО «Племзавод Ярославка» Строительство зерно- сушильного комплекса с семенной линией | АО «Племзавод Ярославка» | 2020-2023 г. | 230 | 2 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | ООО ТК «Ярославский» Реконструкция тепличного отделения №1 для выращивания и доращивания цветов. | ООО ТК «Ярославский» | 2021-2023 г | 500 | 30 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | ООО «ТК «Ярославский» Рекострукция теплиц под выращивание фаленопсиса 5 га | ООО ТК «Ярославский» | 2023 г | 1500 | 35 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | ООО ТК «Ярославский» Реконструкция рассадно -салатного отделения теплиц под выращивание розы горшечной, 1 га | ООО ТК «Ярославский» | 2021-2023 гг | 300 | 11 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | Строительство здания торгового центра с инженерными коммуникациями на территории Заволжского поселения Ярославского муниципального района | ИП Броян А.Т. | 2020-2023 гг | 80 | 134 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | Строительство физкультурно-реабилитационного центра | ООО «Ярспорт» | 2021-2026 | 450 | 45 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной, п. Заволжье | ООО «Ледовый комплекс Айс-Град» | 2022-2024 | 200 | 45 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | Строительство торгово-офисного здания в п. Заволжья | ООО «Рентком» | 2021-2023 | 27,0 | 17 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | Строительство современного тепличного комплекса на основе передовых технологий и оборудования для производства овощных и зеленых культур | ООО ТК «Туношна» | 2022-2024 | 1,2 | 10 | Информационная, консультационная поддержка |
|  | Строительство современной арт-кофейни с выставочным залом в котором будут представлены работы фотографов, художников и дизайнеров | ИП Жибарев А.П. | 2022-2023 | 2,0 | 12 | Информационная, консультационная поддержка |

# 2. Инвестиционные площадки

| **№ п/п** | **Название** | **Расположение** | **Площадь, га**  **тип площадки** | **Категория земель** | **Подъездные пути** | **Инженерные коммуникации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:073501:238 | Ярославский район, Точищенский с/о, д.Залужье | 892 846 | Земли сельскохозяйственного назначения | А/д государственной собственности ЯО «Толбухино-Уткино-Спас-Виталий» 1,8км, а/д общего пользования местного значения «Толбухино-Уткино-с.Спас-Виталий – Нечуково -Залужье - д.Ладыгино» на границе ЗУ | Водоснабжение: централизованное водоснабжение в с.Спас-Виталий d=150-200 мм, 1,5 км от границы ЗУ  Водоотведение: централизованное водоотведение в с.Спас-Виталий,  1,5 км от границы ЗУ  Электроснабжение: в непосредственной близости от ЗУ  Газ: газопровод высокого давления, точка подключения удаленность  1,5 км в районе с.Спас-Виталий |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:2441 | Ярославский район, с/о Телегинский, в районе п.Щедрино | 36 467 | Земли сельскохозяйственного назначения | а/д государственной собственности ЯО «Москва-Архангельск»-Щедрино» -удаленность 2 км, внутри п. Щедрино подъезд к ЗУ с ул. Центральная 0,4 км | Водоснабжение: водопровод d=150 мм, проходящий мимо домов № 9, 10  по ул. Парково п. Щедрино  Водоотведение: поставщик услуги по водоотведению  АО «Ярославльводоканал»  Электроснабжение: в непосредственной близости  Газ: удаленность от точки подключения -1600-2000 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:2440 | Ярославский район, с/о Телегинский, в районе п.Щедрино | 12 770 | Земли сельскохозяйственного назначения (возможен перевод в зону промышленности) | А/д государственной собственности ЯО «Москва-Архангельск»-Щедрино»,-удаленность 2 км, внутри  п. Щедрино подъезд к ЗУ с ул.Центральная 0,4к | Водоснабжение: водопровод d=150 мм, проходящий мимо домов № 9, 10 по ул. Парково п. Щедрино  Водоотведение: поставщик услуги по водоотведению  АО «Ярославльводоканал»  Электроснабжение: в непосредственной близости  Газ: удаленность от точки подключения -1600-2000 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:073501:241 | Ярославский район, с/о Точищенский, д.Ладыгино | 1 579 807 | Земли сельскохозяйственного назначения | а/д государственной собственности ЯО «Толбухино-Уткино-Спас-Виталий» удаленность 1,8км,  а/д общего пользования местного значения «Толбухино – Уткино -с.Спас-Виталий – Нечуково - Залужье - д. Ладыгино» 0,2 км от границы ЗУ | Водоснабжение: централизованное водоснабжение в с.Спас-Виталий d=150-200 мм, 1,5 км от границы ЗУ  Водоотведение: централизованное водоотведение в с. Спас-Виталий, 1,0 км от границы ЗУ  Электроснабжение: возможно от близлежащих населенных пунктов с. Спас-Виталий, д. Ладыгино, д. Залужье  Газ: удаленность от точки подключения – 2000 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:073501:239 | Ярославский район, с/о Точищенский,  с. Спас-Виталий | 799 733 | Земли сельскохозяйственного назначения | а/д государственной собственности ЯО «Толбухино-Уткино-Спас-Виталий» удаленность 1,8 км, а/д общего пользования местного значения «Толбухино-Уткино-с.Спас-Виталий- Нечуково-Залужье-д.Ладыгино» на границе | Водоснабжение: Централизованное водоснабжение в с.Спас-Виталий d=150-200мм  Водоотведение: Централизованное водоотведение в с.Спас-Виталий  Электроснабжение: возможно от близлежащего населенного пункта с.Спас-Виталий  Газ: удаленность от точки подключения - 1000-2000 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:073501:242 | Ярославский район, с/о Точищенский,  д. Максуры | 113 855 | Земли сельскохозяйственного назначения | а/д общего пользования местного значения «Ярославль-Любим» – д. Максуры 0,6км | Водоснабжение: отсутствует  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: возможность подключения от точки подключения 0,2 км в д. Мансуры  Газ: удаленность от точки подключения 1000-2000 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:000000:952 | Ярославский район, в районе юго-западной окружной дороги, «База Нечерноземья» | 805 817 | земли сельскохозяйственного назначения (планируется к переводу в земли промышленности) | в районе Юго-Западной окружной дороги 0,4 км | Водоснабжение*:* на участке отсутствуют сети водоснабжения,  ближайший водопровод находится на расстоянии 500 метров  от площадки  Водоотведение: на участке отсутствуют сети водоотведения,  ближайший канализационный коллектор находится  на расстоянии 500 метров от площадки  Электроснабжение: сети электроснабжения находятся на расстоянии 200 метров от площадки  Газ: газораспределительные сети находятся на расстоянии 200 метров от площадки |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:061701:1045 | Ярославский район, Кузнечихинский с/о, в районе  д. Юрятино | 435 976 | Земли сельскохозяйственного назначения  (планируется к переводу в земли промышленности) | в непосредственной близости Северо-восточная окружная дорога а/д государственной собственности ЯО | Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе ул. Камышовой  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: в непосредственной близости ЛЭП  Газ: удаленность от точки подключения - 250 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:107101:16491 | Ярославский район, с/п Заволжское, в районе  д. Ермолово | 752 401 | Земли сельскохозяйственного назначения  (планируется к переводу в земли промышленности) | в непосредственной близости Северо-восточная окружная дорога а/д государственной собственности ЯО | Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе ул. Камышовой  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: в непосредственной близости ЛЭП  Газ: удаленность от точки подключения - 250 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:061401:57 | Ярославская область, р-н Ярославский, Кузнечихинское с/п , Кузнечихинский с/о | 24 309 | Земли сельскохозяйственного назначения  (планируется к переводу в земли промышленности) | подъезд к данному участку осуществляется по стихийно накатанной дороге. Возможность (коридор) для устройства дороги, обеспечивающей беспрепятственный проезд к земельному участку имеется | Водоснабжение: сети водоснабжения находятся примерно на расстоянии 1 м  Водоотведение: сети канализации (частная сеть) находятся примерно на расстоянии  1 км  Электроснабжение: электрические сети находятся в непосредственной близости от земельного участка  Газ: газовые сети в д. Ермолово, ведется работа по получению технических условий на газоснабжение |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:061701:726 | Ярославский район, с/о Кузнечихинский, дер. Кузнечиха | 100 000 | Земли населенных пунктов | в непосредственной близости Северо-восточная окружная дорога а/д государственной собственности ЯО | Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: отсутствует |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:061701:363 | Ярославский район,  с/о Кузнечихинский | 100 000 | Земли населенных пунктов | в непосредственной близости Северо-восточная окружная дорога а/д государственной собственности ЯО | Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе ул. Камышовой  Водоотведение: проходит по границе ЗУ  Электроснабжение: удаленность ЛЭП от участка - 200м  Газ: удаленность от точки подключения - 600 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:061701:722 | Ярославский район, Кузнечихинский с/о, д.Кузнечиха | 19 991 | Земли населенных пунктов | в непосредственной близости Северо-восточная окружная дорога а/д государственной собственности ЯО | Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе  ул. Камышовой  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: удаленность ЛЭП от участка - 300м  Газ: удаленность от точки подключения - 200 м |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:115201:4475 | Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/о,  с. Туношна | 4760 | Земли населенных пунктов | Федеральная автодорога «Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры» | Водоснабжение: отсутствует  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: газопровод высокого давления «с.Туношна - д. Воробино» удаленность 10 |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:881 | Ярославский район, на территории Телегинского сельсовета | 10 852 | Земли промышленности | заезд к ЗУ возможен от границы г.Ярославля - ул.Калинина по проезду Ушакова, удаленность 150 м | Водоснабжение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение*:* поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: техническая возможность имеется |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:909 | Ярославский район, на территории Телегинского сельсовета | 10 000 | Земли промышленности | заезд к ЗУ возможен от границы г. Ярославля – ул. Калинина по проезду Ушакова, удаленность 250 м | Водоснабжение: поставщик услуги  АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение: поставщик услуги  АО «Ярославльводоканал»  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: техническая возможность имеется |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:888 | Ярославский район, на территории Телегинского сельсовета | 25 489 | Земли промышленности | заезд к ЗУ возможен с проезда Ушакова г. Ярославль, удаленность 350 м, возможен съезд с дороги ул. Ивановская (от ул. Калинина до границы  г. Ярославль (ЗУ 76:00:000000:23556) | Водоснабжение: поставщик услуги  АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: техническая возможность имеется |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:2934 | Ярославский район, Телегинский сельский округ, в районе д. Телегино | 14 072 | Земли промышленности | заезд к ЗУ возможен с проезда Ушакова г.Ярославль, удаленность 550 м возможен съезд с дороги ул. Ивановская (от ул. Калинина до границы г. Ярославль (ЗУ 76:00:000000:23556) | Водоснабжение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: техническая возможность имеется |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:4394 | Ярославская область, р-н Ярославский, с/о Телегинский, в районе д. Телегино | 18 297 | Земли промышленности | от а/д государственной собственности ЯО «0 км «Подъезд к г. Кострома» - Ярославль», д.Телегино ул. Дорожная удаленность до ЗУ - 100м | Водоснабжение: сети АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: техническая возможность имеется |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:2518 | Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ | 8 488 | Земли запаса | федеральная автомагистраль М8- «Холмогоры» удаленность 30 м | Водоснабжение: в непосредственной близости водопровод d = 500  АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: отсутствует |
|  | Инвестиционная площадка с кадастровым номером 76:17:144401:3013 | Ярославская область, р-н Ярославский, с/о Телегинский | 11 614 | Земли запаса | федеральная автомагистраль М8 - «Холмогоры» удаленность 700м | Водоснабжение: в непосредственной близости водопровод d = 500  АО «Ярославльводоканал»  Водоотведение: отсутствует  Электроснабжение: техническая возможность имеется  Газ: отсутствует |