МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Курбского сельского поселения**

**от 02.10.2013 г. №119**

**Об утверждении целевой программы**

**«Развитие информационных**

**технологий в Курбском сельском**

**поселении на 2014-2015 годы»**

В целях развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» **постановляю:**

1. Утвердить целевую программу «Развитие информационных технологий в Курбском сельском поселении на 2014-2015 годы» согласно приложению.

2. Администрации Курбского сельского поселения осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского

сельского поселения Е.К. Королев

Приложение

к постановлению администрации

Курбского сельского поселения

от 02.10.2013г. № 119

**Муниципальная целевая программа**

**«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В КУРБСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

**НА 2014-2015 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Курбском сельском поселении на 2014-2015года» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | **-** Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации";  - Концепция информатизации Ярославской области на 2011-2013 годы и перспективу до 2015 года, утверждена постановлением Правительства области от 15.07.2010 № 490-п;  **-** Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  - областная целевая программа «Развитие информатизации Ярославской области на 2011-2013 годы», утверждена постановлением Правительства области от 06.10.2010 № 740-п |
| Муниципальный заказчик | Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области |
| Разработчик Программы | Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. |
| Цели и задачи Программы | цель Программы - повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей.  задачи Программы:  - создание условий для развития информационного общества на территории поселения;  - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;  - приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения;  - обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;  - обеспечение прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей;  - развитие нормативной базы муниципальной информатизации. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие  оценить ход реализации  целевой программы | - доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид;  - доля персональных компьютеров в Администрации Курбского сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением;  - доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников; |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2015 годы |
| Объемы и источники  финансирования Программы | - всего из них;  средства бюджета поселения - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;  - формирование на территории Курбского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;  - совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;  - увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;  - обеспечение технической защиты информационных ресурсов сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами. |
| Ответственные лица  для контактов | финансист Администрации Курбского сельского поселения, тел 43-31-32 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 |
| Финансовые ресурсы: |  |  |  |  |
| - местный бюджет | тыс.руб. | 684,0 | 342,0 | 342,0 |

**I. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы**

Формирование информационного общества является стратегическим направлением работы российских органов власти. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти.

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг.

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности Администрации Курбского сельского поселения в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

В зданиях Администрации Курбского сельского поселения восстановлены и успешно функционируют три локальные вычислительные сети. Все ПК в Администрации имеют идентификационный номер и пароль. В процессе эксплуатации системы документооборота создан банк нормативных актов Курбского сельского поселения. Каждый сотрудник имеет доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет.

Существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура Курбского сельского поселения в настоящее время далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и требует решения ряда проблем.

Характеристики более 80% персональных компьютеров соответствуют необходимым требованиям.

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходима планомерная работа под контролем Правительства области, эффективное межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов.

В 2011 году началось приобретение лицензий системного и антивирусного программного обеспечения. Однако эта проблема остается одной из основных и требует значительных финансовых затрат.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. Необходимо аттестовать всю действующую локально-вычислительную сеть.

Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности.

Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-хозяйственным комплексом поселения необходимо оперативное представление всем субъектам управления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии поселения.

Значительная часть населения, особенно имеющая низкие доходы, не имеет технических средств и не обладает необходимыми навыками для использования продуктов информационного общества. С данными группами необходимо проводить широкую разъяснительную работу с использованием традиционных СМИ. Для них так же необходимо создать бесплатные точки доступа к сети Интернет.

Компьютерная грамотность сотрудников Администрации Курбского сельского поселения становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов.

Реализация муниципальной целевой программы развития информатизации Курбского сельского поселения на 2014-2015 годы позволит качественно и в установленные сроки достичь необходимых результатов.

**II. Цели и задачи целевой Программы**

Основными целями Программы являются повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей.

Предлагаемая Программа направлена на решение следующих ключевых задач:

- создание условий для развития информационного общества на территории поселения;

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;

- приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения;

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;

- обеспечение прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей;

- развитие нормативной базы муниципальной информатизации.

**III. Сроки и этапы реализации целевой Программы**

Сроки реализация Программы рассчитаны на 2014-2015 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

**IV. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы**

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид;

- доля персональных компьютеров в Администрации Курбского сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением;

- доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Начальное значение показателя | Наименование показателя | Значение  весового коэффициента |
| 1 | 0 | доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении | 0,2 |
| 2 | 6 | доля системных лицензионных программ, приобретенных для персональных компьютеров, к общему число необходимых лицензий | 0,4 |
| 3 | 0 | доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников | 0,4 |
|  |  |  | 1,0 |

При значении показателя эффективности 90 % и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80 % и менее - низкой.

**V. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Курбского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответствии с действующими нормативными документами.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

|  |
| --- |
| (Xi тек – Xi начальн)  Ki ------------------------------  (Xi план – Xi начальн)  Е =∑ ------------------------------------------ х 100%  (Fтек / Fплан) |

где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

**VI. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы**

Администрация Курбского сельского поселения осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Программа будет реализована путем заключения договоров на поставку технических средств и программного обеспечения, а также за счет собственных разработок и внедрения комплексов программ.

Контроль за реализацией Программы, целевым использованием средств осуществляет заказчик Программы в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными документами Администрации Курбского сельского поселения

**VI. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования  (в установленном порядке),тыс. руб. | | | | Сроки  проведения мероприятия, годы |
| всего | 2014 | | 2015 |
| 1. **Создание условий для развития информационного общества на территории поселения.** | | | | | | | |
| * 1. **Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры поселения** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Замена устаревшего компьютерного оборудования | Муниципальный бюджет | 60,0 | 30,0 | | 30,0 | 2014-2015 |
| 1.1.2 | Приобретение ИБП | Муниципальный бюджет | - | - | | - | 2014-2015 |
| 1.1.3 | Приобретение средств хранения информации | Муниципальный бюджет | 3,0 | - | | 3,0 | 2014-2015 |
| 1.1.4 | Техническое обслуживание компьютерной, офисной техники и вычислительных сетей | Муниципальный бюджет | 76,0 | 38,0 | | 38,0 | 2014-2015 |
| * 1. **Развитие и сопровождение программного комплекса поселения** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Приобретение программного обеспечения | Муниципальный бюджет | 50,0 | 30,0 | | 20,0 | 2014-2015 |
| 1.2.2 | Обеспечение сопровождения внедренного программного обеспечения | Муниципальный бюджет | 125,0 | 59,0 | | 66,0 | 2014-2015 |
| 1.2.3 | Обновление справочно-информационных баз данных | Муниципальный бюджет | 180,0 | 90,0 | | 90,0 | 2014-2015 |
| **1.3 Повышение грамотности специалистов в ИТ-сфере** | | | | | | | |
| 1.3.1 | Обучение специалистов новым информационным технологиям. Проведение обучающих семинаров | - | - | | - | - | 2014-2015 |
| 1.3.2 | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | - | - | | - | - | 2014-2015 |
| **1.4 Обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения** | | | | | | | |
| 1.4.1 | Приобретение антивирусного программного обеспечения | Муниципальный бюджет | 10,0 | 5,0 | | 5,0 | 2014-2015 |
| Итого по разделу: | | Мун. бюджет | 504,0 | 252,0 | | 252,0 |  |
| **II.Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг**  **на основе перевода их в электронный вид** | | | | | | | |
| **2.1 Создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде** | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация устойчивого канала связи Интернет. Предоставление услуг связи. | Муниципальный бюджет | 180,0 | 90,0 | | 90,0 | 2014-2015 |
| **2.2 Разработка нормативно-правовой базы предоставления муниципальных услуг** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Подготовка изменений в правовые акты поселения для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - | - | - | | - | 2014-2015 | |
| 2.2.2 | Формирование административных регламентов предоставления муниципальных услуг | - | - | - | | - | 2014-2015 | |
| **2.3 Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности Администрации поселения и оказываемых государственных и муниципальных услугах** | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре государственных услуг, на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района. | - | - | - | | - | 2014-2015 | |
| Итого по разделу | | Мун. бюджет | 180,0 | 90,0 | | 90,0 |  | |
| 3.1.1 | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ для развития систем информационной безопасности сетей передачи данных, жизнеобеспечения и охраны ИТ-инфраструктуры, для защиты информационных систем персональных данных, технической защиты помещений в соответствии с требованиями ФСТЭК | Муниципальный бюджет | - | - | | - | 2014-2015 | |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств, проведение работ по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Сопровождение задачи. | Муниципальный бюджет | - | - | | - | 2014-2015 | |
| Итого по разделу: | | Мун. бюджет | - | - | | - |  | |
| **Всего:** | | Мун. бюджет | **684,0** | **342** | | **342,0** |  | |