

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**шестого созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**25.12.2017 №99**

**Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района Ярославской области на 2018-2030 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, решением муниципального Совета Ярославского муниципального района третьего созыва от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского муниципального района» **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:**

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района Ярославской области на 2018-2030 годы».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР шестого созыва шестого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глав Ярославского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Золотников«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017 | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А.Лазарев «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017 |

Первый заместитель

Главы Администрации ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д. Степанов

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Заместитель Главы

Администрации ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Мартышкина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

Начальник управления правового обеспечения

и муниципального заказа Администрации ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Килипченко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Электронная копия сдана:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Семенова

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Исполнитель: Семенова А.А.

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры Администрации ЯМР,

45-11-15

Докладчик: А.А. Семенова

Направить:

ОАиГ – 1 экз

ОИТ (сайт)- 1 экз

 УТВЕРЖДЕНА

 Решением Муниципального Совета

 Ярославского муниципального района

 от 25.12.2017 № 99

**ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2018-2030 ГОДЫ**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района на 2018 – 2030 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах». |
| Заказчик Программы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЯМРСоисполнители: управление образования, отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР, МКУ ЯМР «МФЦР», Администрации поселений ЯМР |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения ЯМР в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;достижение расчетного уровня обеспеченности населения ЯМР услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями;обеспеченность населения общеобразовательными организациями;обеспеченность населения организациями дополнительного образования;доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста;обеспеченность населения плоскостными сооружениями;доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района (в возрасте от 3 до 79 лет) |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ярославской области (далее – областной бюджет), бюджета района, бюджета поселений, внебюджетных источников |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2018 – 2030 годыэтапы реализации Программы: 1 этап 2018 - 2020 годы;2 этап 2021 - 2025 годы; 3 этап 2026 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме: - за счет средств бюджетов всех уровней - 2 075,5 млн. руб.- за счет внебюджетных источников - будут уточнены. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (по целевым индикаторам) | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, физической культуры и спорта – 100 %. Достижение нормативного уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для населения – 100 %. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района**

**2.1. Описание социально-экономического состояния**

**Ярославского муниципального района, сведения о градостроительной деятельности на территории ЯМР**

Социально-экономическая ситуация в Ярославском муниципальном районе в 2016 году и 1 полугодии 2017 года характеризовалась преобладанием положительных тенденций по основным показателям развития экономики и социальной сферы.

Оборот организаций района (без учета субъектов малого предпринимательства) за 2016 год составил 42,0 млрд. руб. и увеличился на 26,1% относительно 2015 года. Значительное увеличение оборота было отмечено в строительной отрасли - в 2,1 раза, в организациях обрабатывающих производств – в 1,6 раза, в организациях оптовой и розничной торговли – на 17,1%. В 2017 году положительная динамика по данному показателю сохраняется - по итогам 1 полугодия 2017 года темп роста оборота организаций составил 108,7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) за 2016 год составил 19,7 млрд. руб. или 137,4% к уровню 2015 года. По итогам 1 полугодия 2017 года объем отгруженных товаров составил 9,5 млрд. руб. или 107,0% к 1 полугодию 2016 года.

**В отрасли сельского хозяйства в 2016 году оборот крупных и средних сельскохозяйственных предприятий (включая охоту и лесное хозяйство) сохранился на уровне предыдущего года и составил 2,9 млрд. руб. Начиная с текущего года, имеет место улучшение ситуации в отрасли - по итогам 1 полугодия 2017 года прирост оборота организаций относительно аналогичного периода предыдущего года составил 7,2%.**

Среднесписочная численность работающих в организациях района (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году составила 14,7 тыс. чел., что на 2,8% больше, чем в 2015 году. В 1 полугодии 2017 года отмечено незначительное снижение среднесписочной численности работников организаций на 1,4% относительно 1 полугодия 2016 года, к концу 2017 года планируется улучшение ситуации и достижение уровня 2016 года.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 составил 1,18%, что на 0,4 процентного пункта ниже показателя на 01.01.2016. В 2017 году наблюдается продолжение снижения числа не занятых трудовой деятельностью граждан: по итогам 1 полугодия 2017 года уровень безработицы составил 0,84%, что на 0,32 процентных пункта ниже показателя на 01.07.2016.

В отчетном периоде сохраняется тенденция снижения уровня инфляции: в 2016 году относительно 2015 года сводный индекс потребительских цен на товары и услуги составил 105,7%, в 1полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2016 года - 104,1%.

Среди отрицательных тенденций отчетного периода необходимо отметить снижение объема инвестиционных вложений. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства) снизился относительно 2015 года на 34,4% в сопоставимых ценах и составил 6,5 млрд. руб., по итогам 1 полугодия 2017 года объем инвестиционных вложений составил лишь 1,6 млрд.руб.

Численность населения ЯМР к концу 2016 года составила 62,41 тыс. чел., в 2017 году численность населения ожидается в размере 63,2 тыс. чел. Миграционный прирост населения в 2016 году составил 1,71 тыс. чел., в 2017 году ожидается 1,65 тыс. чел. Рост численности населения в районе происходит за счет миграции в связи с застройкой новых территорий находящихся вблизи г. Ярославлю.

Прогноз численности населения ЯМР

тыс.чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ожидаемое****2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Численность населения (среднегодовая) | 63,2 | 64,8 | 66,4 | 68,1 | 69,69 | 71,33 | 72,98 | 74,64 | 76,30 | 77,98 | 79,67 | 81,38 | 83,09 | 84,81 |
| Число родившихся | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,88 |
| Число умерших | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Естественный прирост населения | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,002 | +0,01 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 |
| Миграционный прирост населения | 1,65 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |

Прогноз численности населения ЯМР к 2030 году – 84,81 тыс.чел.

Наибольший прирост населения в 2015- 2017 годы наблюдается в четырех поселениях: Заволжском, Ивняковском, Карабихском и Кузнечихинском. Это объясняется комплексной жилой застройкой данных территорий. Поэтому наибольшая потребность в объектах социальной инфраструктуры наблюдается именно в этих поселениях.

Таблица 1

****

Удовлетворение потребности населения ЯМР в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания регионального и местного значения с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития является одной из задач территориального планирования Ярославского муниципального района.

Непосредственная близость и удобная транспортная доступность до центра области и района – города Ярославля, позволяют прогнозировать что, как в настоящее время, так и в перспективе, жители района будут пользоваться объектами эпизодического и, частично, периодического спроса – учебными заведениями, учреждениями культуры, медицинскими, спортивными центрами, расположенными в городе.

Территория района активно используется для размещения объектов производственно-складского, коммунального и торгового назначения с одновременной утратой сельскохозяйственных функций в пригородной зоне. Высокие темпы индивидуального жилищного строительства, как на территориях населенных пунктов, так и на территориях садоводств оказывают свое влияние на социально-демографический состав населения. Тип поселения и населенного пункта (городской/сельский) имеют большое значение для определения целесообразности размещения объектов и значения норматива.

Характер расселения Ярославского района – вокруг центров поселений и вдоль основных транспортных направлений (автодороги и железная дорога). Развитые планировочные центры района в сочетании с коммуникационными осями и природнопространственными особенностями района формируют в перспективе устойчивый планировочный каркас территории, открытый к дальнейшему развитию и органично связанный с центром Ярославского муниципального района – городским округом городом Ярославль.

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Ярославского муниципального района размещение всей номенклатуры учреждений обслуживания в каждом населённом пункте нецелесообразно. Для построения рациональной системы обслуживания необходимо исходить из системы расселения, где каждый населенный пункт должен иметь свой индивидуальный состав учреждений культурно-бытового назначения, зависящий от его величины и роли в общей системе населенных мест. В ряде населенных пунктов необходимо концентрировать учреждения обслуживания, которые кроме собственного населения обслуживают тяготеющих к ним жителей поселения, выполняя тем самым функции межселенных центров.

 К межселенным центрам с развитой номенклатурой объектов повседневного спроса на территории ЯМР относятся:

• городской поселок Лесная Поляна – центр городского поселения;

• Заволжское СП: пос. Заволжье, д. Пестрецово, с. Спас-Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, пос. Красный Бор;

• Ивняковское СП: пос. Ивняки, пос. Карачиха, с. Сарафоново;

• Карабихское СП: раб. пос.Красные Ткачи, д. Карабиха, пос. Дубки, д. Кормилицино, поселки Нагорный и Щедрино, д. Ананьино;

• Кузнечихинское СП: д. Кузнечиха, пос. Ярославка, с. Толбухино, с. Андроники, д. Глебовское, д. Медягино;

• Курбское СП: с. Курба, пос. Козьмодемьянск, д. Иванищево, д.Мордвиново,с. Ширинье;

• Некрасовское СП: пос. Михайловский, с. Григорьевское, д. Некрасово;

• Туношенское СП: с. Туношна, пос. Туношна – городок 26, д. Мокеевское, с. Красное.

В вышеназванных межселенных центрах (35 населенных пунктов) в настоящее время проживают 43,2 тыс. жителей, что составляет 78,9 % населения района.

За основу определения состава учреждений обслуживания положены периодичность спроса услуг различных учреждений, временная доступность до них и ряд других условий.

В состав Ярославского муниципального района входят семь сельских поселений – Ивняковское, Заволжское, Карабихское, Кузнечихинское, Некрасовское, Туношенское, Курбское и городское поселение Лесная Поляна.

Площадь Ярославского муниципального района составляет 191,66 тыс. га, численность постоянного населения Ярославского муниципального района составляет 62,4 тыс. чел. Показатель плотности населения в районе составляет 34,1 чел./км2. Всего в Ярославском муниципальном районе 581 населенный пункт.

В соответствии с требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", программы должны соответствовать генеральным планам поселений, поэтому все мероприятия должны быть предусмотрены в разрезе поселений. Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генеральных планов поселений.

В Ярославском районе генеральные планы поселений разработаны на следующие сроки:

Заволжское сельское поселение – 2017 год

Кузнечихинское сельское поселение – 2017 год

Некрасовское сельское поселение – 2017 год

Курбское сельское поселение – 2017 год

Карабихское сельское поселение – 2026 год

Туношенское сельское поселение – 2026 год

Городское поселение Лесная Поляна – 2028 год

Ивняковское сельское поселение – 2029 год.

По мере актуализации и разработки генеральных планов поселений в новой редакции мероприятия программы будут корректироваться.

***Перспективное строительство***

Развитие функционально-планировочной структуры Ярославского муниципального района носит интенсивный характер и направлено на реализацию природного и антропогенного потенциала территории. Структурообразующую роль в формировании планировочных осей играет транспортная инфраструктура, а в формировании центров - максимальная для данной территории плотность размещения функций в сочетании с достигнутым на территории центра функциональным разнообразием, т.е. максимум разнообразия при максимуме плотности.

Одной из планировочных задач регулирования социально-функциональных процессов, происходящих на проектируемой территории, является равномерное освоение территории, создание необходимого уровня обслуживания и занятости.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрирайонной системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства - это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

В сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые территории предусматриваются под низкоплотную жилую застройку.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,10 га до 0,30 га.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе ведется интенсивная жилая застройка. Ежегодно вводится более 100 тыс. кв.м. жилья. В основном активное строительство жилья ведется на территории, граничащей с областным центром – городом Ярославль. Интенсивная застройка ведется в поселениях: Кузнечихинском, Заволжском, Ивняковском и Карабихском.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами максимальный размер участка составляет 0,25 га, согласно утвержденным нормам размеров земельных участков. В 2016 году выдано разрешений на строительство на 428 тыс. кв.м. жилья.

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **поселения** | **Территория** | **Площадь застройки** | **Адрес** |
|  1 | Ивняковское сельское поселение Ярославского муниципального района | Жилая застройка в районе дер. Губцево | 52,68 га | дер. Губцево |
| Жилой комплекс «Новый Ярославль» | 118,8 га | дер. Губцево |
| Малоэтажное жилищное строительство по программе «Жилье для молодых семей» | 54 га | дер. Ильино |
| 2 | Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района | Жилой комплекс «Красные Ткачи» | 42,81 га | пос. Красные Ткачи  |
| 3 | Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района | Малоэтажный жилой комплекс «Зеленый Бор» | 41,9 га | дер. Ермолово |
| Жилой район «Зеленый квартал» | 22,0 га | дер. Липовицы |
| Малоэтажное жилищное строительство по программе «Жилье для молодых семей» | 34 га | дер. Нечуково |
| 5 | Кузнечихинское сельское поселение Ярославского муниципального района | Жилой комплекс «Радужный» | 14 га | дер. Кузнечиха |
| 6 | Некрасовское сельское поселение | Жилой комплекс | 14 га | Пос. Ченцы |

***Перспективные объекты социальной инфраструктуры***

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не удовлетворяет потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Обязательным условием для выделения средств на строительство учреждений социальной сферы является разработка органами исполнительной власти плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат сеть учреждений социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения района по видам социальных услуг.

Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров. На расчетный срок поселения Ярославского муниципального района должны иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет вместимости объектов культурно-бытового обслуживания произведен на проектную численность населения поселений Ярославского муниципального района. В соответствии с предоставленными администрациями поселений района данными, в муниципальную систему культурно-­бытового обслуживания включены следующие объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры, библиотека, спорткомплексы.

Емкость указанных учреждений не должна быть менее нормативной, однако может регулироваться со стороны органов местного самоуправления. Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным нормативам, в качестве которых использованы СП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изм. и доп. от 14 июля 2001 г.), решением муниципального совета ЯМР от 24.12.2015 № 83 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района. Данные нормативы были разработаны для условий обеспечения населения набором стандартных услуг и были ориентированы на минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице органов власти.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих**

**объектов социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района, сложившийся уровень обеспеченности населения района услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры и прогнозируемый спрос на указанные услуги**

**2.2.1. В области образования**

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района в области образования приведены в приложении 1 к Программе.

В структуру муниципальной системы образования ЯМР входят 45 образовательных учреждений, в том числе:

- 15 дошкольных образовательных учреждений;

- 26 общеобразовательных учреждений (7 основных общеобразовательных школ, 17 средних общеобразовательных школ и 2 начальные школы);

- 4 учреждения дополнительного образования детей (2 Центра детского творчества, 1 ДЮСШ, 1 детский оздоровительно-образовательный центр «Иволга»).

По данным учета детей, проживающих на закрепленных за образовательными учреждениями территориях, по состоянию на 15 сентября 2016 года в ЯМР проживало 12 350 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Данный показатель растет. Так по сравнению с 2015 годом он вырос на 955 человек.

Таблица 3



Наибольший прирост детей дошкольного возраста происходит в поселениях: Карабихском, Ивняковском, Заволжском и Кузнечихинском. Средний прирост детей дошкольного возраста в данных поселениях за последние 3 года (2015-2017 годы) составил от 10-15%. Учитывая дальнейшее развитие этих территорий (комплексное строительство многоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых комплексов) потребность в дошкольных образовательных организациях резко возрастет.

Программы дошкольного образования реализуют 31 образовательное учреждение, из них:15 детских садов и 16 школ.

Численность детей в возрасте от 1-7 лет, получающих дошкольное образование, составила в 2016 году 2 842 человека, что выше показателей 2015 года на 251 ребенка. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию МДОУ № 2 «Солнышко» ЯМР в п. Дубки и МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР п. Ивняки**,** дошкольной группы в МОУ Ширинская ОШ ЯМР.

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях по поселениям ЯМР

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселение | Количество детей дошкольного возраста в 2017 году (чел.) | Количество детей дошкольного возраста в 2030 году(чел.) | Количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования | Проектная напол-няемость, мест | Процент напол-няемости в 2017 году от норматива 70% | (70% норматив обеспеченности ДС) в 2030 году(чел) | Отклонение от норматива (нехватка мест, чел.) | Примечание |
| 11. | Курбское | 358 | 358 | 5 | 317 | 79,05% | 251 | 66 | 1 детский сад и 4 школы с дошкольными группами |
| 22. | Туношенское | 366 | 366 | 3 | 329 | 77,87% | 256 | 73 | 3 детских сада |
| 33. | Некрасовское | 267 | 270 | 1 | 140 | 133,50% | 189 | -49 | 1 детский сад  |
| 44. | Ивняковское | 1148 | 1492 | 3 | 446 | 180,18% | 1045 | -599 | 3 детских сада |
| 55. | Заволжское | 1071 | 1392 | 4 | 238 | 315,00% | 975 | -737 | 4 школы с дошкольными группами |
| 66. | Кузнечихинское | 1025 | 1333 | 6 | 540 | 132,87% | 933 | -393 | 2 детских сада и 4 школы с дошкольными группами |
| 77. | Карабихское | 1284 | 1669 | 8 | 772 | 116,42% | 1168 | -396 | 5 детских садов и 3 школы с дошкольными группами |
| 88. | г.п. Лесная Поляна | 231 | 300 | 1 | 255 | 63,41% | 210 | 45 | 1 школа с дошкольными группами |
|  | ИТОГО | 5 750 | 7 181 | 31 | 3037 | 132,53% | 5026 | -1990 |   |

С учетом имеющейся динамики прирост детей дошкольного возраста к 2030 году составит 1431 человек (от 5 750 до 7 181 человек). Учитывая специфику географического расположения Ярославского района, для обеспечения местами в дошкольных образовательных организациях в отдельных поселениях к 2030 году возникнет нехватка мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе:

Некрасовское поселение – 49 мест;

Ивняковское поселение – 599 мест;

Заволжское поселение - 737 мест;

Кузнечихинское поселение – 393 мест;

Карабихское поселение – 396 мест.

Особенно остро проблема нехватки дошкольных образовательных организаций будет стоять в тех поселениях, в которых были выделены земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства: Заволжское поселение (п. Красный Бор, д. Ермолово, д. Липовцы); Некрасовское поселение (д. Ченцы); Ивняковское поселение (д. Губцево, д. Ильино, п. Карачиха).

За последние три года в **общеобразовательных организациях** ЯМР наблюдается значительное увеличение контингента обучающихся (с 4 505 в 2015-2016 учебном году до 5 103 – в 2017-2018 учебном году). Прирост составил 598 человек.

Таблица 5



Таблица 6

Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях

по поселениям ЯМР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселение | Количество детей школьного возраста в 2017 году (чел.) | Количество детей школьного возраста в 2030 году | Количество школ | Проектная наполняемость, мест | Процент наполняемости в 2017 году, % | Процент наполняемости в 2030 году, % | Примечание |
| 11. | Курбское | 545 | 600 | 5 | 1189 | 45,84% | 50,42% |  |
| 22. | Туношенское | 664 | 730 | 2 | 959 | 69,24% | 76,16% |  |
| 33. | Некрасовское | 387 | 426 | 1 | 400 | 96,75% | 106,43% |  |
| 44. | Ивняковское | 1454 | 1890 | 3 | 1300 | 111,85% | 145,40% | МОУ Ивняковская СШ ЯМР имеет двухсменный режим работы |
| 55. | Заволжское | 1307 | 1699 | 4 | 593 | 220,40% | 286,53% | МОУ НШ п. Заволжье ЯМР имеет двухсменный режим работы |
| 66. | Кузнечихинское | 1263 | 1642 | 5 | 1780 | 70,96% | 92,24% |  |
| 77. | Карабихское | 1720 | 2236 | 5 | 1420 | 121,13% | 157,46% |  |
| 88. | Г.п.Лесная Поляна | 349 | 454 | 1 | 100 | 349,00% | 453,70% | На уровне основного и среднего образования дети обучаются в МОУ Кузнечихинской СШ ЯМР |
|  | ИТОГО | 7 689 | 9 677 | 26 | 7741 | 99,33% | 125,00% |  |

С учетом приведенных данных проектная наполняемость общеобразовательных организаций ЯМР составляет 7 741 место. Общее количество обучающихся в 2017-2018 учебном году составило 5 103 человека, обучение которых организовано в 323 классах (классах-комплектах). В целом в ЯМР обеспечивается 100% доступность общего образования. Благодаря введению в эксплуатацию в 2017 году нового здания МОУ Туношенской СШ ЯМР частично была решена проблема организации обучения детей в две смены. Однако динамичное развитие территории Заволжского поселения (п. Заволжье, п. Красный Бор) и Ивняковского поселения (п. Ивняки) привело к тому, что уже в 2017-2018 учебном году МОУ НШ п. Заволжье ЯМР и МОУ Ивняковская СШ ЯМР организуют обучение в две смены. Таким образом, полностью решить проблему двухсменного обучения возможно только путём строительства новой школы в п. Заволжье и пристройки к имеющемуся зданию МОУ Ивняковской СШ ЯМР.

Кроме того, МОУ п. Заволжье НШ ЯМР осуществляет обучение только по программам начального общего образования. Далее дети вынуждены обучаться или в школах г. Ярославля или в близлежащих школах ЯМР, которые в настоящий момент переполнены.

Ввиду того, что в п. Красный Бор отсутствуют учреждения образования, а численность детей школьного возраста составляет 653 человека, также целесообразным является строительство школы в п. Красный Бор.

Ещё одной проблемной точкой является МОУ Карачихская СШ ЯМР, которая расположена в арендуемом приспособленном здании. Здание не в полной мере соответствует современным требованиям к учреждению общего образования, поэтому в п. Карачиха требуется строительство нового здания школы.

При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть комплексное развитие **системы дополнительного образования** и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых потребностей населения. Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Система дополнительного образования ЯМР представлена 4 учреждениями.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей школьного возраста в 2017 году (чел.) | Количество детей школьного возраста в 2030 году (чел.) | Количество мест в учреждениях дополнительного образования по нормативу (2017 год) | Количество мест в учреждениях дополнительного образования по нормативу (2030 год) | Численность занимающихся в объедине-ниях, органи-зованных на базе учреж-дений допол-нительного образования (из средств местного бюджета) | Численность детей, занимаю-щихся на базе общеобразовательных организаций по договору о безвозмездном пользовании (из средств местного бюджета) | Потребность |
| 7689 | 9677 | 769 | 968 | 1162 | 2920 | 0 |

Образовательный процесс осуществляется на базе собственных зданий учреждений дополнительного образования и на базе общеобразовательных организаций на основании договоров о безвозмездном пользовании помещений. Таким образом, все поселения в той или иной мере охвачены дополнительным образованием. Кроме того, на базе МОУ Ивняковской СШ ЯМР и Кузнечихинской СШ ЯМР функционируют отделения дополнительного образования детей.

**2.2.2. В области физической культуры и массового спорта**

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района в области физической культуры и массового спорта приведены в приложении 1 к Программе.

В структуру системы физической культуры и массового спорта ЯМР входят: 8 культурно-спортивных центров с 20 филиалами, на которые возложены функции организации и руководства спортивной работой на местах. Спортивную работу в районе проводят специализированные муниципальные учреждения: Детско-юношеская спортивная школа ЯМР и «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР.

За 2016 год муниципальными учреждениями «Физкультурно-спортивный центр» и «Детско-юношеская спортивная школа» проведено 49 районных соревнований, в которых приняли участие 3 740 человек.
Всего в районе имеется 109 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2 682 человека, из них:

 плоскостные спортивные сооружения – 67;  спортивные залы - 27;
 в том числе:
 *- в общеобразовательных учреждениях – 22;
 - в культурно-спортивных центрах – 5;* лыжные базы - 2; тир - 2
 тренажерные залы – 11.

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

Администрация муниципального района должна способствовать обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта в целях физического и интеллектуального развития способностей населения, совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни. С этой целью необходимо строительство стадиона для общественного пользования.

Главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должно стать строительство новых комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, детские спортивные площадки).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» органам местного самоуправления рекомендовано использовать одобренные социальные нормативы и нормы в области спорта представлены в таблице 8.

Таблица 8

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями

|  |
| --- |
| Спортивные сооружения |
| №пп | Наименование | Единицаизмерения мест | Нормативы градостроительного проектирования | Норма­тивнаяпотреб­ность | В том числе: |
| Факт2017 | Требуетсязапроектировать с учетом роста численности к 2030 году |
|  | Спортивные залы | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | 5 089 | 9 468 | 0 |
|  | Плоскостные сооружения | м2на 1000 чел. | 1 949,4 | 165 329 | 74 107 | 91 222 |

В настоящее время в ЯМР обеспеченность населения спортивными залами составляет 180%, установленный норматив – 60 кв. м на 1 тыс. человек. Плоскостными сооружениями обеспечено 63% населения района. Норматив обеспеченности – 1949,4 кв. м на 1 тыс. человек. Для достижения нормативного уровня обеспеченности требуется строительство плоскостных сооружений общей площадью не менее 91 222 кв. м.

При условии введения в эксплуатацию всех спортивных объектов к 2030 году обеспеченность населения спортивными залами составит 100%, плоскостными сооружениями 100 %.

**2.2.3. В области культуры**

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЯМР в области культуры приведены в приложении 1 к Программе.

 В настоящее время в состав 8 учреждений культуры, находящихся во всех поселениях района, входят:

- 25 домов культуры и 2 клуба с залами на 3806 посадочных мест;

В 2016 году в районе насчитывается 379 клубных формирований (4570 человек). Из них 161 самодеятельный коллектив (хоровые, вокальные, инструментальные, театральные), 20 - имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Необходима плановая реконструкция и модернизация материально-технической базы существующих учреждений культуры.

- 2 музея: государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А.Некрасова «Карабиха» и мемориальный музей Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина (Кузнечихинское СП).

Важную роль в решении важных социально-культурных задач играют библиотеки. На территории поселения имеются 27 библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений, имеют 226 373 экземпляров книг библиотечного фонда, число пользователей библиотек составляет более 11 тысяч человек, число посещений более 80 тысяч человек. Все библиотеки телефонизированы, для пользования жителей подключены к сети Интернет.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» органам местного самоуправления рекомендовано использовать одобренные социальные нормативы и нормы в области культуры, представленные в таблице 9.

Таблица 9

|  |
| --- |
| Учреждения культуры |
| №пп | Наименование | Единицаизмерения мест | Нормативы градостроительного проектирования | Норма­тивнаяпотреб­ность | В том числе: |
| Факт2017 | Требуетсязапроектировать с учетом роста численности к 2030 году  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 4380 | 11461,2 | 0 |

В 2017 году среднегодовая численность населения составляет 63,2 тыс. чел., а прогнозируемая численность населения на 2030 год составит 84,81 тыс. чел.

Исходя из нормативов по площади учреждений культуры, отсутствует необходимость в строительстве новых объектов.

**2.3. Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района**

Функционирование и развитие социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района планируется осуществлять в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;

государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294;

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

[СанПиН 2.4.2.2821-10](file:///K%3A/%D0%9F%D0%9A%D0%A0/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%A1%D0%98%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%201%20%D1%81%2014%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9.doc#P48) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

[СанПиН 2.4.2.3286-15](#Par38) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

муниципальные программы Ярославского муниципального района и поселений, направленные на развитие социальной инфраструктуры района в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЯМР**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЯМР в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры приведен в приложении 2 к Программе.

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЯМР**

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы на период 2018 - 2030 годы составит 2 075,5 млн. руб.

Кроме того, финансирование Программы будет осуществляться за счет реализации инвестиционных проектов по развитию застроенных территорий и по комплексной застройке новых жилых районов.

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в государственных программах Ярославской области, муниципальных программах ЯМР.

Для достижения обеспечения населения ЯМР объектами социальной инфраструктуры до 2030 года необходимо в большей степени привлекать внебюджетные источники финансирования путем расширения муниципально-частного партнерства.

Информация об объемах и источниках финансирования с разбивкой по годам реализации Программы приведена в таблице 10.

Таблица 10

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Финансовые потребности, млн.руб. |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2028 | 2030 |
| **Образование** |
| Разработка проектной документации для строительства детского сада на 120 мест в пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| Строительство детского сада на 120 мест в пос. Карачиха | 180, 0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |
| Разработка проектной документации для строительства школы на 300 мест в пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| Строительство школы на 300 мест в пос. Карачиха | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 |
| Разработка проектной документации для строительства пристройки на 300 мест в МОУ Ивняковская СШ | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| Строительство пристройки на 300 мест в МОУ Ивняковская СШ | 245,00 |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |
| Строительство школы в п. Заволжье на 350мест(привязка территории) | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в п. Заволжье на 350мест | 320,00 |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в п. Красный Бор на 550 мест (привязка территории) | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в п. Красный Бор на 550мест | 450,00 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации для строительства детского сада на 140 мест в п. Красный Бор  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 140 мест в п. Красный Бор | 170,00 |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации для строительства детского сада на 140 мест в п. Щедрино | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| Строительство детского сада на 140 мест в п. Щедрино | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 |
| Строительство детского сада на 140 мест в п. Михайловский | 90,000 |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по образованию:** | **1886,0** | **5,0** | **862,0** | **170,0** | **2,0** | **245,0** | **2,0** | **185,0** | **415,0** |
| **Массовый спорт** |
| Строительство новых спортивных залов общего пользования |  | 3,5 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| Разработка проектной документации для строительства спортивного комплекса  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
| Строительство спортивного комплекса  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |
| Строительство многофункциональных спортивных площадок |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
| **Итого по спорту** | **189,5** | **3,5** | **90,0** | **2,0** | **7,0** | **15,0** | **2,0** | **70,0** |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **2075,5** | **8,5** | **952,0** | **172,0** | **9,0** | **260,0** | **4,0** | **255,0** | **415,0** |

Оценка планируемых объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЯМР, включающая укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства, приведена в приложении 2 к Программе.

**5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу**

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, применяются:

- уровень достижения ожидаемых результатов реализации Программы;

- финансовое обеспечение Программы.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется по итогам ее реализации и заключается в сопоставлении значений коэффициента финансового обеспечения Программы (ФО) и уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО) при помощи шкалы оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу, согласно таблице 11.

Таблица 11

Шкала оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УО >= 1 | 0,7 <= УО < 1 | 0,5 <= УО < 0,7 | УО < 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФО >= 1 | Высокая эффективность | Средняя эффективность | Низкая эффективность | Программа неэффективная |
| 0,7 <= ФО < 1 | Высокая эффективность | Высокая эффективность | Средняя эффективность | Низкая эффективность |
| ФО < 0,7 | Высокая эффективность | Средняя эффективность | Низкая эффективность | Программа неэффективная |

Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:



где: ФО – коэффициент финансового обеспечения Программы;

БФ – объем фактических расходов на реализацию мероприятий Программы;

БП – объем планируемых расходов на реализацию Программы.

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определяется по формуле:



где: УО – уровень достигнутых результатов реализации Программы;

О1, О2, О3, ... – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

К – количество целевых индикаторов.

Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов определяется по формуле:



где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

Ф – фактически достигнутое значение целевого индикатора;

П – плановое значение целевого индикатора.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО) оформляется согласно таблице 12.

Таблица 12

Уровень достигнутых результатов реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П)  | Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф)  | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)  | Причины отклонения фактически достигнутого значения целевого индикатора (Ф) от его планового значения (П)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Уровень достигнутых результатов реализации Программы (УО): |

 Администрация ЯМР готовит отчет об оценке эффективности реализации каждого этапа Программы (по итогам 1 этапа - на 01.01.2021, 2 этапа - на 01.01.2026, 3 этапа - на 01.01.2031) до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, и представляет его в Муниципальный Совет ЯМР.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы их плановые значения:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Начальный базовый уровень (2016) | План |
| 1 этапфакт на 01.01.2021г | 2 этапфакт на 01.01.2026 | 3 этапфакт на 01.01.2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями:в т.ч: | ед. | 15 | 17 | 17 | 19 |
| от 1,5-3 лет | ед. | 13 | 17 | 17 | 19 |
| от 3-7 лет | ед. | 15 | 17 | 17 | 19 |
| 2. | Обеспеченность населения общеобразовательными организациями всего:в т.ч.  | ед. | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 1 смену | ед. | 24 | 27 | 28 | 28 |
| 2 смены | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 95,73 | 97,50 | 100 | 100 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста  | % | 50,77 | 75 | 75 | 75 |
| 6 | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями | м2на 1000 чел. | 74 107 | 100 000,0 | 135 000,0 | 165 329,0 |
| 7 | Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района (в возрасте от 3 до 79 лет) | % | 29,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 |

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы**

Для обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры ЯМР в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения необходимо учесть мероприятия Программы при утверждении Стратегии социально-экономического развития ЯМР, муниципальных и ведомственных целевых программ ЯМР и поселений.

|  |
| --- |
| Приложение 1к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры ЯМР на 2018 – 2030 годы |

Таблица 1

**Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры дошкольного образования ЯМР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, адрес | Годпостройки | Проектная наполняемость, мест | Фактическая наполняемость, мест |
| **1.Курбское СП** |
| 1 | МДОУ № 19 «Берёзка» ЯМР150525, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 38 | 1965 | 140 | 119 |
| **2.Туношенское СП** |
| 2 | МДОУ № 5 «Гнёздышко» ЯМР150502, Ярославская обл., Ярославский р-н, военный городок Туношна 26, д.18 | 1982 | 109 | 98 |
| 3 | МДОУ № 18 «Теремок» ЯМР150501, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Туношна, ул. Школьная, д. 9 | 1979 | 98 | 91 |
| 4 | МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР150527, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Мокеевское, д. 35 | 1976 | 122 | 105 |
| **3.Некрасовское СП** |
| 5 | МДОУ № 16 «Ягодка» ЯМР150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 9 | 1971 | 140 | 135 |
| **4.Ивняковское СП** |
| 6 | МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР150507, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 11 | 2015 | 176 | 174 |
| 7 | МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР150508, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Сарафоново, д. 57 | 1975 | 119 | 117 |
| 8 | МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР150507, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 7а | 1987 | 151 | 151 |
| **5.Кузнечихинское СП** |
| 9 | МДОУ № 15 «Алёнушка» ЯМР150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 14 | 1985 | 139 | 129 |
| 10 | МДОУ № 20 «Кузнечик» ЯМР150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4 а | 1980 | 133 | 133 |
| **6.Карабихское СП** |
| 11 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. КрасныеТкачи, ул. Б. Октябрьская, д.13 а | 2012 | 183 | 180 |
| 12 | МДОУ № 2 «Солнышко» ЯМР150545, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Дубки, ул. Труда, д. 1а | 2016 | 110 | 74 |
| 13 | МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 29а | 1969 | 123 | 123 |
| 14 | МДОУ № 27 «Светлячок» ЯМР150521, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Щедрино, ул. Садовая, д. 1 | 1985 | 121 | 121 |
| 15 | МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР150545, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Дубки, ул. Октябрьская, д. 23 | 1981 | 121 | 105 |

Таблица 2

**Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЯМР в области общего образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, адрес | Год постройки | Плановая наполняемость, мест | Фактическая наполняемость, мест | Дошкольные группы, мест |
| полного дня | кратковременного пребывания |
| **1.Курбское СП** |
| **1** | МОУ Иванищевская СШ ЯМР150532, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Иванищево, ул. Молодежная, д.12 | 1994 | 164 | 78 | 50 | 0 |
| **2** | МОУ Козьмодемьянская ОШ ЯМР150525, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Козьмодемьянск, ул. Привокзальная 2-я, д. 84 | 1963 | 250 | 80 |  |  |
| **3** | МОУ Курбская СШ ЯМР150553, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Курба, ул. Школьная, д. 1 | 1966 | 450 | 165 | 0 | 82 |
| **4** | МОУ Мордвиновская СШ ЯМР150534, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Мордвиново, ул. Школьная  | 1990 | 200 | 68 | 0 | 30 |
| **5** | МОУ Ширинская ОШ ЯМР150536, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Ширинье, ул. Мира, д. 2 | 1989 | 175 | 41 | 0 | 15 |
| **2.Туношенское СП** |
| **6** | МОУ Мокеевская СШ ЯМР150527, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Мокеевское, д. 33 | 1976 | 460 | 225 |  |  |
| **7** | МОУ Туношенская СШ ЯМР150501, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Туношна, ул. Школьная, д. 8 | 2017 | 499 | 338 |  |  |
| **3.Некрасовское СП** |
| **8** | МОУ Михайловская СШ ЯМР150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 7 | 1964 | 400 | 288 |  |  |
| **4.Ивняковское СП** |
| **9** | МОУ Ивняковская СШ ЯМР150507, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Ивняки, ул. Луговая, д.1а | 1989 | 600 | 560 |  |  |
| **10** | МОУ Карачихская СШ ЯМР150500, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Карачиха, ул. Школьная, д.31 | 1972(арендуемое помещение) | 300 | 201 |  |  |
| **11** | МОУ Сарафоновская СШ ЯМР150508, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Сарафоново, д. 55 | 1977 | 400 | 183 |  |  |
| **5.Кузнечихинское СП** |
| **12** | МОУ Глебовская ОШ ЯМР150511, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Глебовское, ул. Мира, д. 1 а | 1966 | 155 | 84 | 0 | 56 |
| **13** | МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 34 | 1985 | 900 | 479 |  |  |
| **14** | МОУ Медягинская ОШ ЯМР150514, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Медягино, д. 33А | 1977 | 150 | 20 | 0 | 27 |
| **15** | МОУ СШ им. Ф.И. Толбухина ЯМР. 150512, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Толбухино, ул. Даниловская, д. 6 | 1983 | 375 | 137 | 0 | 90 |
| **16** | МОУ СШ п. Ярославка ЯМР150505, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Ярославка, д.2г  | 1991 | 200 | 183 | 73 | 22 |
| **6.Карабихское СП** |
| **17** | МОУ Ананьинская ОШ ЯМР150526, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Ананьино, ул. Садовая, д. 1 | 1988 | 150 | 42 | 0 | 27 |
| **18** | МОУ Дубковская СШ ЯМР150545, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Дубки, ул. Школьная, д.3 | 1977 | 300 | 370(превышение) | 0 | 52 |
| **19** | МОУ Карабихская ОШ ЯМР150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 а  | 1956 | 110 | 123(превышение) | 0 | 35 |
| **20** | МОУ Красноткацкая СШ ЯМР150522, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Ноготино, д. 2 б | 1962 | 800 | 580 |  |  |
| **21** | МОУ Лучинская СШ ЯМР150521, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Лучинское, д.2А | 1971 | 160 | 170(превышение) |  |  |
| **7. г.п. Лесная Поляна** |
| **22** | МОУ Леснополянская НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР150539, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Лесная поляна, д. 38 | 1989 | 100 | 181 (превышение) | 84 | 171 |
| **8.Заволжское СП** |
| **23** | МОУ Григорьевская СШ ЯМР150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 6  | 1996 | 240 | 192 |  | 75 |
| **24** | МОУ НШ п. Заволжье ЯМР150504, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д.35 | 1982 | 53 | 85 (превышение) | 78 | 0 |
| **25** | МОУ Пестрецовская ОШ ЯМР150504, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Пестрецово, д.8 б | 1999 | 100 | 139(превы-шение) | 50 | 0 |
| **26** | МОУ Спасская СШ ЯМР150542, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Спас-Виталий, д .6 | 1983 | 200 | 91 | 0 | 35 |
|  | **Итого** |  | **7891** | **5103** | **335** | **717** |

Таблица 3

**Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЯМР в области дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, адрес | Год постройки | Плановая наполняемость, мест | Фактическая наполняемость, мест |
|
| **1** | МУДО ЦДТ «Ступеньки» ЯМР150522, Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 8 а | 1989 | 160 | 110 |
| **2** | МУДО ЦДТ «Шанс» ЯМР150521, Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, ул. Центральная, д. 6 а | 1975 | 90 | 90 |
| **3** | МАУДО ДОЦ «Иволга» ЯМР150511, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Нестерово | 1970 | 240 | 160 |
| **4** | МУДО ДЮСШ ЯМР - административное здание150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 35 | 1976(здание дошкольных групп МОУ Леснополянской НШ ЯМР им. К.Д. Ушинского | 4 | 4 |
|  | **ИТОГО** |  | **494** | **364** |

Таблица 4

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЯМР в области, культуры, физической культуры

 и массового спорта

| №п/п | Название учреждения | Местоположение(населенный пункт, адрес) | Вместимость (мест) | Площадь КДУ,кВ.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заволжское сельское поселение | 500 | 2332,5 |
|  | Григорьевский КСЦ | 150504,Ярославская обл.,Ярославский р-он,д. Григорьевское, ул. Клубная,15 |  |  |
|  | Григорьевский ДКиС |  |  |
|  | Заволжский ДКиС | 150027, Ярославская обл., Ярославский р-он, п. Заволжье, 26 а |  |  |
|  | Заволжская библиотека | 15027,Ярославская обл.,Ярославский р-он,п. Заволжье,д.34 |  |  |
|  | Пестрецовский ДКиС | 150504, Ярославская обл., Ярославский р-он, д. Пестрецово, 2 а |  |  |
|  | Пестрецовская библиотека |  |  |
|  | Спас-Витальевский ДКиС | 150542, Ярославская обл., Ярославский р-он, с. Спас-Виталий, 16 |  |  |
|  | Спасская библиотека |  |  |
|  | Прусовский КСК | 150503, Ярославская обл., Ярославский р-он, с. Прусов, ул. 1-я Набережная, 11 |  |  |
|  | Прусовская библиотека |  |  |
|  | Красноборская библиотека | 150518, Ярославская обл.Ярославский р-н,п. Красный бор, 1 |  |  |
| Ивняковское сельское поселение | 320 | 2693,3 |
|  | Ивняковский КСЦ | 150507, Ярославская обл.,Ярославский р-н,п. Ивняки,  ул. Центральная, д. 4-а |  |  |
|  | Ивняковская библиотека |  |  |
|  | ФОК «Созвездие» |  |  |  |
|  | Сарафоновский ДКиС | 150508,Ярославская обл.,Ярославский р-н,с. Сарафоново, д.56. |  |  |
|  | Сарафоновская библиотека |  |  |
| Городской поселок Лесная Поляна | 300 | 1696 |
|  | МКУ Леснополянский КСЦ | 150539,Ярославская обл.,Ярославский р-н, р.п. Лесная Поляна, д.36 |  |  |
|  | Леснополянская библиотека |  |  |
| Кузнечихинское сельское поселение | 944 | 8262,9 |
|  | МКУ Кузнечихинский КСЦ | 150510 Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха ул.Центральная, 35 |  |  |
|  | Кузнечихинская библиотека |  |  |
|  | Рютневский ДК | 150505 Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка,2-б. |  |  |
|  | Рютневская библиотека |  |  |
|  | Глебовский ДК | 150511 Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское,1 |  |  |
|  | Глебовская библиотека |  |  |
|  | Толбухинский ДК | 150511 Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. Даниловская, 2 |  |  |
|  | Толбухинская библиотека | 150512, Ярославская область, Ярославский район, село Толбухино, ул.Социалистическая, 11 |  |  |
|  | Медягинский ДК | 150514 Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, 34 |  |  |
|  | Медягинская библиотека |  |  |
|  | Андрониковский ДК | 150513 Ярославская область, Ярославский район, с. Андроники, ул. Центральная, д.48 |  |  |
|  | Андрониковская библиотека |  |  |
| Карабихское сельское поселение | 260 | 1753,4 |
|  | Дубковский КСЦ | 150545 Ярославская обл. Ярославский район П.Дубки у.Некрасова, 1 |  |  |
|  | Дубковская библиотека |  |  |
|  | Ананьинский ДКиС | 150526 Ярославская обл. Ярославский район д.Ананьино, 11а |  |  |
|  | Ананьинская библиотека |  |  |
|  | Красноткацкий ДКиС | 150522 Ярославская обл. Ярославский район П.Красные Ткачи у.Пушкина, 10 |  |  |
|  | Библиотека пос. Красные Ткачи |  |  |
|  | Щедринский ДКиС | 150521Ярославская обл. Ярославский район П.Нагорный ул.Школьная, 1а |  |  |
|  | Щедринская библиотека | 150521Ярославская обл. Ярославский район П.Нагорный ул.Школьная, 2а |  |  |
|  | Кормилицынская библиотека | 150524, Ярославская обл.,Ярославский р-н, с. Кормилицыно ул. Лесная, 41-а |  |  |
| Туношенское сельское поселение | 600 | 4081,4 |
|  | Туношенский КСЦ | 150501Ярославская обл.,Ярославский р-н,с. Туношна, ул. Юбилейная, д.7 |  |  |
|  | Туношенская библиотека |  |  |
|  | Мокеевский ДКиС | 150527,Ярославская обл.,Ярославский р-н,д. Мокеевское, д.34 |  |  |
|  | Мокеевская библиотека |  |  |
|  | СК с.Туношна | Ярославский район, с. Туношна, ул. Юбилейная, д.7 |  |  |
|  | Красносельский ДКиС | Ярославская обл., Ярославский р-н,с. Красное, д.100 |  |  |
| Некрасовское сельское поселение | 120 | 331,2 |
|  | Михайловский КСЦ | 150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, п.Михайловский, ул.Ленина, 27 |  |  |
|  | Михайловская библиотека | 150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Михайловский,ул. Садовая, 7 |  |  |
| Курбское сельское поселение | 520 | 2839,6 |
|  | Ширинский КСЦ | 150536, Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира,1. |  |  |
|  | Ширинская библиотека |  |  |
|  | Козьмодемьянский ДКиС | 150525 Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 36 |  |  |
|  | Козьмодемьянская библиотека |  |  |
|  | Мордвиновский ДКиС | 150534 Ярославская область, Ярославский район, д.Мордвиново, ул. Советская, 7 |  |  |
|  | Мордвиновская библиотека | 150534 Ярославская область, Ярославский район, д.Мордвиново, ул.Северная,д.6-1 |  |  |
|  | Иванищевский ККС | 150532 Ярославская область, Ярославский район, д.Иванищево, ул.Юбилейная, 7 |  |  |
|  | Иванищенская библиотека | 150532 Ярославская область, Ярославский район, д.Иванищево, ул.Молодежная, 12 |  |  |
|  | Курбский ДКиС | Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, 5 |  |  |
|  | Курбская библиотека |  |  |
|  | МУК «РКМЦ» ЯМР | 150539, Ярославская обл.,Ярославский р-н, р.п. Лесная Поляна, д.41 | **46,1** | **46,1** |
|  | **ИТОГО** |  | **3564** | **24036,4** |

|  |
| --- |
| Приложение 2к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры ЯМР на 2017 – 2030 годы |

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЯМР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Источник финансирования | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| начало | окончание |
| 1**. В области образования** |
| 1.1 | Разработка проектной документации для строительства детского сада на 120 мест в пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения | 2,0 | МБ | 2025 | 2025 | МКУ ЯМР «МФЦР», УО ЯМР |
| 1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Карачиха | 180,0 | ОБ, МБ | 2028 | 2031 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.3 | Разработка проектной документации для строительства школы на 300 мест в пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения | 5,0 | МБ  | 2028 | 2028 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.4 | Строительство школы на 300 мест в пос. Карачиха | 245,0 | ОБ, МБ | 2030 | 2035 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.5 | Разработка проектной документации для строительства пристройки на 300 мест в МОУ Ивняковская СШ | 2,0 | МБ  | 2021 | 2021 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.6 | Строительство пристройки на 300 мест в МОУ Ивняковская СШ | 245,0 | ОБ, МБ  | 2022 | 2025 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.7 | Строительство школы в п. Заволжье на 350 мест (привязка территории) | 2,5 | МБ  | 2018 | 2018 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.8 | Строительство школы в п. Заволжье на 350мест | 320,0 | ФБ, ОБ, МБ | 2019 | 2021 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.9 | Строительство школы в п. Красный Бор на 550 мест (привязка территории) | 2,5 | МБ  | 2018 | 2018 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.10 | Строительство школы в п. Красный Бор на 550 мест | 450,0 | ФБ, ОБ, МБ | 2019 | 2021 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.11 | Разработка проектной документации для строительства детского сада на 140 мест в п. Красный Бор  | 2,0 | МБ  | 2019 | 2019 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.12 | Строительство детского сада на 140 мест в п. Красный Бор | 170,0 | ОБ, МБ | 2020 | 2023 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.13 | Строительство детского сада на 140 мест в п. Щедрино | 170,0 | ОБ, МБ | 2030 | 2033 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 1.14 | Строительство детского сада на 140 мест в п. Михайловский | 90,0 | ОБ, МБ | 2019 | 2019 | МКУ ЯМР «МФЦР» УО ЯМР |
| 2**. В области спорта** |
| 2.1 | Строительство футбольного поля в д.Кузнечиха | 1,5 | Бюджет | 2018 | 2018 | Администрация Кузнечихинского СП |
| 2.2. | Строительство хоккейного корта в д.Глебовское  | 2,0 | Бюджет | 2018 | 2018 | Администрация Кузнечихинского СП |
| 3.2 | Строительство ФОКа в РП Красные Ткачи  | 90,0 | Областной и местный бюджет | 2019 | 2021 | Администрация ЯМР, Администрация Карабихского СП |
| 3.3 | Строительство бассейна  | 70,0 | Областной и местный бюджет | 2028 | 2030 | Администрация ЯМР, Администрации поселений |
| 3.4. | Разработка проектной документации для строительства спортивных объектов | 4,0 | Местный бюджет | 2020 | 2025 | Администрация ЯМР, Администрации поселений |
| 3.5 | Строительство многофункциональных спортивных площадок | 22,0 | Местный бюджет  | 2021 | 2025 | Администрация ЯМР, Администрации поселений  |

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**Пояснительная записка к программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района Ярославской области на 2018-2030 годы».**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры, разработана в соответствии с Градостроительный кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуре поселений, городских округов».

Данная программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов), строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселений, которые предусматривают муниципальные программы, стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планом мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития ЯМР и т.д.

Задачами программы являются:

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения ЯМР в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения ЯМР услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Реализация данной программы позволит обеспечить население дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования и т.д.

Данная программа разрабатывается сроком на 10 лет и не более чем на срок действия генеральных планов поселения. Мероприятия данной программы указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

Данная программа включает в себя также:

- описание социально-экономического состояния ЯМР, сведения о градостроительных деятельности на территории ЯМР;

- технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЯМР, сложившийся уровень обеспеченности населения района услугами в области образования, физической культуры и массового спорта;

- перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЯМР.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства Ярославского

муниципального района А.А. Семенова