М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т

Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.01.2016                                                                                                                                 № 3

| Об утверждении отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 4 квартал 2015 года |  |
| --- | --- |

На основании  п.11 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 31.10.2013 № 57 «О создании дорожного фонда Ярославского муниципального района Ярославской области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 4 квартал 2015 года согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (А.А.Юдаев).

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

| Глава Ярославского муниципального района __________Т.И.Хохлова «____»_________2016г. | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района _________ Ю.А.Лазарев «____»_________2016г. |
| --- | --- |

Приложение к решению

Муниципального Совета ЯМР

от 28.01.2016 № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за 4 квартал 2015 года

В рамках муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы в 2015 году выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1. За счет областной субсидии на финансирование дорожного хозяйства ЯМР 2015 года погашена кредиторская задолженность по объекту 2014 года   в размере 315 934 руб.

2. За счет средств дорожного фонда Ярославского района погашена кредиторская задолженность по объектам 2014 года в размере 1 012 221,80 руб.

3. Выполнены работы за счет средств дорожного фонда Ярославского района по зимнему содержанию автомобильных дорог,  расположенных вне границ населенных пунктов поселений, в 2015 году в размере 2 571 627,03 руб., оплачены 2 427 705,64 руб. Образовалась кредиторская задолженность в сумме 143 921,39 руб.

4. Выполнены работы по ремонту автодорог 2015года на общую сумму  27 381 452,97руб., оплачено из средств местного бюджета в размере 3 836 060,52 руб., из областного бюджета 20 149 164,81 руб. Образовалась кредиторская задолженность из областного бюджета в размере 3 396 227,64 руб.

| исполнение за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование программ-мы | Мероприятия |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Администратор расхо-дов | Оплачено | Дата оплаты | Не оплачено |
| Муниципальная целевая программа "Сохран-ность муниципальных автомоби-льных дорог Ярослав-ского муниципального района" | Кредиторская задолженность 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт разворотной площадки и площадки посадки - высадки школьников в п. Красный Волгарь |  | 315 934,00 |  | поселе-ние | 315 934,00 | 18.03.2015 | 0,00 |
|  | Содержание автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Некрасовского сельского поселения |  |  | 48 686,58 | МФЦР | 48 686,58 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Ивняковского сельского поселения |  |  | 126 768,07 | МФЦР | 126 768,07 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Туношенского сельского поселения |  |  | 218 776,26 | МФЦР | 218 776,26 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Курбского сельского поселения |  |  | 115 355,45 | МФЦР | 115 355,45 | 19.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автодорог, расположенных вне границ населенных пунктов Карабихского, сельского поселения |  |  | 502 635,44 | МФЦР | 502 635,44 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Итого |  | 315 934,00 | 1 012 221,80 |  | 315 934,00-обл.б 1 012 221,80-м.б. |  | 0,00 |
|  | Объекты 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автодорог ЯМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Заволжского сельского поселения |  |  | 410 178,39 | МФЦР | 360074,290 | 16.02.2015 01.04.2015 | 50 104,10 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения |  |  | 595 090,40 | МФЦР | 564468,93 | 18.02.2015 01.04.2015 06.04.2015 05.05.2015 03.12.2015 | 30 621,47 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Некрасовского сельского поселения |  |  | 75 278,45 | МФЦР | 59267,87 | 16.02.2015 06.04.2015 03.12.2015 | 16 010,58 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Ивняковского сельского поселения |  |  | 311 124,42 | МФЦР | 285939,18 | 16.02.2015 06.04.2015 15.04.2015 03.12.2015 | 25 185,24 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Курбского сельского поселения |  |  | 322 620,14 | МФЦР | 322620,14 | 16.02.2015 05.05.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автодорог, расположенных вне границ населенных пунктов Карабихского, сельского поселения |  |  | 494 007,28 | МФЦР | 494007,28 | 18.02.2015 01.04.2015 22.04.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Туношенского сельского поселения |  |  | 363 327,95 | МФЦР | 341327,95 | 16.02.2015 23.04.2015 05.05.2015 07.12.2015 | 22 000,00 |
|  | Проверка сметной документации |  |  | 76 592,28 |  | 76 592,28 | 29.01.2015 19.06.2015 24.12.2015 | 0,00 |
|  | Итого по зимнему содержанию автодорог ЯМР |  |  | 2 571 627,03 |  | 2 427 705,64 |  | 143 921,39 |
|  | Всего |  | 315 934,00 | 3 660441,11 |  | 3 832453,72 |  | 143 921,39 |
|  | Ремонт автодорог ЯМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги «д. Починки – д. Макарово – д. Меленки» |  |  | 99955,44 | МФЦР | 99955,44 | 29.05.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог в рамках летнего содержания: «от д.Вакарево до трассы» протяженностью 1,061 км; от а/д д. Ляпино -с.Прусово в районе 12 км до д.Андреевское в границах ПК 0+000-ПК 4+500» |  |  | 99857,50 | МФЦР | 99857,50 | 29.06.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «от а/д «Яковлевское -Диево Городище – Ильинское»- д. Якушево |  | 784785,48 | 87198,39 | МФЦР | 871983,87 | 29.06.2015 31.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «д.Маньково – д. Скородумово» |  | 1229226,25 | 136580,70 | МФЦР | 1365806,95 | 29.06.2015 31.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «М8 - подъезд к г.Кострома» - д. Дмитриево |  | 1856539,80 | 206282,20 | МФЦР | 206282,20 | 24.06.2015 | 1856539,80 |
|  | Ремонт а/д «от а/д «Ярославль – Рыбинск» - д. Крюковское» |  | 699300,00 | 77700,00 | МФЦР | 777000 | 29.06.2015 31.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автодороги д.Сенчугово-д.Афинеево |  |  | 90064,68 | МФЦР | 90064,68 | 07.07.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «д.Новоселки - д.Лопыпево – д. Белягино» |  | 2970573,04 | 330063,68 | МФЦР | 1760948,88 | 08.07.2015 03.09.2015 06.10.2015 | 1539687,84 |
|  | Ремонт а/д «от а/д «Ярославль – Углич» - п. Садовый» |  | 2829797,19 | 314421,91 | МФЦР | 3144219,10 | 08.07.2015 24.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «Введенье – Зманово» (ПК 0+00-ПК1+60) |  | 1657572,99 | 184174,78 | МФЦР | 1841747,77 | 07.08.2015 19.10.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «п. Смена - д. Борисково» |  | 1622162,20 | 180240,24 | МФЦР | 1802402,44 | 24.08.2015 19.10.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт участка дороги с. Веденье-д. Зманово (ПК 1+60-ПК 1+85) |  |  | 97727,60 | МФЦР | 97727,60 | 15.09.2015 19.10.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «д. Шебунино - д. Боброво» |  | 528759,98 | 58751,11 | МФЦР | 587511,09 | 07.09.2015 28.12.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт участка автодороги «д. Почаево – д. Коптево» |  | 461685,16 | 51298,66 | МФЦР | 512983,82 | 07.09.2015 28.12.2015 | 0,00 |
|  | Скашивание травы на обочинах на обочинах дороги «Д.Ватолино-д.Филатово» |  |  | 16281,64 | МФЦР | 16281,64 | 14.10.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «от автодороги "Яковлевское - Диево-Городище"- д. Бортниково» |  |  | 714849,30 | МФЦР | 714849,30 | 14.10.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог в рамках летнего содержания: «Д.Мордвиново-д.Афонино»; «Д.Иванцево-д.Калачиха-д.Пуплышево» |  |  | 39147,68 | МФЦР | 39147,68 | 15.10.2015 | 0,00 |
|  | Ведение технического надзора при ремонте автодороги «от автострады Рыбинск-Ярославль до свалки производственных отходов Скоково» |  |  | 99399,68 | МФЦР | 99399,68 | 16.10.2015 | 0,00 |
|  | Ведение технического надзора при выполнении работ по ремонту участка автодороги с.Введенье-Зманово |  |  | 24575,56 | МФЦР | 24575,56 | 19.10.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автодороги "От автострады Рыбинск-Ярославль до свалки производствен-ных отходов ОАО "Скоково" |  | 6690414,36 | 743379,37 | МФЦР | 7433793,73 | 20.10.2015 20.10.2015 | 0,00 |
|  | Установка предварительных указателей пунктов д.Васильцево, д.Ракино (Кузнечихинское с/п ЯМР), д.Осовые (Ивняковское с/п ЯМР) |  |  | 56328,48 | МФЦР | 56328,48 | 10.11.2015 | 0,00 |
|  | Установка указателей населенных пунктов п.Щедрино, с.Лучинское Карабихского сельского поселения ЯМР |  |  | 75459,82 | МФЦР | 75459,82 | 24.11.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автодороги п.Кр.Волгарь-СНТ Строитель |  |  | 26839,10 | МФЦР | 26839,10 | 15.12.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автодороги п.Ярославка-д.Пазушино |  |  | 25483,00 | МФЦР | 25483,00 | 25.12.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт дороги в пос. Козьмодемьянск ул. Победы |  | 500000,00 |  | поселе-ние | 500000,00 | 30.12.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автодороги ул. Новая с. Григорьевское |  | 1160000,00 |  | поселе- ние | 1160000,00 | 30.12.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт тротуара к строящемуся детскому саду в п. Ивняки п. Ивняки вдоль дома № 8 по ул. Центральная |  | 554576,00 |  | поселе- ние | 554576,00 | 31.12.2015 | 0,00 |
|  | Итого по ремонту а/д 2015год |  | 23 545 392,45 | 3 836 060,52 |  | 23985225,33 |  | 3 396 227,64 |
|  | Всего |  | 23 861 326,45 | 7 496 501,63 |  | 27817679,05 |  | 3 540 149,03 |