М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т

Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

29.10.2015                                                                                                                               № 65

| Об утверждении отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 9 месяцев 2015 года |  |
| --- | --- |

На основании  п.11 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 31.10.2013 № 57 «О создании дорожного фонда Ярославского муниципального района Ярославской области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 9 месяцев 2015 года согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (А.А.Юдаев).

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

| Первый заместитель Главы Администрации ЯМР __________А.В.Груздев «____»_________2015г. | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района _________ Ю.А.Лазарев «____»_________2015г. |
| --- | --- |

Приложение к решению

Муниципального Совета ЯМР

от 29.10.2015 № 65

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за 9 месяцев 2015 года

В рамках муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы за 9 месяцев 2015 года выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1. За счет областной субсидии на финансирование дорожного хозяйства ЯМР 2015 года погашена кредиторская задолженность по объекту 2014 года в размере 315 934 руб.

2. За счет средств дорожного фонда Ярославского района погашена кредиторская задолженность по объектам 2014 года в размере 1 012 221,80 руб.

3. Выполнены и оплачены работы за счет средств дорожного фонда Ярославского района по зимнему содержанию автомобильных дорог,  расположенных вне границ населенных пунктов поселений, в 2015 году в размере  2 315 769,31  руб.

4. Выполнены работы по ремонту автодорог 2015года на общую сумму 14 954 594,71 руб., оплачено из средств местного бюджета в размере  1 853 880,46 руб.

| исполнение по дорогам 9 месяцев 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование программ-мы | Мероприятия |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Администратор расхо-дов | Оплачено | Дата оплаты | Не оплачено |
| Муниципальная целевая программа "Сохран-ность муниципальных автомоби-льных дорог Ярослав-ского муниципального района" | Кредиторская задолженность 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт разворотной площадки и площадки посадки - высадки школьников в п. Красный Волгарь |  | 315 934,00 |  | МФЦР | 315 934,00 |  | 0,00 |
|  | Содержание автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Некрасовского сельского поселения |  |  | 48 686,58 | МФЦР |  | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Ивняковского сельского поселения |  |  | 126 768,07 | МФЦР | 126 768,07 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Туношенского сельского поселения |  |  | 218 776,26 | МФЦР | 218 776,26 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Курбского сельского поселения |  |  | 115 355,45 | МФЦР | 115 355,45 | 19.02.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автодорог, расположенных вне границ населенных пунктов Карабихского, сельского поселения |  |  | 502 635,44 | МФЦР | 502 635,44 | 10.02.2015 | 0,00 |
|  | Итого |  | 315 934,00 | 1 012 221,80 |  | 315 934,00-обл.б 1 012 221,80-м.б. |  | 0,00 |
|  | Объекты 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автодорог ЯМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Заволжского сельского поселения |  |  | 360 074,290 | МФЦР | 360 074,290 | 16.02.2015 01.04.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения |  |  | 512 236,65 | МФЦР | 512 236,65 | 18.02.2015 01.04.2015 06.04.2015 05.05.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Некрасовского сельского поселения |  |  | 50 939,43 | МФЦР | 50 939,43 | 16.02.2015 06.04.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Ивняковского сельского поселения |  |  | 244 766,62 | МФЦР | 244 766,62 | 16.02.2015 06.04.2015 15.04.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Курбского сельского поселения |  |  | 322 620,14 | МФЦР | 322 620,14 | 16.02.2015 05.05.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автодорог, расположенных вне границ населенных пунктов Карабихского, сельского поселения |  |  | 494 007,28 | МФЦР | 494 007,28 | 18.02.2015 01.04.2015 22.04.2015 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов Туношенского сельского поселения |  |  | 301 016,25 | МФЦР | 301 016,25 | 16.02.2015 23.04.2015 05.05.2015 | 0,00 |
|  | Проверка сметной документации |  |  | 30 108,65 |  | 30 108,65 | 29.01.2015 | 0,00 |
|  | Итого по зимнему содержанию автодорог ЯМР |  |  | 2 315 769,31 |  | 2 315 769,31 |  | 0,00 |
|  | Всего |  | 315 934,00 | 3 327 991,11 |  | 3 643 925,11 |  |  |
|  | Ремонт автодорог ЯМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги «д. Починки – д. Макарово – д. Меленки» |  |  | 99 955,44 | МФЦР | 99 955,44 | 29.05.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильных дорог в рамках летнего содержания: «от д.Вакарево до трассы» протяженностью 1,061 км; от а/д д. Ляпино -с.Прусово в районе 12 км до д.Андреевское в границах ПК 0+000-ПК 4+500» |  |  | 99 857,50 | МФЦР | 99 857,50 | 29.06.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «от а/д «Яковлевское -Диево Городище – Ильинское»- д. Якушево |  | 784 785,48 | 87 198,39 | МФЦР | 871 983,87 | 29.06.2015 31.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «д.Маньково – д. Скородумово» |  | 1 229 226,25 | 136 580,70 | МФЦР | 1 365 806,95 | 29.06.2015 31.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «М8 - подъезд к г.Кострома» - д. Дмитриево |  | 1 856 539,80 | 206 282,20 | МФЦР | 206 282,20 | 24.06.2015 | 1 856 539,80 |
|  | Ремонт а/д «от а/д «Ярославль – Рыбинск» - д. Крюковское» |  | 699 300,00 | 77 700,00 | МФЦР | 777 000 | 29.06.2015 31.08.2015 | 0,00 |
|  | Проверка сметной документации по дороге «от автодороги "Яковлевское - Диево-Городище"- д. Бортниково» |  |  | 10 640,00 | МФЦР | 10 640,00 | 19.06.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт автодороги д.Сенчугово-д.Афинеево |  |  | 90 064,68 | МФЦР | 90 064,68 | 07.07.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «д.Новоселки - д.Лопыпево – д. Белягино» |  | 1 430 885,20 | 158 987,25 | МФЦР | 1 589 872,45 | 08.07.2015 03.09.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «от а/д «Ярославль – Углич» - п. Садовый» |  | 2 829 797,19 | 314 421,91 | МФЦР | 3 144 219,10 | 08.07.2015 24.08.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «Введенье – Зманово» (ПК 0+00-ПК1+60) |  | 1 657 572,99 | 184 174,78 | МФЦР | 184 174,78 | 07.08.2015 | 1 657 572,99 |
|  | Ремонт а/д «п. Смена - д. Борисково» |  | 1 622 162,20 | 180 240,24 | МФЦР | 180 240,24 | 24.08.2015 | 1 622 162,20 |
|  | Ремонт участка дороги с. Веденье-д. Зманово (ПК 1+60-ПК 1+85) |  |  | 97 727,60 | МФЦР | 97 727,60 | 15.09.2015 | 0,00 |
|  | Ремонт а/д «д. Шебунино - д. Боброво» |  | 528 759,98 | 58 751,11 | МФЦР | 58 751,11 | 07.09.2015 | 528 759,98 |
|  | Ремонт участка автодороги «д. Почаево – д. Коптево» |  | 461 685,16 | 51 298,66 | МФЦР | 51 298,66 | 07.09.2015 | 461 685,16 |
|  | Итого по ремонту а/д 2015год |  | 13 100714,25 | 1 853 880,46 |  | 8 827 874,58 |  | 6 126720,13 |
|  | Всего |  | 13 100 714,25 | 5 181 871,57 |  | 12 471799,69 |  | 6 126720,13 |