3

[image: image1.png]


АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2026                                                                                                                                   № 169
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства 

в Ярославском муниципальном округе»
на 2026 -2028 годы» 
В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального округа от 29.01.2026 № 2 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального округа от 11.12.2025 № 141 «О бюджете Ярославского муниципального округа Ярославской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярославском муниципальном округе, утвержденным постановлением Администрации Ярославского муниципального округа от 27.01.2026 № 48, Администрация округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном округе» на 2026-2028 годы.
2.  Опубликовать постановление в сетевом издании Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского                                                                                   

муниципального округа                                                               А.А Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению

Администрации ЯМО
от 11.02.2026 №  169
Муниципальная программа 

Ярославского муниципального округа 

«Развитие дорожного хозяйства

в Ярославском муниципальном округе
на 2026-2028 годы»

ПАСПОРТ 

муниципальной программы

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
	Управление развития инфраструктуры Администрации Ярославского муниципального округа

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального округа по развитию инфраструктуры

	Сроки реализации 

муниципальной программы
	2026-2028 годы 

	Цель муниципальной программы
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

	Объём финансирования муниципальной  программы,  

в том числе по годам реализации.
	Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2026
2027
2028
Областной бюджет

276 178,14
111 559,38
92 059,38
92 059,38
Местный бюджет

183 834,32
62 939,69

60 426,25
60 468,38
ИТОГО

479 512,46
174 499,07
152 485,63
152 527,76


	Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы 

Плановые объемы финансирования подпрограмм 
	подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Ярославском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2026
2027
2028
Областной бюджет

276 178,14

111 559,38

92 059,38

92 059,38

Местный бюджет

183 834,32

62 939,69

60 426,25
60 468,38

ИТОГО

479 512,46

174 499,07

152 485,63

152 527,76


	Муниципальное бюджетное учреждение ЯМО «Центр благоустройства территорий» (далее -МБУ ЯМО «ЦБТ»)

	Конечные результаты муниципальной программы
	Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения до 13 км к 01.01.20289 года.



	Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php



I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ярославского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 составляет 1030,2 км, из них:

- автодорог, находящихся в муниципальной собственности Ярославского муниципального округа – 1030,2 км; в том числе с твердым покрытием – 390,8 км, не соответствуют нормативным требованиям, с грунтовым покрытием - 639,4 км.
В реестре муниципального имущества Ярославского муниципального округа значится 1 мостовое сооружение, которое отремонтировано в 2016 году и находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время 62% процента (639,4 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям                            к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующийся местными дорогами, растёт ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. 

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 1030,2 км автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности Ярославского муниципального округа, в рамках разработанной муниципальной программы, ремонт должен производиться ежегодно на 343,4 км автомобильных дорог. 

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, это требование является не выполнимым, в результате этого с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. Разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых автодорог.

Для стабильного развития экономики округа в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа. Вследствие этого предъявляются повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.) по которым осуществляются грузовые перевозки. В настоящее время часть сети автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Таким образом, для обеспечения транспортных связей в округе, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса округа в автомобильных перевозках с наименьшими затратами, а также повышения потребительских свойств автомобильных дорог, необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети Ярославского муниципального округа:

- развитие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- своевременное выполнение проектно-изыскательских работ и ремонтных дорожных работ;

- обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам, позволяющих сократить затраты на перевозки, поскольку стоимость перевозки по грунтовым автомобильным дорогам в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства определены Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, и направлены на повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий; повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма; увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий; цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение новых технологий, опережающее удовлетворение ожиданий основных пользователей и потребителей транспортного комплекса.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основании               принятой на уровне региона Государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", утвержденной Постановлением Правительства ЯО от 27.03.2024 № 392-п. 
Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года, существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует потребностям населения и предприятий, тормозит формирование рыночной инфраструктуры в аграрном секторе и препятствует организации выездных форм социального обслуживания населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса.

Необходимо существенное увеличение объема работ по приведению и поддержанию дорожно-транспортной сети в соответствии со стандартами и планомерное понижение процента износа дорожного полотна. 
Реализация муниципальной программы позволит качественно улучшить социально-экономические условия жизни населения округа, увеличить привлечение инвестиций для возрождения села и производства сельхозпродукции, сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 2026 год до 61%, 2027 год до 59,8%, 2028 год до 58,6%. 
III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального округа:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
-Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р;
- Постановление Правительства ЯО от 27.03.2024 № 392-п № "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области";  
- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года (Решение Муниципального Совета ЯМР от 12.12.2024 №52);

- План мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития Ярославского муниципального района до 2035 года, утвержденный постановлением Администрации ЯМР от 08.04.2025 № 896.
Общую координацию действий по реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом                            ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Администрации Ярославского муниципального округа по развитию инфраструктуры, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограммы и осуществляется исполнителем подпрограммы - МБУ ЯМО «ЦБТ».
Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется МБУ ЯМО «ЦБТ». Оперативный контроль заключается в:
- координации действий всех субъектов муниципальной программы и заинтересованных организаций;

- обеспечении эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременного предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.
2. Задача муниципальной программы 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.
3. Целевые показатели муниципальной программы 
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое на 01.01.2026

	На 01.01.2027
	На 01.01.2028
	На 01.01.2029

	
	
	
	плановое
	плановое
	плановое

	МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном округе»  на 2026-2028 годы

	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	км/год
	10,5
	11,0
	12,0
	13,0

	подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального округа на 2026-2028 годы»

	Доля протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателя
	%
	37,9
	39,0
	40,2
	41,4


VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

	Источник финансирования
	Всего
	Расходы, предусмотренные в местном бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального округа на 2026-2028 годы»
	479 512,46
	174 499,07
	152 485,63
	152 527,76

	- местный бюджет
	183 834,32
	62 939,69
	60 426,25
	60 468,38

	- областной бюджет
	276 178,14
	111 559,38
	92 059,38
	92 059,38

	- федеральный бюджет
	
	
	
	

	- внебюджетные источники
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном округе»  на 2026-2028 годы
	479 512,46
	174 499,07
	152 485,63
	152 527,76

	- местный бюджет
	183 834,32
	62 939,69
	60 426,25
	60 468,38

	- областной бюджет
	276 178,14
	111 559,38
	92 059,38
	92 059,38

	- федеральный бюджет
	
	
	
	

	- внебюджетные источники
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к муниципальной программе

Подпрограмма 

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального округа на 2026-2028 годы» 

Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы            
	«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального округа на 2026-2028 годы»

	Ответственный исполнитель подпрограммы           
	Управление развитие инфраструктуры Администрации Ярославского муниципального округа

	 Куратор подпрограммы 
	Заместитель Главы  управления развития инфраструктуры Администрации Ярославского муниципального округа

	Сроки реализации                  
	2026-2028 годы

	Исполнители мероприятий подпрограммы 
	МБУ ЯМО «ЦБТ»

	Участники мероприятий подпрограммы
	МБУ ЯМО «ЦБТ»

	Цель (цели) подпрограммы 
	Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения

	Объемы и источники финансирования подпрограммы                      
	Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2026
2027
2028
Областной бюджет

276 178,14

111 559,38

92 059,38

92 059,38

Местный бюджет

183 834,32

62 939,69

60 426,25

60 468,38

ИТОГО

479 512,46

174 499,07

152 485,63

152 527,76



	Конечные результаты реализации подпрограммы      
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  –41,4% на 01.01.2029

	Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет
	https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php


1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения
Целевые показатели:

	№


	Показатели
	Ед. изм.
	Базовое значение

(на 01.01.2026)
	Планируемое значение

	
	
	
	
	на

01.01.2027
	на

01.01.2028
	на

01.01.2029

	
	Доля протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателя
	%
	37,9
	39,0
	40,2
	41,4


2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.
2) Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть".
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы
	№

п/п
	Программные

мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2026
	2027
	2028

	Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

	Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог местного значения

-Ремонт дороги в д. Ивановский Перевоз Ярославская область, Ярославский округ
-Ремонт подьездных путей к социальному объекту -ФАП с.Григорьевское, Ярославской области, Ярославский округ
- Капитальный ремонт автомобильной дороги в д.Глебовское ул.Центральная

-Капитальный ремонт автомобильной дороги от п.Ноготино до Родника

-Ремонт автомобильной дороги в п.Ивняки от ул.Луговая в доль ул.Светлой до д.14 ул.Строителей и д.21

- Ремонт дороги в «с.Лютово-д.Мокеевское-д.Софряково-ст.Лютово»-д.Студеново КМ0+341-КМ 0+841

- Капитальный ремонт автодороги "с.Введенье-граница с Гаврилов -Ямский район

-Ремонт автодороги "Яковлевское-Диево Городище"-д.Бортниково Ярославская область, Ярославский округ
- Ремонт автодороги "д.Бортниково-д.Мишуково" Ярославская область, Ярославский округ
- Ремонт дороги в д.Петелино Ярославская область, Ярославский  округ 
- Капитальный ремонт въезда и разворотной площадки в ЖК "Зеленый Бор" д.Ермолово у д.1 ул.Кукушкина Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт участка автодороги "Пр. Машиностроителей г. Ярославля-д.Ляпино (КМ 0+000-КМ 1+000)"  Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт а/д ул.Северная от дороги "Ляпино-Прусово" к ФАПу, Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт автодороги в с.Прусово ул.1-ая Набережная от кладбища до ул.Северная (подъезд к ФАПу) Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт дороги (подъезд к ФАПу) ул.Северная, ул.1-ая Набережная от ул.Молодежной до ул.Северная Ярославская область, Ярославский  округ с.Прусово

-Ремонт автодороги «с.Григорьевское-д. Студенцы», Ярославская область, Ярославский округ
-Капитальный ремонт автодорог Карабихского СП: к ТЦ"Вернисаж"

-Ремонт проезжей части  п.Красный Бор, Яковлевский проезд, д.4 ,Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт дороги "д.Сабельницы - д.Бойтово - д.Никульское" Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт дороги "Москва-Архангельск"-Дубки СП-Изгиб"Ярославкая область,Ярославский округ
- Ремонт автодороги п. Красные Ткачи,ул.Московская Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт дороги отд.8 до Лучинской школы в с.Лучинское Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт дороги "М8-Петровское" Ярославская область,Ярославский округ
- Капитальный ремонт участка автодороги от ул.Центральная до д.46 д. Сергеево Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт участка дороги от ул.Лесная до ул.Труда в п.Красные Ткачи Ярославская область, Ярославский округ
- Ремонт дороги в д.Кузнечиха 14-й Дачный переулок Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт подъездной дороги протяженностью 350 м к участкам для многодетных семей в д.Глебовское  Ярославская область, Ярославский округ
- Благоустройство территории с целью создания доступной среды для инвалида-колясочника в д.Кузнечиха Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт подъездной дороги к ДОЦ "Иволга" Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт участка автодороги "с.Медягино-д.Зинино" Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт тротура вдоль ул.Центральная п.Ярославка от остановки до дороги "п.Ярославка-ул.Главная г.Ярославля" Ярославская область,Ярославский округ, п. Ярославка

- Капитальный ремонт участка автодороги "Мордвиново-Седельницы" (ул.Почтовая) Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт участков дороги по ул. 1-2 Привокзальная Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт автодороги п.Козьмодемьянск, ул.Полевая Ярославская область, Ярославский  округ
- Капитальный ремонт дороги "От трассы "Норское-Григорьевское" до д.Харитоново" Ярославская область, Ярославский округ
- Ремонт участка дороги в д.Мужево Ярославская область, Ярославский округ
-Ремонт дорог ул.Весенняя,ул.Мирная д.Кузнечиха Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт пешеходной дорожки от остановки "Д.Григорьевское-2"на трассе 78К-0008 в сторону ул.Клубная д.Григорьевское. Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт въезда и разворотной площадки в ЖК "Зеленый Бор" д.Ермолово у д.1 ул.Кукушкина Ярославская область, Ярославский округ
- Ремонт дороги до д.Пашино.Ярославская область, Ярославский округ
-Капитальный ремонт подъездных дорог к участкам для многодетных семей в д.Боровая (1 участок) Ярославская область, Ярославский округ
- Капитальный ремонт подъездных дорог к участкам для многодетных семей в д.Боровая (2 участок) Ярославская область, Ярославский 

- Капитальный ремонт подъездных дорог к участкам для многодетных семей в с.Сарафоново Ярославская область, Ярославский  округ
- Ремонт дороги в д.Чернеево Ярославская область, Ярославский 
	2026-2028
	МБУ ЯМО «ЦБТ»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	276 178,14
	92 059,38
	92 059,38
	92 059,38

	
	
	
	
	Местный бюджет
	20 787,60
	6 929,20
	6 929,20
	6 929,20

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	1.2
	Содержание автомобильных дорог местного значения
	2026-2028
	МБУ ЯМО «ЦБТ»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	28 542,75
	8 542,75
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	1.3
	Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности


	2026-2028
	МБУ ЯМО «ЦБТ»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	14 036,23
	3 000,00
	5 497,05
	5 539,18

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	1.4
	Зимнее содержание автомобильных дорог 
	2026-2028
	МБУ ЯМО «ЦБТ»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	114 000,00
	38 000,00
	38 000,00
	38 000,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	1.5
	Создание площадки для проведения досмотровых мероприятий на территории спортивного комплекса "Подолино"
	2026-2028
	МБУ ЯМО «ЦБТ»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	5 000,00
	5 000,00
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Всего по задаче 1, в том числе:
	458 544,72
	153 531,33
	152 485,63
	152 257,76

	- федеральный бюджет 
	
	
	
	

	-областной бюджет
	276 178,14
	61 471,95
	60 426,25
	60 468,38

	- местный бюджет
	182 366,58
	92 059,38
	92 059,38
	92 059,38

	- внебюджетные источники
	

	Задача 2. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

	2.1
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

2026 г.

-Капитальный ремонт а/д ЯОКБ - д. Красный Бор 
	2026-2028
	МБУ ЯМО «ЦБТ»
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	19 500,00
	19 500,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	1 467,74
	1 467,74
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Всего по задаче 2, в том числе:
	20 967,74
	20 967,74
	0,00
	0,00

	- федеральный бюджет 
	
	
	
	

	-областной бюджет
	19 500,00
	19 500,00
	0,00
	0,00

	- местный бюджет
	1 467,74
	1 467,74
	0,00
	0,00

	- внебюджетные источники
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
	479 512,46
	174 499,07
	152 485,63
	152 527,76

	- федеральный бюджет 
	
	
	
	

	-областной бюджет
	276 178,14
	111 559,38
	92 059,38
	92 059,38

	- местный бюджет
	183 834,32
	62 939,69
	60 426,25
	60 468,38

	- внебюджетные источники
	
	
	
	


