

**М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т**

**Ярославского муниципального района**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**04.04.2023 № 17**

**О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67
«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы»**

Принято на заседании

Муниципального Совета

Ярославского муниципального района

«04» апреля 2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2022 № 110 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:**

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67, изменения согласно приложению.

2. Разместить текст настоящего Решения на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Ярославскогомуниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Золотников«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шибаев«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района

от 04.04.2023 № 17

**Изменения в программу**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры поселений**

**Ярославского муниципального района**

**на 2017-2027 годы»**

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы Ярославского муниципального района» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | 1 этап  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансиро-вания | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |
| всего | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого по программе | 5 436 127 | 191 592 | 647 872 | 85 371 | 181 332 | 119 542 | 160 509 |

2 этап- 4 049 909 тыс. руб. |

2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

«**II. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Плановый объем финансирования (тыс.руб.)** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** |
| **Итого по программе** | **5 436 127** | **191 592** | **647 872** | **85 371** | **181 332** | **119 542** | **160 509** | **4 049 909** |

3. Таблицу 8.1 «Теплоснабжение» Раздела V «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.1. Теплоснабжение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в д. Григорьевское на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 60 914 |  |  |  |  |  |  |  | 60 914 |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сад п. Красный Бор | 0,190 тыс.м | 1 771 |  |  |  | 1 771 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в п. Заволжье | 0,070 тыс.м | 421 |  |  |  | 421 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Пестрецово | 0,110 тыс.м | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **63 356** | **0** | **0** | **0** | **2 442** | **0** | **0** | **0** | **60 914** | **0** | **0** | **0** |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Сарафоново | 0,115 тыс.м | 980 |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада на 280мест в п. Ивняки | 0,550 тыс.м | 4 429 |  |  |  |  |  |  |  | 4 429 |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в д. Карачиха | 0,125 тыс.м | 1 181 |  |  |  | 675 |  | 506 |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сада на 220 мест в п. Карачиха | 0,190 тыс.м | 1 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530 |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей для обеспечения подключения ДОУ на 220 мест в п. Карачиха | 0,240 тыс.м | 5 027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 027 |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей к школе на 350 мест п. Ивняки | 0,110 тыс.м | 884 |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада в п. Карачиха | 0,190 тыс.м | 1 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530 |  |  |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **15 561** | **0** | **0** | **0** | **1 655** | **0** | **506** | **0** | **5 313** | **8 087** | **0** | **0** |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство БМ котельной в п. Красные Ткачи на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 33 182 |  |  |  |  |  |  | 33 182 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Красные Ткачи | 0,033 тыс.м | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **33 383** | **0** | **0** | **0** | **201** | **0** | **0** | **33 182** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в п. Ярославка | 3,4 Гкал/час | 33 216 |  |  |  |  |  |  | 33 216 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети п. Ярославка | 0,340 тыс.м | 1 832 |  |  |  | 1 832 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Кузнечиха (ниж) | 0,158 тыс.м | 1 522 |  |  |  | 859 |  | 663 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети с. Толбухино | 0,115 тыс.м | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Глебовское | 0,027 тыс.м | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Медягино | 0,073 тыс.м | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Кузнечиха (верх) | 0,092 тыс.м | 652 |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сада в д. Кузнечиха | 0,1 тыс.м | 805 |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **38 573** | **0** | **0** | **0** | **3 889** | **805** | **663** | **33 216** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в с.Курба на газовом виде топлива | 3,4 Гкал/час | 68 299 |  | 45 | 863 | 35 998 | 31 393 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт на котельной д. Мордвиново |   | 1 226 |  | 1 226 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) д. Иванищево |  | 57 548 |  | 47 | 892 | 30 287 | 26 322 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Ширинье | 0,050 тыс.м | 363 |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной в с. Ширинье |  | 37 000 |  |  |  |  |  |  |  | 37 000 |  |  |  |
| Капитальный ремонт вводов тепловой сети в д. Иванищево | 0,070 тыс.м | 327 |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мордвиново | 0,260 тыс.м | 2 310 |  |  |  | 1 166 |  | 1 144 |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной в д. Мордвиново |  | 43 400 |  |  |  |  |  |  |  | 43 400 |  |  |  |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **210 474** | **0** | **1 318** | **1 755** | **68 142** | **57 715** | **1 144** | **0** | **80 400** | **0** | **0** | **0** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п.Михайловский | 0,300 тыс.м | 1 665 |  |  |  | 1 665 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **1 665** | **0** | **0** | **0** | **1 665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Туношенское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей в п. Туношна -городок 26 | 0,060 тыс.м | 312 |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мокеевское | 0,080 тыс.м | 3 793 |  |  |  | 366 |  | 3 427 |  |  |  |  |  |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **4 105** | **0** | **0** | **0** | **678** | **0** | **3 427** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по теплоснабжению:** |  | **367 117** | **0** | **1 318** | **1 755** | **78 672** | **58 520** | **5 740** | **66 398** | **146 627** | **8 087** | **0** | **0** |

4. В разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:

4.1. Таблицу 8.2 «Водоснабжение» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.2. Водоснабжение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению  | Сметная стои-мость, тыс.руб.  | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания д. Григорьевское | 1 шт | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в с. Спас-Виталий | 1 шт | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в д. Красный Бор |  | 2 057 |  |  |  |  |  | 2 057 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в д. Григорьевское |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей в с. Спас-Виталий |  | 288 |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х скважин в д. Григорьевское | 4 шт | 101 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х скважин в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) | 2 шт | 280 |  |  |  | 145 | 135 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в д. Ново | 1 шт | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **13 003** | **0** | **98** | **0** | **582** | **266** | **2 057** | **0** | **0** | **10 000** | **0** | **0** |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станций обезжелезивания в с. Сарафоново | 1 шт | 4 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 405 |
| Проектирование и строительство артезианской скважины в с. Сарафоново | 1 шт | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| Капитальный ремонт действующих скважин в c. Сарафоново |  | 1 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 292 |
| Строительство резервной скважины в д. Богослов |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Богослов |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| Строительство резервной скважины в д. Дорожаево |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Дорожаево |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| Строительство резервной скважины в д. Медведково |  | 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Медведково |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| Строительство резервной скважины в д. Чурилково |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Чурилково |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| Строительство резервной скважины в д. Ивановский Перевоз |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Ивановский Перевоз |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |
| Капитальный ремонт действующих скважин в пос. Спасское |  | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в c. Сарафоново |  | 2 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 765 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Богослов |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Дорожаево |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Медведково |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Чурилково |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ивановский Перевоз |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Спасское |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство шахтных колодцев |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **23 850** | **0** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23 790** |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция повысительной насосной станции водопровода на ул. Калинина п. Дубки | 1 шт | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема питьевой воды в п. Щедрино и восстановление 2-х емкостей запаса воды | 2 000 куб.м | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |
| Проектирование и строительство стации водоочистки (обезжелезивания) и насосной станции второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в п. Красные Ткачи  | 200 куб.м/сут | 79 121 |  |  | 184 | 54 313 | 24 624 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Красный Октябрь | 150 куб.м/сут | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Речной | 250 куб.м/сут | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в т/б Белкино | 250 куб.м/сут | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Кормилицино | 250 куб.м/сут | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Ананьино | 250 куб.м/сут | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
| Капитальный ремонт артезианской скважины в р.п .Красные Ткачи | 1 шт | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины в рп Красные Ткачи (второе пр-во) | 1 шт | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) |  | 4 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 640 |
| Капитальный ремонт1-го подъема (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) | 1 шт | 1 255 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 608 | 644 |
| Капитальный ремонт2-го подъема (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) | 1 шт | 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983 |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ананьино |  | 1 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989 |
| Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) в д. Карабиха |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Карабиха | 3 шт | 486 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины и станции очистки воды в д. Кормилицино | 2 шт | 2 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151 |
|  Реконструкция 1-й действующей скважины с увеличением производительности (в том числе замена оборудования) в д. Кормилицино | 1 шт | 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. пансионата "Ярославль" |   | 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Речной |   | 1 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325 |
|  Реконструкция 2-х действующих скважин с увеличением производительности (в том числе замена оборудования) в пос. Речной | 2 шт | 1 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Белкино |   | 1 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Белкино | 2 шт | 107 |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **124 849** | **0** | **0** | **184** | **54 313** | **25 670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 091** | **32 591** |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция станции 2-го подъёма питьевой воды в д. Кузнечиха | 1 шт | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |
| Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) в д. Глебовское |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины в с. Толбухино | 1 шт | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Андроники | 150 куб.м/сут | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
| Водоснабжение п. Ярославка от городского водопровода | 1 шт | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |
| Замена или капитальный ремонт насосного оборудования ВЗУ с большим процентом износа | 1 шт | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Красное (с. Устье) |   | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство резервной скважины в пос. Красное (с. Устье) | 1 шт | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в пос. Красное (с. Устье) | 1 шт | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Андроники |   | 1 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 940 |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины в с. Андроники | 1 шт | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) в с. Медягино |   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин в с. Медягино |   | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема в с. Медягино |   | 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Толбухино |   | 1 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин в с. Толбухино |   | 127 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин в д. Глебовское |   | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин в д. Ватолино и д. Софино |   | 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ватолино и д. Софино |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство насосной станции в с. Пазушино |  | 3793 |  | 3 781 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **29 144** | **0** | **3 781** | **12** | **0** | **864** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 487** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Мордвиново | 3 шт | 7 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 473 |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в с. Ширинье | 4 шт | 9 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 964 |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Козьмодемьянск | 1 шт | 4 200 |  |  |  |  | 4 200 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в д. Иванищево | 3 шт | 7 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 473 |
| Реконструкция изношенных водопроводных сетей |  | 188 |  |  |  | 143 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) в с. Курба  |   | 77 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 000 |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Курба и пос. Васильевское | 3 шт | 153 |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Иванищево и д. Голенцево |  | 1 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Иванищево и д. Голенцево |  | 1 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Ширинье |  | 1 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621 |
| Капитальный ремонт 4-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Ширинье | 4 шт | 1 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 766 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Козьмодемьянск |  | 3 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 809 |
| Капитальный ремонт 4-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Козьмодемьянск |  | 492 |  |  |  | 109 | 383 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Мордвиново и с. Резанино |  | 1 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 999 |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Мордвиново и с. Резанино |   | 1 286 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 280 |
| Строительство станции водоочистки и обезжелезивания с. Михайловское |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины в с. Михайловское |   | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
| Капитальный ремонт действующей скважины в д. Аристово |   | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Дягтево |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Новленское |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Лаптево |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Меленки |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Каблуково |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Баканово |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Михайловское |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Аристово |   | 1 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559 |
| Строительство шахтных колодцев |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **133 928** | **0** | **147** | **39** | **252** | **4 787** | **0** | **0** | **0** | **77 000** | **0** | **51 703** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Михайловский | 1200 куб.м | 99 000 |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания в п. Красный Волгарь | 120 куб.м | 2 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 491 |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Михайловский |   | 3 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 129 |
| Капитальный ремонт 10-и действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Михайловский |   | 997 |  |  |  | 528 | 469 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Красный Волгарь |   | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)в пос. Красный Волгарь |   | 155 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Григорьевское |   | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Григорьевское |   | 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Красный Холм (в т.ч. д. Турыгино) |   | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Красный Холм (в т.ч. д. Турыгино) |   | 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |
| Капитальный ремонт действующей скважины (в том числе замена оборудования) в пос. Ченцы |   | 396 |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   | 396  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Ченцы |   | 1 559 |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   | 1 559  |
| Строительство шахтных колодцев |   | 145 |   | 145 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **113 978** | **0** | **145** | **0** | **528** | **624** | **0** | **0** | **99 000** | **0** | **0** | **13 681** |
| **Туношенское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в с.Туношна | 200 куб.м/сут | 74 345 |  |  | 5 | 306 | 453 | 73 581 |  |  |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в пос.Туношна-городок 26 | 400 куб.м/сут | 84 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в д. Мокеевское | 500 куб.м/сут | 1 430 |  | 1 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды в д. Мокеевское | 500 куб.м/сут | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины в с. Красное | 1 шт | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Красное |  | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины (в том числе замена оборудования) в с. Красное |   | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Дорожный |   | 1 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |
| Строительство резервной скважины в пос. Дорожный | 1 шт | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины (в том числе замена оборудования) в пос. Дорожный |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Туношна-городок 26 |   | 139 |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в с. Туношна |   | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пансионате Туношна |   | 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в д. Мокеевское |   | 385 |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) на ст. Лютово |   | 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пансионате Туношна |   | 1 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений на ст. Лютово |   | 1 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944 |
| Строительство шахтных колодцев |  | 199 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **171 228** | **0** | **1 727** | **5** | **306** | **1 081** | **73 581** | **0** | **0** | **84 000** | **0** | **10 528** |
| **Всего по водоснабжению:** |  | **609 980** | **0** | **5 958** | **240** | **55 981** | **33 292** | **75 638** | **0** | **99 000** | **171 000** | **12 091** | **156 780** |

4.2. Таблицу 8.3 «Водоотведение» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.3. Водоотведение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению  | Сметная стои-мость, тыс.руб.  | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в п. Заволжье (с учетом приема сточных вод д. Пестрецово и последующей транспортировкой до системы ЦВО г. Ярославля) | 1 шт | 7 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 683 |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в д. Пестрецово | 1 шт | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Строительство системы водоотведения: сети и очистные сооружения канализации в д. Григорьевское | 1 шт | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в с. Спас-Виталий с целью приема сточных вод села из д. Михайловское | 1 шт | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Строительство наружных сетей бытовой канализации в п. Красный Бор (2 этап) | 1,5 км, 2 000 куб.м/сут | 22 265 |  |  | 13670 | 8563 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в п. Красный Бор |  | 5 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 529 |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в д. Ермолово |  | 1 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 721 |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в д. Михайловское |  | 1 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302 |
| Строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора в д. Пестрецово до канализационной насосной станции в пос. Заволжье |  | 24 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 262 |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности) в д. Полесье |  | 1 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302 |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **204 064** | **0** | **0** | **13 670** | **8 563** | **32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80 000** | **101 799** |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых очистных сооружений канализациив с. Сарафоново  | 1 шт | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Строительство новой канализационной насосной станции коттеджей в п. Ивняки | 1 шт | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |
| Реконструкция сети канализации в п. Карачиха и строительство второй канализационной насосной станции |  | 99 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 702 | 49 701 |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Сабельницы |  | 11 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 450 | 5 564 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в пос. Ивняки |  | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в пос. Карачиха |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в с. Спасское |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |
| Строительство канализационной насосной станции в с. Сарафоново |  | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |  | 367 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции ст. Тенино |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **148 066** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **379** | **55 152** | **92 535** |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на ул. Фестивальная п. Дубки | 1 шт | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Ремонт 3 канализационных насосных станций. Перекладка напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений канализации "Славнефть-ЯНОС" п. Дубки | 1,67 км | 37 299 |  |  |  |  |  | 37 299 |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в д. Ананьино | 1 шт | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
| Проектирование и строительство новых канализационных насосных станций в п. Речной | 1 шт | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Реконструкция канализационной насосной станции для увеличения приема стоков в д. Карабиха | 1 шт | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
| Ремонт канализационной насосной станции в пос. пансионата «Ярославль» (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п. Красные Ткачи) | 1 шт | 381 |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по объединению систем центрального водоотведения на базе очистных сооружений канализации в р.п. Красные Ткачи с присоединением к системе д. Карабиха, д. Кормилицино, пос. пансионата "Ярославль", пос. Речной, п. Козьмодемьянск, д. Ершово и д. Ноготино без реконструкции очистных сооружений канализации | 2828 куб.м/сут | 195 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 014 |
| Строительство системы центрального водоотведения в д. Селифонтово: сети и канализационная насосная станция с напорным коллектором до очистных сооружений канализации д. Прохоровское |  | 26 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 824 |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Прохоровское (с учетом приема сточных вод от д. Селифонтово) |  | 19 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 725 |
| Реконструкция канализационной насосной станции в д. Кормилицино для увеличения приема стоков (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п.Красные Ткачи) |  | 2 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 540 |
| Ремонт ГКНС в п. Речной (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п. Красные Ткачи) |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **381 809** | **0** | **0** | **0** | **0** | **407** | **0** | **37 299** | **0** | **0** | **26824** | **317 279** |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационного коллектора в д. Кузнечиха | 800 куб.м/сут | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
| Строительство новых канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации в д. Глебовское | 200 куб.м/сут | 32 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 982 |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Толбухино | 150 куб.м/сут | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Андроники (с целью приема сточных вод с. Андроники и с. Толбухино) | 150 куб.м/сут | 39 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 970 |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Глебовское |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Медягино |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в п. Ярославка  |  | 4 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 098 |
| Строительство напорного коллектора в с. Толбухино (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) |  | 33 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 121 |
| Строительство канализационной насосной станции в с. Толгоболь |  | 3 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643 | 1 679 |
| Строительство сетей водоотведения в с. Толгоболь |  | 83 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 335 | 42 244 |
| Строительство напорного коллектора в с. Толгоболь до централизованного водоотведения ГО г. Ярославль |  | 90 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 562 | 45 542 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в с. Толбухино |  | 3 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224 |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **570 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** | **87 540** | **232 860** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в д. Иванищево | 150 куб.м/сут | 18 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 926 |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Курба |  | 45 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 136 |
| Строительство очистных сооружений канализации в с. Ширинье |  | 13 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 929 |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Мордвиново |  | 23 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 160 |
| Строительство очистных сооружений канализации в п. Козьмодемьянск |  | 20 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 500 |
| Строительство новых канализационных насосных станций в п. Козьмодемьянск |  | 2 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 344 |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Курба |  | 3 577 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 3 500 |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Ширинье |  | 13 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 929 |
| Реконструкция канализационной насосной станции в д. Иванищево |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Мордвиново |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| Строительство напорного коллектора в п. Козьмодемьянск (до ОСК р.п. Красные Ткачи) |  | 30 978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 978 |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **180 479** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180 402** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Михайловский |  | 290 778 |  |  |  | 189 | 5 | 1 296 |  | 289 288 |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Красный Волгарь |  | 20 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 696  |
| Строительство сетей канализации в п. Михайловский |  | 13 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 416 | 8 840 |
| Строительство сетей канализации в п. Красный Волгарь |  | 13 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 416 | 8 832 |
| Строительство сетей канализации в п. Григорьевское |  | 13 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 416 | 8 832 |
| Строительство канализационной насосной станции в пос. Красный Холм |  | 3 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 364 |
| Строительство напорного коллектора в пос. Красный Холм (до канализационной насосной станции в пос. Михайловский) |  | 18 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9201 | 9513 |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **373 304** | **0** | **0** | **0** | **189** | **5** | **1 296** | **0** | **289 288** | **0** | **22 449** | **60 077** |
| **Туношенское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений в с. Туношна |  | 103 750 |  |  | 5 | 450 |  | 185 | 1 951 | 101 159 |  |  |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений в д. Мокеевское |  | 101 000 |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 101 000 |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений в п. Туношна-городок 26 |  | 101 000 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 101 000 |
| Строительство канализационной насосной станции на ст. Лютово |  | 4 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037 | 2 082 |
| Строительство сети водоотведения на ст. Лютово |  | 19 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 663 | 9 875 |
| Строительство напорного коллектора на ст. Лютово до очистных канализационных сооружений д. Мокеевское |  | 14 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 394 | 7 557 |
| Консервация очистных сооружений в д. Мокеевское  |   | 676 |   | 676 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **345 034** | **0** | **676** | **5** | **450** | **0** | **185** | **1 951** | **101 159** | **0** | **120 094** | **120 514** |
| **ГП Лесная Поляна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоотведения (сети и КНС) г.п. Лесная Полянаул. ул. Железнодорожная -ЖК Радужный |  | 6 955 |  |  |  |  |  |  | 755 | 6 200 |  |  |  |
| Строительство системы ливневой канализации в г.п. Лесная Поляна от д.28,29.30,31,32 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |
| **Итого по ГП Лесная Поляна** |  | **8 955** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **755** | **6 200** | **0** | **2 000** | **0** |
| **Всего по водоотведению:** |  | **2 212 111** | **0** | **676** | **13 675** | **9 202** | **521** | **38 780** | **2 706** | **396 647** | **250 379** | **394 059** | **1 105 466**» |

4.3. Таблицу 8.4 «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.4. Газоснабжение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению  | Сметная стои-мость, тыс. руб.  | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| Строительство газопровода к с. Толгоболь, д. Ракино и д. Курдумово Кузнечихинское сп | 10,3 км | 12 975 | 12 839 | 131 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода в д. Бардуково Ивняковское сп | 1 км | 4 200 |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 3 000 |  |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в дер. Большое Домнино, д. Малое Домнино, д. Бузаркино, д. Дорожаево, с. Спасское, пос. Смена, д. Молозиново Ивняковское сп | 12 км | 44 400 |  |  |  |  |  |  | 8 400 | 36 000 |  |  |  |
| Распределительные газовые сети в д. Большое Домнино, д. Малое Домнино, д. Бузаркино, д. Дорожаево, с. Спасское, пос. Смена, д. Молозиново Ивняковское сп | 7 км | 25 900 |  |  |  |  |  |  | 4 900 | 21 000 |  |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Ченцы, д. Скоково, д. Губцево, д. Бекренево, ст. Тенино, д. Залесье, д. Гридино, д. Терехово, д. Давыдовское Ивняковское сп | 12 км | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600 |
| Строительство газопровода в д. Зяблицы Ивняковское сп | 3 км | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Осовые Ивняковское сп | 2 км | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Строительство распределительных газовых сетей д. Ивановский Перевоз Ивняковское СП | 1,9 км | 2 252 | 2 158 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей д. Зверинцы Ивняковское сп | 1,71 км | 3 083 | 3 031 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления с.Туношна- д. Воробино Туношенское СП | 6,01 км | 9 544 | 693 | 8 465 | 138 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода д. Кормилицино, д. Комарово Карабихское СП | II-3,2 кмIII-7,3 км | 39 379 | 6665 | 288 | 18 452 | 13 608 | 245 | 121 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода к жилым домам по ул. Московское шоссе в д. КарабихаКарабихское СП | 0,67 км | 29 |  |  | 23 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп | I- 3,3 кмII-2,8 кмIII-2,9км | 29850 | 3146 |  |  | 14811 | 11893 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поселкового газопровода низкого давления в д. Медведево и д. Коченятино Заволжское СП | 1,06 км | 1506 |  | 1506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод-лупинг высокого давления от просп. Машиностроителей, городской округ г. Ярославль, до пос. Красный Бор Ярославского МР | 0,45 км | 4 101 |  |  |  |  |  |  | 4 101 |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода к с. Богослов Ивняковское сп | 2,3 км | 20 240 |  |  |  |  |  |  | 4 048 |  | 16 192 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода к д. Аристово Курбское сп | 2,7 км | 21 285 |  |  |  |  |  |  | 4 257 |  | 17 028 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода к д. Лаптево Курбское сп | 2 км | 18 260 |  |  |  |  |  |  | 3 652 |  | 14 608 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода к с. Ширинье Курбское сп | 6 км | 62 370 |  |  |  |  |  |  | 12 474 |  | 49 896 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода к д. Мордвиново Курбское сп | 12,5 км | 113 630 |  |  |  |  |  |  | 22 726 |  | 90 904 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода к д. Афонино Курбское сп | 4,5 км | 40 095 |  |  |  |  |  |  | 8 019 | 32 076 |  |  |  |
| Строительство газопровода к д. Бор Заволжское СП | 4 км | 16 187 |  |  |  |  | 989 | 398 |  | 2 800 | 12 000 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода д. Бор Заволжское сп | 3,2 км | 15 598 |  |  |  |  |  |  | 15 598 |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Красный Бор Заволжское СП | 5,2 км | 13 682 |  |  |  | 189 | 59 | 13 434 |  |  |  |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Левцово Заволжское сп | 3,5 км | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Строительство распределительных газовых сетей в с. Курба Курбское сп и газопроводов-вводов к жилым домам | 10,14км1,8 км | 35 447 |  | 1 217 | 32 434 | 1 572 | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Иванищево Курбского сп и газопроводов-вводов к жилым домам | 2,82 км0,53 км | 13 212 |  | 930 | 12 102 | 97 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжское сп  | 1,15 км | 2 103 |  |  |  |  | 1 995 | 108 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Юрятино, д. Василево, д. Сереново Кузнечихинское сп  | 4 км | 13 565 |  |  |  |  |  | 13 565 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода в д. Жуково, д. Коробово Заволжское сп, д. Игнатово, ст. Сосновцы Кузнечихинское сп | 3,5 км | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Васильевское и с. Гавшинка Кузнечихинское сп | 3 км | 11 100 |  |  |  |  |  |  | 2 100 | 9 000 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Васильевское и с. Гавшинка Кузнечихинское сп | 2,5 км | 9 250 |  |  |  |  |  |  | 1 750 | 7 500 |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. ПочаевоКузнечихинское СП | 1,8 км | 6 660 |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 | 5 400 |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Кузнечиха, д. Поповское, д. Кувшинцево, д. Тарантаево, д. Ишманово Кузнечихинское сп | 9 км | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 |
| Строительство газопровода в д. Подвязново Кузнечихинское сп | 1,2 км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Распределительный газопровод д. Воробино Туношенское сп  | 2 км | 5 322 |  | 687 | 4 586 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Ново Заволжское сп (ПИР) | 1,5 км | 963 |  |  | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Ново Заволжского СП | 1,5 км | 4 026 |  |  |  | 3 927 | 99 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Прусово Заволжское СП | 6,5 км | 60 170 |  |  |  |  |  |  | 12 034 | 48 136 |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Гаврилово Заволжское сп | 5 км | 51 095 |  |  |  |  |  |  | 10 219 | 40 876 |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Корюково Карабихское сп (ПИР) | 1,5 км | 1980 |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода в д. Василево Карабихское сп | 1 км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство распределительного газопровода в д. КорюковоКарабихское СП | 1,9 км | 10 059 |  |  |  | 990 |  | 9 069 |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Боровая Карабихское сп | 5 км | 18 500 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 | 15 000 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Климовское Карабихское сп | 3 км | 11 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 | 9 000 |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в с. Спас, д. Дмитриевское, д. Артемуха, д. Шелепино, д. Большое Наговицино, д. Малое Наговицино, д. Нестерово, д. Фелисово, д. Филатово, д. Дудинское Кузнечихинское сп | 10 км | 37 000 |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 30 000 |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в с. Спас, д. Дмитриевское, д. Артемуха, д. Шелепино, д. Большое Наговицино, д. Малое Наговицино, д. Нестерово, д. Фелисово, д. Филатово, д. Дудинское Кузнечихинское сп | 8 км | 29 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 600 | 24 000 |  |
| Строительство газопровода в д. БутревоКузнечихинское сп  | 2,5 км | 9 250 |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 | 7 500 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. БутревоКузнечихинское сп | 2,2 км | 7 164 |  |  |  |  |  | 894 | 6 270 |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Шепелево Карабихского сп | 1 км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство распределительного газопровода в д. Меленки Курбского сп | 3 км | 11 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 | 9 000 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Михайловское и с. Новленское Курбское сп  | 4 км | 14 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 12 000 |  |  |
| Строительство газопровода в д. Голенцево Курбское сп | 0,5 км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство газопровода в дер. Котово Курбское сп | 0,8км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Карповское Курбское сп |  1,5 км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Барское, д. Юково, д. Писцово, с. Козьмодемьянск, с. Солонец Курбское сп | 5 км | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| Строительство газопровода в д. Борисцево Курбское сп |  1км |  1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Корнево, д. Каблуково Курбское сп | 5 км | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| Строительство газопровода в д. Слободка Курбское сп |  2 км |  1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Строительство распределительного газопровода в с. Васильевское Курбское сп | 2 км | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 | 6 000 |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в с. Красное, д. Мигачево, д. Исаково, д. Юрьевское, д. Усково Туношенское сп | 6 км | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 800 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Бердицино, д. Федоровское, д. Торговцево, с. Сеславино, д. Васильево, д. Софряково, д. Облесцево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково, д. Анискино Туношенское сп | 14 км | 11 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 200 |
| Строительство газопровода в д. Семеновское Туношенское сп | 2 км | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Малышево, д. Петрово, д. Телищево, д. Образцово, д. Чернеево Туношенское сп | 9 км | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 |
| Строительство распределительного газопровода в с. Сопелки Туношенское сп | 4 км | 14 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 12 000 |  |  |
| Строительство газопровода д. Орлово Туношенское сп | 4 км | 14 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 12 000 |  |  |
| Строительство газопровода в д. Ярцево Туношенское сп  | 5 км | 23 500 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 | 20 000 |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в с. Еремеевское, д. Худково Карабихское сп | 5 км | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| Строительство газопровода в д. Бегоулево Карабихское сп | 1,5 км | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |
| Строительство распределительного газопровода в пос. при ж\д ст. Уткино | 2 км | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Прохоровское Карабихское сп | 5 км |  2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 |
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Бечихино, д. Чуркино Карабихское сп | 3 км | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 |
| Строительство газопровода в д. СелифонтовоКарбихского сп | 4,5 км | 16 650 |  |  |  |  |  |  |  | 3 150 | 13 500 |  |  |
| Газопровод в д. Глебовское Кузнечихинское сп  | 5км | 1590 |  |  | 7 | 1583 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть газораспределения д. Глебовское Кузнечихинское сп | 4 км | 14 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 12 000 |  |  |
| Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского СП | 1,5 км | 13 105 |  |  |  | 337 | 10 831 | 1 937 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода в пос. Ченцы Некрасовское сп | 2 км | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |
| Строительство газопровода в дер. Максимовское, д. Патерево Некрасовское сп | 3,5 км | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |
| Строительство газопровода в дер. Крюковское, д. Платуново Некрасовское сп | 3,5 км | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |
| Строительство газопровода в с. Спас-Виталий Ярославского МР | 2 км | 6 300 |  |  |  |  |  | 300 | 6 000 |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Спас-Виталий Ярославского МР | 4,7 км | 15 827 |  |  |  |  | 742 | 525 | 14 560 |  |  |  |  |
| Газопровод к МКД п. Козьмодемьянск Курбское СП | 1,5 км | 5 809 |  |  |  | 109 |  |  |  | 1 200 | 4 500 |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода д. Медведково - с. Богослов - д. Аристово - д. Лаптево - с. Ширинье с отводом к д. Мордвиново и д. Афонино | 28,7 км | 86 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 100 |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода ГРС Туношна - пос. Дорожный - д. Бреховская - д. Сорокино - д. Дмитриево - д. Поляны - с. Прусово - д. Гаврилово - д. Липовицы | 25,1 км | 75 300 |  |  |  |  |  |  |  | 75 300 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей к п. Дорожный Туношенское СП | 1 км | 10 450 |  |  |  |  |  |  | 2 090 | 8 360 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Бреховская Туношенское СП | 5 км | 42 350 |  |  |  |  |  |  | 8 470 | 33 880 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. СорокиноТуношенское СП | 5 км | 42 680 |  |  |  |  |  |  | 8 536 | 34 144 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. ДмитриевоТуношенское СП | 2,5 км | 19 525 |  |  |  |  |  |  | 3 905 | 15 620 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Поляны Туношенское СП | 9,5 км | 72 215 |  |  |  |  |  |  | 14 443 | 57 772 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Липовицы Заволжское СП | 2,5 км | 18 865 |  |  |  |  |  |  | 3 773 | 15 092 |  |  |  |
| Газопровод в д. Девятово Курбское СП | 2 км | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 | 6 000 |  |  |
| **Всего по газоснабжению:** |  | **1458298** | **28532** | **14360** | **69700** | **37477** | **27209** | **40351** | **183525** | **473816** | **440528** | **56000** | **86800**» |

5. В разделе VI «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов»:

5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общая плановая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы на 2017-2027 годы представлена в таблице и составляет 5 436 127 тыс. руб.».

5.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурсов  | Объем финансирования, тыс. рублей |
| Всего  | в том числе  |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |
| 1. | Системы водоснабжения и водоотведения, всего | 2 822 092 | 0 | 6 634 | 13 916 | 65 183 | 33 813 | 114 418 | 2 588 128 |
| 2. | Система газоснабжения, всего | 1 458 298 | 28532 | 14360 | 69700 | 37477 | 27209 | 40 351 | 1240669 |
| 3. | Система электроснабжения, всего | 788620 | 163060 | 625560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Система теплоснабжения, всего | 367117 | 0 | 1318 | 1755 | 78672 | 58520 | 5740 | 221112 |
| 5. | Всего | 5436127 | 191592 | 647872 | 85371 | 181332 | 119542 | 160509 | 4049909 |