АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019                                                                                                                          № 366

О  внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 30.05.2017 № 1963

«Об утверждении муниципальной

целевой программы «Комплексная программа

модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

Ярославского муниципального района»

на 2015-2019 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского Муниципального района шестого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93
«О районном бюджете ЯМР на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений  в   решение   Муниципального  Совета  ЯМР  от 13.12.2018  №  92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 30.05.2017 № 1963, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                              Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.02.2019 № 366

Изменения в муниципальную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского

муниципального района» на 2015-2019 годы

- В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансиро вания | Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс.руб.) всего в том числе по годам 2015 2016 2017 2018 2019 Федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55 Областной бюджет 194 114,87 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 34 567,80 Местный бюджет 181 810,05 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 31 528,70 Внебюджетные источники Итого по программе 397 444,88 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 68 831,05 |
| --- | --- |

2)  Раздел 2. «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

2. Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 397 444,88 | 75 322,45 | 75 987,16 | 83 782,97 | 93 521,25 | 68 831,05 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 21 519,96 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 2 734,55 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 194 114,87 | 37 474,57 | 30 688,15 | 34 874,55 | 56 509,80 | 34 567,80 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 181 810,05 | 37 847,88 | 38 136,01 | 37 286,01 | 37 011,45 | 31 528,70 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить  в следующей редакции:

## 5. Перечень и описание Программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. |
| Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района. |
| Подзадача 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей. |
| 1.1.1 | Газификация улицы Воинская часть и улицы Алекино в д. Глебовское Кузнечихинское сп (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 693,18 | 3 338,15 | 1 355,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 262,57 | 947,37 | 315,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Газификация д. Григорьевское, Заволжское сп (строительство) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 40,63 | 40,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Газопровод высокого давления в с.Григорьевское Некрасовское сп (строительство) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 488,34 | 488,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Газопровод к дер. Лобаниха Заволжское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 622,08 |  | 1 622,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 811,05 |  | 811,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 605,43 |  | 605,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Газификация дер.Мутовки, дер. Скородумки Туношенское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 061,10 |  | 1 061,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 530,55 |  | 530,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 403,09 |  | 403,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Газопровод д. Филино Кузнечихинское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 649,51 |  | 1 649,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 824,75 |  | 824,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 566,58 |  | 429,01 | 137,57 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Газопровод к с.Толгоболь, дер. Курдумово и дер. Ракино Кузнечихинское сп | 2016-2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 10 555,45 |  | 2 830,31 | 7 725,14 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5 301,21 |  | 1 404,65 | 3 896,56 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 184,43 |  | 580,55 | 1 472,98 | 130,90 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Газификация жилых домов в с. Григорьевское Некрасовского сп (децентрализация) | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 456,32 | 659,02 | 1 940,29 | 478,39 | 378,62 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Поселок газопровод низкого давления дер. Медведево и дер. Коченятино Заволжское сп | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,00 |  |  | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Газопровод к дер. Бор Заволжское сп | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Газопровод д. Кормилицино, д. Комарово Карабихское сп (строительство) | 2015 - 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 41 577,85 | 9 099,20 | 11 335,28 | 6 230,37 |  | 14 913,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 9 285,76 | 2 389,61 | 2 024,00 | 730,70 | 386,45 | 3 755,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Распределительные газовые сети по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп (строительство) | 2015 -2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 11 476,75 | 7 094,72 | 1 332,62 | 3049,41 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6 225,69 | 1 871,57 | 4 157,66 | 96,46 |  | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Газопровод высокого давления от ГРС «Климовское» до д.Высоко Карабихское сп (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 854,21 | 4140,00 | 714,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 359,20 | 1 347,70 | 11,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз Ивняковское сп (ПИР) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 370,80 | 370,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Распределительные газовые сети д. Зверинцы Ивняковское сп (ПИР) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 362,55 | 362,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Газоснабжение д.Кузнечиха, Кузнечихинское сп | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 27,37 | 27,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Газопровод высокого давления с. Туношна- д. Воробино Туношенское сп (строительство) | 2016 - 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 28 355,80 |  |  | 12 348,00 | 16 007,80 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 202,65 |  |  | 3 361,86 | 3 840,79 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Газопровод ул. Московское шоссе д. Карабиха Карабихское сп (строительство) | 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 45,26 |  |  |  | 22,63 | 22,63 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз Ивняковское сп (строительство) | 2017 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет | 1 382,71 |  |  | 1 382,71 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 697,19 |  |  | 697,19 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 527,99 |  |  | 434,14 | 93,85 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Распределительные газовые сети с. Курба Курбское сп | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 43 438,04 |  |  |  | 26 655,00 | 16 783,04 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 451,81 |  |  | 148,75 | 1 988,06 | 315,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Распределительные газовые сети д. Иванищево Курбское сп (строительство) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 12 092,00 |  |  |  | 12 092,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 086,58 |  |  | 80,00 | 956,58 | 50,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Распределительные газовые сети д. Зверинцы Ивняковское сп (строительство) | 2017 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет | 2 514,56 |  |  | 2 514,56 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 268,14 |  |  | 1 268,14 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 571,84 |  |  | 519,77 | 52,07 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Распределительный газопровод д. Корюково Карабихское сп (ПИР) | 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 990,00 |  |  |  | 990,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Распределительный газопровод д. Ново Заволжское сп (ПИР) | 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 963,06 |  |  |  | 963,06 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Распределительный газопровод д. Воробино Туношенское сп (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет | 2 734,55 |  |  |  |  | 2 734,55 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 116,93 |  |  |  |  | 1 116,93 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 444,50 |  |  |  | 687,13 | 757,37 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Перевод жилых домов на природный газ с. Курба Курбское сп (строительство модульной котельной, ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 588,91 |  |  | 863,00 | 863,00 | 862,91 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 257,82 |  |  | 212,40 | 45,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Перевод жилых домов на природный газ д. Иванищево Курбское сп (строительство модульной котельной, ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 675,92 |  |  | 892,00 | 892,00 | 891,92 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 328,94 |  |  | 282,00 | 46,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Лупычево Карабихское сп (строительство) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Распределительный газопровод д. Климовское Карабихское сп (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Распределительный газопровод д. Шепелево Карабихское сп (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Распределительный газопровод с.Туношна, д. Воробино Туношенское сп (ПИР) | 2018-2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.1. |  |  |  | 226 381,65 | 32 177,03 | 35 937,87 | 48 847,10 | 67 117,30 | 42 302,35 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 21 519,96 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 2 734,55 |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 162 302,48 | 23 672,07 | 18 308,14 | 29 244,67 | 56 509,80 | 34 567,80 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 42 559,21 | 8 504,96 | 10 466,73 | 7 980,02 | 10 607,50 | 5 000,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.2. Модернизация существующих котельных |
| 1.2.1 | Реконструкция котельной с увеличением мощности с.Туношна Туношенского сп | 2015-2016 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 11 938,51 | 8 773,50 | 3 165,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 333,75 | 2 333,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной с переводом на газообразный вид топлива п. Красные ткачи (школа) Карабихского сп | 2017-2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.2. |  |  |  | 14 272,26 | 11 107,25 | 3 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 11 938,51 | 8 773,50 | 3 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 2 333,75 | 2 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.3. Децентрализация |
| 1.3.1 | Децентрализация системы теплоснабжения жилых домов № 3 и 12а ст. Лютово Туношенское СП | 2018-2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 229,39 |  |  |  | 229,39 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.3. |  |  |  | 229,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,39 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 229,39 |  |  |  | 229,39 |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, в том числе: | 240 883,30 | 43 284,28 | 39 102,88 | 48 847,10 | 67 346,69 | 42 302,35 |
|  | -федеральный бюджет | 21 519,96 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 2 734,55 |
|  | -областной бюджет | 174 240,99 | 32 445,57 | 21 473,15 | 29 244,67 | 56 509,80 | 34 567,80 |
|  | -местный бюджет | 45 122,35 | 10 838,71 | 10 466,73 | 7 980,02 | 10 836,89 | 5 000,00 |
|  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района |
| 2.1 | Обеспечение деятельности по отрасли «Жилищно-коммунального хозяйства» | 2015-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 109 526,10 | 20 228,15 | 19 801,84 | 21 567,95 | 24 017,05 | 23 911,11 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субсидия на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения | 2015 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5 029,00 | 5 029,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 264,69 | 264,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Субсидии на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР | 2015-2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 17 102,00 | 4 000,00 | 6 102,00 | 6 000,00 |  | 1 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 2.4 Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| 2.4.1 | Ремонт на котельной д. Мордвиново | 2016 | МКУ «МФЦР» | Областной бюджет | 3 466,64 |  | 3 466,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ремонт участка тепловой сети п. Красный Холм - от узла учета до ТК-2 у д. №14 по ул. Волжская |  |  | Областной бюджет | 5 483,02 |  | 2 741,51 | 2 741,51 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 144,29 |  | 144,29 |  |  |  |
| 2.4.3 | Ремонт участка канализационного напорного коллектора в п.Карачиха |  |  | Областной бюджет | 5 895,22 |  | 3 006,85 | 2 888,37 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 152,02 |  | 152,02 |  |  |  |
| Итого по подзадаче 2.4, в том числе | 15 141,19 |  | 9 511,31 | 5 629,88 |  |  |
| -областной бюджет | 14 844,88 |  | 9 215,00 | 5 629,88 |  |  |
| - местный бюджет | 296,31 |  | 296,31 |  |  |  |
| 2.5 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 969,29 | 239,50 | 239,13 |  | 245,86 | 244,80 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8 529,31 | 2 276,83 | 1 230,00 | 1 738,04 | 1 911,65 | 1 372,79 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2, в том числе: | 156 561,58 | 32 038,17 | 36 884,28 | 34 935,87 | 26 174,56 | 26 528,70 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 19 873,88 | 5 029,00 | 9 215,00 | 5 629,88 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 136 687,70 | 27 009,17 | 27 669,28 | 29 305,99 | 26 174,56 | 26 528,70 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 397 444,88 | 75 322,45 | 75 987,16 | 83 782,97 | 93 521,25 | 68 831,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - федеральный бюджет | 21 519,96 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 2 734,55 |
| -областной бюджет | 194 114,87 | 37474,57 | 30 688,15 | 34 874,55 | 56 509,80 | 34 567,80 |
| - местный бюджет | 181 810,05 | 37 847,88 | 38 136,01 | 37 286,01 | 37 011,45 | 31 528,70 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6.Сведения о распределении объемов и источников

финансирования по годам

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет | 21 519,96 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 2 734,55 |
| Областной бюджет | 194 114,87 | 37 474,57 | 30 688,15 | 34 874,55 | 56 509,80 | 34 567,80 |
| Местный бюджет | 181 810,05 | 37 847,88 | 38 136,01 | 37 286,01 | 37 011,45 | 31 528,70 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 397 444,88 | 75 322,45 | 75 987,16 | 83 782,97 | 93 521,25 | 68 831,05 |