АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.10.2018                                                                                                                       № 2250

О  внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 30.05.2017 № 1963

«Об утверждении муниципальной

целевой программы «Комплексная программа

модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

Ярославского муниципального района»

на 2015-2019 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского Муниципального района шестого созыва от 30.08.2018 № 49 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93
«О районном бюджете ЯМР на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019годы, утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального районаот 30.05.2017 № 1963, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                              Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 24.10.2018 № 2250

Изменения

в муниципальную целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского

муниципального района» на 2015-2019 годы

- В разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) всего в том числе по годам 2015 2016 2017 2018 2019 Федеральный бюджет 19 671,59 7 163,00 11 622,41 886,18 Областной бюджет 208 369,00 37 474,57 30 688,15 34 874,55 45 969,80 59 361,93 Местный бюджет | 205 704,19 37 847,88 38 136,01 37 286,01 41 138,76 51 295,53 Внебюджет-ные источники Итого по программе 433 744,78 75 322,45 75 987,16 83 782,97 87 108,56 111 543,64 |
| --- | --- | --- | --- |

2)  Раздел 2. «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

2. Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 433 744,78 | 75 322,45 | 75 987,16 | 83 782,97 | 87 108,56 | 111 543,64 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 19 671,59 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 886,18 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 208 369,00 | 37 474,57 | 30 688,15 | 34 874,55 | 45 969,80 | 59 361,93 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 205 704,19 | 37 847,88 | 38 136,01 | 37 286,01 | 41 138,76 | 51 295,53 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

## 5. Перечень и описание Программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. |
| Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района. |
| Подзадача 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей. |
| 1.1.1 | Газификация улицы Воинская часть и улицы Алекино в д. Глебовское Кузнечихинское сп (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 693,18 | 3 338,15 | 1 355,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 262,57 | 947,37 | 315,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Газификация д. Григорьевское, Заволжское сп (строительство) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 40,63 | 40,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Газопровод высокого давления в с.Григорьевское Некрасовское сп (строительство) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 488,34 | 488,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Газопровод к дер.Лобаниха Заволжское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 622,08 |  | 1 622,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 811,05 |  | 811,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 605,43 |  | 605,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Газификация дер.Мутовки, дер.Скородумки Туношенское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 061,10 |  | 1 061,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 530,55 |  | 530,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 403,09 |  | 403,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Газопровод д. Филино Кузнечихинское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 649,51 |  | 1 649,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 824,75 |  | 824,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 566,58 |  | 429,01 | 137,57 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Газопровод к с.Толгоболь, дер. Курдумово и дер. Ракино Кузнечихинское сп | 2016-2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 10 555,45 |  | 2 830,31 | 7 725,14 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5 301,21 |  | 1 404,65 | 3 896,56 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 515,93 |  | 580,55 | 1 472,98 | 462,40 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Газификация жилых домов в с.Григорьевское Некрасовского сп (децентрализация) | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 456,32 | 659,02 | 1 940,29 | 478,39 | 378,62 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Поселок газопровод низкого давления дер. Медведево и дер. Коченятино Заволжское сп | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 595,00 |  |  | 25,00 | 570,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Газопровод к дер. Бор Заволжское сп | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Газопровод д. Кормилицино, д. Комарово Карабихское сп (строительство) | 2015 - 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 41 577,85 | 9 099,20 | 11 335,28 | 6 230,37 |  | 14 913,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 9810,77 | 2 389,61 | 2 024,00 | 730,70 | 438,21 | 4 228,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Распределительные газовые сети по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп (строительство) | 2015 -2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 23 108,75 | 7 094,72 | 1 332,62 | 3049,41 |  | 11 632,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 9 033,69 | 1 871,57 | 4 157,66 | 96,46 |  | 2 908,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Газопровод высокого давления от ГРС «Климовское» до д.Высоко Карабихское сп (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 854,21 | 4140,00 | 714,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 359,20 | 1 347,70 | 11,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз Ивняковское сп (ПИР) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 370,80 | 370,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Распределительные газовые сети д. Зверинцы Ивняковское сп (ПИР) | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 362,55 | 362,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Газоснабжение д.Кузнечиха, Кузнечихинское сп | 2015 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 27,37 | 27,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Газопровод высокого давления с. Туношна-д. Воробино Туношенское сп (строительство) | 2016 - 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 18 355,80 |  |  | 12 348,00 | 6 007,80 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 211,15 |  |  | 3 361,86 | 3 849,29 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Газопровод ул. Московское шоссе д. Карабиха Карабихское сп (строительство) | 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 480,00 |  |  | 0 | 100,00 | 380,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз Ивняковское сп (строительство) | 2017 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет | 1 382,71 |  |  | 1 382,71 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 697,19 |  |  | 697,19 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 527,99 |  |  | 434,14 | 93,85 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Распределительные газовые сети с. Курба Курбское сп | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 27 530,00 |  |  |  | 27 530,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 18 324,02 |  |  | 148,75 | 1 947,70 | 16 227,57 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Распределительные газовые сети д. Иванищево Курбское сп (строительство) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10 677,00 |  |  |  | 10 677,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 875,47 |  |  | 80,00 | 2 435,47 | 360,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Распределительные газовые сети д. Зверинцы Ивняковское сп (строительство) | 2017 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет | 2 514,56 |  |  | 2 514,56 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 268,14 |  |  | 1 268,14 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 571,84 |  |  | 519,77 | 52,07 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Распределительный газопровод д. Корюково Карабихское сп (ПИР) | 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет | 886,18 |  |  |  |  | 886,18 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 516,93 |  |  |  |  | 516,93 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 155,90 |  |  |  | 1 000,00 | 155,90 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Распределительный газопровод д. Ново Заволжское сп (ПИР) | 2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Распределительный газопровод д. Воробино Туношенское сп (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 998,72 |  |  |  | 998,72 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Перевод жилых домов на природный газ с. Курба Курбское сп (строительство модульной котельной, ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 18 826,00 |  |  | 863,00 | 863,00 | 17 100,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 158,72 |  |  | 212,40 | 46,32 | 1 900,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Перевод жилых домов на природный газ д. Иванищево Курбское сп (строительство модульной котельной, ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 16 984,00 |  |  | 892,00 | 892,00 | 15 200,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 017,83 |  |  | 282,00 | 46,94 | 1 688,89 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Лупычево Карабихское сп (строительство) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Распределительный газопровод д. Климовское Карабихское сп (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Распределительный газопровод д. Шепелево Карабихское сп (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Распределительный газопровод с.Туношна, д. Воробино Туношенское сп (ПИР) | 2018-2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.1. |  |  |  | 265 448,11 | 32 177,03 | 35 937,87 | 48 847,10 | 59 389,39 | 89 096,72 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  | 19 671,59 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 886,18 |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 176 556,61 | 23 672,07 | 18 308,14 | 29 244,67 | 45 969,80 | 59 361,93 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 69 219,91 | 8 504,96 | 10 466,73 | 7 980,02 | 13 419,59 | 28 848,61 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.2. Модернизация существующих котельных |
| 1.2.1 | Реконструкция котельной с увеличением мощности с.Туношна Туношенского сп | 2015-2016 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 11 938,51 | 8 773,50 | 3 165,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 333,75 | 2 333,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной с переводом на газообразный вид топлива р.п.Красные ткачи (школа) Карабихского сп | 2017-2018 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.2. |  |  |  | 14 272,26 | 11 107,25 | 3 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 11 938,51 | 8 773,50 | 3 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 2 333,75 | 2 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.3. Децентрализация |
| 1.3.1 | Децентрализация системы теплоснабжения жилых домов № 3 и 12а ст. ЛютовоТуношенское СП | 2018-2019 | МКУ «МФ ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 229,40 |  |  |  | 229,40 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.3. |  |  |  | 229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,40 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 229,40 |  |  |  | 229,40 |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, в том числе: | 279 949,77 | 43 284,28 | 39 102,88 | 48 847,10 | 59 618,79 | 89 096,72 |
|  | -федеральный бюджет | 19 671,59 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 886,18 |
|  | -областной бюджет | 188 495,12 | 32 445,57 | 21 473,15 | 29 244,67 | 45 969,80 | 59 361,93 |
|  | -местный бюджет | 71 783,06 | 10 838,71 | 10 466,73 | 7 980,02 | 13 648,99 | 28 848,61 |
|  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района |
| 2.1 | Обеспечение деятельности по отрасли «Жилищно-коммунального хозяйства» | 2015-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 106 037,93 | 20 228,15 | 19 801,84 | 21 567,95 | 24 431,08 | 20 008,91 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субсидия на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения | 2015 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 5 029,00 | 5 029,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 264,69 | 264,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Субсидии на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР | 2015-2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 18 102,00 | 4 000,00 | 6 102,00 | 6 000,00 |  | 2 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 2.4 Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |
| 2.4.1 | Ремонт на котельной д. Мордвиново | 2016 | МКУ «МФЦР» | Областной бюджет | 3466,64 |  | 3466,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ремонт участка тепловой сети п. Красный Холм - от узла учета до ТК-2 у д. №14 по ул. Волжская |  |  | Областной бюджет | 5483,02 |  | 2 741,51 | 2 741,51 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 144,29 |  | 144,29 |  |  |  |
| 2.4.3 | Ремонт участка канализационного напорного коллектора в п.Карачиха |  |  | Областной бюджет | 5 895,22 |  | 3 006,845 | 2 888,37 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 152,02 |  | 152,02 |  |  |  |
| Итого по подзадаче 2.4, в том числе | 15 141,19 |  | 9 511,31 | 5 629,88 |  |  |
| -областной бюджет | 14 844,88 |  | 9 215,00 | 5 629,88 |  |  |
| - местный бюджет | 296,31 |  | 296,31 |  |  |  |
| 2.5 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 724,49 | 239,50 | 239,13 |  | 245,86 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8 495,71 | 2 276,83 | 1 230,00 | 1 738,04 | 2 812,83 | 438,01 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2, в том числе: | 153 795,01 | 32 038,17 | 36 884,28 | 34 935,87 | 27 489,77 | 22 446,92 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 19 873,88 | 5 029,00 | 9 215,00 | 5 629,88 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 133 921,13 | 27 009,17 | 27 669,28 | 29 305,99 | 27 489,77 | 22 446,92 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 433 744,78 | 75 322,45 | 75 987,16 | 83 782,97 | 87 108,56 | 111 543,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - федеральный бюджет | 19 671,59 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 886,18 |
| -областной бюджет | 208 369,00 | 37474,57 | 30 688,15 | 34 874,55 | 45 969,80 | 59 361,93 |
| - местный бюджет | 205 704,19 | 37 847,88 | 38 136,01 | 37 286,01 | 41 138,76 | 51 295,53 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6.Сведения о распределении объемов и источников

финансирования по годам

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет | 19 671,59 |  | 7 163,00 | 11 622,41 |  | 886,18 |
| Областной бюджет | 208 369,00 | 37 474,57 | 30 688,15 | 34 874,55 | 45 969,80 | 59 361,93 |
| Местный бюджет | 205 704,19 | 37 847,88 | 38 136,01 | 37 286,01 | 41 138,76 | 51 295,53 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 433 744,78 | 75 322,45 | 75 987,16 | 83 782,97 | 87 108,56 | 111 543,64 |