**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**01.08.2023 № 1746**

**Об утверждении Регламента обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации**

В целях обеспечения эффективности осуществления закупок и использования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация района
**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Регламент обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта (прилагается).

2. Создать комиссию по обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта и утвердить ее состав (прилагается).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ВРИОГ Главы

Администрации ЯМР А.Н. Кошлаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЯМР

от 01.08.2023 № 1746

**Регламент обследования автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации после строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта.

1.2. Используемые в настоящем Регламенте термины имеют следующие значения:

обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения - комплекс мероприятий по диагностике и оценке состояния всех конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, являющиеся ее технологической частью, в отношении которых муниципальным контрактом установлен гарантийный срок, на предмет их соответствия требованиям, установленным муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района;

гарантийный срок - период времени, в течение которого подрядчик, выполнивший работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги берет на себя обязательства за счет собственных средств выполнять работы по устранению выявленных дефектов и недостатков. Начало течения гарантийного срока определяется условиями муниципального контракта (даты подписания заказчиком акта приемки законченного ремонтом объекта, дата акта ввода в эксплуатацию или с момента подписания акта открытия движения);

гарантийный объект – объект, в отношении которого муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения установлен гарантийный срок;

дефект автомобильной дороги общего пользования местного значения - несоответствие транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования местного значения, дорожных сооружений, являющиеся ее технологической частью, требованиям установленным муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Термины, значения которых не определены настоящим Регламентом, используются в Регламенте в значениях, определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

2. **Порядок формирования и деятельности Комиссии**

2.1. Для проведения обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района (далее – обследование) в период гарантийного срока в рамках исполненных муниципальных контрактов по выполнению работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района формируется комиссия по обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта (далее – Комиссия).

2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя комиссии и членов комиссии. В состав комиссии в обязательном порядке включаются:

- заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района (далее – Администрация), курирующий вопросы дорожной деятельности (председатель Комиссии);

- директор МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района (заместитель председателя комиссии);

- два представителя МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района, к ведению которых относятся вопросы дорожной деятельности.

Представители муниципальных заказчиков по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района (далее – муниципальные заказчики) участвуют в заседаниях Комиссии по согласованию с правом совещательного голоса. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.

2.3. Комиссия обязана проводить обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее двух раз в год: в апреле и октябре.

Председатель Комиссии или уполномоченный им член Комиссии обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней направить уведомление о предстоящем обследовании подрядчику по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района с предложением принять участие в обследовании.

2.4. Комиссией ежегодно не позднее 15 марта и 15 сентября формируется и подписывается график обследования гарантийных объектов с учетом установленной настоящим Регламентом периодичности на основании информации, представленной муниципальными заказчиками.

2.5. График обследования гарантийных объектов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня подписания данного графика.

3. **Порядок проведения обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения**

3.1. Объектом обследования являются конструктивные элементы автомобильной дороги (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), а также дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, в отношении которых муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения установлены гарантийные сроки.

3.2. Предметом обследования является соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям, установленным муниципальным контрактом.

В рамках обследования должны фиксироваться все выявленные дефекты.

К дефектам дорожного покрытия могут быть отнесены выбоины, просадки, проломы, колеи, трещины и иные повреждения.

3.3. Обследование одного объекта не должно превышать 10 рабочих дней.

3.4. В срок, указанный в пункте 3.3 настоящего раздела Регламента, Комиссией составляется акт обследования, в котором фиксируются все выявленные дефекты с указанием привязки к местности, а также предельные сроки их устранения по форме, установленной в приложении к настоящему Регламенту. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии.

3.5. В рамках обследования производится фотофиксация. Материалы фотофиксации оформляются фототаблицей и являются приложением к акту обследования.

3.6. Акт обследования со всеми приложениями направляется муниципальному заказчику, а также подрядчику, выполнившему работы по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в течение 3 рабочих дней с момента составления.

3.7. Акт обследования является основанием для принятия муниципальным заказчиком мер, связанных с гарантийными обязательствами подрядчика, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.8. Составление комиссией акта обследования не исключает необходимость соблюдения муниципальными заказчиками требований процедур, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, связанных с гарантий качества и предъявлением претензий подрядчику.

Приложение к Регламенту обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**автомобильных дорогхи общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации**

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  202\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Комиссия, действующая на основании постановления Администрации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ в составе:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

произвела обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование автомобильной дороги, ее участка) для определения возникших дефектов, а также сроков их устранения на объектах ремонта, подлежащих устранению силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика.

В результате осмотра, проведенного с использованием измерительных инструментов (рулетки и др.), выявлены следующие дефекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование устраненных дефектов (разрушений) | Привязка к местности | Срок окончания гарантийных обязательств |
|  | Автомобильная дорога «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» муниципальный контракт №   от |
|   |  Замечаний нет  |  |  \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.    |
|  | Автомобильная дорога «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» муниципальный контракт №   от |
|  | Перечень дефектов (их характер, объемы): |  |  |
| 1. |  |  | \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.    |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель муниципального заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель подрядчика (при участии в обследовании):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЯМР

от 01.08.2023 № 1746

**Состав комиссии по обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского муниципального района в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кошлаков А.Н. | - | первый заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района, председатель Комиссии; |
|  | - | директор МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района, заместитель председателя Комиссии; |
|  | - | заместитель начальника отдела строительства, газоснабжений и содержания автомобильных дорог МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района, секретарь Комиссии. |
|  | - | заместитель директора МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района, член Комиссии. |