****

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**24.09.2020 № 59**

**О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.06.2020 № 51 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Ярославского муниципального района по экономике, собственности и аграрной политике (Д.С. Шибаев).».

1.2. В программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы» внести изменения согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| ВРИО Главы Администрации ЯМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Д.Степанов«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шибаев«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района

от 24.09.2020 № 59

**Изменения в программу**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры поселений**

**Ярославского муниципального района**

**на 2017-2027 годы»**

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы Ярославского муниципального района» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | 1 этап  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирова-ния | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |
| всего | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого по программе | 6 629 245 | 191 592 | 647 872 | 85 371 | 100 299 | 1 854 755 | 1 179 987 |

2 этап- 2 569 369 тыс. руб. |

2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

«**II. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Плановый объем финансирования (тыс.руб.)** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** |
| **Итого по программе** | **6 629 245** | **191 592** | **647 872** | **85 371** | **100 299** | **1 854 755** | **1 179 987** | **2 569 369** |

3. Таблицу 8.1 «Теплоснабжение» Раздела V «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.1. Теплоснабжение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в д. Григорьевское на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 18939 |  |  |  |  | 939 | 18000 |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных тепловых сетей в д. Григорьевское в связи со строительством новой котельной | 2,800 тыс.м | 6462 |  |  |  |  | 6462 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей к МКД д.Мостец | 0,760 тыс.м | 7084 |  |  |  |  | 7084 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сад п. Красный Бор | 0,190 тыс.м | 1771 |  |  |  | 1771 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей к МКД д. Красный Бор | 1,330 тыс.м | 12397 |  |  |  |  | 7084 | 3542 |  |  | 1771 |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в п. Заволжье | 0,070 тыс.м | 421 |  |  |  | 421 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Пестрецово | 0,110 тыс.м | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **47 324** | **0** | **0** | **0** | **2 442** | **21 569** | **21 542** | **0** | **0** | **1 771** | **0** | **0** |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Сарафоново | 0,115 тыс.м | 980 |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада на 280мест в п. Ивняки | 0,550 тыс.м | 4429 |  |  |  |  |  | 4429 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в д. Карачиха | 0,125 тыс.м | 675 |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сада на 220 мест в п. Карачиха | 0,190 тыс.м | 1530 |  |  |  |  | 1530 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей для обеспечения подключения ДОУ на 220 мест в п. Карачиха | 0,240 тыс.м | 5027 |  |  |  |  | 5027 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей к школе на 350 мест п. Ивняки | 0,110 тыс.м | 884 |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |  |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада в п. Карачиха | 0,190 тыс.м | 1530 |  |  |  |  | 1530 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **15 055** | **0** | **0** | **0** | **1 655** | **8 087** | **5 313** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство БМ котельной в п. Красные на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 13908 |  |  |  |  | 908 | 13000 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в д. Ананьино | 2,2 Гкал/час | 8260 |  |  |  |  | 4130 | 4130 |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловой изоляции тепловых сетей в п. Дубки |  | 27724 |  |  |  |  | 9241 | 9241 | 9242 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Карабиха | 0,200 тыс.м | 3298 |  |  |  |  | 1099 | 1100 | 1099 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Красные Ткачи | 0,033 тыс.м | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП для закрытия схемы теплоснабжения в д. Ананьино |  | 13269 |  |  |  |  |  | 13269 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Ананьино |  | 1478 |  |  |  |  |  | 1478 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Белкино |  | 1651 |  |  |  |  | 991 | 330 | 330 |  |  |  |  |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **69 789** | **0** | **0** | **0** | **201** | **16 369** | **42 548** | **10 671** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в п. Ярославка | 3,4 Гкал/час | 39032 |  |  |  |  | 13010 | 13011 | 13011 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети п. Ярославка | 0,340 тыс.м | 1832 |  |  |  | 1832 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Кузнечиха (ниж) | 0,158 тыс.м | 859 |  |  |  | 859 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети с. Толбухино | 0,115 тыс.м | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Глебовское | 0,027 тыс.м | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Медягино | 0,073 тыс.м | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Кузнечиха (верх) | 0,092 тыс.м | 652 |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение мощности котельной в п. Кузнечиха (нижн) |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сада в д. Кузнечиха | 0,1 тыс.м | 805 |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **45 726** | **0** | **0** | **0** | **3 889** | **15 815** | **13 011** | **13 011** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной в с.Курба на газовом виде топлива | 3,4 Гкал/час | 36906 |  | 45 | 863 | 35998 |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной в п. Козьмодемьянск 1  | 3,4 Гкал/час | 20492 |  |  |  |  |  | 10246 | 10246 |  |  |  |  |
| Ремонт на котельной д. Мордвиново |   | 1226 |  | 1226 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) д. Иванищево |  | 31226 |  | 47 | 892 | 30287 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Ширинье | 0,050 тыс.м | 363 |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт вводов тепловой сети в д. Иванищево | 0,070 тыс.м | 327 |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в д. Иванищево |  | 5392 |  |  |  |  | 5392 |  |  |  |  |  |  |
| ИТП для закрытия схемы теплоснабжения в п. Козьмодемьянск 2 |  | 856 |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мордвиново | 0,260 тыс.м | 1166 |  |  |  | 1166 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП для закрытия схемы теплоснабжения в п. Козьмодемьянск 1 |  | 9416 |  |  |  |  |  | 9416 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети в с. Курба | 0,060 тыс.м | 2142 |  |  |  |  | 2142 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной в д.Мордвиново |  | 5585 |  |  |  |  |  | 5585 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Козьмодемьянск 2 | 0,4 тыс.м | 10873 |  |  |  |  |  |  | 5436 | 5437 |  |  |  |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **125 971** | **0** | **1 318** | **1 755** | **68 142** | **7 534** | **26 103** | **15 682** | **5437** | **0** | **0** | **0** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в п. Михайловский | 10,8 Гкал/час | 21240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21240 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п.Михайловский | 0,300 тыс.м | 1665 |  |  |  | 1665 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **22 905** | **0** | **0** | **0** | **1 665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 240** |
| **Туношенскому сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной в п.Туношна -городок 26 | 3,4 Гкал/час | 5616 |  |  |  |  | 5616 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с.Туношна | 0,500 тыс.м | 10693 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5346 | 5347 |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей в п. Туношна -городок 26 | 0,060 тыс.м | 312 |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП для закрытия схемы теплоснабжения в д. Мокеевское |  | 15837 |  |  |  |  | 15837 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мокеевское | 0,080 тыс.м | 366 |  |  |  | 366 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **32 824** | **0** | **0** | **0** | **678** | **21 453** | **0** | **0** | **0** | **5 346** | **5 347** | **0** |
| **Всего по теплоснабжению:** |  | **359 594** | **0** | **1 318** | **1 755** | **78 672** | **90 827** | **108 517** | **39 364** | **5 437** | **7 117** | **5 347** | **21 240** |

5. В разделе VI «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов»:

5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общая плановая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы на 2017-2027 годы представлена в таблице и составляет 6 629 245 тыс. руб.».

5.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ресурсов  | Объем финансирования, тыс. рублей |
| Всего  | в том числе  |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |
| 1. | Системы водоснабжения и водоотведения, всего | 5235619 | 0 | 6634 | 13916 | 0 | 1748835 | 1063870 | 2402364 |
| 2. | Система газоснабжения, всего | 245412 | 28532 | 14360 | 69700 | 21627 | 15093 | 7600 | 88500 |
| 3. | Система электроснабжения, всего | 788620 | 163060 | 625560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Система теплоснабжения, всего | 359594 | 0 | 1318 | 1755 | 78672 | 90827 | 108517 | 78505 |
| 5. | Всего | 6629245 | 191592 | 647872 | 85371 | 100299 | 1854755 | 1179987 | 2569369 |