АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019                                                                                                                        № 2249

О  внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 05.06.2017 № 2073

«Об утверждении муниципальной целевой

программы «Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод»

на территории Ярославского муниципального

района на 2015-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 31.10.2019 № 44 «О внесении изменений  в   решение   Муниципального  Совета  ЯМР  от 13.12.2018  №  92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением   Администрации   Ярославского   муниципального   района от 05.06.2017 № 2073, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 27.11.2019 № 2249

Изменения в муниципальную целевую программу

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

на территории  Ярославского муниципального района

на 2015-2019 годы»

- В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс.руб.) всего в том числе по годам 2015 2016 2017 2018 2019 Областной бюджет 10 578,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 578,20 Местный бюджет 15 431,39 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 5 036,11 Внебюджетные источники Итого по программе 26 009,59 1 178,18 1 746,70 | 1 515,00 5 955,40 15 614,31 |
| --- | --- | --- |

- Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить                 в следующей редакции:

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,20 |
| Местный бюджет | 15 431,39 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 5 036,11 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 26 009,59 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 15 614,31 |

3)   Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

## 5. Перечень и описание Программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований. |
| Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. |
| Подзадача 1.1. Осуществление проектных работ. |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 250 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 200 м3/сутки в д.Григорьевское Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 700 м3/сутки в д.Мокеевское Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «МФЦР» | Местный бюджет | 188,40 |  |  | 90,00 | 98,40 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с. Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 600 м3/сутки вп.Михайловский Некрасовского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в д.Иванищево Курбского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных канализационных сооружений в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2017-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 433,74 |  | 433,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Разработка ПСД и строительство объектов водоснабжения | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.1: |  |  |  | 622,14 | 0,00 | 433,74 | 90,00 | 98,40 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 622,14 | 0,00 | 433,74 | 90,00 | 98,40 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.2. Строительство объектов водоснабжения |
| 1.2.1 | Строительство станции II подъема и станции обезжелезивания в р.п.Красные Ткачи Карабихского с/п | 2015-2017 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 215,62 | 1 061,02 |  |  |  | 154,60 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019-2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Строительство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Строительство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Строительство насосной станции в с. Пазушино Кузнечихинского СП | 2018-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 793,00 |  |  |  | 3 781,00 | 12,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.2: |  |  |  | 5 008,62 | 1 061,02 | 0,00 | 0,00 | 3 781,00 | 166,60 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 5 008,62 | 1 061,02 | 0,00 | 0,00 | 3 781,00 | 166,60 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.3.Строительство объектов водоотведения |
| 1.3.1 | Реконструкция очистных канализационных сооружений в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2017-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в п.Карачиха Ивняковского с/п | 2015- | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 117,16 | 117,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Строительство наружных сетей бытовой канализации в п. Красный Бор (2 этап) Заволжского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10 578,20 |  |  |  |  | 10 578,20 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 371,51 |  |  |  |  | 3 371,51 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Консервация очистных сооружений в д. Мокеевское Туношенского с/п | 2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 676,00 |  |  |  | 676,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.3: |  |  |  | 14 742,87 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 13 949,71 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 10 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,20 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 4 164,67 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 3 371,51 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, в том числе: | 20 373,63 | 1 178,18 | 433,74 | 90,00 | 4 555,40 | 14 116,31 |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 10 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,20 |
|  | -местный бюджет | 9 795,43 | 1 178,18 | 433,74 | 90,00 | 4 555,40 | 3 538,11 |
|  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев |
| 2.1 | Ивняковское с.п | 2015-2019 | Ивняковское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 97,27 |  | 97,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты | 2015-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 538,69 |  | 1 215,69 | 1 425,00 | 1 400,00 | 1 498,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  |  |  | 5 635,96 | 0,00 | 1 312,96 | 1 425,00 | 1 400,00 | 1 498,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 5 635,96 | 0,00 | 1 312,96 | 1 425,00 | 1 400,00 | 1 498,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 26 009,59 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 15 614,31 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 10 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,20 |
| - местный бюджет | 15 431,39 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 5 036,11 |

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

# 6. Сведения о распределении объемов и источников

# финансирования по годам

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | 26 009,59 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 15 614,31 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 10 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,20 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 15 431,39 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 5 036,11 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |