PAGE  

[image: image1.png]


АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021                                                                                                                          № 836
О  внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 11.10.2019 № 1862
«Об утверждении муниципальной целевой

программы «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

на территории Ярославского муниципального 
района на 2020-2022 годы»
В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.03.2021 № 24 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 № 85 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением   Администрации   Ярославского   муниципального   района   от 11.10.2019 № 1862, согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского                                                                                   

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 










к постановлению









Администрации ЯМР










от 12.04.2021 № 836
Изменения в муниципальную целевую программу
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 
на территории  Ярославского муниципального района

на 2020-2022 годы» 
1) В разделе 1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

	Объёмы и источники финансирования муниципальной  программы 
	Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020
2021
2022
Федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет

7 670,54
7 670,54
0,00
0,00
Местный бюджет

8 383,77
3 370,07
2 843,70
2 170,00
ИТОГО

16 054,31
11 040,61
2 843,70
2 170,00



2) Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить                 в следующей редакции:

2. Сведения об общей потребности в ресурсах
	Источники финансирования
	Общий объем финансирования тыс. руб.
	в том числе по годам, тыс. руб.

	
	
	2020
	2021
	2022

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной 
бюджет
	7 670,54
	7 670,54
	0,00
	0,00

	Местный 
бюджет
	8 383,77
	3 370,07
	2 843,70
	2 170,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого:
	16 054,31
	11 040,61
	2 843,70
	2 170,00


3)   Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
5. Перечень и описание Программных мероприятий

	№

п/п


	Программные

мероприятия


	Сроки исполнения
	Исполнитель


	Источники финансирования
	Объемы финансирования,

тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2020
	2021
	2022

	Цель:   Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований

	Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

	1.1.
	Станция водоподготовки в
с. Туношна Туношенского СП
	2020-2022
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	463,79
	305,86 
	157,93 
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.2.
	Станция водоподготовки
п. Туношна городок-26 Туношенского СП
	2022
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.3.
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой   канализации в д. Григорьевское  Заволжского СП
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	
	
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.4.
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой   канализации в д. Глебовское  Кузнечихинского СП
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	
	
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.5.
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой   канализации п. Михайловский Некрасовского СП
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	489,34
	189,34
	300,00 
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.6.
	Стация водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода  в рабочем поселке Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение р.п. Красные Ткачи 2 этап
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	70,00
	70,00
	 
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.7.
	Сети бытовой канализации 
п. Красный Бор (2 этап) Заволжского СП
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	7 670,54
	7 670,54 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	924,82
	892,87
	31,95 
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.8.
	Кадастровые работы по объектам водоснабжения и водоотведения
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	95,00
	50,00
	 45,00
	 

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	1.9.
	Проектные работы по объектам водоснабжения и водоотведения
	2020
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	588,82
	450,00
	138,82
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	
	
	

	 
	Итого по задаче 1, в том числе:
	10 302,31
	9 628,61
	673,70
	0,00

	 
	-федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-областной бюджет
	7 670,54
	7 670,54
	0,00
	0,00

	 
	-местный бюджет
	2 631,77
	1 958,07
	673,70
	0,00

	 
	-внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 2.Строительство и реконструкция шахтных колодцев

	2.1.
	Строительство и реконструкция шахтных колодцев
	2020-2022
	МКУ «МФЦР»


	Федеральный бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	5 752,00
	1 412,00
	2 170,00
	2 170,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	 
	Итого по задаче 2, в том числе:
	5 752,00
	1 412,00
	2 170,00
	2 170,00

	 
	-федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-местный бюджет
	5 752,00
	1 412,00
	2 170,00
	2 170,00

	 
	-внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 3. Региональный проект "Оздоровление Волги"

	3.1
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой   канализации в с. Туношна Туношенского СП
	2020-2022
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	
	
	

	3.2
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой   канализации  в п.Туношна-городок 26 Туношенского СП
	2020-2022
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	
	
	

	3.3
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой   канализации в д. Мокеевское Туношенского СП
	2022
	МКУ «МФЦР»
	Федеральный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 

	 
	Итого по задаче 3, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	-внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
	16 054,31
	11 040,61
	2 843,70
	2 170,00

	- федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-областной бюджет
	7 670,54
	7 670,54
	0,00
	0,00

	- местный бюджет
	8 383,77
	3 370,07
	2 843,70
	2 170,00

	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
6. Сведения о распределении объемов и источников

финансирования по годам

	Наименование ресурсов
	Единица

измерения
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2020 год

	Финансовые ресурсы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	16 054,31
	11 040,61 
	2 843,70
	2 170,00

	- федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- областной бюджет
	тыс. руб.
	7 670,54
	7 670,54
	0,00
	0,00

	- местный бюджет
	тыс.

руб.
	8 383,77
	3 370,07
	2 843,70
	2 170,00

	внебюджетные источники
	тыс.

руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


