АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2020                                                                                                                       № 1341

О внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 14.10.2019 № 1874

«Об утверждении муниципальной целевой

программы «Энергосбережение

на территории ЯМР на 2020-2022 годы»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 04.06.2020 № 50 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории ЯМР на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района       от 14.10.2019 № 1874, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района				                        Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от  31.07.2020 № 1341

Изменения

в муниципальную целевую программу
 «Энергосбережение на территории

Ярославского муниципального района

на 2020-2022 годы»

1) В разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; Плановый объем финансирования (тыс.руб.). всего; в том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Районный бюджет; 298,79; 98,79; 200,00; 0,00. Внебюджетные источники; 10504,12; 3896,84; 3329,89; 3277,39. Итого по программе; 10802,91; 3995,63; 3529,89; 3277,39. |
| --- | --- |

2)  Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить                    в следующей редакции:

2.  Сведения об общей потребности в ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 298,79 | 98,79 | 200,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10504,12 | 3896,84 | 3329,89 | 3277,39 |
| Итого по программе | 10802,91 | 3995,63 | 3529,89 | 3277,39 |

3)  Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| 5. Перечень и описание программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований | кол-во предп-риятий | 1 | 2020 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Очистка внутренних и наружных поверхностей котлонагревателей | кол-во котлов | 4 | 2020 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  | 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Режимно-наладочные работы по оптимизации процессов горения | кол-во котлов | 4 | 2020 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  |  | 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Использование при ремонте тепловых сетей теплоизо-ляционных материалов с высокими эффективными теплоизоляцион-ными свойствами | м. | 1000 | 2020 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 8436,12 | 2828,84 | 2829,89 | 2777,39 |
|  |  |  | 1008 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 990 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  | 10436,12 | 3828,84 | 3329,89 | 3277,39 |
|  | в.том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 10436,12 | 3828,84 | 3329,89 | 3277,39 |
| Задача 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере (ежегодное снижение объема ТЭР не менее чем на три процента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка приборов учета в учреждениях бюджетной сферы | кол-во | 0 | 2020 | УО | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Установка телеметрических систем учета в учреждениях бюджетной сферы | кол-во | 0 | 2020 | УО | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | кол-во | 0 | 2020 | УО | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Принятие прог-рамм энергос-бережения во всех бюджетных учреждениях района | кол-во | 0 | 2020 | УО, ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2:1 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Актуализация схем теплоснабжения Ярославского муниципального района | единиц | 1 | 2020 | МКУ «МФЦР» | районный бюджет | 298,79 | 98,79 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2 задаче |  |  |  |  |  | 298,79 | 98,79 | 200,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 298,79 | 98,79 | 200,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Энергоэффективность в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по определению класса энергоэффективности жилых домов | кол-во | 19 | 2020 | УК |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Выполнение требований по внесению предложений собственникам квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД | % | 100 | 2020 | УК | внебюджетные источники | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка общедомовых приборов учета тепла в МКД | кол-во | 3 | 2020 | УК | внебюджетные источники | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3: |  |  |  |  |  | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению | человек |  | 2020 | МКУ «МФЦР», УО, сельские поселения, УК, РСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Размещение информации об энергосбережении в средствах массовой информации | кол-во |  | 2020 | МКУ «МФЦР», УО, сельские поселения, УК, РСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в.том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление в ГИС "Энергоэффективность" достоверных энергетических деклараций бюджетными учреждениями | % | 100 | 2020 | ОМСУ, УО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в.том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 10802,91 | 3995,63 | 3529,89 | 3277,39 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 298,79 | 98,79 | 200,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 10504,12 | 3896,84 | 3329,89 | 3277,39 |

# 4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

# 6. Сведения о распределении объемов и источников

# финансирования по годам

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | 10802,91 | 3995,63 | 3529,89 | 3277,39 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - районный бюджет | тыс.руб. | 298,79 | 98,79 | 200,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | тыс.руб. | 10504,12 | 3896,84 | 3329,89 | 3277,39 |