АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2022                                                                                                                № 2271

О внесении изменений в постановление

Администрации ЯМР от 11.10.2019 № 1861

«Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения

Ярославского муниципального района»

на 2020-2022 годы»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2022  №  75 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023       и 2024 годов», Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района»  на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1861, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                               Н.В. Золотников

# ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                    к постановлению                                                                              Администрации ЯМР

26.10.2022 № 2271

Изменения в муниципальную программу

«Обеспечение качественными коммунальными услугами

населения Ярославского муниципального района

на 2020-2022 годы»

- В  разделе  «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 7 406,02; 2 583,22; 4 822,80; 0,00. Областной бюджет; 177 381,45; 97 296,29; 70 808,16; 9 277,00. Местный бюджет; 153 333,99; 48 415,50; 51 146,03; 53 772,46. ИТОГО; 338 121,46; 148 295,01; 126 776,99; 63 049,46. |
| --- | --- |

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих                  в состав муниципальной программы Плановые объемы финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы финансирования подпрограмм | подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 7 406,02; 2 583,22; 4 822,80; 0,00. Областной бюджет; 169 710,91; 89 625,75; 70 808,16; 9 277,00. Местный бюджет; 140 881,56; 45 045,43; 48 302,33; 47 533,80. ИТОГО; 317 998,49; 137 254,40; 123 933,29; 56 810,80. | МКУ «МФЦР» ЯМР |
| --- | --- | --- |
|  | подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы» Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 7 670,54; 7 670,54; 0,00; 0,00. Местный бюджет; 12 452,43; 3 370,07; 2 843,70; 6 238,66. ИТОГО; 20 122,97; 11 040,61; 2 843,70; 6 238,66. | МКУ «МФЦР» ЯМР |

2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2020-2022годы | 317 998,49 | 137 254,40 | 123 933,29 | 56 810,80 |
| - районный бюджет | 140 881,56 | 45 045,43 | 48 302,33 | 47 533,80 |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 169 710,91 | 89 625,75 | 70 808,16 | 9 277,00 |
| - федеральный бюджет | 7 406,02 | 2 583,22 | 4 822,80 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР на 2020-2022 годы | 20 122,97 | 11 040,61 | 2 843,70 | 6 238,66 |
| - районный бюджет | 12 452,43 | 3 370,07 | 2 843,70 | 6 238,66 |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 7 670,54 | 7 670,54 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе « Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы | 338 121,46 | 148 295,01 | 126 776,99 | 63 049,46 |
| - районный бюджет | 153 333,99 | 48 415,50 | 51 146,03 | 53 772,46 |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 177 381,45 | 97 296,29 | 70 808,16 | 9 277,00 |
| - федеральный бюджет | 7 406,02 | 2 583,22 | 4 822,80 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |

- Внести в подпрограмму «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы» (приложение 1) следующие изменения:

  - В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Участники мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Участники мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР; ООО «Ярославские Коммунальные Сети»; ООО ПП «Промавтоматика»; ООО "ЯРСТРОЙ-ГАЗ"; ДНП "Живой Источник"; ИП Белугин Максим Андреевич; Шепелев Вадим Павлович; ООО "Спецпромсистемы"; ИП Котов Валентин Ильич. |
| --- | --- |

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 7 406,02; 2 583,22; 4 822,80; 0,00. Областной бюджет; 169 710,91; 89 625,75; 70 808,16; 9 277,00. Местный бюджет; 140 881,56; 45 045,43; 48 302,33; 47 533,80. ИТОГО; 317 998,49; 137 254,40; 123 933,29; 56 810,80. |
| --- | --- |

3.2  Раздел 3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель/ участник |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.1 Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Распределительные газовые сети по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского сельского поселения Ярославского МР (2 и 3 этапы строительства) | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 23 275,50 | 11 689,00 |  | 11 586,50 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 428,57 | 3 122,06 |  | 306,51 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Газопровод в д. Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 386,97 | 0,00 |  | 988,93 |  | 398,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.3 | Газопровод высокого и среднего давления в д. Красный Бор Ярославского муниципального района | 2020-2021 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 247,94 | 188,56 |  | 59,38 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Распределительный газопровод д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжское сельского поселения ЯМР | 2021 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 456,65 | 0,00 |  | 1 456,65 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 646,81 | 0,00 |  | 538,33 |  | 108,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Межпоселковый газопровод от места врезки до д. Юрятино, д. Василево и д. Серенево ЯМР, Ярославской области, распределительный газопровод по данным деревням | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 611,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 611,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 252,57 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 252,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Газопровод высокого и среднего давления к д. Почаево Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.7 | Распределительный газопровод д. Ново Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 2 583,22 | 2 583,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 055,12 | 1 055,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 387,44 | 288,87 |  | 98,57 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.8 | Распределительный газопровод д. Корюково Карабихское сельское поселение Ярославский муниципальный район Ярославская область | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 990,00 | 990,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.9 | Распределительный газопровод в с. Сопелки Туношенское сельское поселение Ярославский район | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.10 | Газопровод в д. Глебовское Ярославского МР | 2020 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 582,94 | 1 582,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.11 | Газопровод к жилым домам по ул. Московское шоссе в д. Карабиха ЯМР | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6,00 | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.12 | Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 4 822,80 | 0,00 |  | 4 822,80 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 49,97 | 0,00 |  | 49,97 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8 232,17 | 336,77 |  | 5 958,22 |  | 1 937,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.13 | Газопровод в с. Спас-Виталий Ярославского МР | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 266,27 | 0,00 |  | 741,62 |  | 524,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.14 | Газопроводы к МКД п. Козьмодемьянск Курбское сельское поселение Ярославского района Ярославской области | 2020-2021 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 108,99 | 108,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.15 | Распределительный газопровод д. Меленки Курбское сельское поселение Ярославский район | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.16 | Распределительный газопровод в д. Боровая Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.17 | Распределительный газопровод д. Климовское Карабихское сельское поселение Ярославский район | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.18 | Распределительный газопровод с. Михайловское и с. Новленское Курбское сельское поселение Ярославский район | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.19 | Газопровод в д. Орлово Туношенское сельское поселение Ярославский район | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.20 | Газопровод в д. Селифонтово Карабихское сельское поселение Ярославский район | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.21 | Распределительный газопровод д. Девятово Курбское сельское поселение Ярославский район | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.22 | Распределительный газопровод в с. Васильевское Курбское сельское поселение Ярославский район | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.23 | Газопровод в д. Ярцево Туношенское сельское поселение Ярославский район | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.24 | Строительство газопровода высокого давления с. Туношна - д. Воробино Туношенское СП | 2020 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 247,90 | 247,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.25 | Строительство распределительных газовых сетей с. Курба Курбское СП | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 219,05 | 1 219,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 576,92 | 353,30 |  | 223,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.26 | Строительство распределительных газовых сетей д. Иванищево Курбское СП | 2020 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 180,05 | 96,93 |  | 83,12 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.27 | Газопровод к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап д.Газопровод д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово) Карабихское СП | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13 561,59 | 13 561,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 412,86 | 46,00 |  | 245,41 |  | 121,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.28 | Газопровод в д. Бутрево Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 892,78 | 0,00 |  | 0,00 |  | 892,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.29 | Сети газораспределения в д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.30 | Перевод многоквартирных жилых домов на природный сетевой газ | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4 228,86 | 0,00 |  | 300,00 |  | 3 928,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.31 | Прочие расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации (государственная оплата сервитутов) | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 255,30 | 156,00 |  | 76,00 |  | 23,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.32 | Объект - коммунальные инженерные сети газоснабжения, обеспечивающие техническую возможность подключения коммунальных сетей к жилому кварталу, создаваемому по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Ермолово, КП «Дубровка» | 2021-2022 |  | ООО «Ярославские Коммунальные Сети» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.33 | Строительство распределительного газопровода д. Воробино Туношенское с.п. ЯМР | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 49,48 | 0,00 |  | 49,48 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.34 | Сети газораспределения к МЖК в п. Красный Бор Заволжское сельское поселение ЯМР | 2021-2022 |  | ООО «Ярославские Коммунальные Сети» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.35 | Сети газораспределения к КП "Алешково-1", КП "Алешково-2", КП "Алешково-3" в п. Красный Бор Заволжское сельское поселение ЯМР | 2021-2022 |  | ООО «Ярославские Коммунальные Сети» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.36 | Сети газораспределения для газификации ЖК "Зеленый Бор" в д. Ермолово Заволжское сельское поселение ЯМР | 2021-2022 |  | ООО «Ярославские Коммунальные Сети» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.37 | Сети газораспределения в д. Кузнечиха КНЗУ 76:17:033901:5278 Кузнечихинского сельского поселения ЯМР | 2021-2022 |  | ООО ПП "Промавтоматика» |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.38 | Газопровод высокого давления в д. Росторопово Кузнечихинского сельского поселения ЯМР | 2021-2022 |  | ООО "ЯРСТРОЙ-ГАЗ" |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.39 | Газопровод высокого давления в д. Федорино, д. Малое Болково, ДНП "Живой Источник" Заволжского сельского поселения ЯМР | 2021-2022 |  | ДНП "Живой Источник" |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.40 | Газопровод КП «Васильковые поля» Заволжского сельского поселения ЯМР | 2022 |  | ИП Белугин Максим Андреевич |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.41 | Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Алексеевское. | 2022 |  | Шепелев Вадим Павлович |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.42 | Газификация 89 индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, в районе д. Ананино, д. Подолино, д. Сергеево. | 2022 |  | ООО "Спецпромсистемы" |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.43 | Газификация 84 индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Сарафоново. | 2022 |  | ИП Котов Валентин Ильич |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.44 | Газификация торгового центра, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Сарафоново. | 2022 |  | ИП Котов Валентин Ильич |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.45 | Газификация 9 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Сарафоново. | 2022 |  | ИП Котов Валентин Ильич |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.46 | Газификация 50 индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. Сарафоново. | 2022 |  | ИП Котов Валентин Ильич |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по подзадаче 1.1 в. том числе |  |  |  |  |  | 84 015,72 | 37 632,30 |  | 27 585,11 |  | 18 798,31 |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 7 406,02 | 2 583,22 |  | 4 822,80 |  | 0,00 |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  | 49 228,87 | 27 524,75 |  | 13 093,12 |  | 8 611,00 |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  | 27 380,83 | 7 524,33 |  | 9 669,19 |  | 10 187,31 |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подзадача 1.2. Строительство новых и модернизация существующих котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Курба Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы) | 2020-2021 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 64 838,06 |  | 33 445,00 |  | 31 393,06 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 670,16 |  | 2 553,42 |  | 116,74 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Иванищево Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы) | 2020-2021 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 54 385,98 |  | 28 064,00 |  | 26 321,98 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 336,85 |  | 2 223,18 |  | 113,67 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Итого по подзадаче 1.2 в том числе |  |  |  |  |  | 124 231,05 |  | 66 285,60 |  | 57 945,45 |  | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  | 119 224,04 |  | 61 509,00 |  | 57 715,04 |  | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  | 5 007,01 |  | 4 776,60 |  | 230,41 |  | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого по задаче 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 208 246,77 |  | 103 917,90 |  | 85 530,56 |  | 18 798,31 |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 406,02 |  | 2 583,22 |  | 4 822,80 |  | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 168 452,91 |  | 89 033,75 |  | 70 808,16 |  | 8 611,00 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 32 387,84 |  | 12 300,93 |  | 9 899,60 |  | 10 187,31 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности по отрасли «Жилищно-коммунального хозяйства» | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 78 432,29 |  | 25 769,54 |  | 24 803,09 |  | 27 859,66 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 9 380,87 |  | 2 545,18 |  | 3 567,39 |  | 3 268,30 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 680,56 |  | 229,78 |  | 232,25 |  | 218,53 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4 | Ремонт жилых помещений отдельных категорий граждан | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1 258,00 |  | 592,00 |  | 0,00 |  | 666,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5 | Субсидии на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20 000,00 |  | 4 200,00 |  | 9 800,00 |  | 6 000,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого по задаче 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 109 751,72 |  | 33 336,50 |  | 38 402,73 |  | 38 012,49 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 258,00 |  | 592,00 |  | 0,00 |  | 666,00 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 108 493,72 |  | 32 744,50 |  | 38 402,73 |  | 37 346,49 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 317 998,49 |  | 137 254,40 |  | 123 933,29 |  | 56 810,80 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 406,02 |  | 2 583,22 |  | 4 822,80 |  | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 169 710,91 |  | 89 625,75 |  | 70 808,16 |  | 9 277,00 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 140 881,56 |  | 45 045,43 |  | 48 302,33 |  | 47 533,80 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

- Внести в подпрограмму «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР на 2020-2022 годы» (приложение 2) следующие изменения:

  - В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 7 670,54; 7 670,54; 0,00; 0,00. Местный бюджет; 12 452,43; 3 370,07; 2 843,71; 6 238,66. ИТОГО; 20 122,97; 11 040,61; 2 843,71; 6 238,66. |
| --- | --- |

4.2  раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Программные мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Исполнитель |  | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Станция водоподготовки в с. Туношна Туношенского с.п. ЯМР | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1 606,25 | 305,86 | 452,93 | 847,46 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Станция водоподготовки п. Туношна городок-26 Туношенского СП | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в д. Григорьевское Заволжского СП | 2020 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в д. Глебовское Кузнечихинского СП | 2020 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации п. Михайловский Некрасовского СП | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 890,10 | 189,34 | 5,00 | 695,76 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Стация водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в рабочем поселке Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение р.п. Красные Ткачи 2 этап | 2020 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Сети бытовой канализации п. Красный Бор (2 этап) Заволжского СП | 2020-2021 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7 670,54 | 7 670,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 924,82 | 892,87 | 31,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Кадастровые работы по объектам водоснабжения и водоотведения | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 80,00 | 50,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Проектные работы по объектам водоснабжения и водоотведения | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 603,82 | 450,00 | 153,82 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Станция водоподготовки в п. Козьмодемьянск Курбского с.п. ЯМР | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Станция водоподготовки в с. Спас Виталий Заволжского с.п. ЯМР | 2021-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Очистные сооружения канализации в д. Мокеевское Туношенского с.п. ЯМР | 2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 12 345,53 | 9 628,61 | 673,70 | 2 043,22 |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7 670,54 | 7 670,54 | 0,00 | 0,00 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4 674,99 | 1 958,07 | 673,70 | 2 043,22 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.Строительство и реконструкция шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция шахтных колодцев | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 5 752,00 | 1 412,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 5 752,00 | 1 412,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5 752,00 | 1 412,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Региональный проект "Оздоровление Волги". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в с. Туношна Туношенского СП | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2 025,44 | 0,00 | 0,00 | 2 025,44 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в п.Туношна-городок 26 Туношенского СП | 2020-2022 |  | МКУ «МФЦР» |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,44 | 0,00 | 0,00 | 2 025,44 |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,44 | 0,00 | 0,00 | 2 025,44 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 20 122,97 | 11 040,61 | 2 843,70 | 6 238,66 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7 670,54 | 7 670,54 | 0,00 | 0,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 12 452,43 | 3 370,07 | 2 843,70 | 6 238,66 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |