**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**11.10.2019 № 1860**

**Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Комплексная программа**

**модернизации и реформирования**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**Ярославского муниципального района»**

**на 2020-2022 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы

2 Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы

Администрации ЯМР

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЯМР

от 11.10.2019 № 1860

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА**

**МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**на 2020-2022 годы**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы (далее - Программа) |
| Основания для разработки | постановление Правительства Ярославской области от 23 июня 2014 г. № 593-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Цель Программы | Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы.  2. Общая потребность в ресурсах.  3. Анализ и оценка проблемы.  4. Цель и задачи Программы.  5. Перечень и описание программных мероприятий.  6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам  7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.  8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности реализации программы |
| Срок реализации | 2020 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | всего | в том числе по годам | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  | | Областной бюджет | 79 099,50 | 79 099,50 |  |  | | Местный бюджет | 92 170,41 | 36 658,17 | 29 691,97 | 25 820,27 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  | | **Итого по программе** | 171 269,91 | 115 757,67 | 29 691,97 | 25 820,27 | |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР –5460;  - протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилом фонде –  315 км;  - количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива - 26;  - доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского района – 20,1 %. |

**2. Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  ресурсов | Единица  измерения | Потребность | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | **171 269,91** | **115 757,67** | **29 691,97** | **25 820,27** |
| - федеральный бюджет | тыс. руб |  |  |  |  |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 79 099,50 | 79 099,50 |  |  |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 92 170,41 | 36 658,17 | 29 691,97 | 25 820,27 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете» и бюджетом Ярославского муниципального района.

**3. Анализ и оценка проблемы**

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из ключевых сфер национальной экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами, а промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли – необходимыми ресурсами для производственной деятельности (электроэнергией, теплом, водой и др.).

Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Однако жилищно-коммунальное хозяйство России долгое время находилось в кризисном состоянии, являясь одним из главных источников социальной напряжённости в обществе.

Высокий уровень износа основных фондов, аварийности, ежегодный рост тарифов без существенного повышения качества предоставляемых услуг, значительные непроизводительные потери коммунальных ресурсов – это далеко не полный перечень проблем российского ЖКХ.

Данные обстоятельства особенно актуальны для сельских территорий, имеющих узкую зону обслуживания и низкую платёжеспособность конечного потребителя. Организации ЖКХ в большинстве своём являются убыточными и непривлекательными для частного инвестирования. Инженерная инфраструктура находится в критическом состоянии, затраты на оказание услуг в разы превышают аналогичные показатели в городской местности, однако покрыть потребность в финансовых ресурсах для проведения её полноценной модернизации за счёт конечного потребителя не представляется возможным.

При этом причины кризисного состояния жилищно-коммунального хозяйства кроются не только в его хроническом недофинансировании на протяжении последних десятилетий, но и неэффективной системе управления.

ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 38 котельных;

- 166,99 километров тепловых сетей,

- 193,43 километр водопроводных сетей,

- 162,96 километров канализационных сетей;

- 275,2 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 2 351,16 тыс. квадратных метров, из которого около 92 процентов находится в частной собственности.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 220 тыс. Гкал тепловой энергии, 98,03 млн. кВт/час электроэнергии, 19,7 млн. кубических метров природного газа, 6,4 млн. кубических метров воды.

Важнейшей проблемой для ЖКХ является невысокий уровень благоустройство жилья. Так, в Ярославском муниципальном районе оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 48%;

- канализацией - 43%;

- центральным отоплением – 35,2%;

- газом - 95%;

- горячим водоснабжением – 21,2%.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославского муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

-создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

-постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

-завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

-формирование конкурентной среды;

-осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

-реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

К слабым сторонам отрасли ЖКХ можно отнести:

-недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

-высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 85 %;

-высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более 87% которых нуждаются в замене;

-низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

-недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

-высокая доля тепла (около 38%) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

-низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

**-** сложноефинансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

-увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

-невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

-снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Данная программа разработана с целью решения выше перечисленных проблем в сфере ЖКХ.

**4. Цель и задачи Программы**

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Концепции Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями и дополнениями), других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель Программы:

Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.
   1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.
   2. Строительство новых и модернизация существующих котельных.
   3. Децентрализация.

2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района.

**5. Перечень и описание Программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Цель:** Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. | | | | | | | | |
| ***Задача 1.*  *Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.*** | | | | | | | | |
| ***Подзадача 1.1 Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей*** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп | 2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 429,50 | 10 429,50 |  |  |
| Местный бюджет | 4 577,15 | 4 577,15 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство газопровода к д. Бор Заволжское сп | 2020-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 630,00 | 630,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Красный Бор Заволжское сп | 2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,00 |  | 600,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство распределительного газопровода д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжское сп | 2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 707,70 |  | 707,70 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Юрятино, д. Василево, д. Сереново Кузнечихинское сп | 2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Почаево Кузнечихинское сп | 2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 800,00 |  | 800,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительство распределительного газопровода в д. Ново Заволжского сп | 2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,00 | 600,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство распределительного газопровода в д. Корюково Карабихское сп | 2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 800,00 | 800,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.9 | Газопровод в с. Сопелки, Туношенское СП | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 |  |  | 150,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.10 | Гос.регистрация договоров субаренды земельных участков под газопроводы | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 56,00 |  |  | 56,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | **Итого по подзадаче 1.1** |  |  |  | **21 350,35** | **17 036,65** | **4 107,70** | **206,00** |
| **в.том числе** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-областной бюджет** |  |  |  | **10 429,50** | **10 429,50** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** |  |  |  | **10 920,85** | **6 607,15** | **4 107,70** | **206,00** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подзадача 1.2. Строительство новых и модернизация существующих котельных*** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Курба Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы) | 2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 35 150,00 | 35 150,00 |  |  |
| Местный бюджет | 2 340,94 | 2 340,94 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Иванищево Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы) | 2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 33 520,00 | 33 520,00 |  |  |
| Местный бюджет | 2 125,81 | 2 125,81 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | **Итого по подзадаче 1.2** |  |  |  | **73 136,75** | **73 136,75** | **0,00** | **0,00** |
| **в.том числе** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-областной бюджет** |  |  |  | **68 670,00** | **68 670,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** |  |  |  | **4 466,75** | **4 466,75** | **0,00** | **0,00** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Подзадача 1.3 Децентрализация*** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Государственная оплата сервитутов | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,00 |  |  | 30,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | **Итого по подзадаче 1.3.** |  |  |  | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-областной бюджет** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** |  |  |  | **30,00** | **0,00** | **00,00** | **30,00** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Итого по задаче 1, в том числе:** | | | | **94 517,10** | **90 173,40** | **4 107,70** | **236,00** |
|  | **-федеральный бюджет** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **-областной бюджет** | | | | **79 099,50** | **79 099,50** | **0,00** | **0,00** |
|  | **-местный бюджет** | | | | **15 417,60** | **11 073,90** | **4 107,70** | **236,00** |
|  | **-внебюджетные источники** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению*** | | | | | | | | |
| ***Ярославского муниципального района*** | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности по отрасли «Жилищно-коммунального хозяйства» | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 73 752,81 | 24 584,27 | 24 584,27 | 24 584,27 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнениями полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований в части тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2020-2022 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| **Итого по задаче 2, в том числе:** | | | | | **76 752,81** | **25 584,27** | **25 584,27** | **25 584,27** |
| **- федеральный бюджет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-областной бюджет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | | | | | **76 752,81** | **25 584,27** | **25 584,27** | **25 584,27** |
| **- внебюджетные источники** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** | | | | | **171 269,91** | **115 757,67** | **29 691,97** | **25 820,27** |
| **- федеральный бюджет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-областной бюджет** | | | | | **79 099,50** | **79 099,50** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | | | | | **92 170,41** | **36 658,17** | **29 691,97** | **25 820,27** |
| **- внебюджетные источники** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования**

**по годам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| всего | в том числе | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 79 099,50 | 79 099,50 |  |  |
| Местный бюджет | 92 170,41 | 36 658,17 | 29 691,97 | 25 820,27 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | **171 269,91** | **115 757,67** | **29 691,97** | **25 820,27** |

**7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый Заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется МКУ «МФЦР»:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

.

**8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы**

Реализация программы позволит достичь следующих количественных результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Весовой коэффициент | Базовое на 01.01.2020 года | План | | |
| На 01.01. 2021 | На 01.01. 2022 | На 01.01. 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР | шт. | 0,3 | 4890 | 5080 | 5270 | 5460 |
| 2. | Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде | км. | 0,4 | 285 | 295 | 305 | 315 |
| 3. | Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива | шт. | 0,2 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 4 | Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского муниципального района | % | 0,1 | 20.5 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
|  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Р = ∑ Kn (Xфакт÷ Xплан)\*100%, где:

Х факт –– текущее значение показателя;

Х план – плановое значение показателя на текущий год ;

К n –– весовой коэффициент

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.