# АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**03.06.2024 № 1213**

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне- зимнему периоду 2024 - 2025 годов**

На основании анализа прохождения отопительного периода 2024-2025 годов и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов (приложение 1) и состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР:

2.1. Осуществлять текущий контроль над проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

2.2. Обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы Ярославского муниципального района, коммунального и теплоэнергетического хозяйства на территории Ярославского муниципального района в срок до 15.09.2024.

2.3. Осуществлять контроль своевременной подготовки паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект жилищно-коммунального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

3. Управлению образования Администрации Ярославского муниципального района, управлению культуры Администрации Ярославского муниципального района, управлению молодежной политики Администрации Ярославского муниципального района, управлению физической культуры, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района, управлению труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района в срок до 01.09.2024 обеспечить необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ и ТСН, осуществляющим деятельность по управлению жилищным фондом на территории Ярославского муниципального района:

4.1. Выполнить мероприятия по подготовке к зиме с предоставлением соответствующих актов и паспортов готовности в срок до 10.09.2024.

4.2. Еженедельно информировать МКУ «МФЦР» ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях.

4.3. Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматурой, отопительными приборами, кровельными и другими материалами для работы в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

4.4. Обеспечить предоставление актов проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в адрес штаба Ярославского муниципального района по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в срок до 15.09.2024.

5. Рекомендовать:

5.1. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» в срок до 01.09.2024 подготовить оборудование и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период.

5.2. Теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на поставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование, РТХ и тепловые сети к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

5.3. Руководителям организаций, имеющих котельные, работающие на жидком топливе, либо использующие его как резервное, в срок до 01.11.2024 создать двадцатидневный запас топлива.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы

Администрации ЯМР А.О. Щербак

|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  к постановлению Администрации ЯМР  от 03.06.2024 № 1213 |
| **План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района** **к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подготовка систем теплоснабжения**  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЯМР | 41 | 4 | 136,76 | 3,99 | 9 093,518 |   |   | 9 093,518 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подготовка систем водоснабжения и водоотведения**  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | Объём финансирования, тыс. руб. |
| водопроводные сети, км | канализационные сети, км | капитальный ремонт, шт. | всего | в том числе |
| подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |
| очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции |
| 1. | ЯМР | 227,64 | 1,18 | 168,85 | 7,00 | 12 | 1 |   | 1 | 4 | 7 | 5308,311 |   |   | 5308,311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подготовка систем электроснабжения**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжён-ность электрических сетей, км | Ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км | Ремонт трансфор-маторных подстанций, ед. | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЯМР | 2818,52 |   |   | 7 | 7 020,607 |   |   | 7 020,607 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подготовка объектов социальной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЯМР | 121 | 0,000 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объемы финансирования работ по подготовке** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЯМР | 21 422,436 | 0,000 | 0,000 | 21 422,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

 от 03.06.2024 № 1213

**СОСТАВ**

**штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Щербак - Артем Олегович  | начальник штаба, заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам; |
|  | заместитель начальника штаба, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
|  - | секретарь штаба, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и экономического планирования МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены штаба: |  |
| -Главы городского и -сельских поселений ЯМР Руководители -жилищно-коммунального комплекса  | директор Ярославских тепловых сетей (по согласованию);начальник управления культуры Администрации ЯМР (по согласованию);начальник ЯЭГС филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» (по согласованию);начальник ПТП «Ярославский Теплоресурс» ГП ЯО «Северный водоканал» (по согласованию);начальник управления по сбыту тепловой энергии г. Ярославль (по согласованию);начальник управления образования Администрации ЯМР (по согласованию);генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию);начальник управления молодежной политики Администрации ЯМР (по согласованию);генеральный директор ООО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию);по согласованию;по согласованию. |