**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**29.12.2022 № 2978**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Энергоэффективность**

**в Ярославском муниципальном районе**

**на 2023-2025 годы»**

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярославском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению

 Администрации ЯМР

 от 29.12.2022 № 2978

**Муниципальная программа**

**Ярославского муниципального района**

**«Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе**

**на 2023-2025 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации ЯМР  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе |
| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 3537,86 | 3537,86 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **3937,86** | **3737,86** | **100,00** | **100,00** |

 |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программыПлановые объемы финансирования подпрограмм | подпрограмма «Энергосбережение на территории ЯМР на 2023 – 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 3537,86 | 3537,86 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **3937,86** | **3737,86** | **100,00** | **100,00** |

 | МКУ «МФЦР» ЯМР |
| Конечные результаты муниципальной программы | Достижение доли объема ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета к 2026 году:- за электроэнергию-100%;- за тепловую энергию-24%;- за холодную воду – 46%- за горячую воду-19% |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ярославского муниципального района.

Тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено Президентом Российской Федерации в качестве одного из приоритетов инновационного развития страны.

Поэтому стратегической целью в сфере повышения энергетической эффективности экономики страны является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении энергетической эффективности.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной инфраструктуры, решение вопросов энергосбережения в жилом и социальном секторе – это вопросы, имеющие первостепенное значение.

Энергетический комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Ярославского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Высокая энергоемкость предприятий района в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики района.

Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, а также в промышленности. Потери тепловой энергии составляют 30-40 %, электрической энергии до 15 % , воды до 15-20 % . Соответственно это приводит к росту тарифов в сфере жилищно- коммунального хозяйства, а также к ухудшению экологической обстановки в районе.

С целью решения поставленных проблем в районе реализуется подпрограмма «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы».

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Приоритетом муниципальной программы в соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р, являются:

* повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе;
* обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;
* сокращение организациями топливно-энергетического комплекса вредных выбросов в окружающую среду;
* создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* распространение лучших практик энергосбережения и повышения энергоэффективности в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании:

- Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- постановления Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

- Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629.

Основные ожидаемые результаты:

- повышение эффективности использования ресурсов в коммунальном хозяйстве;

- повышение эффективности использования ресурсов в бюджетной сфере;

- повышение эффективности использования ресурсов в жилищном фонде;

- комплексное применение энергосберегающих технологий с привлечением частных инвестиций;

- подготовка специалистов в сфере энергосбережения.

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

1. Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Закон Ярославской области от 5 октября 2011 г. № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области»;

- Указ Губернатора области от 28.04.2020 № 98 «О Программе развития электроэнергетики Ярославской области на 2021-2025 годы и признании утратившим силу указа Губернатора области от 29.04.2019 № 128».

2. Реализация муниципальной программы предполагает использование следующих мер регулирования:

- учет используемых энергетических ресурсов;

- разработка программ организаций с участием органов местного самоуправления муниципальных образований области;

-обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

- соблюдение требований к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Общая координация действий по реализации муниципальной программы и текущий контроль за ходом ее реализации МКУ «МФЦР» ЯМР.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей муниципальной программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения срока реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- Администрация Ярославского муниципального района.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов
на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором муниципальной программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации муниципальной программы в отрасли.

В отношении районных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, управление муниципальной программой осуществляется в основном административными (организационно - распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Управление программой в части реализации программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах со стороны Администрации Ярославского муниципального района осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Муниципальные заказчики муниципальной программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР, направляют координатору муниципальной программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным муниципальным заказчиком муниципальной программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

С учетом положений муниципальной программы исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в муниципальной программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде
при рассмотрении этих вопросов на заседании при Главе ЯМР;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками муниципальной программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с муниципальным заказчиком муниципальной программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке муниципальной программы и в установленном порядке представляет их на утверждение Администрации ЯМР;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством
и муниципальной программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором муниципальной программы по указанным в паспорте муниципальной программы показателями индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР.

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы согласовываются с муниципальным заказчиком муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. Цель муниципальной программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе

1. Задача муниципальной программы

Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, муниципальном и бюджетном секторе Ярославском муниципальном районе.

1. Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение на 01.01.2022 | Плановое значение показателей на 01.01.2024 | Плановое значение показателей на 01.01.2025 | Плановое значение показателей на 01.01.2026 |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе** **на 2023-2025 годы»** |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  | % | 23,49 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  | % | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  | % | 18,01 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| ***Подпрограмма «Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы»*** |
| **Общие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе**  |
| 1.1. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ электроснабжения | Ед. | 825 | 837 | 849 | 861 |
| 1.2. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ холодного водоснабжения | Ед. | 269 | 279 | 289 | 299 |
| 1.3. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ горячего водоснабжения | Ед | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 1.4. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ теплоснабжения | Ед | 94 | 97 | 100 | 103 |
| **Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе Ярославского муниципального района** |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | кВт\*ч/кв.м | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | Гкал/кв.м | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)  | куб.м/чел | 26,62 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| **Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в жилом секторе Ярославского муниципального района** |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-ных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | Гкал/кв.м | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  | куб.м/чел | 51,16 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | кВт\*ч/кв.м | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |

**VI.** **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** **«Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»** |
| *Подпрограмма «Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы»* | **3937,86** | **3737,86** | **100,00** | **100,00** |
| - районный бюджет | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| - бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 3537,86 | 3537,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»** | **3937,86** | **3737,86** | **100,00** | **100,00** |
| - районный бюджет | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| - бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 3537,86 | 3537,86 | 0,00 | 0,00 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к муниципальной программе

**Подпрограмма**

**«Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Администрация Ярославского муниципального района Ярославского муниципального района |
|  Куратор подпрограммы  | Первый заместитель Главы Администрации ЯМР |
| Сроки реализации  | 2023-2025 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Участники мероприятий подпрограммы | МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района»;МП «Теплоресурс»;управляющие компании ЯМР;бюджетные учреждения ЯМР; Администрации поселений ЯМР |
| Цель (цели) подпрограммы  | Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в интересах социально-экономического развития в Ярославском муниципальном районе  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 3537,86 | 3537,86 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **3937,86** | **3637,86** | **100,00** | **100,00** |

 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы  | повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном:- Количество МКД, оснащенных ОДПУ электроснабжения- 861 ед. в 2025 году- Количество МКД, оснащенных ОДПУ холодного водоснабжения – 299 ед. 2025 году- Количество МКД, оснащенных ОДПУ горячего водоснабжения -72 ед. в 2025 году- Количество МКД, оснащенных ОДПУ теплоснабжения -103 ед. в 2025 году |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php |

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в интересах социально-экономического развития в Ярославском муниципальном районе

Целевые показатели**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Базовое значение на 01.01.2022 | Плановое значение целевых показателей по годам |
| на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | на 01.01.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Общие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе**  |
| 1.1. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ электроснабжения | Ед. | 825 | 837 | 849 | 861 |
| 1.2. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ холодного водоснабжения | Ед. | 269 | 279 | 289 | 299 |
| 1.3. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ горячего водоснабжения | Ед | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 1.4. | Количество МКД, оснащенных ОДПУ теплоснабжения | Ед | 94 | 97 | 100 | 103 |
| **Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе Ярославского муниципального района** |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | кВт\*ч/кв.м | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | Гкал/кв.м | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)  | куб.м/чел | 26,62 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| **Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Ярославского муниципального района** |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-ных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | Гкал/кв.м | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  | куб.м/чел | 51,16 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)  | кВт\*ч/кв.м | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |

2. Задачи подпрограммы:

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве.
2. Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве.
3. Энергоэффективность в жилищном фонде.
4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.
5. Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Программные мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,тыс. руб. |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель: Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в интересах социально-экономического развития в Ярославском муниципальном районе. |
| ***Задача 1.* *Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве*** |
| 1.1 | Очистка внутренних и наружных поверхностей котлонагревателей  | кол-во котлов | 4 | 2023 | МП «Теплоресурс» | внебюджетные источники | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 |
|  | 2025 |
| 1.2 | Режимно-наладочные работы по оптимизации процессов горения | кол-во котлов | 4 | 2023 | МП «Теплоресурс»» | внебюджетные источники | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 |
|  | 2025 |
| 1.3 | Использование при ремонте тепловых сетей теплоизо-ляционных материалов с высокими эффективными теплоизоляцион-ными свойствами | км (в двухтрубном исчислении) | 1188,00 | 2023 | МП «Теплоресурс» | внебюджетные источники | 3037,86 | 3037,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 |
|  | 2025 |
|  | ***Итого по задаче 1:*** |  |  |  | **3537,86** | **3537,86** | **0,00** | **0,00** |
| ***в.том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***-областной бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  | **3537,86** | **3537,86** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве.*** |
| ***2.1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере***  |
| 2.1.1 | Принятие программ энергосбережения во всех бюджетных учреждениях района | кол-во | 0 | 2023 | ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
|  | ***Итого по 2:1*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***-областной бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве*** |
| 2.2.1 | Актуализация схем теплоснабжения Ярославского муниципального района | единиц | 1 | 2023 | МКУ «МФЦР» ЯМР | районный бюджет | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2024 |
| 1 | 2025 |
|  | ***Итого по 2 задаче*** |  |  |  | **400,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- районный бюджет*** |  |  |  | **400,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 3. Энергоэффективность в жилищном фонде*** |
| 3.1 | Организация работы по определению класса энергоэффективности жилых домов | кол-во |  | 2023 | УК |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |
|  | 2025 |
| 3.2 | Выполнение требований по внесению предложений собственникам квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД | % | 100 | 2023 | УК | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 2024 |
| 100 | 2022 |
| 3.3 | Установка общедомовых приборов учета тепла в МКД | кол-во | 0 | 2023 | УК | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
|  | ***Итого по задаче 3:*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***в.том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- районный бюджет*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов*** |
| 4.1 | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению | человек |  | 2023 | МКУ «МФЦР» ЯМР, УО, сельские поселения, УК, РСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 |
|  | 2025 |
| 4.2 | Размещение информации об энергосбережении в средствах массовой информации | кол-во |  | 2023 | МКУ «МФЦР», УО, сельские поселения, УК, РСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 |
|  | 2025 |
|  | ***Итого по задаче 4: в.том числе*** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- районный бюджет*** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача 5. Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности*** |
| 5.1 | Предоставление в ГИС "Энергоэффективность" достоверных энергетических деклараций бюджетными учреждениями | % | 100 | 2023 | ОМСУ, УО |  |  |  |  |  |
| 100 | 2024 |
| 100 | 2025 |
|  | ***Итого по задаче 5:*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***в.том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** | **3937,86** | **3737,86** | **100,00** | **100,00** |
| **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- районный бюджет** | **400,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** |
| **- внебюджетные источники** | **3537,86** | **3537,86** | **0,00** | **0,00** |

Список сокращений, используемых в таблице

ГИС «Энергоэффективность» – государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области

УО – управляющие организации

УК – управляющие компании

РСО – ресурсоснабжающая организация

МКД- многоквартирный жилой дом