АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2025                                                                                                                              № 1586

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов

На основании анализа прохождения отопительного периода 2024 - 2025 годов и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к отопительному периоду 2025 - 2026 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов (приложение 1) и состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР (далее – МКУ МФЦР ЯМР):

2.1. Осуществлять текущий контроль над проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

2.2. Обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы, коммунального и теплоэнергетического хозяйства на территории Ярославского муниципального округа в срок до 15.09.2025.

2.3. Осуществлять контроль своевременной подготовки паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект жилищно-коммунального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

3. Управлению образования Администрации Ярославского муниципального района, управлению культуры Администрации Ярославского муниципального района, управлению молодежной политики Администрации Ярославского муниципального района, управлению физической культуры, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района, управлению труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района в срок до 01.09.2025 обеспечить необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ и ТСН, осуществляющим деятельность по управлению жилищным фондом на территории Ярославского муниципального округа:

4.1. Выполнить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов с предоставлением соответствующих актов и паспортов готовности в срок до 01.09.2025.

4.2. Еженедельно информировать МКУ МФЦР ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях.

4.3. Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматурой, отопительными приборами, кровельными и другими материалами для работы в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

4.4. Обеспечить предоставление актов проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в адрес штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в срок до 01.09.2025.

5. Рекомендовать:

5.1. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» в срок до 01.09.2025 подготовить оборудование и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период.

5.2. Теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на поставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование, РТХ и тепловые сети к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

5.3. Руководителям организаций, имеющих котельные, работающие на жидком топливе, либо использующие его как резервное, в срок до 01.11.2025 создать двадцатидневный запас топлива.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района  Д.С. Шибаева.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального округа 	А.А. Михайлов

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации ЯМР от 20.06.2025 № 1586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области |  | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО, ГО, министерство ЯО |  | 43 | 4 | 124,89 |  | 1,87 | 10060,770 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 10060,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водопроводные сети, км |  |  | канализационные сети, км |  |  | капитальный ремонт, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего |  | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин |  |  | водо-разборных колонок |  |  | общественных шахтных колодцев |  |  |  | башен водо-напорных |  |  |  | очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистных сооруже-ний водопро-вода |  |  |  |  |  |  | очистных сооруже-ний канализа-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО, ГО, министерство ЯО |  | 227,66 | 0,87 | 168,85 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12203,907 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12203,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области |  | Объем работ |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая протяжён-ность электрических сетей, км | Ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км |  | Ремонт трансфор-маторных подстанций, ед. | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | средства внебюд-жетных источни-ков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО, ГО, министерство ЯО |  | 2 751,59 |  |  |  | 6 | 12435,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12435,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области |  | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО, ГО, министерство ЯО |  | 119 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования работ по подготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  | средства внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО, ГО, министерство ЯО |  | 34 700,402 | 0,000 | 0,000 |  | 34 700,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 20.06.2025 № 1586

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| Шибаев - Дмитрий Сергеевич | начальник штаба, первый заместитель Главы Администрации ЯМР; |
| --- | --- |
| Комлев - Дмитрий Анатольевич | заместитель начальника штаба, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Вавилов Олег Андреевич - | секретарь штаба, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и экономического планирования МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены штаба: |  |
| Абабков Михаил - Николаевич Абросимов - Владимир Юрьевич Старостин - Алексей Михайлович Прусаков - Алексей Александрович Коростелев Денис - Викторович Корсакова -Любовь Юрьевна Куликов - Алексей Анатольевич Староверова - Виктория Константиновна Ульянова Ольга Сергеевна представители администраций городского и сельских поселений ЯМР Руководители - жилищно-коммунального комплекса | директор Ярославских тепловых сетей (по согласованию); начальник управления культуры Администрации ЯМР (по согласованию); ВРИО главного инженера – заместителя директора филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» начальник ПТП «Ярославский Теплоресурс» ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию); начальник управления по сбыту тепловой энергии г. Ярославль (по согласованию); начальник управления образования Администрации ЯМР (по согласованию); генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию); начальник управления молодежной политики Администрации ЯМР (по согласованию); генеральный директор ООО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию); по согласованию; по согласованию. |