А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2016                                                                                                                              № 542

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной

сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду

2016-2017 годов

На основании анализа прохождения отопительного периода 2015-2016 годов и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к отопительному периоду 2016-2017 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (приложение 1) и состав штаба по подготовке (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР :

2.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов.

2.2. Обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы ЯМР, коммунального                                            и теплоэнергетического хозяйства ЯМР в срок до 15.09.2016.

2.3. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект жилищно-коммунального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

3. Управлению образования Администрации ЯМР, отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР  в срок до 01.09.2016 обеспечить необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов             к  работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям: ООО «Заволжская управляющая компания» , ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» , ТСЖ «Ивняки» , ТСЖ «Ивняковское» , ООО «Форт» , ООО УК «Полесье» , ООО УК «Зеленый Бор» , ООО УК «Мой Дом» ,  ООО УК «Уют» , ООО УК «ЯрославльЖилСервис» , ООО "Управляющая компания Руф Стайл" , ТСН «Альянс» , ТСЖ «Полесье 26» , ТСЖ «Полесье 18» :

4.1. Выполнить мероприятия по подготовке к зиме с предоставлением соответствующих актов  и паспортов готовности в срок до 15.09.2016.

4.2. Еженедельно информировать  МКУ «МФЦР» ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях.

4.3. Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматуры, отопительных приборов, кровельных и других материалов для работы в зимних условиях 2016-2017 годов.

5. Рекомендовать:

- ОАО «Ярославльоблгаз» в срок до 01.09.2016 подготовить оборудование     и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения  населения в осенне-зимний период;

- теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на поставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование, РТХ и тепловые сети   к работе в осенне-зимний период.

6. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих котельные, работающие на жидком топливе, либо использующие его как резервное,         в срок до 01.11.2016 создать 20-ти дневный запас топлива.

7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы

Администрации ЯМР

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- |
| к постановлению Администрации ЯМР от 12.04.2016 № 542 |
| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов |
| Мероприятия и виды работ | Единицы измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | средства предприятий ЖКХ | Средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты социальной сферы- всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети – всего | м.п. | 2 880 | 15 224,4 | 0 | 15 224,4 | 0 |
| Другие работы на системах теплоснабжения | Ед. |  | 622,7 | 0 | 622,7 | 0 |
| Водопроводные сети – всего | м.п. | 3 680 | 4 121,3 | 0 | 4 121,3 | 0 |
| Сети канализаций – всего | м.п. | 180 | 441,8 | 0 | 441,8 | 0 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения | Ед. |  | 1 475,3 | 0 | 1 475,3 | 0 |
| Котельные – всего | шт. |  | 11 290,2 | 0 | 11 290,2 | 0 |
| Электрические сети-всего | м.п. | 5 900 | 8 730,3 | 0 | 8 730,3 | 0 |
| Итого |  |  | 41 906,0 | 0 | 41 906,0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от  12.04.2016  № 542

Состав штаба

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства                                и социальной сферы Ярославского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

|  | начальник штаба, заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства; |
| --- | --- |
|  | заместитель начальника штаба, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
|  | секретарь штаба, зам. начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены штаба: |  |
|  | начальник управления образования Администрации ЯМР; |
|  | начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
|  | генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию); |
|  | генеральный директор ОАО ЖКХ «Заволжье» (по согласованию); |
|  | генеральный директор ЗАО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию); |
| Главы городского и сельских поселений - | по согласованию; |
| Руководители жилищно-коммунального комплекса - | по согласованию. |