****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**01.12.2017 № 4046**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации ЯМР от 05.06.2017 № 2073**

**«Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Развитие водоснабжения,**

**водоотведения и очистки сточных вод**

**на территории Ярославского муниципального**

**района на 2015-2019 годы» в новой редакции»**

 В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского Муниципального района шестого созыва от 26.10.2017 № 71 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 15.12.2016 № 69 «О районном бюджете ЯМР на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 05.06.2017 № 2073, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению

 Администрации ЯМР

 от 01.12.2017 № 4046

Изменения в муниципальную целевую программу

**«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»**

**на территории Ярославского муниципального района**

**на 2015-2019 годы»**

1. В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы  |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| всего | в том числе по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Областной бюджет | 13 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13320,90 |
| Местный бюджет | 12 821,88 | 1 178,18 | 1 746,70 | 2 397,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | **26 142,78** | **1 178,18** | **1 746,70** | **2 397,00** | **0,00** | **20 820,90** |

  |

2) Раздел 2. «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

**2. Общая потребность в ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| всего | в том числе по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13320,90 |
| Местный бюджет | 12 821,88 | 1 178,18 | 1 746,70 | 2 397,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | **26 142,78** | **1 178,18** | **1 746,70** | **2 397,00** | **0,00** | **20 820,90** |

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить

в следующей редакции:

**5. Перечень и описание Программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Программныемероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,тыс. руб. |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.** |
| ***Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.*** |
| ***Подзадача 1.1. Осуществление проектных работ.*** |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 250 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 200 м3/сутки в д.Григорьевское Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 700 м3/сутки в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 090,00 |  |  | 90,0 |  | 3 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с. Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 600 м3/сутки вп.Михайловский Некрасовского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в д.Иванищево Курбского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных канализационных сооружений в д.МокеевскоеТуношенского с/п |  2016 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2016-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 315,74 |  | 433,74 | 882,00 |  | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по подзадаче 1.1:*** |  |  |  | **5 405,74** | **0,00** | **433,74** | **972,00** | **0,00** | **4 000,00** |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- местный бюджет*** |  |  |  | **5 405,74** | **0,00** | **433,74** | **972,00** | **0,00** | **4 000,00** |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подзадача 1.2.  Строительство объектов водоснабжения*** |
| 1.2.1 | Строительство станции II подъема и станции обезжелезивания в р.п.Красные Ткачи Карабихского с/п | 2015-2017 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 061,02 | 1 061,02 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019-2020 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Строительство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Строительство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п |  2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по подзадаче 1.2:*** |  |  |  | **1 061,02** | **1 061,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- местный бюджет*** |  |  |  | **1 061,02** | **1 061,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подзадача 1.3.Строительство объектов водоотведения*** |
| 1.3.1 | Реконструкция очистных канализационных сооружений в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2017-2019 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в п.Карачиха Ивняковского с/п | 2015- |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 117,16 | 117,16 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019-2021 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019-2021 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Строительство канализационного коллектора в п.Красный Бор Заволжского с/п | 2019-2021 |  МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13 320,90 |  |  |  |  | 13320,90 |
| Местный бюджет | 3 500,00 |  |  |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по подзадаче 1.3:*** |  |  |  | **16 938,06** | **117,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 820,90** |
|  | ***В том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  | **13 320,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13320,90** |
|  | ***- местный бюджет*** |  |  |  | **3 617,16** | **117,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 500,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 1, в том числе:** | **23 404,82** | **1 178,18** | **433,74** | **972,00** | **0,00** | **20 820,90** |
|  | **-федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
|  | **-областной бюджет** | **13 320,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13320,90** |
|  | **-местный бюджет** | **10 083,92** | **1 178,18** | **433,74** | **972,00** | **0,00** | **7 500,00** |
|  | **-внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача 2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев*** |
| 2.1 | Ивняковское с.п | 2015-2019 | Ивняковское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 97,27 |  | 97,27 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 640,69 |  | 1 215,69 | 1425,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по задаче 2:*** |  |  |  | **2 737,96** | **0,00** | **1 312,96** | **1 425,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- местный бюджет*** |  |  |  | **2 737,96** | **0,00** | **1 312,96** | **1 425,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** | **26 142,78** | **1 178,18** | **1 746,70** | **2 397,00** | **0,00** | **20 820,90** |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **-областной бюджет** | **13 320,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13320,90** |
| **- местный бюджет** | **12 821,88** | **1 178,18** | **1 746,70** | **2 397,00** | **0,00** | **7 500,00** |

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

# 6. Сведения о распределении объемов и источников

# финансирования по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицаизмерения | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Финансовые ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | **26 142,78** | **1 178,18** | **1 746,70** | **2 397,00** | **0,00** | **20 820,90** |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 13 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13320,90 |
| - местный бюджет | тыс.руб. | 12 821,88 | 1 178,18 | 1 746,70 | 2 397,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |