АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2016                                                                                                                            № 359

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие

водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод» на территории

Ярославского муниципального района

на 2015-2019 годы  в новой редакции

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                     № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления                в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  в целях   осуществления     мероприятий   по   улучшению    водоснабжения  населения, водоотведения             и очистки сточных вод на территории  Ярославского    муниципального района, Администрация района   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы в новой редакции.

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района                    на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 24.11.2015 № 3386                                  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на  2015-2019 годы.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЯМР

от  03.03.2016  № 359

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод» на территории

Ярославского муниципального района

на 2015-2019 годы в новой редакции

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Заказчик программы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства |
| Цель Программы | Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы 2. Сведения об общей потребности в ресурсах 3. Анализ и оценка проблемы 4. Цель и задачи Программы 5. Перечень и описание программных мероприятий 6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по годам 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности реализации программы |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс.руб.) всего в том числе по годам 2015 2016 2017 2018 2019 Областной бюджет Местный бюджет 76 778,18 1 178,18 8 000,00 10 000,00 700,00 56 900,00 Внебюджетные источники Итого по программе 76 778,18 1 178,18 8 000,00 10 000,00 700,00 56 900,00 |
| Контроль за исполнением Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества - 63% Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям – 66% |

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 76 778,18 | 1 178,18 | 8 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 56 900,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 76 778,18 | 1 178,18 | 8 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 56 900,00 |

3. Анализ и оценка проблемы

В соответствии с концепцией федеральной целевой программы  «Обеспечение населения России питьевой водой» главной целью программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»                       на территории Ярославского муниципального района» является решение приоритетной национальной проблемы – увеличение продолжительности  жизни россиян до среднеевропейского уровня   за   счет   обеспечения          их  безопасной водой,  в  том числе питьевой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды в районе, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в районе также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения   не  соответствуют  по   органолептическим    показателям

(цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.107-01 «Питьевая вода».

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе подача питьевой воды  в 37 населенных пункта обеспечивается  ОАО ЖКХ «Заволжье» от артезианских скважин, которых в районе - 97, из них –                95 работающих.  Производительность действующих скважин –                 1393,7 тыс.  куб.м в год. 9 населенных пунктов получают питьевую воду               от сетей ОАО «Ярославльводоканал».   Объем  водопотребления составляет 2014,3 тыс.куб.м  в год. Источниками водоснабжения населения являются также частные колодцы, которые в большинстве случаях используются более 15 лет.

Протяженность водопроводных  сетей составляет 170 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 33 тыс. человек населения района.

В ряде  поселений износ артезианских скважин составляет  от 60%                   до 100% (с.Спас-Виталий, с.Курба, с. Толбухино). Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, дезинфекции.

Износ водопроводных сетей достигает  до 90%, что также значительно снижает качество питьевой воды.

Основная проблема в районе – это количество очистных сооружений                     и их техническое состояние.

Общее количество очистных   сооружений 18 шт. мощностью                     1060,3 тыс.куб.м. Кроме того, 686,9 тыс.куб.м  стоков уходит                                     в канализационные сети ОАО «Ярославльводоканал, а 344,6  тыс.куб.м                 на очистные сооружения ОАО «Славнефть-Янос». Канализационных насосных станций –38 шт. Протяженность канализационных сетей 139 км.

Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечивать очистку всего объема потребляемой воды.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории  Ярославского муниципального района основывается на анализе  состояния этих сетей с учетом существующих тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой  соответствующей требованиям, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

С этой целью на территории Ярославского муниципального района предлагается осуществить следующие мероприятия по улучшению водоснабжения населения:

- применение  новых технологий по восстановлению и дезинфекции водозаборов;

- предотвращение пескования водозаборных скважин;

- выполнение обезжелезивания водозаборных скважин;

- выполнение текущего и капитального ремонтов существующих источников водоснабжения;

- обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от антропогенных загрязнений;

- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;

- строительство разводящих водопроводных сетей в населенных пунктах;

- строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной питьевой водой;

- реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по водоснабжению и водоотведению                                  и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном                 и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития коммунального комплекса муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств                           на финансирование мероприятий;

- незавершенностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

4. Цель и задачи Программы

Цель Программы:  Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы Администрации Ярославского муниципального района необходимо решить следующие задачи:

1.Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

1.1. Осуществление проектных работ.

1.2. Строительство объектов водоснабжения.

1.3. Строительство объектов водоотведения.

2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы  гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения качественными услугами водоснабжения,                          но позволит значительно улучшить существующее положение в районе.

## 5. Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполни тель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований. |
| Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. |
| Подзадача 1.1. Осуществление проектных работ. |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 250 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 800,00 |  |  |  |  | 3 800,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 200 м3/сутки в д.Григорьевское Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 500,00 |  |  |  |  | 3 500,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 400,00 |  |  |  |  | 4 400,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 700 м3/сутки в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 200,00 |  |  |  |  | 5 200,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6 500,00 |  |  |  |  | 6 500,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 500,00 |  |  |  |  | 5 500,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 600 м3/сутки вп.Михайловский Некрасовского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 000,00 |  |  |  |  | 7 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в д.Иванищево Курбского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 500,00 |  |  |  |  | 5 500,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных канализационных сооружений в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.1: |  |  |  | 44 100,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 44 100,00 |  | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.2. Строительство объектов водоснабжения |
| 1.2.1 | Строительство станции II подъема и станции обезжелезивания в р.п.Красные Ткачи Карабихского с/п | 2015-2017 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 13 261,02 | 1 061,02 | 5 200,00 | 7 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019-2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Строительство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 600,00 |  |  |  |  | 1 600,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Строительство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 600,00 |  |  |  |  | 1 600,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.2: |  |  |  | 19 461,02 | 1 061,02 | 5 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 200,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 19 461,02 | 1 061,02 | 5 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 200,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.3.Строительство объектов водоотведения |
| 1.3.1 | Реконструкция очистных канализационных сооружений в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2018-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 100,00 |  |  | 2 100,00 |  | 3 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в п.Карачиха Ивняковского с/п | 2015- | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 117,16 | 117,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 500,0 |  |  |  |  | 2 500,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подзадаче 1.3: |  |  |  | 10 717,16 | 117,16 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 10 717,16 | 117,16 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, в том числе: | 74 278,18 | 1 178,18 | 7 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 56 900,00 |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -местный бюджет | 74 278,18 | 1 178,18 | 7 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 56 900,00 |
|  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев |
| 2.1 | Заволжское с.п | 2015-2019 | Заволжское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 555,00 |  | 200,00 | 200,00 | 155,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ивняковское с.п | 2015-2019 | Ивняковское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 278,00 |  | 100,00 | 100,00 | 78,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Карабихское с.п | 2015-2019 | Карабихское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 278,00 |  | 100,00 | 100,00 | 78,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Кузнечихинское с.п | 2015-2019 | Кузнечихинское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 333,00 |  | 120,00 | 120,00 | 93,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Курбское с.п | 2015-2019 | Курбское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 333,00 |  | 120,00 | 120,00 | 93,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Некрасовское с.п | 2015-2019 | Некрасовское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 445,00 |  | 160,00 | 160,00 | 125,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Туношенское с.п | 2015-2019 | Туношенское с.п | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 278,00 |  | 100,00 | 100,00 | 78,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | в.том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 2 500,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 76 778,18 | 1 178,18 | 8 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 56 900,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 76 778,18 | 1 178,18 | 8 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 56 900,00 |

# 6. Сведения о распределении объемов и источников

# финансирования по годам

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | 76 778,18 | 1 178,18 | 8 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 56 900,00 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 76 778,18 | 1 178,18 | 8 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 56 900,00 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

# 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется МКУ «МФЦР»:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности          и результативности реализации Программы

При расчете эффективности  реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Значение весового коэффициента | на начало 2015г. (базовый) | Планируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 01.01. 2016 | на 01.01. 2017 | на 01.01. 2018 | на 01.01. 2019 | на 01.01. 2020 |
| 1. | Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспеченного питьевой водой | % | 0,6 | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 |
| 2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям к общему количеству сточных вод | % | 0,4 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
|  | Итого: |  | 1,0 |  |  |  |  |

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится                 по формуле:

Р = ∑ Kn  (Xфакт÷ Xплан)*100%,   где:

Х факт   ––  текущее значение показателя;

Х план –   плановое значение показателя на текущий год ;

К n       ––   весовой коэффициент

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней, менее  75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*100%,

где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования  Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении  от 75 до 85 процентов - средней,  свыше   85 процентов – высокой.