А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.05.2017                                                                                                                            № 1806

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной

сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду

2017-2018 годов

На основании анализа прохождения отопительного периода                         2016-2017 годов и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР                                 к отопительному периоду 2017-2018 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (приложение 1) и состав штаба по подготовке (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР :

2.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018 годов;

2.2. Обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы ЯМР, коммунального и теплоэнергетического хозяйства ЯМР в срок до 15.09.2017;

2.3. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект жилищно-коммунального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

3. Управлению образования Администрации ЯМР, отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР в срок до 01.09.2017 обеспечить необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов                    к  работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям: ООО «Заволжская управляющая компания»,  ЗАО «ЯРУ «ЖКХ», ТСЖ «Ивняки», ТСЖ «Ивняковское», ООО «Форт», ООО УК «Полесье», ООО УК «Зеленый Бор», ООО УК «Мой Дом», ООО УК «Уют», ООО «Обслуживающая организация «Родной район», ООО "Управляющая компания Руф Стайл", ТСН «Альянс», ТСЖ «Полесье 26», ТСЖ «Полесье 18», ООО «ГУ ЖФ», ТСН «Щедрино», ТСН «ТСЖ «Центральная-10»:

4.1. Выполнить мероприятия по подготовке к зиме с предоставлением  соответствующих актов  и паспортов готовности в срок до 15.09.2017;

4.2. Еженедельно информировать  МКУ «МФЦР» ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях;

4.3. Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматуры, отопительных приборов, кровельных и других материалов для работы в зимних условиях 2017-2018 годов.

5. Рекомендовать:

- ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» в срок до 01.09.2017 подготовить оборудование и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения  населения в осенне-зимний период;

- теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на поставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование, РТХ и тепловые сети   к работе                       в осенне-зимний период.

6. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих котельные, работающие на жидком топливе, либо использующие его как резервное,           в срок до 01.11.2017 создать 20-ти дневный запас топлива.

7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района				                       Н.В. Золотников

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- |
| к постановлению Администрации ЯМР от 19.05.2017 № 1806 |
| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов |
| Мероприятия и виды работ | Единицы измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | средства предприятий ЖКХ | Средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты социальной сферы- всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети – всего | м.п. | 1 753 | 8 971,2 | 0 | 8 971,2 | 0 |
| Другие работы на системах теплоснабжения |  |  | 1 052,2 | 0 | 1 052,2 | 0 |
| Водопроводные сети – всего | м.п. | 4 310 | 4 186,1 | 0 | 4 186,1 | 0 |
| Сети канализаций – всего | м.п. | 310 | 494,8 | 0 | 494,8 | 0 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения |  |  | 2 034,7 | 0 | 2 034,7 | 0 |
| Котельные – всего | Ед. |  | 5 999,7 | 0 | 5 999,7 | 0 |
| Электрические сети-всего | м.п. | 4 170 | 4 877,6 | 0 | 4 877,6 | 0 |
| Другие работы на системах электроснабжения | Ед. | 1 | 300,7 | 0 | 300,7 | 0 |
| Итого |  |  | 27 917,0 | 0 | 27 917,0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 19.05.2017  № 1806

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства                 и социальной сферы Ярославского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

|  | начальник штаба, первый заместитель Главы Администрации ЯМР; |
| --- | --- |
|  | заместитель начальника штаба, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
|  | секретарь штаба, зам. начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены штаба: |  |
|  | начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
|  | генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию); |
|  | генеральный директор ОАО ЖКХ «Заволжье» (по согласованию); |
|  | начальник управления образования Администрации ЯМР; |
|  | генеральный директор ЗАО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию); |
| Главы городского и сельских поселений - | по согласованию; |
| Руководители жилищно-коммунального комплекса - | по согласованию. |