****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**23.10.2018 № 2240**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации ЯМР от 02.10.2017 № 3468**

**«Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Энергосбережение**

**на территории ЯМР на 2017-2019 годы»**

**в новой редакции»**

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 30.08.2018 № 49 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории ЯМР на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 02.10.2017 № 3468, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 23.10.2018 № 2240

**Изменения**

**в муниципальную целевую программу  
 «Энергосбережение на территории**

**Ярославского муниципального района**

**на 2017-2019 годы»**

1) В Разделе 1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | всего | в том числе по годам | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Районный бюджет | 3351,04 | 1044,02 | 1807,02 | 500,00 | | Внебюджетные источники | 12300,87 | 4698,23 | 3862,87 | 3739,77 | | **Итого по программе** | **15651,91** | **5742,25** | **5669,89** | **4239,77** | |  | | | | | |

2) Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

**2. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Плановый объем финансирования (тыс.руб.)** | | | |
| **всего** | **в том числе по годам** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 3351,04 | 1044,02 | 1807,02 | 500,00 |
| Внебюджетные источники | 12300,87 | 4698,23 | 3862,87 | 3739,77 |
| **Итого по программе** | **15651,91** | **5742,25** | **5669,89** | **4239,77** |

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Перечень и описание программных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Программные мероприятия | Ед. изм. | Плановое значение | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе. | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1.Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований | кол-во предп-риятий | 1 | 2017 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1.2 | Очистка внутренних и наружных поверхностей котлонагревателей | кол-во котлов | 12 | 2017 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 1450,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 |
| 9 | 2018 |
| 13 | 2019 |
| 1.3 | Режимно-наладочные работы по оптимизации процессов горения | кол-во котлов | 6 | 2017 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 1800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 9 | 2018 |
| 12 | 2019 |
| 1.4 | Использование при ремонте тепловых сетей теплоизо-ляционных материалов с высокими эффективными теплоизоляцион-ными свойствами | м. | 1012 | 2017 | ОАО ЖКХ «Заволжье» | внебюджетные источники | 6601,65 | 2149,01 | 2312,87 | 2139,77 |
| 835 | 2018 |
| 822 | 2019 |
|  | ***Итого по задаче 1:*** | | |  |  |  | **10851,65** | **3249,01** | **3862,87** | **3739,77** |
| ***в.том числе:*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***-областнойбюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- районный бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- внебюджетные источники*** | | |  |  |  | **10851,65** | **3249,01** | **3862,87** | **3739,77** |
| ***Задача 2.Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве.*** | | | | | | | | | | |
| ***2.1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере (ежегодное снижение объема ТЭР не менее чем на трипроцента)*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Установка приборов учета в учреждениях бюджетной сферы | кол-во | 6 | 2017 | УО | районный бюджет | 711,90 | 355,95 | 689,45 | 0,00 |
| 8 | 2018 |
| 10 | 2019 |
| 2.1.2 | Установка телеметрических систем учета в учреждениях бюджетной сферы | кол-во | 6 | 2017 | УО | районный бюджет | 342,98 | 171,49 | 337,99 | 0,00 |
| 1 | 2018 |
| 13 | 2019 |
| 2.1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | кол-во | 1 | 2017 | УО | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 2.1.4 | Принятие прог-рамм энергос-бережения во всех бюджетных учреждениях района | кол-во | 47 | 2017 | УО, ОМСУ |  |  |  |  |  |
| 47 | 2018 |
| 47 | 2019 |
|  | ***Итого по 2:1*** | | |  |  |  | **1554,88** | **527,44** | **1027,44** | **0,00** |
| ***в том числе*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***-областной бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***- районный бюджет*** | | |  |  |  | **1554,88** | **527,44** | **1027,44** | **0,00** |
| ***- внебюджетные источники*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Актуализация схем теплоснабжения Ярославского муниципального района | единиц | 1 | 2017 | МКУ «МФЦР» | районный бюджет | 1796,16 | 516,58 | 779,58 | 500,00 |
| 1 | 2018 |
| 1 | 2019 |
|  | ***Итого по 2 задаче*** | | |  |  |  | **3351,04** | **1044,02** | **1807,02** | **500,00** |
|  | ***в том числе*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***-областной бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- районный бюджет*** | | |  |  |  | **3351,04** | **1044,02** | **1807,02** | **500,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 3.Энергоэффективность в жилищном фонде*** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация работы по определению класса энергоэффективности жилых домов | кол-во | 19 | 2017 | УК |  |  |  |  |  |
| 13 | 2018 |
| 12 | 2019 |
| 3.2 | Выполнение требований по внесению предложений собственникам квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД | % | 100 | 2017 | УК | внебюджетные источники | 849,22 | 849,22 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 2018 |
| 100 | 2019 |
| 3.3 | Установка общедомовых приборов учета тепла в МКД | кол-во | 1 | 2017 | УК | внебюджетные источники | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
|  | ***Итого по задаче 3:*** | | |  |  |  | **1449,22** | **1449,22** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***в.том числе*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***-областной бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- районный бюджет*** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** | | |  |  |  | **1449,22** | **1449,22** | **0,00** | **0,00** |
| ***Задача 4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов*** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению | человек | 10 | 2017 | МКУ «МФЦР», УО, сельские поселения, УК, РСО |  |  |  |  |  |
| 10 | 2018 |
| 10 | 2019 |
| 4.2 | Размещение информации об энергосбережении в средствах массовой информации | кол-во | 2 | 2017 | МКУ «МФЦР», УО, сельские поселения, УК, РСО |  |  |  |  |  |
| 2 | 2018 |
| 2 | 2019 |
|  | ***Итого по задаче 4:*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***в.том числе*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- районный бюджет*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- внебюджетные источники*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача 5. Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности*** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Предоставление в ГИС "Энергоэффективность" достоверных энергетических деклараций бюджетными учреждениями | % | 100 | 2017 | ОМСУ, УО |  |  |  |  |  |
| 100 | 2018 |
| 100 | 2019 |
|  | ***Итого по задаче 5:*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***в.том числе*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- районный бюджет*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- внебюджетные источники*** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | | | | | | | **15651,91** | **5742,25** | **5669,89** | **4239,77** |
| - федеральный бюджет | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| -областной бюджет | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - районный бюджет | | | | | | | **3351,04** | **1044,02** | **1807,02** | **500,00** |
| - внебюджетные источники | | | | | | | **12300,87** | **4698,23** | **3862,87** | **3739,77** |
|  | | | | | | |  |  |  |  |

# 4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

# **6. Сведения о распределении объемов и источников**

# **финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица  измерения | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Финансовые ресурсы,  в т.ч.: | тыс. руб. | **15651,91** | 5742,25 | **5669,89** | 4239,77 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - районный бюджет | тыс.руб. | 3351,04 | 1044,02 | **1807,02** | 500,00 |
| - внебюджетные источники | тыс.руб. | 12300,87 | 4698,23 | 3862,87 | 3739,77 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) Приложение 1 к программе «Перечень объектов социальной сферы, в которых планируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2018 году» изложить в следующей редакции:  Перечень объектов социальной сферы, в которых планируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2018 году   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование объекта | Установка приборов учета (ХВС) | | | | Установка телеметрических систем учета | | | | | Всего | Областной  бюджет | Районный бюджет | Федераль-ный  бюджет | Всего | Областной  бюджет | Районный бюджет | Федераль-  ный  бюджет | | 1 | МОУ Козьмодемьянская ОШ ЯМР | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | МОУ Пестрецовская ОШ ЯМР | 30,50 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 | МОУ Иванищевская СШ ЯМР | 162,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 | МОУ п. Ярославка СШ ЯМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 166,50 | 0,00 | | 5 | МДОУ № 19 «Березка» ЯМР | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 | МДОУ № 27 «Светлячок» ЯМР | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **7** | МДОУ № 15 «Аленушка» ЯМР | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 | МДОУ № 18 «Теремок» ЯМР | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **ИТОГО** | **333,50** | **0,00** | **333,50** | **0,00** | **166,50** | **0,00** | **166,50** | **0,00** | |