****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**26.02.2019 № 365**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации ЯМР от 05.06.2017 № 2073**

**«Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Развитие водоснабжения,**

**водоотведения и очистки сточных вод»**

**на территории Ярославского муниципального**

**района на 2015-2019 годы» в новой редакции»**

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93

«О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы» в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 05.06.2017 № 2073, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 26.02.2019 № 365

Изменения

в муниципальную целевую программу

**«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»**

**на территории Ярославского муниципального района**

**на 2015-2019 годы»**

1. В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Областной бюджет | 10 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656,72 | | Местный бюджет | 15 709,79 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 5 314,51 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого по программе | **26 366,51** | **1 178,18** | **1 746,70** | **1 515,00** | **5 955,40** | **15 971,23** | |

1. Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

**2. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656,72 |
| Местный бюджет | 15 709,79 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 5 314,51 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | **26 366,51** | **1 178,18** | **1 746,70** | **1 515,00** | **5 955,40** | **15 971,23** |

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

**5. Перечень и описание Программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | Исполни  тель | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 |
| **Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.** | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.*** | | | | | | | | | | | |
| ***Подзадача 1.1. Осуществление проектных работ.*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 250 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 200 м3/сутки в д.Григорьевское  Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды производительностью 700 м3/сутки в д.Мокеевское Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 188,40 |  |  | 90,00 | | 98,40 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с. Медягино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 600 м3/сутки в п. Михайловский Некрасовского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в д. Иванищево Курбского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных канализационных сооружений в д. Мокеевское  Туношенского с/п | 2016- 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2016-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 433,74 |  | 433,74 |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.13 | Разработка ПСД и строительство объектов водоснабжения | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***Итого по подзадаче 1.1:*** |  |  |  | **622,14** | **0,00** | **433,74** | **90,00** | | **98,40** | **0,00** |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***- местный бюджет*** |  |  |  | **622,14** | **0,00** | **433,74** | **90,00** | | **98,40** | **0,00** |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Подзадача 1.2.  Строительство объектов водоснабжения*** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство станции  II подъема и станции обезжелезивания в р.п.Красные Ткачи  Карабихского с/п | 2015-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 1 061,02 | 1 061,02 |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.2 | Строительство станции очистки воды производительностью 300 м3/сутки в д.Пестрецово Заволжского с/п | 2019-2020 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.3 | Строительство артезианской скважины в с.Толбухино Кузнечихинского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.4 | Строительство артезианской скважины в с.Красное Туношенского с/п | 2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.5 | Строительство насосной станции в с. Пазушино Кузнечихинского СП | 2018-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 3 781,00 |  |  |  | | 3 781,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***Итого по подзадаче 1.2:*** |  |  |  | **4842,02** | **1 061,02** | **0,00** | **0,00** | | **3 781,00** | **0,00** |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***- местный бюджет*** |  |  |  | **4842,02** | **1 061,02** | **0,00** | **0,00** | | **3 781,00** | **0,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Подзадача 1.3.Строительство объектов водоотведения*** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Реконструкция очистных канализационных сооружений в д.Мокеевское  Туношенского с/п | 2017-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в п.Карачиха  Ивняковского с/п | 2015-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 117,16 | 117,16 |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.3 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 500 м3/сутки в п.Туношна (Военный городок) Туношенского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.4 | Строительство очистных канализационных сооружений производительностью 150 м3/сутки в с.Медягино Кузнечихинского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.5 | Строительство наружных сетей бытовой канализации в п. Красный Бор (2 этап) Заволжского с/п | 2019-2021 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет | 10 656,72 |  |  |  | |  | 10656,72 |
| Местный бюджет | 3 914,51 |  |  |  | |  | 3914,51 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.6 | Консервация очистных сооружений в д. Мокеевское Туношенского с/п | 2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | 676,00 |  |  |  | 676,00 | |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |
|  | ***Итого по подзадаче 1.3:*** |  |  |  | **15 364,39** | **117,16** | **0,00** | **0,00** | | **676,00** | **14 571,23** |
|  | ***В том числе*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  | **10 656,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **10656,72** |
|  | ***- местный бюджет*** |  |  |  | **4 707,67** | **117,16** | **0,00** | **0,00** | | **676,00** | **3 914,51** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Итого по задаче 1, в том числе:** | | | | **20 828,55** | **1 178,18** | **433,74** | **90,00** | | **4 555,40** | **14 571,23** |
|  | **-федеральный бюджет** | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **-областной бюджет** | | | | **10 656,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **10656,72** |
|  | **-местный бюджет** | | | | **10 171,83** | **1 178,18** | **433,74** | **90,00** | | **4 555,40** | **3 914,51** |
|  | **-внебюджетные источники** | | | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Задача 2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ивняковское с.п. | 2015-2019 | Ивняковское с.п. | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 97,27 |  | 97,27 |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты | 2016-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 5 440,69 |  | 1 215,69 | 1425,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***Итого по задаче 2:*** |  |  |  | **5 537,96** | **0,00** | **1 312,96** | **1 425,00** | | **1 400,00** | **1 400,00** |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***-областной бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | ***- местный бюджет*** |  |  |  | **5 537,96** | **0,00** | **1 312,96** | **1 425,00** | | **1 400,00** | **1 400,00** |
|  | ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** | | | | | **26 366,51** | **1 178,18** | **1 746,70** | **1 515,00** | | **5 955,40** | **15 971,23** |
| **- федеральный бюджет** | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| **-областной бюджет** | | | | | **10 656,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **10656,72** |
| **- местный бюджет** | | | | | **15 709,79** | **1 178,18** | **1 746,70** | **1 515,00** | | **5 955,40** | **5 314,51** |

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

# 6. Сведения о распределении объемов и источников

# финансирования по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица  измерения | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Финансовые ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | **26 366,51** | **1 178,18** | **1 746,70** | **1 515,00** | **5 955,40** | **15 971,23** |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 10 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656,72 |
| - местный бюджет | тыс.  руб. | 15 709,79 | 1 178,18 | 1 746,70 | 1 515,00 | 5 955,40 | 5 314,51 |
| внебюджетные источники | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |  |