# АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2022                                                                                                                                № 939

О    подготовке    объектов      жилищно-

коммунального хозяйства и социальной

сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду

2022-2023 годов

На основании анализа прохождения отопительного периода 2021 - 2022 годов и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к отопительному периоду     2022 - 2023 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов (приложение 1) и состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР:

2.1. Осуществлять текущий контроль над проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР     к работе в осенне-зимних условиях 2022 - 2023 годов.

2.2. Обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы ЯМР, коммунального и теплоэнергетического хозяйства ЯМР      в срок до 15.09.2022.

2.3. Осуществлять контроль своевременной подготовки паспортов готовности                          к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект жилищно-коммунального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

3. Управлению образования Администрации ЯМР, управлению культуры Администрации ЯМР, управлению молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР в срок до 01.09.2022 обеспечить необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ и ТСН, осуществляющим деятельность по управлению жилищным фондом на территории Ярославского муниципального района:

4.1. Выполнить мероприятия по подготовке к зиме с предоставлением  соответствующих актов  и паспортов готовности в срок до 15.09.2022.

4.2. Еженедельно информировать  МКУ «МФЦР» ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях.

4.3. Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматурой, отопительными приборами, кровельными и другими материалами для работы          в зимних условиях 2022-2023 годов.

4.4. Обеспечить предоставление актов проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в адрес штаба Ярославского муниципального района по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в срок до 15.09.2022.

5. Рекомендовать:

5.1. ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» в срок до 01.09.2022 подготовить оборудование и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения  населения в осенне-зимний период.

5.2. Теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на поставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование, РТХ и тепловые сети к работе в осенне-зимний период.

5.3. Руководителям организаций, имеющих котельные, работающие                    на жидком топливе, либо использующие его как резервное, в срок                              до 01.11.2022 создать 20-ти дневный запас топлива.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района	      Н.В. Золотников .

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации ЯМР от 13.05.2022 № 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия и виды работ | Единицы измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | средства предприятий ЖКХ |  | Средства областного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Котельные | ед. | 41 | 9097,90 | 0 | 9097,90 |  | 0 |  |
| ЦТП | ед. | 3 | 11,88 | 0 | 11,88 |  | 0 |  |
| Тепловые сети, задание по замене ветхих сетей | м.п. | 1348 | 9920,59 | 0 | 9920,59 |  | 0 |  |
| Другие работы на системах теплоснабжения | ед. | 3 | 76,00 | 0 | 76,00 |  | 0 |  |
| Водопроводные сети, задание по замене ветхих сетей | м.п. | 1875 | 4415,10 | 0 | 4415,10 |  | 0 |  |
| Ремонт артезианских скважин | ед. | 7 | 1088,13 | 0 | 1088,13 |  | 0 |  |
| Ремонт водоразборных колонок | ед. | 9 | 100,00 | 0 | 100,00 |  | 0 |  |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения | ед. | 25 | 2303,99 | 0 | 2303,99 |  | 0 |  |
| Электрические сети, задание по замене ветхих сетей | м.п. | 1327 | 9670,88 | 0 | 9670,88 |  | 0 |  |
| Ремонт трансформаторных подстанций | ед. | 9 | 449,17 | 0 | 449,17 |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  | 37133,64 | 0 | 37133,64 |  | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 13.05.2022  № 939

Состав штаба

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| Кошлаков - Александр Николаевич | начальник штаба, первый заместитель Главы Администрации ЯМР; |
| --- | --- |
|  | заместитель начальника штаба, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
|  | секретарь штаба, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены штаба: |  |
| Главы городского и -сельских поселений ЯМР Руководители - жилищно-коммунального комплекса | начальник управления культуры Администрации ЯМР; начальник ЯЭГС филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» (по согласованию); директор МП «Теплоресурс» (по согласованию); начальник управления образования Администрации ЯМР; генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию); начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР; генеральный директор ООО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию); по согласованию; по согласованию. |