**

#### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

**Ярославского муниципального района**

# Р Е Ш Е Н И Е

**17.03.2022 № 14**

**О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы»**

Принято на заседании

Муниципального Совета

Ярославского муниципального района

«17» марта 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.12.2021 № 124 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 № 85 «О районном бюджете ЯМР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:**

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67, изменения согласно приложению.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Ярославского  муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Золотников  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шибаев  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г |

2. Разместить текст настоящего Решения на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района

от 17.03.2022 № 14

**Изменения в программу**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры поселений**

**Ярославского муниципального района**

**на 2017-2027 годы»**

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы Ярославского муниципального района» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | 1 этап |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансиро-вания | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Итого по программе | 4 661 775 | 191 592 | 647 872 | 85 371 | 181 332 | 119 542 | 101 175 |   2 этап- 3 334 891 тыс. руб. |

2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

«**II. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Плановый объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** |
| **Итого по программе** | **4 661 775** | **191 592** | **647 872** | **85 371** | **181 332** | **119 542** | **101 175** | **3 334 891»** |

3. Таблицу 8.1 «Теплоснабжение» Раздела V «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.1. Теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  (объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам | | | | | | | | | | | |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Строительство новой котельной в д. Григорьевское на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 18939 |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 | 18000 |  | |
| Модернизация наружных тепловых сетей  в д. Григорьевское в связи со строительством новой котельной | 2,800 тыс.м | 6462 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6462 |  |  | |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сад п. Красный Бор | 0,190 тыс.м | 1771 |  |  |  | 1771 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Реконструкция участка тепловой сети в п. Заволжье | 0,070 тыс.м | 421 |  |  |  | 421 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Пестрецово | 0,110 тыс.м | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **27843** | **0** | **0** | **0** | **2 442** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7401** | **18000** | **0** | |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Сарафоново | 0,115 тыс.м | 980 |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада на 280мест в п. Ивняки | 0,550 тыс.м | 4429 |  |  |  |  |  |  |  | 4429 |  |  |  | |
| Реконструкция участка тепловой сети в д. Карачиха | 0,125 тыс.м | 675 |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сада на 220 мест в п. Карачиха | 0,190 тыс.м | 1530 |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |  |  |  | |
| Реконструкция участка тепловых сетей для обеспечения подключения ДОУ на 220 мест в п. Карачиха | 0,240 тыс.м | 5027 |  |  |  |  |  |  | 5027 |  |  |  |  | |
| Монтаж участка тепловых сетей к школе на 350 мест п. Ивняки | 0,110 тыс.м | 884 |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  | |
| Прокладка тепловых сетей при строительстве нового детского сада в п. Карачиха | 0,190 тыс.м | 1530 |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |  |  |  | |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **15 055** | **0** | **0** | **0** | **1 655** | **0** | **0** | **8 087** | **5 313** | **0** | **0** | **0** | |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Строительство БМ котельной в п. Красные на газовом виде топлива | 1,8 Гкал/час | 38000 |  |  |  |  |  |  |  | 38000 |  |  |  | |
| Реконструкция котельной  в д. Ананьино | 2,2 Гкал/час | 8260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4130 | 4130 |  | |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п. Красные Ткачи | 0,033 тыс.м | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **46461** | **0** | **0** | **0** | **201** | **0** | **0** | **0** | **38000** | **4130** | **4130** | **0** | |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство новой котельной в п. Ярославка | 3,4 Гкал/час | 33216 |  |  |  |  |  |  | 33216 |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловой сети п. Ярославка | 0,340 тыс.м | 1832 |  |  |  | 1832 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Кузнечиха (ниж) | 0,158 тыс.м | 859 |  |  |  | 859 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловой сети с. Толбухино | 0,115 тыс.м | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Глебовское | 0,027 тыс.м | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Медягино | 0,073 тыс.м | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Кузнечиха (верх) | 0,092 тыс.м | 652 |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Увеличение мощности котельной в п. Кузнечиха (нижн) |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | |  |
| Монтаж участка тепловых сетей от ТК до ТК ДОУ при строительстве нового детского сада в д. Кузнечиха | 0,1 тыс.м | 805 |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  | |  |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **39910** | **0** | **0** | **0** | **3 889** | **805** | **0** | **35216** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство новой котельной в с.Курба на газовом виде топлива | 3,4 Гкал/час | 68299 |  | 45 | 863 | 35998 | 31393 |  |  |  |  |  | |  |
| Техническое перевооружение котельной в п. Козьмодемьянск 1 | 3,4 Гкал/час | 20492 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10246 | 10246 | |  |
| Ремонт на котельной  д. Мордвиново |  | 1226 |  | 1226 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) д. Иванищево |  | 57548 |  | 47 | 892 | 30287 | 26322 |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в с. Ширинье | 0,050 тыс.м | 363 |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство блочно-модульной котельной в с. Ширинье |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  | |  |
| Капитальный ремонт вводов тепловой сети в д. Иванищево | 0,070 тыс.м | 327 |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мордвиново | 0,260 тыс.м | 1166 |  |  |  | 1166 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство блочно-модульной котельной в д. Мордвиново |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  | |  |
| Техническое перевооружение котельной в д. Мордвиново |  | 5585 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5585 |  | |  |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **211007** | **0** | **1 318** | **1 755** | **68 142** | **57715** | **0** | **0** | **56000** | **15831** | **10246** | | **0** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция котельной в п. Михайловский | 10,8 Гкал/час | 21240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21240 |
| Реконструкция участка тепловых сетей в п.Михайловский | 0,300 тыс.м | 1665 |  |  |  | 1665 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **22 905** | **0** | **0** | **0** | **1 665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **21 240** |
| **Туношенскому сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция котельной в п.Туношна -городок 26 | 3,4 Гкал/час | 5616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5616 | |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей в п. Туношна -городок 26 | 0,060 тыс.м | 312 |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей в д. Мокеевское | 0,080 тыс.м | 366 |  |  |  | 366 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **6294** | **0** | **0** | **0** | **678** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5616** | | **0** |
| **Всего по теплоснабжению:** |  | **369 475** | **0** | **1 318** | **1 755** | **78 672** | **58 520** | **0** | **43 303** | **99 313** | **27 362** | **37 992** | | **21 240** |

4. В разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:

4.1. Таблицу 8.2 «Водоснабжение» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.2. Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  (объекта) | Объемы работ, планируе-мые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам | | | | | | | | | | |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции второго подъема с накопительными резервуарами питьевой воды в п. Заволжье | 1 шт | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Пестрецово | 1 шт | 8265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8265 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в с. Спас-Виталий | 1 шт | 5150 |  |  |  |  |  | 150 | 5000 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Григорьевское | 1 шт | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины  в с. Спас-Виталий | 1 шт | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины  в д. Михайловское | 1 шт | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей  в п. Заволжье | 7,6 км | 31350 |  |  |  |  |  |  | 10450 | 10450 | 10450 |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей  в д. Красный Бор | 1,7 км | 2963 |  |  |  |  |  |  | 987 | 989 | 987 |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей  в п. Красный Бор | 2,5 км | 10230 |  |  |  |  |  |  | 3410 | 3410 | 3410 |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей  в д. Григорьевское | 5,5 км | 22516 |  |  |  |  | 30 |  | 7495 | 7496 | 7495 |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей  в д. Пестрецово | 6,5 км | 27060 |  |  |  |  |  |  | 9020 | 9020 | 9020 |  |  |
| Реконструкция участка водопроводных сетей  в с. Спас-Виталий | 4,0 км | 21714 |  |  |  | 288 |  |  | 5475 | 5476 | 5475 | 5000 |  |
| Разработка проекта зон санитарной охраны | 12 шт | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х скважин в д. Григорьевское | 4 шт | 583 |  |  |  |  | 101 |  | 482 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни  в д. Григорьевское | 1 шт | 394 |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Григорьевское |  | 2137 |  |  |  |  |  |  | 2137 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х скважин в д. Пестрецово и  д. Глухово | 3 шт | 1111 |  |  |  |  |  |  | 1111 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Пестрецово и д. Глухово |  | 2228 |  |  |  |  |  |  | 2228 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х скважин в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) | 2 шт | 280 |  |  |  | 145 | 135 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) |  | 408 |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Спас-Виталий (в т.ч. д. Михайловское) |  | 2050 |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в д. Шебунино и  д. Ботово | 1 шт | 417 |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
| Строительство скважины  в д. Шебунино и д. Ботово | 1 шт | 827 |  |  |  |  |  |  | 827 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Шебунино и д. Ботово |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в с. Прусово | 1 шт | 417 |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
| Строительство скважины  в с. Прусово | 1 шт | 637 |  |  |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Прусово |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-ой скважины в д. Ново | 1 шт | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины  в д. Ново | 1 шт | 637 |  |  |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в д. Ново |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **166245** | **0** | **98** | **0** | **582** | **266** | **150** | **63106** | **41341** | **53902** | **6800** | **0** |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станций обезжелезивания  в с. Сарафоново | 1 шт | 4405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4405 |  |  |
| Проектирование и строительство артезианской скважины  в с. Сарафоново | 1 шт | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующих скважин  в c. Сарафоново |  | 1292 |  |  |  |  |  |  | 1292 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Богослов |  | 555 |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в д. Богослов |  | 431 |  |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Дорожаево |  | 555 |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в д. Дорожаево |  | 431 |  |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Медведково |  | 603 |  |  |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в д. Медведково |  | 431 |  |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Чурилково |  | 624 |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в д. Чурилково |  | 431 |  |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в д. Ивановский Перевоз |  | 555 |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в д. Ивановский Перевоз |  | 431 |  |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующих скважин  в пос. Спасское |  | 833 |  |  |  |  |  |  | 833 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в c. Сарафоново |  | 2765 |  |  |  |  |  |  | 2765 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Богослов |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Дорожаево |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Медведково |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Чурилково |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Ивановский Перевоз |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Спасское |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **23850** | **0** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18985** | **400** | **4405** | **0** | **0** |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция повысительной насосной станции водопровода на ул. Калинина п. Дубки | 1 шт | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема питьевой воды в п. Щедрино и восстановление 2-х емкостей запаса воды | 2 000 куб.м | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
| Организация мероприятий, установленных проектом зон санитарной охраны 1, 2, 3 поясов источников водоснабжения | 14 шт | 4090 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2730 | 910 | 450 |
| Проектирование и строительство стации водоочистки (обезжелезивания) и насосной станции второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в п. Красные Ткачи | 200 куб.м/сут | 79121 |  |  | 184 | 54313 | 24624 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в п. Красный Октябрь | 150 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Карабиха | 150 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в п. Речной | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в т/б Белкино | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Кормилицино | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Ананьино | 250 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| Замена или капитальный ремонт насосного оборудования ВЗУ с большим процентом износа | 14 шт | 3270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190 | 730 | 350 |
| Капитальный ремонт артезианской скважины в р.п .Красные Ткачи | 1 шт | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и бурение новой артезианской скважины в рп Красные Ткачи (второе пр-во) | 1 шт | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений (в т.ч. д. Ершово, д. Ноготино) |  | 4640 |  |  |  |  |  |  |  | 1477 | 1555 | 1 608 |  |
| Капитальный ремонт1-го подъема (в т.ч. д. Ершово,  д. Ноготино) | 1 шт | 2591 |  |  |  |  | 3 |  |  | 661 | 675 | 608 | 644 |
| Капитальный ремонт2-го подъема (в т.ч. д. Ершово,  д. Ноготино) | 1 шт | 2835 |  |  |  |  |  |  |  | 902 | 950 | 983 |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Ананьино |  | 1989 |  |  |  |  |  |  |  | 633 | 667 | 689 |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Карабиха |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  | 739 | 778 | 804 |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в д. Карабиха | 3 шт | 1099 |  |  |  |  | 486 |  |  |  | 323 | 290 |  |
| Строительство резервной скважины и станции очистки воды в д. Кормилицино | 2 шт | 2151 |  |  |  |  |  |  |  | 685 | 721 | 745 |  |
| Реконструкция 1-й действующей скважины с увеличением производительности (в том числе замена оборудования)  в д. Кормилицино | 1 шт | 578 |  |  |  |  |  |  |  | 184 | 194 | 200 |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. пансионата "Ярославль" |  | 626 |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 132 | 118 | 247 |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Речной |  | 1325 |  |  |  |  |  |  |  | 422 | 444 | 459 |  |
| Реконструкция 2-х действующих скважин с увеличением производительности (в том числе замена оборудования)  в пос. Речной | 2 шт | 1113 |  |  |  |  |  |  |  | 354 | 373 | 386 |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Белкино |  | 1325 |  |  |  |  |  |  |  | 422 | 444 | 459 |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в д. Белкино | 2 шт | 296 |  |  |  |  | 107 |  |  | 64 | 66 | 59 |  |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **142020** | **0** | **0** | **184** | **54313** | **25670** | **0** | **0** | **10172** | **26942** | **23048** | **1691** |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция станции 2-го подъёма питьевой воды  в д. Кузнечиха | 1 шт | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |
| Проектирование и строительство 2-ой емкости запаса воды  в д. Кузнечиха | 1 000 куб.м | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Организация мероприятий, установленных проектом зон санитарной охраны 1, 2, 3 поясов источников водоснабжения | 16 шт | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Глебовское | 200 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины  в с. Толбухино | 1 шт | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины в с. Толбухино | 1 шт | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Андроники | 150 куб.м/сут | 3500 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды  в с. Медягино | 250 куб.м/сут | 3800 |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| Водоснабжение п. Ярославка  от городского водопровода | 1 шт | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| Замена или капитальный ремонт насосного оборудования ВЗУ с большим процентом износа | 1 шт | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Красное (с. Устье) |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в пос. Красное  (с. Устье) | 1 шт | 574 |  |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в пос. Красное (с. Устье) | 1 шт | 396 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Андроники |  | 1940 |  |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины  в с. Андроники | 1 шт | 475 |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Медягино |  | 1857 |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин  в с. Медягино |  | 1096 |  |  |  |  | 296 |  | 800 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема  в с. Медягино |  | 819 |  |  |  |  |  |  | 819 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Толбухино |  | 1825 |  |  |  |  |  |  | 1825 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин  в с. Толбухино |  | 377 |  |  |  |  | 127 |  | 250 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Глебовское |  | 2457 |  |  |  |  |  |  | 2457 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин  в д. Глебовское |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин  в д. Ватолино и д. Софино |  | 791 |  |  |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Ватолино и д. Софино |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство насосной станции в с. Пазушино |  | 3793 |  | 3781 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода от ЦСВС г. Ярославля до распределительных сетей поселка |  | 10885 |  |  |  |  |  |  | 3772 | 3465 | 3648 |  |  |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **58593** | **0** | **3781** | **12** | **0** | **864** | **0** | **22923** | **7265** | **23748** | **0** | **0** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Мордвиново | 3 шт | 7473 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 6973 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в с. Ширинье | 4 шт | 9964 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 9464 |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в п. Козьмодемьянск | 1 шт | 4200 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в д. Иванищево | 3 шт | 7473 |  |  |  |  |  |  | 6973 | 500 |  |  |  |
| Реконструкция существующих водозаборных сооружений |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 6000 |  |  |
| Реконструкция изношенных водопроводных сетей | 20 км | 12988 |  |  |  | 143 | 45 |  |  | 10000 | 2800 |  |  |
| Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов |  | 16390 |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | 1390 | 2000 | 6000 |
| Организация зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Курба |  | 77000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77000 |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в с. Курба и пос. Васильевское | 3 шт | 1253 |  |  |  |  | 153 |  | 1100 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Иванищево и д. Голенцево |  | 1825 |  |  |  |  |  |  | 1825 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в д. Иванищево и д. Голенцево |  | 1187 |  |  |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Ширинье |  | 1621 |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в с. Ширинье | 4 шт | 1766 |  |  |  |  |  |  | 1766 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Козьмодемьянск |  | 3809 |  |  |  |  |  |  | 3809 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 4-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Козьмодемьянск |  | 1392 |  |  |  | 109 | 383 |  | 900 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Мордвиново и с. Резанино |  | 1999 |  |  |  |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в д. Мордвиново и с. Резанино |  | 1286 |  |  |  |  | 6 |  | 1280 |  |  |  |  |
| Строительство станции водоочистки и обезжелезивания с. Михайловское |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в с. Михайловское |  | 417 |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины  в д. Аристово |  | 417 |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Дягтево |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Новленское |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Лаптево |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Меленки |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Каблуково |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Баканово |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Михайловское |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в д. Аристово |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **189618** | **0** | **147** | **39** | **252** | **4787** | **0** | **35766** | **36000** | **104627** | **2000** | **6000** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в п. Михайловский | 1200 куб.м | 99000 |  |  |  |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания  в п. Красный Волгарь | 120 куб.м | 2491 |  |  |  |  |  |  | 2491 |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |
| Реконструкция водопроводных очистных сооружений  в пос. Михайловский |  | 3129 |  |  |  |  |  |  | 3129 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 10-и действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в пос. Михайловский |  | 3752 |  |  |  | 528 | 469 |  | 1436 | 1319 |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Красный Волгарь |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования) в пос. Красный Волгарь |  | 755 |  |  |  |  | 155 |  | 600 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Григорьевское |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в с. Григорьевское |  | 791 |  |  |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Красный Холм  (в т.ч. д. Турыгино) |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в пос. Красный Холм  (в т.ч. д. Турыгино) |  | 791 |  |  |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующей скважины (в том числе замена оборудования) в пос. Ченцы |  | 396 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пос. Ченцы |  | 1559 |  |  |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 145 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **120833** | **0** | **145** | **0** | **528** | **624** | **0** | **15717** | **102819** | **1000** | **0** | **0** |
| **Туношенское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в с.Туношна | 200 куб.м/сут | 78024 |  |  | 5 | 306 | 453 | 77260 |  |  |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в пос.Туношна-городок 26 | 400 куб.м/сут | 84100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 84000 |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания в д. Мокеевское | 500 куб.м/сут | 1 430 |  | 1 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды  в д. Мокеевское | 500 куб.м/сут | 5200 |  | 98 |  |  |  |  | 5102 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на устройство артезианской скважины  в с. Красное | 1 шт | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Строительство артезианской скважины в с. Красное | 1 шт | 574 |  |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в с. Красное |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины (в том числе замена оборудования)  в с. Красное |  | 396 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  в пос. Дорожный |  | 1508 |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |  |  |  |
| Строительство резервной скважины в пос. Дорожный | 1 шт | 574 |  |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1-й действующей скважины (в том числе замена оборудования)  в пос. Дорожный |  | 396 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в пос. Туношна-городок 26 |  | 1139 |  |  |  |  | 139 |  | 1000 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 3-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в с. Туношна |  | 1304 |  |  |  |  | 104 |  | 1200 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в пансионате Туношна |  | 891 |  |  |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  в д. Мокеевское |  | 385 |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 2-х действующих скважин (в том числе замена оборудования)  на ст. Лютово |  | 791 |  |  |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений в пансионате Туношна |  | 1946 |  |  |  |  |  |  | 1946 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений  на ст. Лютово |  | 1944 |  |  |  |  |  |  | 1944 |  |  |  |  |
| Строительство шахтных колодцев |  | 199 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **186209** | **0** | **1727** | **5** | **306** | **1081** | **77360** | **18230** | **2500** | **85000** | **0** | **0** |
| **Всего по водоснабжению:** |  | **887368** | **0** | **5958** | **240** | **55981** | **33292** | **77510** | **174727** | **200497** | **299624** | **31848** | **7691** |

4.2. Таблицу 8.3 «Водоотведение» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.3. Водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам | | | | | | | | | | |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заволжское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в п. Заволжье (с учетом приема сточных вод  д. Пестрецово и последующей транспортировкой до системы ЦВО г. Ярославля) | 1 шт | 7683 |  |  |  |  |  |  | 7683 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в д. Пестрецово | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство системы водоотведения: сети и очистные сооружения канализации в д. Григорьевское | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в с. Спас-Виталий  с целью приема сточных вод села из д. Михайловское | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора  в д. Григорьевское до системы центрального водоотведения  г. Ярославля | 5,6 км | 42715 |  |  |  |  |  |  | 42715 |  |  |  |  |
| Строительство новых канализационных коллекторов  на территории Заволжского сельского поселения |  | 81800 |  |  |  |  |  |  | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 9000 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов  в п. Заволжье | 11,7 км | 43050 |  |  |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4650 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов  в д. Пестрецово | 1,8 км | 6700 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов  в д. Григорьевское | 3,61 км | 13245 |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1245 |
| Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов  в с. Спас-Виталий,  д. Михайловское | 2,323 км | 8450 |  |  |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 850 |
| Строительство наружных сетей бытовой канализации в п. Красный Бор (2 этап) | 1,5 км,  2 000 куб.м/сут | 22265 |  |  | 13670 | 8563 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности)  в п. Красный Бор |  | 5529 |  |  |  |  |  |  | 5529 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности)  в д. Ермолово |  | 1721 |  |  |  |  |  |  | 1721 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности)  в д. Михайловское |  | 1302 |  |  |  |  |  |  | 1302 |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора в д. Пестрецово  до канализационной насосной станции в пос. Заволжье |  | 24262 |  |  |  |  |  |  | 24262 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции (с увеличением производительности)  в д. Полесье |  | 1302 |  |  |  |  |  |  | 1302 |  |  |  |  |
| **Итого по Заволжскому СП** |  | **350024** | **0** | **0** | **13670** | **8563** | **32** | **0** | **208614** | **34100** | **34100** | **34100** | **16845** |
| **Ивняковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых очистных сооружений канализации  в с. Сарафоново | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Строительство новой канализационной насосной станции коттеджей в п. Ивняки | 1 шт | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| Реконструкция очистных сооружений канализации дождевых стоков (установка Каскад-062) | 1 шт | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| Реконструкция сети канализации в п. Карачиха и строительство второй канализационной насосной станции |  | 99403 |  |  |  |  |  |  |  | 49701 |  | 49702 |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в д. Сабельницы |  | 11014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 450 | 5 564 |
| Строительство самотечных сетей в д. Сабельницы |  | 11324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 603 | 5 721 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в пос. Ивняки |  | 508 |  |  |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в пос. Карачиха |  | 465 |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в с. Спасское |  | 465 |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции  в с. Сарафоново |  | 746 |  |  |  |  |  |  | 367 |  | 379 |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции ст. Тенино |  | 465 |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
| **Итого по Ивняковскому СП** |  | **159940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32820** | **49701** | **379** | **60755** | **16285** |
| **Карабихское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на ул. Фестивальная  п. Дубки | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Ремонт 3 канализационных насосных станций. Перекладка напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений канализации "Славнефть-ЯНОС" п. Дубки | 1,67 км | 37299 |  |  |  |  |  |  | 37299 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в д. Ананьино | 1 шт | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых канализационных насосных станций в п. Речной | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новой канализационной насосной станции в п. Красный Октябрь | 1 шт | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции для увеличения приема стоков  в д. Карабиха | 1 шт | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| Ремонт канализационной насосной станции в пос. пансионата «Ярославль» (водоотведение осуществляется  в систему центрального водоотведения р.п. Красные Ткачи) | 1 шт | 381 |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по объединению систем центрального водоотведения на базе очистных сооружений канализации  в р.п. Красные Ткачи с присоединением к системе  д. Карабиха, д. Кормилицино, пос. пансионата "Ярославль", пос. Речной, п. Козьмодемьянск, д. Ершово и д. Ноготино без реконструкции очистных сооружений канализации | 2828 куб.м/сут | 195014 |  |  |  |  |  |  | 195014 |  |  |  |  |
| Строительство системы центрального водоотведения  в д. Селифонтово: сети и канализационная насосная станция с напорным коллектором до очистных сооружений канализации д. Прохоровское |  | 26824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26824 |  |
| Строительство очистных сооружений канализации в д. Прохоровское (с учетом приема сточных вод от д. Селифонтово) |  | 19725 |  |  |  |  |  |  | 19725 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в д. Кормилицино для увеличения приема стоков (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п.Красные Ткачи) |  | 2540 |  |  |  |  |  |  | 2540 |  |  |  |  |
| Ремонт ГКНС в п. Речной (водоотведение осуществляется в систему центрального водоотведения р.п. Красные Ткачи) |  | 2026 |  |  |  |  | 26 |  | 2000 |  |  |  |  |
| Развитие системы центрального водоотведения п. Речной (строительство сетей с целью подключения существующих абонентов) |  | 20398 |  |  |  |  |  |  | 20398 |  |  |  |  |
| **Итого по Карабихскому СП** |  | **434207** | **0** | **0** | **0** | **0** | **407** | **0** | **386976** | **20000** | **0** | **26824** | **0** |
| **Кузнечихинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой канализационной насосной станции в д. Кузнечиха и прокладка сети напорной канализации до городского коллектора | 800 куб.м/сут | 250000 |  |  |  |  |  |  | 50000 | 200000 |  |  |  |
| Строительство новых канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации в д. Глебовское | 200 куб.м/сут | 32982 |  |  |  |  |  |  | 11388 | 10580 | 11014 |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в с. Толбухино | 150 куб.м/сут | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в с. Андроники (с целью приема сточных вод с. Андроники и  с. Толбухино) | 150 куб.м/сут | 39970 |  |  |  |  |  |  | 13801 | 12822 | 13347 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации новых очистных сооружений канализации в с. Медягино | 1 шт | 5500 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в с. Медягино | 150 куб.м/сут | 19792 |  |  |  |  |  |  | 6834 | 6349 | 6 609 |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в п. Ярославка |  | 4098 |  |  |  |  |  |  | 4098 |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора в с. Толбухино (от сущ. КНС до ОСК с. Андроники) |  | 33121 |  |  |  |  |  |  |  | 16 284 | 16837 |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в с. Толгоболь |  | 3322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643 | 1 679 |
| Строительство сетей водоотведения в с. Толгоболь |  | 83579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 335 | 42 244 |
| Строительство напорного коллектора в с. Толгоболь  до централизованного водоотведения ГО г. Ярославль |  | 90104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 562 | 45 542 |
| Капитальный ремонт канализационной насосной станции в с. Толбухино |  | 3224 |  |  |  |  |  |  | 3224 |  |  |  |  |
| **Итого по Кузнечихинскому СП** |  | **595692** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **89345** | **281535** | **47807** | **87540** | **89465** |
| **Курбское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в д. Иванищево | 150 куб.м/сут | 18926 |  |  |  |  |  |  | 6535 | 6071 | 6320 |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в с. Курба |  | 45136 |  |  |  |  |  |  | 15585 | 14479 | 15072 |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в с. Ширинье |  | 13929 |  |  |  |  |  |  | 4810 | 4468 | 4651 |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в д. Мордвиново |  | 23160 |  |  |  |  |  |  | 7997 | 7429 | 7734 |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации  в п. Козьмодемьянск |  | 20500 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 | 5000 | 10000 |  |
| Строительство новых канализационных насосных станций в п. Козьмодемьянск |  | 2344 |  |  |  |  |  |  |  | 2344 |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Курба |  | 3577 |  |  |  |  | 77 |  |  | 3500 |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Ширинье |  | 13929 |  |  |  |  |  |  | 4810 | 4468 | 4651 |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в д. Иванищево |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационной насосной станции в с. Мордвиново |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| Строительство сети в с. Курба  (с целью подключения существующих абонентов) |  | 22127 |  |  |  |  |  |  | 7640 | 7098 | 7389 |  |  |
| Строительство напорного коллектора в п. Козьмодемьянск (до ОСК р.п. Красные Ткачи) |  | 30978 |  |  |  |  |  |  | 10696 | 9937 | 10345 |  |  |
| Строительство сети  в п. Козьмодемьянск (с целью подключения существующих абонентов) |  | 41599 |  |  |  |  |  |  | 14364 | 13344 | 13891 |  |  |
| **Итого по Курбскому СП** |  | **244205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77** | **0** | **76437** | **82638** | **75053** | **10000** | **0** |
| **Некрасовское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Михайловский |  | 90344 |  |  |  | 189 | 5 | 150 | 30000 | 60000 |  |  |  |
| Проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Красный Волгарь |  | 20696 |  |  |  |  |  |  | 2587 | 2587 | 10348 | 5174 |  |
| Проектирование канализационной насосной станции в п. Григорьевское |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |
| Строительство сетей канализации в п. Михайловский |  | 17672 |  |  |  |  |  |  | 2208 | 2208 | 8840 | 4416 |  |
| Строительство сетей канализации в п. Красный Волгарь |  | 17664 |  |  |  |  |  |  | 2208 | 2208 | 8832 | 4416 |  |
| Строительство сетей канализации в п. Григорьевское |  | 17664 |  |  |  |  |  |  | 2208 | 2208 | 8832 | 4416 |  |
| Строительство канализационной насосной станции в пос. Красный Холм |  | 3364 |  |  |  |  |  |  | 3364 |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора в пос. Красный Холм (до канализационной насосной станции в пос. Михайловский) |  | 18714 |  |  |  |  |  |  | 9201 | 9513 |  |  |  |
| **Итого по Некрасовскому СП** |  | **187118** | **0** | **0** | **0** | **189** | **5** | **150** | **52276** | **78724** | **36852** | **18922** | **0** |
| **Туношенское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений в с. Туношна и п.Туношна-городок 26 |  | 108255 |  |  | 5 | 450 |  |  |  | 107800 |  |  |  |
| Строительство очистных канализационных сооружений  в д. Мокеевское |  | 101000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101000 |  |
| Строительство сети водоотведения в с. Туношна |  | 35403 |  |  |  |  |  |  | 11357 | 11822 | 12224 |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции в пос. Туношна-городок 26 |  | 5249 |  |  |  |  |  |  | 5249 |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора до очистных канализационных сооружений в п. Туношна-городок 26 |  | 32150 |  |  |  |  |  |  | 10313 | 10736 | 11101 |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции на ст. Лютово |  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037 | 2082 |
| Строительство сети водоотведения на ст. Лютово |  | 19538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9663 | 9875 |
| Строительство напорного коллектора на ст. Лютово до очистных канализационных сооружений д. Мокеевское |  | 14951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7394 | 7557 |
| Консервация очистных сооружений в д. Мокеевское |  | 676 |  | 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Туношенскому СП** |  | **321341** | **0** | **676** | **5** | **450** | **0** | **0** | **26919** | **130358** | **23325** | **120094** | **19514** |
| **Всего по водоотведению:** |  | **2292527** | **0** | **676** | **13675** | **9202** | **521** | **150** | **873387** | **677056** | **217516** | **358235** | **142109**» |

4.3. Таблицу 8.4 «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

«**Таблица 8.4. Газоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам | | | | | | | | | | |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| Строительство газопровода к с. Толгоболь, д. Ракино и д. Курдумово Кузнечихинское сп | 10,3 км | 12975 | 12839 | 131 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей д. Ивановский Перевоз Ивняковское СП | 1,9 км | 2252 | 2158 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей  д. Зверинцы Ивняковское сп | 1,71 км | 3083 | 3031 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления с.Туношна- д. Воробино Туношенское СП | 6,01 км | 9544 | 693 | 8465 | 138 | 248 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода д. Кормилицино, д. Комарово Карабихское СП | II-3,2 км  III-7,3 км | 39258 | 6665 | 288 | 18452 | 13608 | 245 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода к жилым домам по ул. Московское шоссе в д. Карабиха  Карабихское СП | 0,67 км | 29 |  |  | 23 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп | I- 3,3 км  II-2,8 км  III-2,9км | 29850 | 3146 |  |  | 14811 | 11893 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поселкового газопровода низкого давления в д. Медведево и д. Коченятино Заволжское СП | 1,06 км | 1506 |  | 1506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода к д. Бор  Заволжское СП | 3,02 км | 2489 |  |  |  |  | 989 |  |  | 1500 |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Красный Бор Заволжское СП | 3,5 км | 13748 |  |  |  | 189 | 59 |  |  |  | 13500 |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в с. Курба Курбское сп и газопроводов-вводов к жилым домам | 10,14км  1,8 км | 35447 |  | 1217 | 32434 | 1572 | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Иванищево Курбского сп и газопроводов-вводов к жилым домам | 2,82 км  0,53 км | 13212 |  | 930 | 12102 | 97 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжское сп | 1,15 км | 1995 |  |  |  |  | 1995 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Юрятино, д. Василево, д. Сереново Кузнечихинское сп | 4 км | 19475 |  |  |  |  |  | 10864 | 8611 |  |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого и среднего давления  в д. Почаево  Кузнечихинское СП | 2 км | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |
| Распределительный газопровод  д. Воробино  Туношенское сп | 2 км | 5322 |  | 687 | 4586 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод на ул. Луговая, ул. Цветочная,  ул. Кленовая, ул. Алмазная  в д. Карабиха (ПИР) | 3 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода на ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Кленовая,  ул. Алмазная в д. Карабиха | 3 км | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Ново  Заволжское сп (ПИР) | 1,5 км | 963 |  |  | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Ново Заволжского СП | 1,5 км | 4026 |  |  |  | 3927 | 99 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Прусово  Заволжское сп (ПИР) | 3 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Прусово Заволжское СП | 3км | 11400 |  |  |  |  |  |  |  | 11400 |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Гаврилово Заволжское сп | 2км | 5700 |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Корюково  Карабихское сп (ПИР) | 1,5 км | 1980 |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Корюково  Карабихское СП | 1,5 км | 2797 |  |  |  | 990 |  |  | 1807 |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Лупычево  Карабихское сп (ПИР) | 1 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Лупычево Карабихское сп | 1 км | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Боровая Карабихское СП | 1,5 км | 747 |  |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Климовское Карабихское СП | 1,5 км | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Распределительный газопровод д. Бутрево  Кузнечихинское сп | 1,5 км | 2193 |  |  |  |  |  | 1000 | 1193 |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Шепелево Карабихского сп (ПИР) | 1 км | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Шепелево Карабихского сп | 1 км | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| Распределительный газопровод в д. Меленки Курбское сп (ПИР) | 2 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Меленки Курбского сп | 2 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Михайловское и с. Новленское Курбское сп (ПИР) | 3 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Михайловское и с. Новленское Курбское сп | 3 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Васильевское Курбское сп (ПИР) | 2 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Васильевское Курбское сп | 2км | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Распределительный газопровод с. Туношна (ул. Набережная и Костромская) и пос. Волга  Туношенское сп (ПИР) | 3,5 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода с. Туношна (ул. Набережная и ул. Костромская) и пос. Волга  Туношенское сп | 3,5 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в с. Сопелки Туношенское сп | 1,6 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Орлово Туношенское сп | 2 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Ярцево Туношенское сп (ПИР) | 2,5км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Ярцево Туношенское сп | 2,5 км | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| Распределительный газопровод в д. Бегоулево Карабихского сп (ПИР) | 1,5 км | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в д. Бегоулево  Карабихского сп | 1,5 км | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| Распределительный газопровод в пос. при ж/д ст. Уткино  Заволжского сп (ПИР) | 1,5 км | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |
| Строительство распределительного газопровода в пос. при ж\д ст. Уткино | 1,5 км | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| Газопровод в д. Селифонтово Карабихского сп (ПИР) | 5 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода в д. Селифонтово  Карбихского сп | 5 км | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| Газопровод в д. Глебовское  Кузнечихинское сп | 5км | 1590 |  |  | 7 | 1583 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть газораспределения д. Глебовское  Кузнечихинское сп |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть газораспределения для жилых домов в с. Андроники Кузнечихинского СП | 1,5 км | 22072 |  |  |  | 337 | 10831 | 10904 |  |  |  |  |  |
| Газопровод в с. Спас-Виталий Ярославского МР | 0,5 км | 2242 |  |  |  |  | 742 |  |  | 1500 |  |  |  |
| Газопровод к МКД п. Козьмодемьянск Курбское СП | 0,8 км | 109 |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в п. Дорожный Туношенское СП |  | 1430 |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Бреховская Туношенское СП |  | 5700 |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. СорокиноТуношенское СП |  | 4750 |  |  |  |  |  |  |  | 4750 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. ДмитриевоТуношенское СП |  | 4750 |  |  |  |  |  |  |  | 4750 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Поляны Туношенское СП |  | 9500 |  |  |  |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |
| Строительство распределительных газовых сетей в д. Липовицы Заволжское СП |  | 4750 |  |  |  |  |  |  |  | 4750 |  |  |  |
| Газопровод в д. Девятово Курбское СП | 0,3 км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по газоснабжению:** |  | **323785** | **28532** | **14360** | **69700** | **37477** | **27209** | **23515** | **11611** | **51980** | **37250** | **5650** | **16500**» |

5. В разделе VI «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов»:

5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общая плановая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы на 2017-2027 годы представлена в таблице и составляет 6 971 150 тыс. руб.».

5.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурсов | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |
| 1. | Системы водоснабжения и водоотведения, всего | 3179896 | 0 | 6634 | 13916 | 65183 | 33813 | 77660 | 2982690 |
| 2. | Система газоснабжения, всего | 323785 | 28532 | 14360 | 69700 | 37477 | 27209 | 23515 | 122991 |
| 3. | Система электроснабжения, всего | 788620 | 163060 | 625560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Система теплоснабжения, всего | 369475 | 0 | 1318 | 1755 | 78672 | 58520 | 0 | 229210 |
| 5. | Всего | 4661775 | 191592 | 647872 | 85371 | 181332 | 119542 | 101175 | 3334891 |