

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**27.02.2018 № 593**

**О подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР и Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения ЯМР**

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Градостроительной комиссии Ярославского муниципального района подготовить проекты изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР и Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения ЯМР.

1. Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей по подготовке проектов, указанного в пункте 1 постановления, согласно приложению.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов, указанных в пункте 1 постановления, направляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (150001, Ярославская обл., Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней со дня официального опубликования постановления.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 27.02.2018 № 593

**Порядок и сроки проведения работ**

**по подготовке проектов изменений в Правила землепользования**

**и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР**

**и Правила землепользования и застройки**

**Курбского сельского поселения ЯМР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект), представление проекта на рассмотрение градостроительной комиссии ЯМР | 30 дней | УАиГ ЯМР |
| 2. | Рассмотрение и направление Проекта Главе ЯМР или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку | 5 дней | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 3. | Доработка Проектов | 15 дней | УАиГ ЯМР |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному Главе ЯМР Проекту | не позднее  10 дней со  дня получения  проекта | Глава ЯМР |
| 5. | Опубликование материалов по Проекту. Проведение публичных слушаний | не менее  2 месяцев и  не более  4 месяцев | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 6. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний (п. 15 ст. 31 ГрК РФ). Представление Проекта, заключения по результатам публичных слушаний Главе ЯМР для принятия решения | срок определяется в зависимости от количества  несоответствий, не более  3 недель | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 7. | Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение  14 дней после представления проекта | Глава ЯМР |
| 8. | Доработка Проекта  и представление его Главе ЯМР | в зависимости от объема корректировки | Градостроительная комиссия ЯМР |
| 9. | Направление Проекта  на Муниципальный Совет на рассмотрение для принятия решения об утверждении или  направление Проекта Главе ЯМР на доработку | в течение  10 дней после представления  проекта  на доработку | Глава ЯМР,  градостроительная комиссия ЯМР |