АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022                                                                                                                               № 2980

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожного хозяйства

в Ярославском муниципальном районе»

на 2023-2025 годы

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  положением о программно-целевом планировании в Ярославском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054,  Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» на 2023-2025 годы.

2.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                               Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 29.12.2022 № 2980

Муниципальная программа

Ярославского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства

в Ярославском муниципальном районе

на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ярославского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации ЯМР |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ |  |
| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации. | Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2023; 2024; 2025. Областной бюджет; 169 784,89; 110 261,63; 44 761,63; 14 761,63. Местный бюджет; 55 255,00; 22 000,00; 15 947,00; 17 308,00. ИТОГО; 225 039,89; 132 261,63; 60 708,63; 32 069,63. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы финансирования подпрограмм | подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы» Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2023; 2024; 2025. Областной бюджет; 169 784,89; 110 261,63; 44 761,63; 14 761,63. Местный бюджет; 55 255,00; 22 000,00; 15 947,00; 17 308,00. ИТОГО; 225 039,89; 132 261,63; 60 708,63; 32 069,63. | МКУ «МФЦР» ЯМР |
| Конечные результаты муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя – 36,5% на 01.01.2026 |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php |  |

I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ярославского муниципального района по состоянию на 01.07.2022 составляет  972,91 км, из них:

- автодорог, находящихся в муниципальной собственности ЯМР – 385,56 км; в том числе с  твердым покрытием – 134,657 км, с грунтовым покрытием – 250,91 км;  не соответствуют нормативным требованиям – 307,55 км;

- автодорог, находящихся в собственности поселений – 587,35 км, в том числе: с твердым покрытием – 244,61 км, с грунтовым покрытием – 342,74 км, не соответствуют нормативным требованиям – 346,35 км.

В реестре муниципального имущества ЯМР значиться 1 мостовое сооружение, которое отремонтировано в 2016 году и находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время 67,21 процентов (653,9 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям                            к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующийся местными дорогами, растёт ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века,  не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 385,56 км автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности Ярославского района, в рамках разработанной муниципальной программы, ремонт должен производиться ежегодно на 129 км автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, это требование является не выполнимым,  в результате этого с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. Разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых автодорог.

Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа. Вследствие этого предъявляются повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.) по которым осуществляются грузовые перевозки. В настоящее время часть сети автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Таким образом, для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами, а также повышения потребительских свойств автомобильных дорог, необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети Ярославского района:

- развитие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- своевременное выполнение проектно-изыскательских работ и ремонтных дорожных работ;

- обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам, позволяющее сократить затраты на перевозки, поскольку стоимость перевозки по грунтовым автомобильным дорогам в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

II. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства определены Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, и направлены на повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий; повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма; увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий; цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение новых технологий, опережающее удовлетворение ожиданий основных пользователей и потребителей транспортного комплекса.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании               принятой на уровне региона Государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 168-п.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (утв. постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629), существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует потребностям населения и предприятий, тормозит формирование рыночной инфраструктуры в аграрном секторе и препятствует организации выездных форм социального обслуживания населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса.

Необходимо существенное увеличение объема работ по приведению и поддержанию  дорожно-транспортной сети в соответствии со стандартами и планомерное понижение процента износа дорожного полотна.

Реализация муниципальной программы позволит качественно улучшить социально-экономические условия жизни населения ЯМР, увеличить привлечение инвестиций для возрождения села и производства сельхозпродукции, сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2023 год – до  66,1%, 2024 год – до 64,8%, 2025 год – до 63,5%.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального района:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

-Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. N 3363-р.

- Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 168-п.

-Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (утв. постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629).

Общую координацию действий по реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЯМР.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом                            ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограммы и осуществляется исполнителем подпрограммы - Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития» ЯМР.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется МКУ «МФЦР» ЯМР. Оперативный контроль заключается в:

- координации действий всех субъектов муниципальной программы и заинтересованных организаций;

- обеспечении эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременного предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

- Цель муниципальной программы

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.

- Задача муниципальной программы

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

- Целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое на 01.01.2023 | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 | На 01.01.2026 |  |
|  |  |  |  | плановое | плановое | плановое |  |
| МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя |  | % | 32,8 | 33,9 | 35,2 |  | 36,5 |
| подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | км/год |  | 10,5 | 11,0 | 12,0 |  | 13,0 |

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» | 225 039,89 | 132 261,63 | 60 708,63 | 32 069,63 |
| - районный бюджет | 55 255,00 | 22 000,00 | 15 947,00 | 17 308,00 |
| - областной бюджет | 169 784,89 | 110 261,63 | 44 761,63 | 14 761,63 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе» на 2023-2025 годы | 225 039,89 | 132 261,63 | 60 708,63 | 32 069,63 |
| - районный бюджет | 55 255,00 | 22 000,00 | 15 947,00 | 17 308,00 |
| - областной бюджет | 169 784,89 | 110 261,63 | 44 761,63 | 14 761,63 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

Подпрограмма

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации ЯМР |
| Сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Участники мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования; Объем финансирования, тыс. руб.. Всего; В том числе по годам. 2023; 2024; 2025. Областной бюджет; 169 784,89; 110 261,63; 44 761,63; 14 761,63. Местный бюджет; 55 255,00; 22 000,00; 15 947,00; 17 380,00. ИТОГО; 225 039,89; 132 261,63; 60 708,63; 32 069,63. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения до 13 км ежегодно |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php |

- Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения

Целевые показатели:

| № | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение (на 01.01.2023) | Планируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | на 01.01.2026 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | км/год | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

2) Региональный проект "Дорожная сеть".

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель: Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2023-2025 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 40 742,10 | 13 580,70 | 13 580,70 | 13 580,70 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 35 214,91 | 3 538,86 | 14 368,05 | 17 308,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2023-2025 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 542,79 | 1 180,93 | 1 180,93 | 1 180,93 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 776,93 | 776,93 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности | 2023-2025 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 32 500,00 | 32 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 368,42 | 3 368,42 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ | 2023-2025 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| Всего по задаче 1, в том числе: |  |  |  |  | 127 145,15 | 65 945,84 | 29 129,68 | 32 069,63 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  | 76 784,89 | 47 261,63 | 14 761,63 | 14 761,63 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 50 360,26 | 18 684,21 | 14 368,05 | 17 308,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Региональный проект "Дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | 2023-2025 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 93 000,00 | 63 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 894,74 | 3 315,79 | 1 578,95 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| Всего по задаче 2, в том числе: |  |  |  |  | 97 894,74 | 66 315,79 | 31 578,95 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  | 93 000,00 | 63 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 4 894,74 | 3 315,79 | 1 578,95 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  | 225 039,89 | 132 661,17 | 60 708,63 | 32 069,63 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет |  |  |  |  | 169 794,89 | 110 261,63 | 44 761,63 | 14 761,63 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 55 255,00 | 22 000,00 | 15 947,00 | 17 308,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |