АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2015                                                                                                                              № 934

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Комплексная программа

модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

Ярославского муниципального района»

на 2011-2014 годы в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                в Российской  Федерации», постановлением Правительства  Ярославской области от 02 ноября 2010 года № 820-п «Об утверждении  областной целевой программы «Комплексная программа модернизации   и  реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской    области» на 2011-2015 годы и решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2014 № 23 «О районном бюджете ЯМР на 2014 год                     и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  Администрация района                             п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу                  «Комплексная программа модернизации и реформирования   жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района»                         на 2011-2014 годы  в новой редакции.

2.  Управлению финансов Администрации ЯМР (А.Ю.Леонова)                осуществлять финансирование  данной  программы  в пределах  средств,                 предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации                 Ярославского  муниципального района от 03.06.2014 № 2033                              «Об   утверждении    муниципальной      целевой  программы   «Комплексная

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального           хозяйства Ярославского района» на 2011-2014 годы в новой редакции»

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                     Т.И.Хохлова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЯМР

от  24.02.2015  № 934

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2011-2014 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2011-2014 годы в новой редакции (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Постановление Правительства Ярославской области от 26.11.2008 № 626-п «О Концепции областной целевой программы “Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области” на 2011-2014 годы» с изменениями |
| Заказчик Программы | # Администрация Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Исполнители Программы | - Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района; - управление финансов Администрации ЯМР; - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Цель Программы | Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| Перечень разделов программы | 1. Паспорт Программы. 2. Общая потребность в ресурсах. 3. Анализ и оценка проблемы. 4. Цель и задачи Программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы |
| Срок реализации | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования; Плановый объем финансирования (тыс.руб.). всего; в том числе по годам. 2011; 2012; 2013; 2014. Федеральный бюджет. Областной бюджет; 55539,00; 14074,00; 16208,00; 16166,00; 9091,00. Местный бюджет; 71603,12; 21589,46; 8564,00; 7606,02; 33843,64. Внебюджетные источники. Итого по программе; 127142,12; 35663,46; 24772,00; 23772,02; 42934,64. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР - 4400 шт.; - протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилом фонде - 220 км; - количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива - 2 . |

II. Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 127142,12 | 35663,46 | 24772,00 | 23772,02 | 42934,64 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 55539,00 | 14074,00 | 16208,00 | 16166,00 | 9091,00 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 71603,12 | 21589,46 | 8564,00 | 7606,02 | 33843,64 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ                              и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете»           и бюджетом Ярославского муниципального района.

III. Анализ и оценка проблемы

ЖКХ  является одной из важных сфер экономики Ярославского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми.                           От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности                      и стабильности в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 77 млн. рублей. Годовой  объем  реализации  услуг  в  сфере  деятельности  ЖКХ   превышает

600 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 900 человек.

ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 50 котельных;

- 235 километров тепловых сетей,

- 231 километр  водопроводных сетей,

- 140 километров канализационных сетей;

- 296 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более            780 тыс. квадратных метров, из которого около 65 процентов находится                 в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 98%;

- канализацией - 90%;

- центральным отоплением - 94%;

- газом - 95%;

- горячим водоснабжением - 42%.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 290 тыс. Гкал тепловой энергии; 3,2 млрд. кВт/час электроэнергии;  27,3 млн. кубических метров  природного газа;  2,5 млн. кубических  метров воды.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической  политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями               при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает,                     что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка          механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной                социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда                    и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения,            что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов                                    от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых          не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее            к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры              и жилищного фонда, который составляет около 85 %;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим состоянием сетей, более 87% которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов                          на производство коммунальных услуг;

- высокая доля тепла (около 38%) производится котельными,  работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской (около 145 млн. рублей) и кредиторской                          (200 млн. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего       в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют                            им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение  затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из местного бюджета;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных организаций                      к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения                        и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз)         и возможностей можно сделать вывод,  что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

IV. Цель и задачи Программы

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации              и реформирования жилищно - коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утверждённой     распоряжением      Правительства    Российской   Федерации   от   02.02.2010  №  102-р,  Федерального   закона  от 21 июля 2007 года                 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,      Закона Ярославской области от 11 октября 2006 года  № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области», других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель  Программы:

Улучшение жилищных условий населения Ярославского района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение уровня газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей.

2. Модернизация существующих котельных с переводом их на газовый вид топлива.

- V. Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газификация жилого фонда пос. Красные Ткачи (3 этап) | 2011-2014 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3671,00 | 3124,00 | 547,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1665,00 | 1465,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство газопровода высокого давления от ГРС «Климовское» до дер. Высоко (Iэтап) | 2011-2014 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10950,00 | 10950,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6507,00 | 6507,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство газопровода высокого давления от ГРС «Климовское» до дер. Высоко (II этап) | 2011-2014 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 14842,00 |  |  | 7421,00 | 7421,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4640,86 |  | 400,00 | 2108,00 | 2132,86 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д.Григорьевское Заволжского с/п | 2011-2014 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 15661,00 |  | 15661,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3014,96 |  | 2865,00 |  | 149,96 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство газопровода высокого давления в с.Григорьевское Некрасовского с/п | 2011-2014 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 8035,00 |  |  | 6365,00 | 1670,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6050,92 |  | 2951,00 | 2100,00 | 999,92 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обследование жилых домов и фасадный газопровод в р.п.Красные Ткачи Карабихского с/п (перевод с емкостного газа) |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 398,51 |  | 390,00 | 8,51 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство распределительных газовых сетей в с.Курба Курбского с/п | 2011-2014 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2450,35 |  |  |  | 2450,35 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство распределительных газовых сетей в д.Иванищево Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1363,00 |  |  |  | 1363,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Газификация п.Речной (2-й этап) Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1444,00 | 1444,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Газификация д.Лютово, д.Мутовки Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34,00 | 34,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Газификация д.Карабиха Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 36,00 | 36,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Газификация с.Толбухино Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,40 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Газификация д.Андроники Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 706,00 | 706,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Газификация п.Красный Холм Некрасовского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 72,00 | 72,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Газификация д.Твердино Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 123,00 | 123,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Газификация с.Медягино Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 19,00 | 19,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Газификация д.Григорьевское Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 17,00 | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Газификация п.Красные Ткачи Карабихского с/п (2-й этап) |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 489,00 | 489,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Газификация д.Мологино Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 212,00 | 212,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Газификация д.Глебовское Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Газификация д.Подолино Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 280,00 | 280,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Газификация с.Лучинское Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 159,00 | 159,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Газификация д.Пазушино Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 140,00 | 140,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Газопровод высокого давления в п.Козьмодемьянск Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Газификация д.Кузнечиха Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 331,00 | 211,00 |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Газификация д.9 в п.Заволжье Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 344,33 |  |  | 300,00 | 44,33 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Газификация д.Филино Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 163,22 |  |  | 163,22 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода и газификацию д.Кормилицино, д.Ноготино, д.Ершово Карабихского с/п (I этап) |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 201,85 | 201,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Разработка проектно-сметной документации на перевод жилых домов на природный газ в с.Курба Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 760,00 |  |  | 760,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 52,00 |  |  | 52,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Разработка проектно-сметной документации на перевод жилых домов на природный газ в д.Иванищево Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 190,00 |  |  | 190,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение д.Ново Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4,00 |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Разработка проектно-сметной документации на газификацию ул.Воинская часть и ул.Алекино в д.Глебовское Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1395,00 | 500,00 | 895,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в с.Григорьевское, д.Некрасово, д.Щеглевское, д.Хабарово Некрасовского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 103,00 |  | 103,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Разработка проектно-сметной документации на газификацию д.Корюково Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4,00 |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в с.Курба Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 843,00 |  |  | 843,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 161,76 |  | 10,00 | 100,00 | 51,76 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в д.Иванищево Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 587,00 |  |  | 587,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 103,32 |  |  | 65,00 | 38,32 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в с.Прусово, д.Ларино, д.Гаврилово, д.Терентьевское Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей в д.Ивановский Перевоз Ивняковского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 530,25 |  |  |  | 530,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Разработка проектно-сметнойокументации на газификацию д.Шепелево Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4,00 |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей в д.Зверинцы Ивняковского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 530,25 |  |  |  | 530,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Разработка проектно-сметной документации по газификации д.Григорьевское Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Разработка проектно-сметной документации по газификации с.Григорьевское Некрасовского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления от ГРС «Климовское» до дер. Высоко (II этап) Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 974,44 | 279,00 |  |  | 695,44 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Разработка проектно-сметной документации на газификацию д.Мутовки, д.Скородумки Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 600,00 |  | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Разработка проектно-сметной документации по газификации д.9 в п.Заволжье Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 249,13 |  | 138,00 | 111,13 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Разработка проектно-сметной документации на газопровод с.Туношна – д.Воробино Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 655,05 |  |  |  | 655,05 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1, |  |  |  | 96387,63 | 31569,28 | 24772,00 | 21313,86 | 18732,49 |
|  | в.том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 55539,00 | 14074,00 | 16208,00 | 16166,00 | 9091,00 |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 40848,63 | 17495,28 | 8564,00 | 5147,86 | 9641,49 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Модернизация существующих котельных с переводом их на газовый вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной р.п.Красные Ткачи (школа) Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1427,07 | 97,00 |  | 1330,07 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной с.Туношна Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1153,09 | 100,00 |  | 1053,09 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной с.Курба Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 95,00 | 95,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной с переводом на газ в д.Григорьевское Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной в д.Иванищево Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 75,00 |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция котельной р.п.Красные ткачи (школа) Карабихского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция котельной с.Туношна Туношенского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция котельной с.Курба Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция котельной с переводом на газ в д.Иванищево Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция котельной п.Красный Холм Некрасовского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,18 | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Реконструкция угольной котельной п.Красный Бор Заволжского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1194,00 | 1194,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Реконструкция котельной с.Ширинье Курбского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 931,00 | 931,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ в д.Глебовское Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 494,00 | 494,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Реконструкция котельной в д.Андроники Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 492,00 | 492,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Реконструкция котельной в д.Толбухино Кузнечихинского с/п |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 591,00 | 591,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Содержание МКУ «МФЦР» |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 19778,44 |  |  |  | 19778,44 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Содержание ГРС «Ананьино» |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4423,71 |  |  |  | 4423,71 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2, |  |  |  | 30754,49 | 4094,18 |  | 2458,16 | 24202,15 |
|  | в.том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 30754,49 | 4094,18 |  | 2458,16 | 24202,15 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  | 127142,12 | 35663,46 | 24772,00 | 23772,02 | 42934,64 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  |  |  |  | 55539,00 | 14074,00 | 16208,00 | 16166,00 | 9091,00 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 71603,12 | 21589,46 | 8564,00 | 7606,02 | 33843,64 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования

по годам

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 55539,00 | 14074,00 | 16208,00 | 16166,00 | 9091,00 |
| Местный бюджет | 71603,12 | 21589,46 | 8564,00 | 7606,02 | 33843,64 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 127142,12 | 35663,46 | 24772,00 | 23772,02 | 42934,64 |

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь,                       на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии                      с разработанными мероприятиями.

Ответственные исполнители Программы осуществляют:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

-  подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии                 со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки  по объектам               для включения в проект областной адресной инвестиционной программы                  на текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения                  и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления          и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы  в части мероприятий                по газификации и теплоснабжению;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение                           к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в  Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы –  управление финансов Администрации ЯМР, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР, МКУ «МФЦР» Администрации ЯМР, участвуют в реализации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района на 2011-2014 годы:

– управление финансов - в части  учета  соответствующих ассигнований   при   формировании   проектов  решения  Муниципального Совета ЯМР               о принятии бюджета района на текущий финансовый год  и плановый период, а также методологического сопровождения при разработке  механизмов финансирования отдельных мероприятий Программы.

- комитет по управлению муниципальным имуществом - в части разработки  нормативных правовых актов Ярославского муниципального района, обеспечивающих реализацию программы по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и  кредитных ресурсов;

- МКУ «МФЦР»  - в части тарифного регулирования в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Программы  в части мероприятий по газификации и теплоснабжению, администрациями Ярославского муниципального района, городского и сельских поселений ЯМР.

Реализация задачи по капитальному ремонту жилья в многоквартирных жилых домах осуществляется за счет средств бюджетов поселений в рамках принятых ими программ по проведению капитального ремонта жилого фонда и   в    соответствии   с    положениями   Федерального    закона  от 21июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- VIII. Методика оценки результативности  и эффективности

- реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы  ежегодно путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле:

Р = Р1 + Р2 ,

где:

Р1     - показатель результативности для следующих показателей:

уровень износа  объектов коммунальной инфраструктуры; удельный вес потерь тепловой энергии в процессе её производства и транспортировки; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии; доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг,   рассчитывается по формуле:

Р1  = ∑ Ki х (Xi план. / Xi факт.) х 100%,

где:

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

Р2 - показатель результативности для следующих показателей:

уровень газификации жилищного фонда в сельской местности; доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия                    в уставном капитале муниципальных образований не более чем 25%; доля организаций, перешедших  на долгосрочное тарифное регулирование: в сфере теплоснабжения, в сфере холодного водоснабжения, в сфере водоотведения             и очистки сточных вод; темп роста кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; темп роста дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по району, рассчитывается по формуле:

Р2  = ∑ Ki х (Xi факт. / Xi план.) х 100%,

где:

Xi_факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi_план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности реализации Программы                        95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов – средней,  при значении          90 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается             по формуле:

R =  Р / (F тек. / F план. ) х100%,

где:

Р - показатель результативности;

F план. - плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату

При значении показателя эффективности реализации Программы                     95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней,  при значении                      85 процентов и менее - низкой.

При расчёте результативности, эффективности реализации Программы  применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР | 0,3 |
| 2 | Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде | 0,5 |
| 3 | Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива | 0,2 |
|  | Итого | 1,0 |

Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя на начало 2011 года | Значение показателя на начало 2012 года | Значение показателя на начало 2013 года | Значение показателя на начало 2014 года | Значение показателя на конец 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР | шт | 3150 | 3460 | 3828 | 4000 | 4400 |
| 2. | Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде | км. | 157,5 | 173 | 191 | 206 | 220 |
| 3. | Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива | шт. |  |  |  | 1 | 1 |