# Постановление Правительства Ярославской области
от 18 апреля 2011 г. N 268-п
"О поэтапном переходе Ярославской области на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде"

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде", поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросу "О развитии информационных технологий в субъектах Российской Федерации" 8 февраля 2010 года в г. Уфе, Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Ярославской области и муниципальными учреждениями.

1.2. Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Ярославской области и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области.

2. Органам исполнительной власти области, ответственным за организацию предоставления государственных услуг, в срок до 01.05.2011 разработать и утвердить планы мероприятий на 2011 год по переходу на предоставление первоочередных государственных услуг в электронном виде.

3. Структурным подразделениям аппарата Правительства области, ответственным за организацию предоставления государственных услуг, в срок до 25.04.2011 разработать и представить на утверждение Губернатору области планы мероприятий на 2011 год по переходу на предоставление первоочередных государственных услуг в электронном виде.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в срок до 01.05.2011 разработать и утвердить планы мероприятий на 2011 год по переходу на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в соответствующем муниципальном образовании области.

5. Департаменту информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области:

5.1. В срок до 01.06.2011 разработать проект плана по переходу Ярославской области на предоставление первоочередных государственных услуг в электронном виде в 2011 году и представить его на утверждение Правительству Ярославской области.

5.2. Обеспечить методическое сопровождение разработки планов, указанных в пунктах 2-4, и контроль за их исполнением в соответствии с рекомендациями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Бушуева А.В.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

| Губернатор области | С.А.Вахруков |
| --- | --- |

# Перечень
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Ярославской области и муниципальными учреждениями
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 18 апреля 2011 г. N 268-п)

| N п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде"* | Наименование услуги в соответствии с Реестром государственных услуг Ярославской области, предоставляемых юридическим и физическим лицам органами исполнительной власти области, бюджетными учреждениями области и иными юридическими лицами | Ответственный исполнитель | Сроки этапов перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| # I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | предоставление начального профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях НПО; | ДИА ЯО, ДО ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | предоставление среднего профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях СПО ЯО; | ДИА ЯО, ДО ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | предоставление дополнительного профессионального образования работникам образовательных учреждений области | ДИА ЯО, ДО ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | ДИА ЯО, ДО ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 5. | Зачисление в образовательное учреждение | предоставление начального, основного и среднего полного общего образования в государственных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях НПО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление среднего профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях СПО ЯО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 6. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | предоставление начального, основного и среднего полного общего образования в государственных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях НПО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление среднего профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях СПО ЯО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 7. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | предоставление начального, основного и среднего полного общего образования в государственных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях НПО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление среднего профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях СПО ЯО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 8. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках | предоставление начального, основного и среднего полного общего образования в государственных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях НПО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление среднего профессионального образования и мер социальной поддержки обучающимся в учреждениях СПО ЯО; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях; | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 9. |  | предоставление образовательных и консалтинговых услуг руководящим и педагогическим работникам, детям и их родителям | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2012 |  |
| 10. |  | информационное обеспечение муниципальных органов управления образованием, образовательных учреждений и населения области | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2012 |  |
| 11. |  | предоставление документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей | ДИА ЯО, ДО ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2011 | 01.09.2011 |  |  |
| # II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации | аттестация специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, работающих в государственных, муниципальных учреждениях здравоохранения Ярославской области, иных организациях системы здравоохранения Ярославской области | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 13. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | направление граждан Ярославской области в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения иных субъектов Российской Федерации для оказания высокотехнологичной и иной специализированной медицинской помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ярославской области | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 14. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи | направление граждан Ярославской области в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения иных субъектов Российской Федерации для оказания высокотехнологичной и иной специализированной медицинской помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ярославской области | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 15. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан | амбулаторно-поликлиническая помощь; | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | специализированная скорая медицинская помощь; | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | стационарная медицинская помощь; | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
|  |  | стационарозамещающая медицинская помощь (дневной стационар) | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 16. | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | амбулаторно-поликлиническая помощь; | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
|  |  | стационарная медицинская помощь | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 17. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | амбулаторно-поликлиническая помощь | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| 18. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | амбулаторно-поликлиническая помощь | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |  |
| # III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | организация и предоставление социального обслуживания на дому; | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | организация и предоставление социальных услуг в полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания населения; | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | организация и предоставление социальных услуг в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания населения; | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного обслуживания | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 20. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 21. | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | выдача удостоверений; | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | присвоение званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Ярославской области" | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 22. | Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | оказание социальной помощи | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 23. | Социальная поддержка малоимущих граждан | оказание социальной помощи | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 24. | Социальная поддержка жертв политических репрессий | организация предоставления денежных выплат | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | организация предоставления компенсационных выплат | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 25. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации | предоставление социальной услуги по протезно-ортопедическому обслуживанию отдельных категорий граждан; | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
|  |  | организация предоставления мер социальной поддержки государственным служащим области, находящимся на пенсии, а также отдельным категориям граждан, вышедшим на пенсию | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 26. | Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | организация предоставления государственных пособий | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 27. | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | предоставление социальных гарантий при погребении умерших | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 28 | Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 29 | Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 30 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| # IV. Услуги в сфере архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | организация исполнения запросов, поступивших в управление по делам архивов Правительства области | ДИА ЯО, управление по делам архивов Правительства области | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  |  |
| # V. Услуги в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | содействие временной занятости молодежи | ДИА ЯО, ДДМФиС ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.06.2011 | 01.01.2012 |  |  |
| # VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 34. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | ДИА ЯО, ДЖКХиИ ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |  |
| 35. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 36. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 37. | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| # VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | предоставление информации из Реестра имущества, находящегося в собственности Ярославской области | ДИА ЯО, ДУГИ ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2012 |  | 01.01.2012 |
| 39. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 40. | Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 41. | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |  |
| 42. | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 43. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | выдача разрешений на строительство объектов; | ДИА ЯО, ДС ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |  |  |
|  |  | выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | ДИА ЯО, ДС ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 44. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  | 01.01.2014 |
| 45. |  | предоставление заинтересованным лицам информации о конъюнктуре рынка предприятий стройиндустрии области, стоимости выполняемых подрядчиками работ | ДИА ЯО, ДС ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  | 01.01.2012 |
| 46. |  | консультирование граждан по вопросам реализации сертификатов, полученных за жилье, утраченное в результате чрезвычайных ситуаций | ДИА ЯО, ДС ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  | 01.01.2012 |
| # VIII. Услуги в сфере производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | ДИА ЯО, ДГРХД ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |  |  |
| 48. |  | лицензирование заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов; заготовки, переработки и реализации лома чёрных металлов | ДИА ЯО, ДГРХД ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |  |  |
| 49. |  | осуществление в установленном порядке регулирования отношений, возникающих при организации и проведении негосударственных региональных лотерей | ДИА ЯО, ДГРХД ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |  |  |
| 50. |  | предоставление выписок из реестров лицензий | ДИА ЯО, ДГРХД ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |  |  |
| # IX. Услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по региональным автомобильным дорогам | ДИА ЯО, ДДХиТ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  | 01.01.2012 |
| 52. |  | выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по региональным автомобильным дорогам | ДИА ЯО, ДДХиТ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  | 01.01.2012 |
| 53. |  | предоставление пользователям региональных автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог области | ДИА ЯО, ДДХиТ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  | 01.01.2012 |
| 54. |  | согласование размещения в полосе отвода и придорожной полосе объектов дорожного сервиса и объектов, не имеющих отношения к обеспечению функционирования региональных автомобильных дорог | ДИА ЯО, ДДХиТ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  |  |
| # X. Услуги в сфере АПК, охраны окружающей среды и животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | информационно-консультационное обслуживание | ДИА ЯО, ДАПК ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.08.2011 |  | 01.01.2012 |
| 56. |  | анализ и испытание продукции | ДИА ЯО, ДАПК ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  | 01.01.2013 |
| 57. |  | обязательная и добровольная сертификация пищевых продуктов | ДИА ЯО, ДАПК ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  | 01.01.2013 |
| 58. |  | предоставление лесных насаждений без проведения аукциона | ДИА ЯО, ДЛХ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  | 01.01.2013 |
| 59. |  | организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | ДИА ЯО, ДООСиП ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  |  |
| 60. |  | заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается | ДИА ЯО, ДОиИЖМ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  |  |
| # XI. Услуги в сфере инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | информационное, консультационное и организационное сопровождение субъектов инвестиционной деятельности | ДИА ЯО, ДЭР ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 |  |  |

* Осуществляется перевод оказания в электронный вид элементов государственных услуг Ярославской области, соответствующих наименованию услуг из перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде". В случае, если соответствие не указано, осуществляется перевод всей государственной услуги Ярославской области.

** Этапы перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде":

1 этап: размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

2 этап: размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

4 этап: обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги;

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом.

Список используемых сокращений

ДИА ЯО - департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области

ДО ЯО - департамент образования Ярославской области

ДТиСПН ЯО - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

ДЗиФ ЯО - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ОМСУ ЯО - органы власти местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области

ДГСЗН ЯО - департамент государственной службы занятости Ярославской области

ДДМФиС ЯО - департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области

ДК ЯО - департамент культуры Ярославской области

ДЖКХиИ ЯО - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДУГИ ЯО - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области

ДС ЯО - департамент строительства Ярославской области

ДГРХД ЯО - департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области

ДППиПП ЯО - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области

ДЛХ ЯО - департамент лесного хозяйства Ярославской области

ДАПК ЯО - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДООСиП ЯО - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ДОиИЖМ ЯО - департамент охраны и использования животного мира Ярославской области

ДЭР ЯО - департамент экономического развития Ярославской области

# Перечень
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями Ярославской области и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 18 апреля 2011 г. N 268-п)

| N п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1506-р "Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р"* | Наименование услуги в соответствии с Реестром государственных услуг Ярославской области, предоставляемых юридическим и физическим лицам органами исполнительной власти области, бюджетными учреждениями области и иными юридическими лицами | Ответственный исполнитель | Сроки этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта | лицензирование образовательной деятельности | ДИА ЯО, ДО ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
|  | Российской Федерации, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти | государственная аккредитация образовательных учреждений и образовательных программ | ДИА ЯО, ДО ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
| 2. | Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) | лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
| 3. | Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
| 4. | Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
| 5. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | амбулаторно-поликлиническая помощь | ДИА ЯО, ДЗиФ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 6. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | оказание и предоставление социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
|  |  | учреждений социального обслуживания населения; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация и предоставление социальных услуг в отделениях временного приюта учреждений социального обслуживания населения | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 7. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | социальное обслуживание несовершеннолетних | ДИА, ДТиСПН, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 8. | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг | ДИА ЯО, ДТиСПН ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 9. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | ДИА ЯО, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 10. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей) | содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | ДИА ЯО, ДГСЗН ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 11. | Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | ДИА ЯО, ДГСЗН ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
| 12. | Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | ДИА ЯО, ДГСЗН ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 13. | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | ДИА ЯО, управление ЗАГС Правительства области, ОМСУ ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 |  |
| 14. | Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ | организация проведения оплачиваемых общественных работ | ДИА ЯО, ДГСЗН ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 15. | Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работы впервые | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | ДИА ЯО, ДГСЗН ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 16. | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | оказание информационных услуг по ОКН в порядке, установленным федеральным законодательством об охране памятников | ДИА ЯО, ДК ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |
| 17. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | театрально-зрелищные услуги | ДИА ЯО, ДК ЯО | 01.12.2010 |  |  |  |  |
| 18. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | оказание библиотечных услуг | ДИА ЯО, ДК ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 19. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | оказание библиотечных услуг | ДИА ЯО, ДК ЯО | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |

* Осуществляется перевод оказания в электронный вид элементов государственных услуг Ярославской области, соответствующих наименованию услуг из перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде". В случае, если соответствие не указано, осуществляется перевод всей государственной услуги Ярославской области.

** Этапы перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде":

1 этап: размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

2 этап: размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

4 этап: обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги;

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом.

Список используемых сокращений

ДИА ЯО - департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области

ДО ЯО - департамент образования Ярославской области

ДТиСПН ЯО - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

ДЗиФ ЯО - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ОМСУ ЯО - органы власти местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области

ДГСЗН ЯО - департамент государственной службы занятости Ярославской области

ДДМФиС ЯО - департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области

ДК ЯО - департамент культуры Ярославской области

ДЖКХиИ ЯО - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДУГИ ЯО - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области

ДС ЯО - департамент строительства Ярославской области

ДГРХД ЯО - департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области

ДППиПП ЯО - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области

ДЛХ ЯО - департамент лесного хозяйства Ярославской области

ДАПК ЯО - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДООСиП ЯО - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ДОиИЖМ ЯО - департамент охраны и использования животного мира Ярославской области

ДЭР ЯО - департамент экономического развития Ярославской области