А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2015                                                                                                                            № 2395

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной

сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду

2015-2016 годов

На основании анализа прохождения отопительного периода 2014-2015 годов и в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к отопительному периоду 2015-2016 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, Администрация района  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов (приложение 1) и состав штаба по подготовке (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР (В.Н. Шабров):

2.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к работе в осенне-зимних условиях 2015-2016 годов.

2.2. Организовывать не реже двух раз в месяц заседания штаба                                по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района и рассматривать вопросы, возникшие при подготовке объектов коммунального назначения, социальной сферы ЯМР и жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях          2015-2016 годов.

2.3. Обеспечить взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса по завершению профилактических и ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы ЯМР, коммунального                                            и теплоэнергетического хозяйства ЯМР в срок до 15.09.2015.

2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях на каждый объект жилищно-коммунального назначения в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

2

3. Управлению образования Администрации ЯМР, отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР  в срок до 01.09.2015 обеспечить необходимый ремонт и подготовку подведомственных объектов             к  работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

4. Рекомендовать управляющим организациям: ООО «Заволжская управляющая компания» (А.А. Куликов), ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» (А.В. Шатский), УК «Управдом - 2008» (С.Л. Калинин), ТСЖ «Ивняки» (Т.А. Раева),       ТСЖ «Ивняковское»   (В.А. Штыкина), ООО «Форт» (Н.И. Смирнов), ООО УК «Полесье»           (А.И. Смирнов), ООО УК «Зеленый Бор» (В.В. Парфентьев),                      ООО УК «Мой Дом» (Садковский С. К.):

4.1. Выполнить мероприятия по подготовке к зиме с предоставлением соответствующих актов  и паспортов готовности в срок до 15.09.2015.

4.2. Еженедельно информировать  МКУ «МФЦР» ЯМР о ходе подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях.

4.3. Обеспечить резервный ремонтный фонд запорной и регулировочной арматуры, отопительных приборов, кровельных и других материалов для работы в зимних условиях 2015-2016 годов.

5. Рекомендовать:

- ОАО «Ярославльоблгаз» в срок до 01.09.2015 подготовить оборудование     и сети для бесперебойного газоснабжения объектов жизнеобеспечения  населения в осенне-зимний период;

- теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива природный газ, для недопущения срывов в теплоснабжении населения, своевременно заключить договоры на поставку газа с газоснабжающими организациями, подготовить котельное оборудование, РТХ и тепловые сети   к работе в осенне-зимний период.

6. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих котельные, работающие на жидком топливе, либо использующие его как резервное,         в срок до 01.11.2015 создать 20-ти дневный запас топлива.

7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства Е.Е. Грачеву.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                    Т.И. Хохлова

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- |
| к постановлению Администрации ЯМР от 13.04.2015 № 2395 |
| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов |
| Мероприятия и виды работ | Единицы измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | средства предприятий ЖКХ | Средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты социальной сферы- всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети – всего | м.п. | 1 961 | 7 554 | 0 | 7 554 | 0 |
| Другие работы на системах теплоснабжения | ед. |  | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 |
| Водопроводные сети - всего | м.п. | 2 715 | 2 753 | 0 | 2 753 | 0 |
| Сети канализаций – всего | м.п. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения | ед. |  | 3 323 | 0 | 3 323 | 0 |
| Котельные – всего | шт. |  | 14 595 | 0 | 14 595 | 0 |
| Электрические сети - всего | м.п. | 4 340 | 4 707 | 0 | 4 707 | 0 |
| Итого |  |  | 34 245 | 0 | 34 245 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации ЯМР

от 13.04.2015  № 2395

Состав штаба

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Ярославского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| Грачева - Елена Евгеньевна | начальник штаба, заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства; |
| --- | --- |
| Шабров - Валентин Николаевич | заместитель начальника штаба, директор МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Астапкова - Алла Борисовна | секретарь штаба, зам. начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Члены штаба: |  |
| Кулик - Екатерина Михайловна | начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР; |
| Куликов - Алексей Анатольевич | генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию); |
| Морозов - Виктор Леонтьевич | генеральный директор ОАО ЖКХ «Заволжье» (по согласованию); |
| Сухов - Евгений Евгеньевич | начальник управления образования Администрации ЯМР; |
| Шатский - Андрей Валентинович | генеральный директор ЗАО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию); |
| Главы городского и сельских поселений - | по согласованию; |
| Руководители жилищно- коммунального комплекса - | по согласованию. |